PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY KWIDZYN

NA LATA 2007 - 2013

Kwidzyn, styczeń – 2007 r.

Zleceniodawca:

Gmina Kwidzyn

ul. Grudziądzka 30

82-500 Kwidzyn

Autor:

Business Mobility International Spółka z o.o.

al. 3-go Maja 11

76-200 Słupsk

tel. (0 59) 8 456 301-302

fax.(0 59) 8 456 303

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

http: www.bmintl.com

Biuro regionalne:

Business Mobility International Spółka z o.o.

ul. Drewsa 4E

61 – 606 Poznań

tel/fax (061) 825 78 60

e-mail: office@bm-intl.2com.pl

Biuro regionalne:

Business Mobility International Spółka z o.o.

ul. Zacisze 6/3

31 – 156 Kraków

tel: (018) 426 13 55

fax (018)426 13 59

e –mail: office@bm-intl.com.pl

Siedziba w Brukseli:

Business Mobility International NV-SA

Rue Wiertz 50/28

1050 Brussels, Belgium

tel. [32-2] 644 36 89

fax [32-2] 648 07 80

www.bm-intl.com

SPIS TREŚCI:

WSTĘP		4

1.	Załączniki	5

2.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	15

2.1.	MISJA Gminy Kwidzyn	17

3.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU	19

3.1.	RAPORT O STANIE Gminy Kwidzyn	20

3.1.1.	Syntetyczna charakterystyka gminy	22

3.1.2.	Gmina w statystyce	22

3.1.3.	Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo	23

3.1.4.	Infrastruktura techniczna	23

3.1.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego, obszary chronione	28

3.1.6.	Obszary zasobowe	29

3.1.7.	Obiekty zabytkowe	30

3.1.8.	Turystyka i baza turystyczna	31

3.1.9.	Oświata i wychowanie	32

3.1.10.	Kultura w gminie	33

3.1.11.	Rynek pracy i bezrobocie	35

3.1.12.	Bezpieczeństwo publiczne	35

3.1.13.	Ochrona zdrowia	37

3.1.14.	Pomoc społeczna	39

3.2.	ANALIZA SWOT	43

4.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE	47

4.1.	CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	48

4.1.1.	Ekologia	49

4.1.2.	Gospodarka	50

4.1.3.	infrastruktura	51

4.1.4.	przestrzeń	52

4.1.5.	społeczność	53

4.2.	WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO	54

4.2.1.	KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU	54

5.	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	57

5.1.	PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE	57

5.2.	PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE 2006-2013 PROGRAMY OPERACYJNE (KARTY PROJEKTÓW)	58

5.2.1.	Wstęp	59

5.2.2.	Karta programowa	60

5.2.3.	Wypełnianie karty programowej	61

5.2.4.	Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI	61

5.3.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2013	80

6.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2006-2013	106

7.	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE na terenie POWIATU kwidzyńskiego oraz WOJEWÓDZTWA Pomorskiego	131

8.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	136

9.	SYSTEM WDRAŻANIA	145

10.	SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	146

11.	Aneks 1  Dotyczy zmian przeprowadzonych w PLanie rozwoju lokalnego	150

WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn.

Obowiązek opracowania planu wynikał z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jak i pod potrzeby przyszłych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Pomorskiego oraz Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

Priorytetowe inwestycje Gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata zostały zaproponowane przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Wójta Gminy Kwidzyn i przeszły formułę konsultacji.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR) nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę wcześniej opracowanego dokumentu „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn”.

# Załączniki

projekt

Zarządzenie nr …………

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia……………r.

w sprawie:

procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn
na lata 2007 – 2013”

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych Gminy Kwidzyn.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami)

Wójt Gminy Kwidzyn zarządza, co następuje:

§ 1.

- Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), 
w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

- Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać 
…………………………………………………………………………

- Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać………………………………………………………………...

- Celem opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest:

  - stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania 
z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Gminy,

  - komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,

  - przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,

  - utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Gminy Kwidzyn,

  - zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.),

  - konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,

  - uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania Gminy,

  - określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu Gminy Kwidzyn przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy Kwidzyn.

§ 2.

- Prace nad Aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

- Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :

  - zmiany w źródłach finansowania PRL.

  - dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§ 3.

- Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:

  - wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych 
i oddania obiektu/ów do użytku.

  - Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.

  - Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).

- Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

- Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata  2007-2013 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

§ 4.

- Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Gminy na lata 2007-2013 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy.

- Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt 6 i 7 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.

- W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.

- Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów 
i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Wójta Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 5.

- Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

- Do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę.

- Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego Zarządzenia.

- Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.

- Wnioski do PRL składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne                         - z uwzględnieniem zapisów w ust. 3.

- Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL.

- O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych 
w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju Gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy Kwidzyn.

- Komisja Koordynacyjna do spraw Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złożonych wniosków od Sekretarza Gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

- Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.

- Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 25 kwietnia 2006 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL).

§ 7.

Przy opracowywaniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy Kwidzyn przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§ 8.

Uchwała realizowana będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy 									Skarbnik Gminy

Zał. Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kwidzyn

Nr ......... z dnia ......................

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ

DS. WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY KWIDZYN

Przewodniczący Komisji –

………………………………………………………………………………..

Wiceprzewodniczący –

………………………………………………………………………………..

Członkowie:

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Zał. Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kwidzyn

Nr ......... z dnia ......................

HARMONOGRAM PRAC

NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

| L.p. | Rodzaj działań | Termin | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem gminy. | do końca marca 2006 r. | Wójt Gminy |
| 2. | Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania Aktualizacji PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania. | do 15 kwietnia 2006 r. | BMI Sp. z o.o., Wójt Gminy, Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL |
| 3. | Warsztaty szkoleniowe dla Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji PRL i jednostek podległych gminie. | 5 kwietnia 2006 r. | BMI Sp. z o.o., Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej. |
| 4. | Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek powiązanych z budżetem gminy, zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. | do 25 kwietnia 2006 r. | radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Gminy |
| 5. | Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). | do 30 kwietnia 2006 r. | Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o., |
| 6. | Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłużenia gminy na lata 2007-2013 | do 30 kwietnia 2006 r. | Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o. |
| 7. | Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. | do 12 maja 2006 r. | BMI Sp. z o.o., lub Wójt Gminy |
| 8. | Zakończenie prac nad Aktualizacją PRL i przekazanie do konsultacji społecznych. | do 29 maja 2006 r. | Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Gminy |
| 9. | Podjęcie Uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kwidzyn” | ……. | Przewodniczący Rady Gminy |

Zał. Nr 3 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kwidzyn

Nr ......... z dnia ......................

WNIOSEK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy Gminy Kwidzyn, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem - czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierżawy- określić jej okres obowiązywania).

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny  -  zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawa komunikacji, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a także roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i możliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie.

Data : .........................................

.......................................................				........................................................

podpis osoby składającej						podpis Wójta

Wniosek

Zał. Nr 4 do Zarządzenia

Wójta Gminy Kwidzyn

Nr ......... z dnia ......................

WYKAZ REFERATÓW URZĘDU GMINY,

W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

| Lp. | Nazwa Wydziału |
| --- | --- |

Zał. Nr 5 do Uchwały

Wójta Gminy Kwidzyn

Nr ......... z dnia ......................

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | 2 punkty |
| 2. | Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski) | 1 punkt |
| 3. | Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) | 1 punkt |
| 4. | Pozwolenie na budowę | 2 punkty |
| 5. | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy | 3 punkty |
| 6. | Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami | 1 punkt |
| Razem: |  | 10 punktów |

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W obszarze przestrzeni w celach i kierunkach działania znajdujących się w dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015” zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy:

- obszar budownictwa mieszkaniowego,

- obszary turystyczne,

- obszary rekreacyjno – wypoczynkowe,

- obszary chronionego krajobrazu

- obszary infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,

- obszary infrastruktury kulturalnej,

- obszary wokół ciągów komunikacyjnych,

- obszary wodnych szlaków komunikacyjnych (rzeka Wisła i Liwa),

- obszar przestrzennej oferty inwestycyjnej.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach i celach pierwszorzędnych traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2007-2009.

Natomiast obszary zapisane w celach drugorzędnych są bliższe projekcji realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013 i obejmują:

- obszary zabytkowych układów urbanistycznych,

- obszar infrastruktury oświatowej,

- obszar współpracy międzyregionalnej,

- obszary otoczenia rzeki Wisły i Liwy

Zidentyfikowane obszary stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej gminy. W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu Gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

## MISJA Gminy Kwidzyn

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel Gminy, jego „sens życia”.

Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do Gminy, dla którego została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju Gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz Gminy Kwidzyn w perspektywie 10 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią.

Misja dla Gminy Kwidzyn jest opisem wizji Gminy oraz głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter Gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Gminy Kwidzyn wzajemnie się uzupełniają.

Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych jest zarówno z obszarem "infrastruktura" jak obszarem społecznym dotyczącym samych mieszkańców.

W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego z obszarów życia społeczno – gospodarczego (ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczność).

GMINA KWIDZYN

Obszar zrównoważonego rozwoju oparty na bardzo dobrych warunkach dla rozwoju małej średniej przedsiębiorczości powstającej jako wynik relokacji firm z terenu miasta oraz wskutek rosnącego popytu na usługi turystyczne i rekreacyjne ze strony mieszkańców okolicznych miast i aglomeracji Trójmiejskiej. Gmina z możliwością  rozwoju uporządkowanego osadnictwa i usług opartych na perspektywie połączenia obydwu stron rzeki Wisły. Samorząd sprzyjający rozwojowi różnych form rolnictwa  i zapewniający jej mieszkańcom dostęp do kultury, rekreacji i sportu. Bezpieczna gmina stwarzająca dobre warunki dla komfortowego życia jej mieszkańców.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

## RAPORT O STANIE Gminy Kwidzyn

Gmina Kwidzyn jest położona na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Teren gminy to obszar przede wszystkim nizinny, bagienny, bardzo urodzajny. Gmina leży wokół miasta Kwidzyn jednocześnie granicząc od zachodu z Wisłą, na której czynne są przeprawy promowe w Korzeniewie i Janowie łączące gminę z Opaleniem i Gniewem. Pozostałymi sąsiadami są gminy: Gardeja, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki.

Rysunek 1 Granice administracyjne Gminy Kwidzyn

Na terenie gminy występują obszary chronione w dorzeczu rzeki Wisły i Liwy. Lasy stanowią prawie 19% powierzchni ogólnej i położone są na północno-wschodniej części gminy. Głównymi gatunkami drzew są: sosna, dąb, buk i brzoza.

Na ziemiach, które obejmuje obecnie gmina Kwidzyn, notowana była duża aktywność osadnicza i gospodarcza sięgająca czasów pradziejowych, związana z położeniem tych ziem w rejonie Doliny Wisły.

Elementami dziedzictwa historycznego są liczne cmentarzyska oraz osady obronne kultury łużyckiej w Baldramie i Podzamczu. Z okresu Rzymskiego pochodzą znaleziska świadczące o rozwoju osadnictwa i kontaktów handlowych na szlaku bursztynowym (okolice Korzeniewa, Brokowa, Kamionki i Rakowca). Największy rozwój wczesnośredniowiecznego osadnictwa polskiego na tym obszarze przypadł od drugiej połowy X do XII wieku. W połowie XII wieku w rejon Kwidzyna dotarły plemiona pruskie. W 1233 roku między Marezą, Lipiankami, i Nebrowem Krzyżacy wznieśli umocowania obronne, rozpoczynając podbój Prus. Wkrótce zaczęto zakładać pierwsze wsie: Tychnowy (1288), Licze i Rakowiec (1293), Kamionka (1299). Rejon Kwidzyna był wówczas centrum osadniczym i administracyjnym, o czym świadczy fakt, iż w 1236 roku gród w Podzamczu określano mianem Mały Kwidzyn.

W czasach panowania krzyżackiego dokonywano lokacji wsi na prawie niemieckim i chełmińskim, ustanawiano sołtysa oraz określano wysokość świadczeń wsi na rzecz właściciela.

Wojny prowadzone w XV wieku i następnych stuleciach nie oszczędziły terenów dzisiejszej gminy, co spowodowało zniszczenie wielu wsi (Baldram, Licze, Rakowice, Rakowiec, Szadowo) oraz spadek liczby osadników.

Aby zachęcić nowych osadników wprowadzano czynszowanie chłopów. Wkrótce zaczęli przybywać na teren wsi koloniści z Niemiec oraz Holendrzy. W roku 1788 niemal na terenie całej obecnej gminy nadano chłopom ziemię w dziedziczne użytkowanie.

W okresie międzywojennym na obszarze gminy działały silne ośrodki polskości. Po II wojnie światowej na terenie gminy uruchamiano szkoły podstawowe, Państwowe Gospodarstwa Rolne, budowano osiedla mieszkaniowe.

W 1975 roku utworzono gminę Kwidzyn z siedzibą w mieście Kwidzynie z połączenia gmin Tychnowy i Rakowiec, a w 1976 roku przyłączono również terytorium gminy Korzeniewo.

Po roku 1989 Gmina Kwidzyn tak jak i pozostałe polskie samorządy otrzymała wiele samodzielności w działaniach społecznych i gospodarczych co przyczyniło się do jej rozwoju  z wykorzystaniem położenia i bliskości miasta Kwidzyn, dla którego stała się silnym zapleczem rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych oraz relokacji dla małej i średniej przedsiębiorczości z terenu samego miasta.

### Syntetyczna charakterystyka gminy

#### Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem

Gmina obejmuje obszar 207,25 km2, w tym:

| NAZWA GRUNTU | POWIERZCHNIA |
| --- | --- |
| lasy i grunty leśne | 47,91 km2 |
| użytki rolne | 141,07 km2 |
| pozostałe grunty | 18,27 km2 |

### Gmina w statystyce

Przekrój statystyczny gminy wg danych uzyskanych w Urzędzie Gminy (wg stanu na 31.12.2005 r.):

| Stan ludności ogółem | 10 411 |
| --- | --- |
| Małżeństwa cywilne zawarte w 2005 roku | 82 |
| Urodzenia żywe w 2005 roku w tym dziewczynek | 143 76 |
| Zgony ogółem w 2005 roku w tym kobiet | 80 34 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 2 706 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 6 677 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 1 028 |
| Drogi lokalne w gminie |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 3 244 |
| Liczba gospodarstw rolnych ogółem powyżej 1 ha użytków rolnych, w tym: - gospodarstwa od 1 ha do 2 ha użytków rolnych - gospodarstwa od 2,01 ha do 5 ha użytków rolnych - gospodarstwa od 5,01 ha do 20 ha użytków rolnych - gospodarstwa od 20,01 ha do 100 ha użytków rolnych - gospodarstwa powyżej 100 ha użytków rolnych, w tym: - liczba gospodarstw indywidualnych | 865 232 207 273 141 12 7 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2004 rok (w zł) | 15 877 729 |
| Dochód budżetu gminy ogółem 2005 rok (w zł) | 18 273 940 |
| Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem (w zł) – 2004 rok | 75 372 |
| Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem (w zł) – 2005 rok | 102 084 |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2004 roku (w zł) | 728,08 |
| Dochód na 1 mieszkańca w 2005 roku (w zł) | 770,09 |

### Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo

Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 415 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2005 roku).

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2005 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 17 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 6 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 5 |
| Budownictwo | 26 |
| Usługi transportowe | 12 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 102 |
| Inne | 258 |
| OGÓŁEM: | 415 |

### Infrastruktura techniczna

#### Transport i komunikacja

Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:

| Lp. | rodzaj drogi | długość ogółem w km | w tym utwardzone w km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drogi krajowe | 19,6 | 19,6 |
| 2. | drogi wojewódzkie | 55,4 | 55,4 |
| 3. | drogi powiatowe | 63,0 | 59,6 |
| 4. | drogi gminne | 87,2 | 28,5 |

Pozostałe drogi gminne podzielono wg ważności i funkcji:

- drogi podstawowe -  87,2  km

- drogi pomocnicze -  357,0  km

Komunikacja PKP – główne kierunki:

Kwidzyn – Grudziądz

Kwidzyn – Malbork

Komunikacja PKS – główne kierunki:

Kwidzyn – Gdańsk

Kwidzyn – Elbląg

Kwidzyn – Prabuty

Kwidzyn – Grudziądz

#### Telekomunikacja

Główny operator sieci przewodowej – Telekomunikacja Polska S.A. Stan sieci: dobra - sieć przewodowa z pełnym zakresem usług (telefonia, Internet ze stałym dostępem- Neostrada ) w części Gminy Kwidzyn. Na pozostałym obszarze działa system radiowy z ograniczonym dostępem (internet wdzwaniany, modemowy). Drugim operatorem z którego korzystają mieszkańcy to „Dialog”.

Telefonia komórkowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta – stacja bazowa znajduje się w Kamionce a pozostałe obsługujące teren Gminy Kwidzyn zlokalizowane są na terenie miasta Kwidzyna.

#### Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy brak jest kotłowni centralnych. Znajduje się jedynie jedna lokalna kotłownia w Gurczu. Pozostali mieszkańcy korzystają z indywidualnych pieców centralnych opalanych przeważnie węglem i drewnem.

#### Zaopatrzenie gminy w gaz

Zgazyfikowano około 40 % terenu gminy. Dalszy postęp gazyfikacji jest w gestii zakładów zajmujących się dystrybucją i przesyłem gazu. Miejscowości posiadające sieć gazową to: Mareza, Obory, Nowy Dwór, Grabówko, Korzeniewo, Lipianki, Gniewskie Pole, Pastwa, Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy, Górki, Rakowiec.

Na terenie pozostałej części gminy istnieje pełna dostępność do gazu butlowego, gdzie korzysta z niego obecnie około 90% gospodarstw domowych w obszarach nie objętych siecią gazowniczą.

#### Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Gminy Kwidzyn wodociągi grupowe, których łączna długość wynosi 147,8 km, zaopatrują w wodę 99,8 % ogółu gospodarstw domowych. Pozostały niewielki odsetek  to gospodarstwa położone w znacznej odległości od skupisk zabudowy wiejskiej, korzystające z własnych ujęć wody.

Większość mieszkańców gminy korzysta z wody czerpanej ze studni głębinowych w Kamionce na terenie gminy Kwidzyn. Ujęcie wody w Kamionce zapewnia również wodę dla miasta Kwidzyna. Natomiast w miejscowości Licze znajduje się również hydrofornia.

Długość sieci wodociągowej:					157,3 km

Stan sieci:							dobry

Liczba stacji uzdatniania wody:					1 szt.

Liczba przyłączy prowadzących do budynków: 			2 679 szt.

Ilość ujęć wody:						2 szt.

#### Kanalizacja

Obszar gminy posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę kanalizacyjną, gdyż ponad 75 % gminy jest skanalizowane.

Długość sieci kanalizacyjnej:					58,8 km

Długość przyłączy prowadzących do budynków:		9,5 km

Liczba przyłączy prowadzących do budynków:		 	1 212 szt.

Oczyszczalnie ścieków:

Oczyszczalnia w Rakowcu (PW-K Kwidzyn sp. z o.o.):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		200 m3/d

Średnia moc przerobowa:	85 m3/d

Oczyszczalnia dla szkoły w Janowie (EKOBLOK):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		11 m3/d

Średnia moc przerobowa:	2,2 m3/d

Oczyszczalnia w Tychnowach (komunalna):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		100 m3/d

Średnia moc przerobowa:	35 m3/d

Oczyszczalnia w Brachlewie BIOCLERE (komunalna):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		19 m3/d

Średnia moc przerobowa:	7,6 m3/d

Oczyszczalnia w Baldramie (ANR w Gdańsku GNIAZ Malbork):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		20 m3/d

Średnia moc przerobowa:	9,9 m3/d

Oczyszczalnia w Szałwinku BIOCLERE (PW-K Kwidzyn sp. z o.o.):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		20 m3/d

Średnia moc przerobowa:	6,4 m3/d

Oczyszczalnia w Gurczu (ANR w Gdańsku GNIAZ Malbork):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		21 m3/d

Średnia moc przerobowa:	3,8 m3/d

Oczyszczalnia w Bronnie (ANR w Gdańsku GNIAZ Malbork):

Typy oczyszczalni:		mechaniczno - biologiczna

Max wydajność:		30 m3/d

Średnia moc przerobowa:	6,1 m3/d

Oczyszczalnie te są w pełni eksploatowane. Oprócz wymienionych wyżej oczyszczalni na ternie Gminy Kwidzyn funkcjonuje 8 komunalnych (gminnych) zbiorczych oczyszczalni ścieków, a ponadto 55 oczyszczalni indywidualnych w następujących miejscowościach gminy: Baldram, Podzamcze, Janowo, Rakowice, Brokowo, Kamionka, Podzamcze, Dubiel, Brachlewo,  Dankowo, Rakowiec, Tychnowy.

#### Gospodarka odpadami

Gminę Kwidzyn obsługuje Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Kwidzynie. Natomiast wysypisko na terenie gminy zlokalizowane jest w miejscowości Gilwa Mała. Obsługuje ono miasto Kwidzyn, wszystkie miejscowości gminy Kwidzyn oraz inne miejscowości z gmin powiatu kwidzyńskiego. Od stycznia 2006 r. funkcjonuje w pełni. Zakład zajmuje powierzchnię 121.000m2, w tym kwatera składowania zajmuje 29.527 m2. ZUO posiada pozwolenie zintegrowane – Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr Ś/Ś.II.KG.66198/2/2005 z dnia 27.07.2005r.

Zdolność przyjmowania odpadów 20 ton na dobę, maksymalna roczna ilość odpadów deponowanych na składowisku może wynieść 27000 Mg. Objętość geometryczna przy składowaniu 4 m ponad koronę obwałowań to 185.000m3 odpadów stałych przy maksymalnym okresie eksploatacji kwatery składowej 7 lat.

W skład instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych wchodzą: kwatera składowa odpadów wraz z systemem odcieków oraz systemem odgazowania, jak również zbiornik na odcieki z kwatery składowej.

Przewiduje się jednowariantowy kierunek eksploatacji składowiska, przy dążeniu do minimalizacji ilości deponowanych odpadów. Na kwaterę składową kierowane są jedynie te odpady, które pozostają jako balast, po segregacji lub pozostałości procesowe (np. z procesu kompostowania),oraz te odpady, które ze względu na sposób prowadzonej przez zakład zbiórki nie będą mogły być poddane segregacji.

Na terenie zakładu prowadzi się segregację odpadów, a wytworzone odpady, po zgromadzeniu ilości transportowej przekazywane są odbiorcom legitymującym się wymaganymi prawem zezwoleniami na prowadzenie gospodarki  następującymi odpadami:  oleje odpadowe i odpady paliw ciekłych (z wyłączeniem. olejów jadalnych oraz z grup 05,12 i 19),odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach ,odpady nie ujęte w innych grupach (tj. zużyte lub nie nadające się  do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrupy 1606 i 1608).

W skład ZUO, poza instalacją objętą pozwoleniem zintegrowanym, wchodzą:

- sortownia surowców wtórnych i odpadów komunalnych,

- magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (detonator),

- kwatera do  selektywnego magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku w ramach eksploatacji kwatery składowej, kompostownia odpadów,

- magazyn z warsztatem, garaże, wiaty na sprzęt operacyjny, elektroniczna waga samochodowa, ręczna myjnia najazdowa do  mycia kół i podwozi samochodowych,

- brodzik dezynfekcyjny,

- budynek administracyjny,

- boksy na surowce wtórne.

Przewiduje się budowę kwatery na odpady niebezpieczne, zawierające azbest.

### Ochrona środowiska przyrodniczego, obszary chronione

Na terenie gminy spośród prawnych form ochrony przyrody występują obszary chronionego krajobrazu o ogólnej powierzchni 24 291 ha oraz 10 pomników przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - powierzchnia 1 597 ha. Jest to część tzw. Żuław Kwidzyńskich w dolinie Dolnej Wisły. Cecha charakterystyczną jest silnie zróżnicowana roślinność terenów podmokłych.

Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 3 065 ha, z czego część znajduje się w gminie Kwidzyn. Zajmuje zbocza doliny Wisły i jej strefę krawędziową ze zbiorowiskami grądów subkontynentalnych i borów mieszanych.

Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 6 879 ha. Obejmuje grądy subkontynentalne na zboczach doliny Wisły oraz fragment doliny Liwy.

Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 2 909 ha. Obejmuje fragment Pojezierza Iławskiego o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół zespołu tzw. Jezior Morawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, Różan i Rybno. Są tu tereny o dużych wartościach turystyczno – rekreacyjnych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy – powierzchnia 9 841 ha. Obszar ten połączony jest w jeden system z Obszarem Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń i Morawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Rzeka Liwa jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym, a wzdłuż jej brzegów wyznaczony został szlak pieszy nazwany Szlakiem Napoleońskim.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy znajduje się 10 pomników przyrody ustanowionych na mocy rozporządzenia Wojewody Elbląskiego:

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w m. Brokowo na gruntach ZR Ośno, przy skrzyżowaniu drogi do Ośna z drogą polną,

- dąb szypułkowy (Quercus robur)w m. Kamionka, 100 m od młyna, przy drodze polnej prowadzącej do lasu,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) grupa 3 szt. w m. Kamionka, przy drodze do młyna,

- buk pospolity (Fagus sylvatica) na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn, leśnictwa Trzciana w oddz. 118 d,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w m. Grabówko, na terenie posesji nr 36,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w m. Grabówko na terenie posesji nr 36,

- topola biała (Populus alba) 2 szt. w m. Mareza, po prawej stronie szosy Opalenie – Kwidzyn.

### Obszary zasobowe

Gmina Kwidzyn znajduje się w dorzeczu Wisły i rzek bezpośrednio uchodzących do niej. Na obszarze gminy ciekami wodnymi administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (rzeka Wisła i Liwa), Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (urządzenia melioracji podstawowej) oraz Spółki Wodne i Związek Wałowy Żuław Kwidzyńskich (urządzenia melioracji szczegółowej).

Sieć hydrograficzną gminy Kwidzyn stanowią:

- Rzeka Wisła - stanowi zachodnią granicę gminy. Charakterystycznym elementem doliny jest występowanie licznych starorzeczy. Wisła na wysokości Kwidzyna ma szerokość 400 – 500 m, dno doliny pochyla się z południa na północ od 16 do 10 m n.p.m. Najniższe stany wody notowane są najczęściej w grudniu i niekiedy w lipcu, najwyższe natomiast w kwietniu i marcu. Koryto rzeki jest na wysokości gminy uregulowane i objęte wałami przeciwpowodziowymi. W punkcie kontrolnym wód Wisły w Opaleniu wody w 2001 r. odpowiadały III klasie czystości. Głównym czynnikiem obniżającym jakość wód jest zły stan sanitarny oraz poziom chlorofilu „a”.

- Rzeka Liwa - uchodzi do Nogatu w pobliżu miejscowości Biała Góra. Rzeka ma długość 118 km, z czego na terenie gminy - 47,9 km. Koryto Liwy silnie meandruje i często zmienia swój kierunek. We wschodniej części gminy Liwa ma przebieg 
wschód - zachód, po czym okrąża Kwidzyn i zmienia swój bieg na południe - północ. Rzeka charakteryzuje się gwałtownymi i nierównomiernymi spadkami. Może stwarzać zagrożenie powodziowe dla przyległych terenów użytkowanych rolniczo, ponieważ okresowo prowadzi duże ilości rumoszu skalnego, pochodzącego z erozji dennej bocznej. Liwa prowadzi wody pozaklasowe do wiaduktu kolejowego przy starym młynie Kaszarniak, dalej aż do krawędzi wysoczyzny Pojezierza Iławskiego wody mają III klasę czystości, po czym, aż do ujścia do Nogatu, wody rzeki Liwy są to znowu wody pozaklasowe. Elementami obniżającymi klasę rzeki okazały się związki fosforu i bakterie coli typu kałowego. Parametry, które decydują o pozaklasowości wód to: fosfor ogólny i miano coli typu fekalnego.

- Rzeka Cyganówka - odcinek 5 km

- Rzeka Wandówka - odcinek 7 km

Urządzenia melioracji podstawowej - wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi służą do regulacji poziomu wód powierzchniowych, nawadniania i odwadniania terenu. Szacuje się, że na 1 km2 przypada 2,2 km rowów melioracyjnych.

Na terenie gminy znajduje się 8 jezior. Największym jest jezioro Jeżewo, położone w miejscowości Brachlewo. Pozostałe zbiorniki są niewielkie, ich powierzchnia wynosi od 1 do 7 hektarów

| Lp. | Nazwa zbiornika | Miejscowość | Powierzchnia [ha] | Maksymalna głębokość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | jezioro Jeżewo | Brachlewo | 18,3 | 2,5 |
| 2. | bez nazwy | Rakowiec | 7,3 | 2,5 |
| 3. | bez nazwy | Ośno | 5,5 | 1,5 |
| 4. | bez nazwy | Gniewskie Pole | 4,8 | 2,0 |
| 5. | bez nazwy | Licze | 4,3 | 3,0 |
| 6. | bez nazwy | Rakowiec | 2,9 | 2,0 |
| 7. | bez nazwy | Pastwa | 2,6 | 1,5 |
| 8. | bez nazwy | Rakowiec | 1,2 | 2,0 |

Na terenie gminy znajduje się również 16 źródeł, część z nich jest okresowa. Wody ze źródeł to wody wodorowęglanowo – wapniowe. Obecnie źródła te nie są wykorzystywane gospodarczo. Woda ze źródeł wymaga uzdatniania, z uwagi na podwyższone zawartości związków azotu.

Na jakość wód powierzchniowych na terenie gminy Kwidzyn mają wpływ odprowadzane do nich ścieki przemysłowe i komunalne. Obserwuje się jednak pozytywną tendencję spadku ilości odprowadzanych ścieków do wód i do ziemi. Maleje także ilość ścieków nieoczyszczonych, które obecnie stanowią jedynie znikomą część całości odprowadzanych ścieków.

### Obiekty zabytkowe

Na terenie Gminy Kwidzyn znajduje się 14 obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

| L.p. | Miejscowość | Działka nr | Właściciel / Zarządca | Obiekt | Wiek | Nr Rej. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Górki | 14/26 14/27 14/29 | Fundacja „Misericordia” | Budynek Dworu usytuowany w centrum założenia dworsko - parkowego | XVI | 175/90 z dnia 24 października 1990 r. |
| 2. | Janowo | 126 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Janowie | Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela wraz z otaczającym cmentarzem i bramą cmentarną | XIX | 332/94 z dnia 14.02.1994 r. |
| 3. | Licze | 229/4 | Stanisława Burnos Licze 77 a Gmina Kwidzyn | Dwór | XVII | 259/N z dnia 28 września 1962 r. |
| 4. | Licze | 229/3 229/5 231/5 | Stanisława Burnos Licze 77 a | Park Przypałacowy | XVIII – XIX | 66/83 z dnia 17 listopada 1959 r. |
| 5. | Podzamcze | 55/2 | Waldemar Rusiecki / Anna Skonieczna | Zameczek w Białym Dworze | XVII | 12/N/9 z dnia 10 listopada 1959 r. |
| 6. | Rakowiec | 330 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Rakowcu | Kościół Parafialny pw. Św. Antoniego | XIV | 720 z dnia 24 kwietnia 1975 r. |
| 7. | Rakowiec | 440 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Rakowcu | Plebania przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Rakowcu | XIX | 721 z dnia 24 kwietnia 1975 r. |
| 8. | Rakowiec | 77 | Janina i Zygmunt Krukowscy, Rakowiec 70 | Dworek myśliwski, budynki gospodarcze | Przełom XVIII/XIX | 43/78 z dnia 24 sierpnia 1976 r. |
| 9. | Tychnowy | 98 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Tychnowach | Kościół Parafialny pw Św. Jerzego | XIV | 166/N z dnia 9 grudnia 1961 r. |
| 10. | Tychnowy | 98 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Tychnowach | Elementy zabytkowego wystroju Kościoła Parafialnego pw Św. Jerzego | XVI | 7/82 z dnia 23 czerwca 1982 r. |
| 11. | Tychnowy | 98 | Parafia Rzymsko – Katolicka w Tychnowach | Cmentarz przykościelny wraz z bramą, kapliczką, historycznymi nagrobkami i zielenią wysoką | 2 poł. XIX | 565/98 z dnia 7 lipca 1998 |
| 12. | Mareza | 95 | Zbigniew Torłop, Mareza, ul. Długa 6 | Cmentarz przy ulicy długiej | 2 poł. XVIII | 106/88 z dnia 19 sierpnia 1988 r. |
| 13. | Podzamcze | 18 21/6 | Leszek i Jadwiga Świerczek, Podzamcze | Osada wielokulturowa z wczesnej epoki żelaza i okresu średniowiecza w miejscowości Podzamcze |  | Decyzja WKZ w Elblągu nr 2/a/90 z dnia 16.02.1990 r. |
| 14. | Podzamcze (cześć obiektu we wsi Jałowiec na terenie sąsiedniej gminy Ryjewo) | 17 | Andrzej Chowaniec, Podzamcze | Osada wielokulturowa z wczesnej epoki żelaza i okresu średniowiecza w miejscowości Podzamcze |  | Decyzja WKZ w Elblągu nr 6/a/90 z dnia 9 kwietnia 1990 r. |

### Turystyka i baza turystyczna

Na terenie Gminy Kwidzyn baza noclegowa występuje przede wszystkim w gospodarstwach agroturystycznych. Łączna liczba miejsc całorocznych wynosi 90, które uzupełniane są w sezonie o kolejne 20.

| Lp. | Precyzyjne określenie nazwy obiektu | Adres obiektu | Rodzaj obiektu | Okres świadczenia usług (sezonowe/ całoroczne) | Liczba miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hotel-Restauracja „ Biały Dwór” | Podzamcze 36a 82-500 Kwidzyn | Hotel | całoroczne | 34 |
| 2. | Camping Brachlewo | Brachlewo 82-500 Kwidzyn | Camping | całoroczne sezonowe | 5 15 |
| 3. | Gospodarstwo Produkcyjno - Agroturystyczne | Rakowiec 70 Rakowiec 82 - 500 Kwidzyn | Gospodarstwo Agroturystyczne | sezonowe | 21 |
| 4. | Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Strumieniem” | Baldram 28 82 - 500 Kwidzyn | Gospodarstwo Agroturystyczne | całoroczne | 10 |
| 5. | Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Liwą” | Brokowo 5a 82 - 500 Kwidzyn | Gospodarstwo Agroturystyczne | całoroczne | 11 |
| 6. | Gospodarstwo Agroturystyczne | Nowa Wieś 5 82-500 Kwidzyn | Gospodarstwo Agroturystyczne | sezonowe | 5 |
| 7. | Gospodarstwo Agroturystyczne | Rakowiec ul. Spacerowa 82 – 500 Kwidzyn | Gospodarstwo Agroturystyczne | całoroczne | 9 |

### Oświata i wychowanie

Młodzi mieszkańcy Gminy Kwidzyn do 16 roku życia uczęszczają do placówek oświatowych zlokalizowanych przede wszystkim na terenie gminy, na której znajdują się dwa przedszkola, cztery szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja. Dzieci z miejscowości w których nie ma szkół, dowożone są do innych miejscowości autobusami szkolnymi.

W przypadku starszych dzieci (młodzieży ponadgimnazjalnej) uczęszczają one na zajęcia przede wszystkim w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Kwidzyna.

#### Stan placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych (dane dot. Roku szkolnego 2005/2006)

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba dzieci | Pracownicy pedagogiczni (w etatach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedszkole w Korzeniewie w tym: „0” | 47 23 | 2,975 |
| 2. | Przedszkole w Marezie w tym: „0” | 63 21 | 5,185 |
| 3. | Przedszkole w Rakowcu w tym: „0” | 57 31 | 4,295 |
| 4. | Kl. „0” przy Szkole Podstawowej w Janowie | 21 | 1 |
| 5. | Kl. „0” przy Szkole Podstawowej w Tychnowach | 23 | 1 |
|  | Ogółem | 211 | 12,455 |

#### Wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych(dane dot. Roku szkolnego 2005/2006)

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba dzieci | Pracownicy pedagogiczni (w etatach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Janowie | 120 | 11,222 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | 183 | 15,778 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Rakowcu | 265 | 20,389 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Tychnowach | 135 | 11 |
| 5. | Gimnazjum w Liczu | 186 | 14,440 |
| 6. | Gimnazjum w Nowym Dworze | 245 | 14,947 |
|  | Ogółem | 1 134 | 14,947 |

### Kultura w gminie

#### Placówki kulturalne, w tym świetlice wiejskie

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Kultury przy Urzędzie Gminy w Kwidzynie. W struktury GOK wchodzą świetlice wiejskie prowadzące działalność kulturalno-oświatową: w Marezie, Dubielu, Rakowcu i Gurczu. Pod patronatem instytucji działają ludowe zespoły śpiewacze: „Wesoła Gromadka” i „Janowiacy znad Wisły”.

Pozostałe świetlice kulturalno – oświatowe (wiejskie) zlokalizowane są w Pastwie, Lipiankach, Gniewskim Polu, Podzamczu, Rozpędzinach, Brokowie, Kamionce i Pawlicach.

Zatrudnia się dwóch młodszych instruktorów kultury (3 etaty) w świetlicach w Marezie, Pastwie, Rakowcu i Gurczu.

Przez cały rok odbywają się zajęcia w trzech świetlicach tj. Marezie, Rakowcu i Pastwie. W Gurczu natomiast zajęcia są prowadzone w okresie od maja do października. W Pawlicach zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godz. – prowadzący jest zatrudniony na umowę zlecenie. We wszystkich świetlicach organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. Ponadto świetlice wyposażone są w różnego rodzaju gry, i sprzęt sportowy .

Świetlice są miejscem spotkań mieszkańców, służą rozpoznawaniu, rozbudzaniu zainteresowań, upowszechnianiu kultury, organizowaniu imprez okolicznościowych dla mieszkańców.

#### Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym

Na terenie gminy brak jest takich organizacji.

#### Zorganizowane grupy przedsięwzięć kulturalnych

- Ludowe Zespoły Śpiewacze:

- Wesoła Gromadka – Tychnowy

- Marezianki – Mareza

- Młodzieżowy Zespół Tancerzy „Reflex” działający przy świetlicy wiejskiej w Pawlicach.

- Młodzieżowy Zespół Wokalny „Arabeska” działający przy świetlicy wiejskiej w Pawlicach

- Kółko plastyczne i innych technik plastycznych w tym orgiami działające przy świetlicy w Marezie

- Dziecięca Grupa Teatralna działająca przy świetlicy w Marezie zajmująca się przygotowywaniem okazjonalnych przedstawień teatralnych.

### Rynek pracy i bezrobocie

#### Bezrobocie – według stanu na 31.12.2005 r.

Według Powiatowego Urzędu  Pracy w gminie Kwidzyn zarejestrowanych było (wg stanu na 31.12.2005 r.) 1 025 osób, w tym 545 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało 177 osób, w tym 66 kobiet.

Odsetek bezrobocia w gminie wynosił  25,5 % na dzień 31.12.2005 r. i był niższy od analogicznego okresu w 2004 r. o 3,4%.

Struktura osób bezrobotnych w Gminie Kwidzyn wg wykształcenia:

| Wykształcenie |  | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osoby | 2005 | 15 | 151 | 37 | 358 | 464 |
|  | 2004 | 13 | 188 | 43 | 439 | 489 |
| w tym kobiety | 2005 | 13 | 105 | 29 | 142 | 256 |
|  | 2004 | 12 | 118 | 34 | 181 | 271 |

W miesiącu grudniu 2005 r. nie odnotowano nowo zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu.

### Bezpieczeństwo publiczne

Teren Gminy Kwidzyn obsługiwany jest przez Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie. Do zadań Policji należy między innymi:

- Ochrona życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na te dobra.

- Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również zapewnienie spokoju w miejscach publicznych w środkach komunikacji publicznej w ruchu drogowym, i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania.

- Inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, i społecznymi.

- Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów.

- Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.

- Ponadto Policja realizuje polecenia sądu, prokuratury, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

| Rodzaj popełnionych przestępstw |  | PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| ogółem | ogółem * | 2984 | 3303 | 3321 | 2755 | 2314 |
|  | w tym ** | 1752 | 2009 | 2115 | 1693 | 1382 |
| przeciwko życiu i zdrowiu | ogółem * | 89 | 91 | 61 | 64 | 104 |
|  | w tym ** | 30 | 38 | 21 | 25 | 47 |
| drogowe | ogółem * | 240 | 252 | 450 | 584 | 652 |
|  | w tym ** | 99 | 101 | 198 | 231 | 265 |
| kradzież rzeczy | ogółem * | 488 | 500 | 545 | 480 | 391 |
|  | w tym ** | 369 | 399 | 430 | 372 | 304 |
| kradzież z włamaniem | ogółem * | 690 | 911 | 717 | 398 | 294 |
|  | w tym ** | 586 | 720 | 593 | 287 | 205 |
| Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze | ogółem * | 60 | 62 | 80 | 32 | 59 |
|  | w tym ** | 47 | 51 | 71 | 25 | 47 |
| gospodarcze | ogółem * | 275 | 299 | 520 | 332 | 126 |
|  | w tym ** | 201 | 212 | 388 | 263 | 20 |

- * dane dla powiatu kwidzyńskiego

- ** dane wspólne dla gminy wiejskiej Kwidzyn oraz Miasta Kwidzyna

Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W 2005 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zarejestrowano 422 zdarzeń drogowych w tym w Gminie Kwidzyn i Mieście Kwidzyn 304, tj 34 wypadków i 270 kolizji, w których nastąpiły tylko straty w mieniu. W wyniku tych zdarzeń 3 osób zginęło na miejscu, 49 osób doznały obrażeń ciała.

W Gminie Kwidzyn i Mieście Kwidzyn w 2005 roku z winy kierującego doszło do 299 zdarzeń (wypadków i kolizji). Z winy pieszego w roku 2005 doszło do 5 zdarzeń drogowych. Zatrzymano 583 nietrzeźwych kierowców w 2005 r.(łącznie z przestępstwami z art. 178a k.k. oraz wykroczenia z art. 8777 k.w.), a w 2004 r. 449.

| Rodzaj popełnionych przestępstw |  | WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| ogółem | ogółem * | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
|  | w tym ** | 48,6% | 48,6% | 48,6% | 48,6% | 48,6% |
| przeciwko życiu i zdrowiu | ogółem * | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
|  | w tym ** | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 34,3% |
| drogowe | ogółem * | 97,1% | 97,1% | 97,1% | 97,1% | 97,1% |
|  | w tym ** | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |
| kradzież rzeczy | ogółem * | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 19,3% | 19,3% |
|  | w tym ** | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% | 17,8% |
| kradzież z włamaniem | ogółem * | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% | 17,2% |
|  | w tym ** | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
| Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze | ogółem * | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 38,2% |
|  | w tym ** | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 33,3% |
| gospodarcze | ogółem * | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% |
|  | w tym ** | 94,9% | 94,9% | 94,9% | 94,9% | 94,9% |

- * dane dla powiatu kwidzyńskiego

- ** dane wspólne dla gminy wiejskiej Kwidzyn oraz Miasta Kwidzyna

### Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Kwidzyn działają następujące Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. św. Łukasza z Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Tychnowach i Pastwie,

- Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rakowcu.

W ramach ochrony zdrowia na terenie Ośrodka Zdrowia w Tychnowach i Pastwie są realizowane następujące świadczenia dla ludności:

- Porady lekarskie dla dorosłych i dzieci,

- Wizyty domowe do obłożnie chorych,

- Porady i badania laboratoryjne dla cukrzyków,

- Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych,

- Wykonywanie badań EKG,

- Przeprowadzanie badań bilansowych dzieci w wieku 0-18 lat.

W celu zapobiegania chorobom zakaźnym są przeprowadzane szczepienia ochronne przeciw Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi, Odrze, Różyczce, Śwince. Ponadto Ośrodki te sprawują opiekę środowiskową i pielęgnacyjno - środowiskowo - rodzinną.

Obie placówki realizują różnego rodzaju programy w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, m.in.: program dotyczący zmniejszenia rozpowszechniania palenia tytoniu. Poza przeprowadzanymi rozmowami z pacjentami, otrzymują oni ulotki, książeczki na temat szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto program ten jest realizowany w szkołach dla uczniów przez pielęgniarkę szkolną. Z powodu dużej ilości wypadków na wsiach w okresie letnim i w czasie żniw, program zwiększania sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia prowadzony jest w obu poradniach i w szkołach przez pielęgniarkę szkolną. Program na temat zapobiegania występowaniu oraz skutkom wcześniactwa, małej masy urodzeniowej ciała realizowany jest przez położną w szkole rodzenia w poradni w Tychnowach. Program usprawnienia wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca, przeprowadzany jest od kilku lat w obu poradniach wraz z cyklem programów o nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy. Wszystkie programy prowadzone są na bieżąco w zależności od  potrzeb. Czas poświęcony pacjentowi to około 0,5 godz.

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rakowcu realizuje następujące świadczenia:

- świadczenia lekarza POZ,

- świadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

- świadczenia pielęgniarki „praktyki” w Ośrodku Zdrowia,

- świadczenia położnej POZ,

- świadczenia pielęgniarki szkolnej,

- świadczenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

W ramach poradni ginekologiczno-położniczej prowadzone są szeroko zakreślone działania na rzecz wykrywalności raka szyjki macicy i raka sutka.

Ponadto poradnia prowadzi regularne szczepienia w ramach polityki pierwotnej. Każda porada lekarska m.in. dotyczy grup zagrożonych chorobą niedokrwienną. Świadczenia POZ ukierunkowane są przede wszystkim na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczenie niepełnosprawności, usprawnianie, pielęgnację oraz edukację zdrowotną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rakowcu realizuje programy profilaktyczne.

### Pomoc społeczna

Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz pomocą środowiskową zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie.

Ośrodek realizuje zadania statutowe wynikające z:

- ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 15 kwietnia 2004 r., Nr 64, poz. 593, ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 255) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

- ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

- uchwał Rady Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie obejmuje swym działaniem obszar Gminy Kwidzyn.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE (za 2005 rok)

| Formy pomocy |  | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń należnych | Kwota świadczeń wypłaconych w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 1 | 101 | X | 258 727 | 100 | 212 |
| ZASIŁKI STAŁE – ogółem | 2 | 101 | 912 | 258 727 | 100 | 212 |
| W tym przyznane dla osoby: Samotnie gospodarującej | 3 | 54 | 529 | 192 310 | 54 | 54 |
| Pozostającej w rodzinie | 4 | 48 | 383 | 66 417 | 47 | 160 |
| ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ | 5 | X | X | X | X | X |
| SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI | 6 | X | X | X | X | X |

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ (za 2005 rok)

| Wyszczególnienie |  | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W tym na wsi |  |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/ | 1 | 1 347 | 706 | 706 | 2 282 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj formę, i liczbę | 2 | 101 | 100 | 100 | 212 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę | 3 | 1 332 | 691 | 691 | 2 259 |
| Pomoc udzielana w postaci pracy socjalne – ogółem | 4 | X | 139 | 139 | 444 |
| W tym: Wyłącznie w postaci pracy socjalnej | 5 | X | X | X | X |

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY (za 2005 rok)

| Formy pomocy |  | Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w złotych | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM | 1 | 1 332 | X | 991 929 | 691 | 2 259 |
| ZASIŁKI OKRESOWE- OGÓŁEM | 2 | 227 | 547 | 104 478 | 227 | 737 |
| Bezrobocia | 5 | 226 | 545 | 104 351 | 226 | 731 |
| Długotrwałej choroby | 6 | X | X | X | X | X |
| Niepełnosprawności | 7 | 1 | 2 | 127 | 1 | 6 |
| Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń innych systemów zabezpieczenia społecznego | 8 | X | X | X | X | X |
| SCHRONIENIE | 9 | 11 | 1 937 | 21 802 | 11 | 11 |
| POSIŁEK | 10 | 666 | 91 890 | 218 911 | 339 | 1 555 |
| W tym dla dzieci | 11 | 660 | 91 342 | 213 581 | 334 | 1 549 |
| UBRANIE | 12 | X | X | X | X | X |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE- OGÓŁEM | 13 | 25 | 18 234 | 68 820 | 25 | 37 |
| W tym: Specjalistyczne | 14 | X | X | X | X | X |
| ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NIZ. | 15 | X | X | X | X | X |
| W tym dla: Osób bezdomnych | 16 | X | X | X | X | X |
| ZASIŁKI CELOWE DNA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO | 17 | X | X | X | X | X |
| ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO | 18 | 2 | 2 | 3 646 | 2 | 2 |
| SPRAWIENIE POGRZEBU | 19 | 693 | X | 574 272 | 578 | 18 69 |
| W tym osobom: Bezdomnym | 20 | 49 | 99 | 13 535 | 49 | 102 |
| INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM | 21 | 1 332 | X | 991 929 | 691 | 2 259 |
| W tym: Zasiłki specjalne celowe | 22 | 227 | 547 | 104 478 | 227 | 737 |

POWODY PRZYZNANIA POMOCY (za 2005 rok)

| Powód trudnej sytuacji życiowej |  | Liczba rodzin |  | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | w tym: na wsi |  |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| UBÓSTWO | 01 | 609 | 609 | 2031 |
| SIEROCTWO | 02 | X | X | X |
| BEZDOMNOŚĆ | 03 | 14 | 14 | 14 |
| POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA | 04 | X | X | X |
| W TYM: WIELODZIETNOŚĆ | 05 | X | X | X |
| BEZROBOCIE | 06 | 546 | 546 | 1803 |
| NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ | 07 | 196 | 196 | 536 |
| DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA | 08 | 108 | 108 | 318 |
| BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM | 09 | 43 | 43 | 236 |
| W TYM RODZINY NIEPEŁNE | 10 | 14 | 14 | 51 |
| RODZINY WIELODZIETNE | 11 | 17 | 17 | 133 |
| PRZEMOC W RODZINIE | 12 | 14 | 14 | 47 |
| ALKOHOLIZM | 13 | 59 | 59 | 138 |
| NARKOMANIA | 14 | X | X | X |
| TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO | 15 | 5 | 5 | 5 |
| BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE | 16 | X | X | X |
| TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY | 17 | X | X | X |
| ZDARZENIA LOSOWE | 18 | 1 | 1 | 1 |
| SYTUACJA KRYZYSOWA | 19 | X | X | X |
| KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA | 20 | X | X | X |

## ANALIZA SWOT

Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono tzw. analizę SWOT.

Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Gminy oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed gminą. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony Gminy i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony Gminy i które niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności Gminy, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi Gminy;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności Gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój Gminy).

Podczas debaty, jej uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie na najważniejsze czynniki i ich uszeregowanie wg obszarów analizy. Przeprowadzone wśród uczestników debaty badania ankietowe dały możliwość poznania Gminy poprzez pryzmat ich opinii. Pozwoliły dodatkowo przybliżyć i określić najważniejsze jej problemy. Ankietowani 

odpowiadali na pytania, co – ich zdaniem – jest mocną stroną Gminy, z jakimi gmina boryka się trudnościami i jak można je zwalczać, wykorzystując rysujące się szanse. Respondenci kwantyfikowali również podstawowe dziedziny życia społeczno – gospodarczego w rozbiciu na poszczególne cechy.

Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń). Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Gmina, pozwala sformułować koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego Gminy. Wiele kwestii podnoszonych było w sposób nieomal identyczny przez kilka lub nawet kilkanaście osób, można je zatem nazwać uniwersalnymi. Wiele zaś było tak szczegółowych, iż można by je traktować jako punkt wyjścia do konstruowania już nawet nie celu, a właściwie konkretnego programu operacyjnego lub projektu.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach Gminy i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach Gminy ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu Gminy i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

| ANALIZA SWOT GMINY KWIDZYN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WEWNĘTRZNE | ZEWNĘTRZNE |
| POZYTYWNE | MOCNE STRONY | SZANSE |
|  | - Nowo wybudowane szkoły - Służba zdrowia - Przetwórstwo owocowo – warzywne - Turystyka - Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kwidzyna - Społeczność lokalna - Aktywna administracja - Tereny pod budownictwo mieszkaniowe - Bezpieczeństwo - Dostęp do informacji - Sieć dróg - Dochody gminy - Dużo przedsiębiorstw - Dobre zarządzanie - Dokumentacje techniczne pod inwestycje - Uregulowane sprawy własnościowe - Położenie geograficzne - Rolnictwo (jakość gleb, wysoka kultura rolna) - Dostęp do kultury - Infrastruktura wodociągowa - Kanalizacja (w większości miejscowości gminnych) - Gazyfikacja (w większości miejscowości gminnych) - Dobrze wyposażone zadbane przedszkola, szkoły, biblioteki - Uzbrojone tereny inwestycyjne - Kapitał ludzki - Aktywność społeczna - Walory krajobrazowe i turystyczne - Rozwój gospodarstw agroturystycznych - Szlaki wodne (Wisła, Liwa) dla rozwoju turystyki i sportów wodnych - EURORUTE R-1 – międzynarodowy szlak rowerowy - Współpraca Rady Gminy z Wójtem - Dbałość o środowisko | - Budowa boisk i placów zabaw - Most na rzece Wiśle - Rozwój przemysłu elektronicznego - Rozbudowa sieci dróg - Pozabudżetowe środki finansowe - Potencjalny rozwój terenów wzdłuż dróg dojazdowych do mostu - Wykorzystanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych - Inwestorzy zagraniczni - Uproszczenie przepisów budowlanych - Rozwój agroturystyki i turystyki kwalifikowanej - Współpraca sąsiednich gmin np. przez wspólne inwestycje turystyczne - Autostrada - Rozwój obszarów Dolnej Wisły - Dostęp do szkolnictwa wyższego - Inwestycje proekologiczne - Rozwój budownictwa mieszkaniowego - Stworzenie nowych miejsc pracy - Przedsiębiorczość w gminie miejskiej i rozwój firm z kapitałem zagranicznym - Zatrzymanie migracji młodych ludzi za granicę kraju - Edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Obwodnica - Lepsze połączenia kolejowe - Odrestaurowanie obiektów zabytkowych |
| NEGATYWNE | SŁABE STRONY | ZAGROŻENIA |
|  | - Infrastruktura drogowa - Infrastruktura kanalizacyjna (nie we wszystkich miejscowościach) - Chodniki (nie we wszystkich miejscowościach) - Brak właściwej komunikacji (autobusowej i kolejowej) z niektórych miejscowości gminy do Kwidzyna, oraz do Gdańska - Stan wałów przeciwpowodziowych - Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Infrastruktura techniczna - Promocja gminy - Bezrobocie - Służba zdrowia – brak specjalistów - Patologie - Brak świetlic w niektórych miejscowościach - Słabe zaangażowanie niektórych sołectw (mieszkańców) - Patologiczne środowiska popegeerowskiego - Niedostateczna ilość ścieżek pieszo – rowerowych - Budownictwo socjalne - Niska świadomość ekologiczna mieszkańców - Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna - Rozdrobnienie gospodarstw rolnych - Słaby dostęp do Internetu - Brak alternatywy dla bezrobotnych w zakresie przekwalifikowania zawodowego - Nierównomierny rozwój gminy - Wykorzystanie środków unijnych - Duża powierzchnia terenów zalewowych - Brak współpracy z gminami ościennymi | - Upadek przemysłu - Brak dostępu środków unijnych - Niedostateczna infrastruktura techniczna otoczenia gminy - Organizacja służby zdrowia - Słaby rozwój oferty kulturalnej - Wzrost przedsiębiorczości w skali makro - Skażenie środowiska - Emigracja wykształconych młodych ludzi do pracy w krajach UE - Zła praca rządowych agencji pomocowych - System prawny - Słaby rozwój gospodarczy kraju - Demoralizacja młodzieży szkolnej i pozaszkolnej - Nieodpowiednia gospodarka odpadami i ściekami - Niestabilna polityka rządu - Ubożenie społeczeństwa - Starzenie się społeczeństwa - Niski przyrost naturalny - Niszczenie środowiska naturalnego - Likwidacja placówek oświatowych - Zagrożenie powodziowe - Stosowanie niewłaściwych technologii w rolnictwie - Gorsze traktowanie peryferyjnych obszarów województwa przez władze wojewódzkie - Upadek przemysłu celulozowo – papierniczego |

# ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

## CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania Gminy, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Gminy Kwidzyn koncentrować będzie się na pięciu obszarach:

- EKOLOGIA

- GOSPODARKA

- INFRASTRUKTURA

- PRZESTRZEŃ

- SPOŁECZNOŚĆ

Tablica celów w poszczególnych obszarach (przestrzeń, ekologia, społeczność infrastruktura, gospodarka) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Cele drugorzędne to cele, które są ważne dla danego obszaru, ale czas i tempo realizacji tych celów zależy od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych możliwości finansowania (cele rezerwowe).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

UWAGA

Zidentyfikowane cele i kierunki działania w poszczególnych obszarach są jedynie podstawą do ostatecznego wyboru wariantu rozwoju.

Nie jest możliwa realizacja wszystkich zidentyfikowanych celów w okresie realizacji Strategii. Cele, które nie znalazły miejsca w wariancie rozwoju mogą być podstawą dla aktualizacji Strategii w następnych latach, w procesie monitorowania tego dokumentu.

| ### Ekologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej. |  |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku dalszego ulepszania gospodarki odpadami. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. | Edukacja dorosłych (lokalne media, zebrania wiejskie). |  | Tworzenie programów lojalnościowych skierowanych do mieszkańców gminy (wydatki na ochronę środowiska prowadzone przez indywidualne gospodarstwa proporcjonalne do ulg). |  | Likwidacja zbiorników bezodpływowych na rzecz przyłączy do sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach gminy. |  |  | Wspieranie organizacyjne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych. | Monitoring potrzeb w zakresie poboru gazu przez mieszkańców gminy dla dalszej gazyfikacji. |  |  | Dążenie do wprowadzania systemu segregacji odpadów u źródła ich wytwarzania. |  | Stworzenie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i jego realizacja. |  | Utylizacja odpadów niebezpiecznych wielkogabary - towych. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizować sieci wodociągowe. |  |  |  |  | Wdrożyć i realizować programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy. |  |  |  |  |  |  | Podjąć działania służące zmniejszeniu zagrożeń ekologicznych. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Remont i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych). |  | Budowa nowych odcinków sieci w obszarach prorozwojowych. |  | Poprawa jakości wody pitnej. | Monitoring zrzutu ścieków do rzeki Liwy. |  | Budowa infrastruktury turystycznej umożliwiającej organizację spływów kajakowych. |  |  | Lepiej wykorzystać zbiornik na rzece Liwie dla organizacji różnych form rekreacji. |  | Likwidacja źródeł niskiej emisji. | Uczestnictwo w działaniach na rzecz zabezpieczenia gminy przed naturalnymi zagrożeniami. |  | Monitoring stosowanych technologii ochrony roślin i nawożenia gruntów. |  |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku większej kontroli potencjalnych zagrożeń ekologicznych przez jednostki nadzorujące. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku właściwego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku poprawy estetyki poszczególnych miejscowości w gminie. |  |  |  |  |  |

| ### Gospodarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego. |  |  |  |  | Wykorzystać położenie gminy do pozyskania inwestorów i unowocześnienia gospodarki. |  |  |  |  | Stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza małych i średnich firm. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wokół tras dojazdowych do mostu i ich promocja. |  | Budowa i rozbudowa sieci dróg dojazdowych do mostu. | Budowa sieci infrastruktury technicznej w obszarze aktywności gospodarczej wokół mostu. |  | Stworzenie obszaru aktywności gospodarczej o preferencyjnych warunkach inwestowania jako alternatywy dla oferty miasta. |  | Stworzenie warunków dla rozwoju różnych form turystyki. |  | Promowanie gminy w zakresie istniejącego potencjału gospodarczego. | Własny system preferencyjnych podatków lokalnych zgodny z ustawą o pomocy publicznej. |  | Rozwijanie pakietu bezpłatnego doradztwa dla MSP chcącego inwestować w gminie i istniejącego już sektora MSP. |  | Rozwijanie turystycznej infrastruktury okołobiznesowej. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzyć warunki do dalszych inwestycji przez potencjalnych inwestorów. |  |  |  |  | Stworzyć warunki do dalszego rozwoju usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Budowa bazy projektów, których realizacja może opierać się o ustawę PPP*. | Przygotowanie dobrej oferty uzbrojonych gruntów pod inwestycję i ich promocja na rynku międzynarodowym. |  |  | Wykształcenie dobrze przygotowanego zespołu negocjatorów działających w imieniu gminy. | Podejmowanie inwestycji dających dostęp do Internetu mieszkańcom gminy. | Zmierzać do pokrycia gminy zasięgiem wszystkich operatorów telefonii komórkowej. |  | Zwiększenie roli Internetu w bieżącym zarządzaniu gminą i obsługą administracyjnych świadczeń na rzecz mieszkańców. |  | Włączenie organizacji pozarządowych w działania na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych. | Edukacja bezpośrednich beneficjentów (np. rolnicy, prowadzący działalność gospodarczą). |  | Realizowanie procesów przygotowawczych dla absorpcji środków UE (projekty, studia wykonalności). |  |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększyć promocję w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki oraz rozwoju bazy sportowo-turystycznej. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych. |  |  |  |  | Stworzyć warunki do dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej. |  |  |  |  |

* Partnerstwo Publiczno - Prywatne

| ### infrastruktura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku dalszego zabezpieczania terenów inwestycyjnych i ich uzbrajanie w niezbędną infrastrukturę. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego. |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie mocnej grupy nacisku grup samorządowych i biznesowych dla przyśpieszenia budowy mostu na Wiśle. |  | Lepsza komunikacja dalej położonych miejscowości gminy z miastem Kwidzyn – rozbudowa dróg. |  | Budowa sieci komunikacji gminnej w oparciu o komunikację miejską. | Stworzenie strefy aktywności gospodarczej wzdłuż planowanej drogi przy Wiśle. |  | Zabezpieczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (Rekowiec, Dankowo). | Budowa infrastruktury proinwestycyjnej dla relokacji MSP w obszar Górek i Rozpędzin. | Budowa mieszkań komunalnych w porozumieniu z gminą miejską Kwidzyn. |  | Dywersyfikacja sposobów zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy np. TBS na obszarze Jankowa, Marezy, Górek i Rakowca. |  |  | Zapewnienie mieszkań socjalnych w oparciu o współpracę z miastem. |  |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich. |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych. |  |  |  | Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. |  |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  |
| Remont drogi wojewódzkiej Podzamcze – Licze. | Tworzenie partnerstw publiczno – prywatnych przy remontach dróg powiatowych min. Licze – Ośno – Szadowo. |  | Wykorzystanie remontu dróg powiatowych i wojewódzkich dla remontu i budowy nowych elementów infrastruktury okołodrogowej. |  | Zwiększenie nakładów na poprawę Wału Grabino – Janowo. |  | Modernizacja urządzeń melioracyjnych – kanały przydrożne. | Częściowa regulacja rzeki Liwy i modernizacja kanału Palemona. | Baza noclegowa, campingi, wiaty, stanowiska kajakowe na Liwie. |  |  | Korzeniewo – muzeum portu, budowa przystani. | Umożliwianie budowy moteli, pensjonatów nad Wisłą. |  |  |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej. |  |  |  |  |  | Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg śródpolnych utwardzonych płytami betonowymi. |  |  |  | Podjąć działania w celu dalszej poprawy infrastruktury gminy. |  |  |  |  |  |

* Towarzystwo Budownictwa Społecznego

| ### przestrzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku stworzenia sprawnego systemu współpracy gminy z regionem i partnerami zagranicznymi. |  |  |  |  |  | Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy. |  |  |  |  | Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |
| Nawiązać kontakty partnerskie z gminami europejskimi dla zwiększania promocji międzynarodowej walorów gospodarczych gminy. |  | Intensyfikacja promocji gminy w województwie pomorskim. | Dostosować politykę przestrzeni gminy do polityki województwa. |  |  | Produkt markowy oparty na tradycjach kulinarnych (np. pieczenie chleba). |  | Opracowanie produktów markowych na bazie domeny turystycznej – rzeki Wisły. | Rzeka Liwa – jako domena generująca nowe produkty turystyczne. |  | Rozwijanie szlaków turystyki wodnej. |  |  | Żegluga rzeczna Kwidzyn – Gdańsk. |  | Rozwijanie sieci ścieżek rowerowych powiązanych ze szlakami turystyki wodnej i pieszej. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku rozwoju obszarów turystycznych gminy. |  |  |  | Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja. |  |  |  |  |  |  |  | Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna. |  |  |  |  |
| Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |  |  |  | Kierunki działania |  |  |  |  |
| Miejsca wypoczynkowe nad Wisłą. | Obszary przyjeziorne w Rekowcu, Liczu i Brachlewie. |  | Rozwój infrastruktury turystycznej wokół rzeki Liwy. | Utworzenie Parku Krajobrazowego. |  |  | Tworzenie projektów PPP* dla lepszego zagospodarowania gospodarczego walorów przyrodniczych gminy. |  |  | Stworzenie Programu Rozwoju Turystyki z gminą miejską Kwidzyn i promocja turystyczna w skali międzynarodowej. |  | Tanie działki budowlane nad Wisłą. | Utworzenie Centrum Rekreacyjnego dla miasta na terenie gminy Kwidzyn. |  | Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zapewnienia dobrego dojazdu do atrakcyjnych miejsc gminy Kwidzyn. |  |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontynuacja podnoszenia walorów estetycznych wsi gminnych. |  |  |  |  | Opracowanie polityki przestrzennej gminy – wizji rozwoju (kierunków). |  |  |  |  |  |  | Ochrona Doliny Wisły przed naturalnymi zagrożeniami. |  |  |  |  |

* Partnerstwo Publiczno - Prywatne

| ### społeczność |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorytety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy. |  |  | Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne. |  |  |  | Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym. |  |  |
| Kierunki działania |  |  | Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |
| Wykorzystanie bazy oświatowej dla organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. | Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach. | Zwiększenie dostępu do nauki dla rodzin o obniżonym dochodzie. | Remont i rozbudowa istniejących obiektów kultury, w tym świetlic wiejskich. | Reaktywacja i wspieranie organizacji pozarządowych o charakterze kulturalnym, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. |  | Utworzenie Centrum Kulturalnego Gminy. | Stworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. | Programy profilaktyczne / grupy wsparcia. | Świetlice terapeutyczne przy każdej szkole. |
| Cele pierwszorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjąć działania w kierunku zmniejszenia bezrobocia w szczególności w obszarach popegeerowskich. |  |  | Podjąć działania w kierunku ciągłego zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców gminy. |  |  |  | Stworzyć warunki do integracji społeczności lokalnej. |  |  |
| Kierunki działania |  |  | Kierunki działania |  |  |  | Kierunki działania |  |  |
| Edukacja dorosłych w zakresie pozyskiwania umiejętności w poszukiwaniu pracy. | Promocja samozatrudnienia. | Przeciwdziałanie zjawisku dziedziczonego bezrobocia (edukacja dzieci i młodzieży). | Monitoring środowisk zagrożonych. | Zwiększenie działań prewencyjnych (Policja + kadra nauczycielska + Kościół). | Powstanie straży gminnej. |  | Poradnictwo rodzinne dla mieszkańców z terenów wiejskich. | Organizacja grup wsparcia dla osób i grup społecznych będących na krawędzi wykluczenia społecznego. | Przeciwdziałanie zjawisku rozwarstwienia społecznego. |
| Cele drugorzędne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tworzyć warunki do kontynuacji rozwoju budownictwa mieszkaniowego. |  |  | Stworzyć warunki do skutecznej współpracy z sąsiednimi gminami i powiatem. |  |  |  | Partnerska współpraca międzynarodowa z gminami krajów europejskich. |  |  |

## WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - PO KOREKTACH EKSPERCKICH

### KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU

W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego (gospodarka, przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność) wskazano 14 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kwidzyn. Cele te wypełniają realizację przyjętej misji do roku 2015.

Sformułowane cele były podstawą do określenia wariantu rozwoju, składającego się z 14 najważniejszych celów, bez względu na to, do jakiego wcześniej obszaru zostały one zakwalifikowane.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Celom tym przypisano 50 % środków potencjału inwestycyjnego Gminy Kwidzyn.

Kolejne cztery cele określono mianem celów niezbędnych, dla których realizacji przeznacza się 35 % tegoż potencjału.

Dla wskazanych niżej ośmiu celów pierwszorzędnych przeznaczono 15 % tzw. potencjału inwestycyjnego.

Każdemu celowi w wariancie rozwoju przypisano jeden z czterech charakterów odpowiadających skutkom, jakie będzie wywoływała pełna realizacja tego celu.

Zidentyfikowano cztery możliwe charakterystyczne skutki oddziaływania tj. prospołeczny, prokonkurencyjny, proedukacyjny i proinnowacyjny.

Wariant rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kwidzyn dzielący się na dwa priorytety, cztery cele niezbędnych oraz osiem celów pierwszorzędnych (schemat wariantu przedstawia tabela o nazwie „Wariant rozwoju”) można określić jako wariant o charakterze prokonkurencyjno – prospołecznym. Wariant rozwoju ma za zadanie zhierarchizowanie celów i jest podstawą podziału środków potencjału inwestycyjnego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do roku 2013 w ramach przyjętego budżetem UE podziału Funduszy Strukturalnych.

Dodatkowo każdy cel w wybranym wariancie rozwoju oznaczono symbolami 
od I A do I B w przypadku priorytetów, II A – II D w przypadku celów pierwszorzędnych 
i od III A do III H przy celach drugorzędnych.

Oznaczenia te znajdują dalsze zastosowanie w procesie przyporządkowywania programów operacyjnych do poszczególnych celów w Wybranym Wariancie Rozwoju Gminy.

WARIANT ROZWOJU

| Priorytety | Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego. I A |  |  |  | Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. I B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele NIEZBĘDNE | Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym. II A | Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy. II B |  |  | Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja. II C |  | Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. II D |
| Cele PIERWSZORZĘDNE | Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne. III A |  | Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy. III B |  |  | Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna. III C |  |
|  | Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich. III D |  | Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych. III E |  |  | Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej. III F |  |
|  | Wdrożyć i realizować programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy. III G |  |  | Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy. III H |  |  |  |

# REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenia każdego programu. Zadania występujące w kartach poszczególnych projektów wraz z tymi projektami
są przyporządkowane do poszczególnych programów. Programy zostały przypisane jednemu 
z czternastu strategicznych celów oznaczonych literami od I A do III H, jak w Wybranym Wariancie Rozwoju (str. 49).

## PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE

| Numer programu | Nazwa programu | Przyporządkowanie programu do określonego celu |
| --- | --- | --- |
|  | „Program poprawy infrastruktury drogowej” | Program numer I B/1 |
|  | „Program restrukturyzacji i modernizacji substancji mieszkaniowej i społecznej na terenie Gminy Kwidzyn” | Program numer III C/2 |
|  | „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn” | Program numer II B/3 |
|  | „Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn” | Program numer III F/4 |
|  | „Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki” | Program numer II C/5 |
|  | „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych” | Program numer III E/6 |
|  | „Program rozwoju infrastruktury dla potrzeb kultury na terenie Gminy Kwidzyn” | Program numer III A/7 |
|  | „Program dostosowania stanu technicznego funkcji obiektów użyteczności publicznej do zasad funkcjonowania i norm obowiązujących w Unii Europejskiej” | Program numer III H/8 |
|  | „Program zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych” | Program numer I A/9 |

Powyższe nazwy programów operacyjnych wynikają z opracowanego dokumentu „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015”.

Programy te mogą być uzupełnione w kolejnych latach o zadania, które będą wynikały 
ze składanych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych każdego roku, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn w sprawie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

W niniejszym dokumencie znajdują się jedynie te programy, których zadania mają swoje odzwierciedlenie w złożonych Wnioskach Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz w tabeli „WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2013”.

## PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE 2007-2013 PROGRAMY OPERACYJNE (KARTY PROJEKTÓW)

(karty programów operacyjnych zostały zaktualizowane w maju 2006 roku)

Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji.

- Uwaga: Programy Operacyjne (Karty Projektów) mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są 
w rozdziale 5.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013

### Wstęp

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o „Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn” oraz złożone Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Dokument ten jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w sobie od jednego do kilkunastu zadań.

Treść programu operacyjnego (jego nazwa) tworzona była w oparciu o kierunki działania podporządkowane określonym celom, które zawarte zostały w dokumencie podstawowym, jakim jest Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn.

W niektórych przypadkach bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia programu operacyjnego był konkretny cel podporządkowany określonemu w strategii priorytetowi.

Zamiana celu na program operacyjny występuje jedynie w tych przypadkach, kiedy zakres celu był niewielki, a kierunki działania temu celowi podporządkowane miały charakter przedsięwzięć wypełniających ten program.

„Programy Operacyjne” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią materiał roboczy dla późniejszego konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne referaty Gminy i jednostki organizacyjnej Gminy.

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

Poniższe zadania inwestycyjne oraz przedsięwzięcia organizacyjne zamieszczone w kartach projektów wynikają z wcześniej opracowanych dokumentów:

- „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2011”

- „Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych”- wzór w załączniku nr 1 obowiązującym na lata 2007–2013 (składane przez poszczególne referaty Gminy, jednostek podległych wchodzących w skład Gminy Kwidzyn).

W niniejszym dokumencie znajdują się jedynie te programy, których zadania mają swoje odzwierciedlenie w wyżej wymienionych dokumentach.

### Karta programowa

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi podporządkowanego celu, które to cele zostały przyjęte w „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn”.

Przykład:

Program numer IA/1.

Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do priorytetu według oznaczeń priorytetów w wybranym wariancie rozwoju.

Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny.

Przy projektach występuje jego oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji).

Zadanie pierwsze w tym przykładzie będzie miało numer Z/3/1, a drugie Z/3/2 itd.

Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca (konkretny referat Gminy lub jednostka organizacyjna gminy). Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”. Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez referaty Gminy na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego przez jednostki do tego upoważnione.

### Wypełnianie karty programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kwidzyn.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca/zgłaszający wniosek” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającego wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

### Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić szczegółowe Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych (wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 1), który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych wniosków inwestycyjnych i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Gminy zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań Programów Operacyjnych do Zintegrowanej tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego opisanego w rozdziale 10.

WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO

Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1*

| PROJEKT NAZWA | ZADANIE NAZWA | WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA |  |  |
| "Nazwa projektu" P 1/1 | Zadanie Z 1/1/1 | "Nieznany" | koszt całkowity: | Budżet |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/1/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| "Nazwa projektu" P 1/2** | Zadanie Z 1/2/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/2 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/2/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
| "Nazwa projektu" P 1/3 | Zadanie Z 1/3/1 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/2*** |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |
|  | Zadanie Z 1/3/3 |  | koszt całkowity: |  |
|  |  |  | środki własne: |  |

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY:

ŚRODKI WŁASNE:

program operacyjnY: „Program poprawy infrastruktury drogowej”

Program nr I B/1

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji infrastruktury drogowej Projekt nr P 1/1 | Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu (ul. Lipowa) Zadanie nr Z 1/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 2 600 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 780 000,00 |  |
|  | Modernizacja drogi w Grabówku od Pana Brodnickiego do Pana Widza Zadanie nr Z 1/1/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 140 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 140 000,00 |  |
|  | Modernizacja drogi w Pastwie nad kanałem Cegłowym Zadanie nr Z 1/1/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 215 000,00 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 115 000,00 |  |
|  | Budowa odcinka drogi utwardzonej od ul. Spółdzielczej do ul. Łąkowej w Korzeniewie Zadanie nr Z 1/1/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 100 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 100 000,00 |  |
|  | Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Gniewskie Pole – Gniewskie Pole długości 780m Zadanie nr Z 1/1/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 350 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 122 500,00 |  |
|  | Budowa dróg wewnętrznych w Rozpędzinach i Oborach Zadanie nr Z 1/1/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 3 000 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 1 050 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji infrastruktury drogowej Projekt nr P 1/2 | Budowa drogi Obory – Korzeniewo Zadanie nr Z 1/2/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 500 000,00,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 200 000,00 |  |
|  | Utwardzenie drogi Tychnowy – Kamionka o długości 1,5km Zadanie nr Z 1/2/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 500 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 200 000,00 |  |
|  | Budowa dróg osiedlowych w Brachlewie o długości 500m Zadanie nr Z 1/2/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 300 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 90 000,00 |  |
|  | Budowa ul. Słonecznej w Tychnowach Zadanie nr Z 1/2/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 50 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 50 000,00 |  |
|  | Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu Zadanie nr Z 1/2/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 100 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 100 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt modernizacji dróg dojazdowych do pól ( poprawa gospodarowania rolniczego na terenie Doliny Kwidzyńskiej) Projekt nr P 1/3 | Modernizacja dróg śródpolnych w Lipiankach o długości ok. 2 km Zadanie nr Z 1/3/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 500 000,00,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 200 000,00 |  |
|  | Budowa mostu na kanale Palemona w Nowym Dworez Zadanie nr Z 1/3/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 460 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 460 000,00 |  |
|  | Modernizacja dróg w Janowie za wałem Zadanie nr Z 1/3/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 300 000,00 | Budżet Gminy, , Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 105 000,00 |  |
|  | Modernizacja drogi w Gurczu o długości 1km (za POLIMĄ) Zadanie nr Z 1/3/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 150 000,00 | Budżet Gminy, , Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 52 500,00 |  |
|  | Modernizacja drogi w Korzeniewie od ul. Sportowej w kierunku Lipianek do lasu Zadanie nr Z 1/3/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 350 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 122 500,00 |  |
|  | Modernizacja drogi w Grabówku o długości 2km koło Pana Brodnickiego do utwardzonej drogi Zadanie nr Z 1/3/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 350 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 122 500,00 |  |
|  | Budowa betonowego mostu w Podzamczu Zadanie nr Z 1/3/7 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 480 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 480 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji infrastruktury okołodrogowej Projekt nr P 1/4 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką przez rzekę Liwę w Górkach Zadanie nr Z 1/4/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 600 000,00 | Budżet Gminy, Budżet Państwa, Budżet Miasta, środki prywatne |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 200 000,00 |  |
|  | Budowa ciągu pieszo – rowerowego Mareza – Grabówko wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznycm Zadanie nr Z 1/4/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 2 100 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 800 000,00 |  |
|  | Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Kwidzyn Zadanie nr Z 1/4/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 160 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 160 000,00 |  |
|  | Doświetlenie ulic na terenie Gminy Kwidzyn Zadanie nr Z 1/4/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 230 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 230 000,00 |  |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne Zadanie nr Z 1/4/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 700 000,00 | Budżet Gminy, Zakład Enegetyczny |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 700 000,00 |  |
|  | Modernizacja istniejących chodników w Marezie Zadanie nr Z 1/4/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 150 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 52 500,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji infrastruktury okołodrogowej Projekt nr P 1/5 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o dł. 4 km Zadanie nr Z 1/5/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 050 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 400 000,00 |  |
|  | Budowa ścieżki rowerowej z Rakowca do Kwidzyna Zadanie nr Z 1/5/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 2 000 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 600 000,00 |  |
|  | Budowa ścieżki rowerowo – pieszej Baldram – Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa Zadanie nr Z 1/5/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 350 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 350 000,00 |  |
|  | Budowa ulicy Jesionowej w Marezie Zadanie nr Z 1/5/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 250 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 250 000,00 |  |
|  | Budowa w Marezie o dł. około 4 km Zadanie nr Z 1/5/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 210 000,00 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 60 000,00 |  |
|  | Budowa drogi Tychnowy – Brachlewo o dł. około 2 km Zadanie nr Z 1/5/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 500 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 100 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji infrastruktury okołodrogowej Projekt nr P 1/6 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Słonecznej do istniejącego w ciągu ul. Kwidzyńskiej w Rakowcu Zadanie nr Z 1/6/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 300 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 90 000,00 |  |
|  | Modernizacja chodnika w Korzeniewie Zadanie nr Z 1/6/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 100 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 35 000,00 |  |
|  | Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowozabudowanych Zadanie nr Z 1/6/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 500 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Rada Sołecka Sołectwa Rakowiec | środki własne: 500 000,00 |  |
|  | Zakończenie budowy drogi Tychnowy - Podzamcze Zadanie nr Z 1/6/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 100 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 100 000,00 |  |
|  | Budowa chodnika w Liczu od centrum do torów kolejowych Zadanie nr Z 1/6/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | KOSZT CAŁKOWITY: 850 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | ŚRODKI WŁASNE: 250 000,00 |  |
|  | Modernizacja chodnika w Liczu wzdłuż drogi wojewódzkiej Zadanie nr Z 1/6/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | KOSZT CAŁKOWITY: 600 000,00 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | ŚRODKI WŁASNE: 0,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 22 195 000,00

środki własne:  9 682 500,00

program operacyjnY: „Program restrukturyzacji i modernizacji substancji mieszkaniowej i społecznej na terenie Gminy Kwidzyn”

Program nr III C/2

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt poprawy sytuacji mieszkaniowej w gminie Projekt nr P 2/1 | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w Rakowcu (TBS) Zadanie nr Z 2/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 800 000,00 | Budżet Gminy, środki TBS |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 300 000,00 |  |
|  | Budownictwo socjalne Zadanie nr Z 2/1/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 490 000,00 | Budżet Gminy, Budżet Państwa |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 1 202 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 3 290 000,00

środki własne: 1 502 000,00

program operacyjnY: „Program rozwoju sieci placówek oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Kwidzyn”

Program nr II B/3

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt modernizacji placówek oświatowych Projekt nr P 3/1 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rakowcu Zadanie nr Z 3/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 120 000,00,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 120 000,00 |  |
|  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu Zadanie nr Z 3/1/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 3 000 060,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 960 000,00 |  |
|  | Termomodernizacja bazy oświatowej gminy Kwidzyn (Szkoły Podstawowe w Korzeniewie (2007), Tychnowach (2008) i Janowie (2009) Zadanie nr Z 3/1/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 3 097 780,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 946 400,00 |  |
|  | Rozbudowa i termomodernizacja oraz zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkole Mareza Zadanie nr Z 3/1/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 450 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 325 000,00 |  |
| Projekt modernizacji obiektów sportowych Projekt nr P 3/2 | Rozbudowa i modernizacja boiska piłkarskiego LKS „Sokół” Mareza na kompleks sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowy Zadanie nr Z 3/2/1 |  | koszt całkowity: Brak danych |  |
|  |  | LKS „Sokół” Mareza | środki własne: Brak danych |  |

Razem program:

koszt całkowity: 6 367 840,00

środki własne: 2 351 400,00

program operacyjnY: „Program budowy i modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy Kwidzyn”

Program nr III F/4

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projekt nr P 4/1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko – Nowy Dwór – Mareza, III etap Grabówko – Nowy Dwór - Obory Zadanie nr Z 4/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 200 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 90 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko – Nowy Dwór – Mareza, IV etap Grabówko Zadanie nr Z 4/1/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 000 000,00 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 50 000,00 |  |
|  | Budowa wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) Zadanie nr Z 4/1/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 300 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 100 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowiec ul. Słoneczna Zadanie nr Z 4/1/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 820 946,71 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 0,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa – część Janowa Zadanie nr Z 4/1/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 3 030 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 180 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projekt nr P 4/2 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram i Nowa Wieś Zadanie nr Z 4/2/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 300 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 100 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej –w Janowie Zadanie nr Z 4/2/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 750 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 250 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze – Gurcz Zadanie nr Z 4/2/3 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 4 230 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 30 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny Zadanie nr Z 4/2/4 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 600 000 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 100 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo – Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje) Zadanie nr Z 4/2/5 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 4 100 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 250 000,00 |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowiec - Rakowice Zadanie nr Z 4/2/6 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 060 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 60 000,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projekt nr P 4/3 | Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu Zadanie nr Z 4/3/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 550 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 50 000,00 |  |
|  | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka – Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna Zadanie nr Z 4/3/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 900 000,00 | Budżet Gminy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 100 000,00 |  |
| Projekt budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Projekt nr P 4/4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Zadanie nr Z 4/4/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 200 000,00 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 0,00 |  |
|  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakowcu Zadanie nr Z 4/4/2 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 1 000 000,00 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 0,00 |  |

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy i modernizacji sieci wodociągowej Projekt nr P 4/5 | Uzbrojenie terenów przy ul. Leśnej w Rakowcu Zadanie nr Z 4/5/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 3 100 000,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE |
|  |  | Insp. ds. ochrony środowiska i gosp. wodnej | środki własne: 1 000 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 27 140 946,71

środki własne: 2 360 000,00

program operacyjnY: „Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki”

Program nr II C/5

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt budowy szlaków turystycznych Projekt nr P 5/1 | Miasteczko portowe w Korzeniewie ze ścieżką rowerową na terenie miasta oraz ścieżką z Korzeniewa do Janowa do promu Zadanie nr Z 5/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 24 198 700,00 | Budżet Gminy, Fundusze Strukturalne UE, Budżet Miasta, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 1 512 418,75 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 24 198 700,00

środki własne: 1 512 418,75

program operacyjnY: „Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych”

Program nr III E/6

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt rozwoju ochotniczych straży pożarnych Projekt nr P 6/1 | Wykup budynku hydroforni i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu Zadanie nr Z 6/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 73 860,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Podinsp. ds. gosp. komun., inwestycji i transportu | środki własne: 73 860,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 73 860,00

środki własne: 73 860,00

program operacyjnY: „Program rozwoju infrastruktury dla potrzeb kultury na terenie gminy Kwidzyn”

Program nr III A/7

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt rozbudowy i modernizacji obiektów kulturalnych Projekt nr P 7/1 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gurczu Zadanie nr Z 7/1/1 | GOK w Kwidzynie | koszt całkowity: 210 000,00 | Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
|  |  | Dyrektor GOK w Kwidzynie | środki własne: 60 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 210 000,00

środki własne: 60 000,00

program operacyjnY: „Program dostosowania stanu technicznego funkcji obiektów użyteczności publicznej do zasad funkcjonowania i norm obowiązujących w Unii Europejskiej”

Program nr III H/8

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt dostosowania stanu technicznego funkcji obiektów użyteczności publicznej Projekt nr P 8/1 | Remont budynku powojskowego przy ulicy Grudziądzkiej w Kwidzynie Zadanie nr Z 8/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 836 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Stanowisko ds. administracyjnych | środki własne: 536 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 836 000,00

środki własne: 536 000,00

program operacyjnY: „Program zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych”

Program nr I A/9

| Projekt Nazwa | Zadanie Nazwa | WykonawcA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK | Wymagane środki finansowe | Źródła finansowania/PARTNERZY PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK |  |  |
| Projekt uzbrojenia wolnych terenów inwestycyjnych Projekt nr P 9/1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rakowiec Zadanie nr Z 9/1/1 | Urząd Gminy Kwidzyn | koszt całkowity: 100 000,00 | Budżet Gminy |
|  |  | Rada Sołecka Sołectwa Rakowiec | środki własne: 100 000,00 |  |

Razem program:

koszt całkowity: 100 000,00

środki własne: 100 000,00

.

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013

###### Wstęp

Tabela WPI zaktualizowana w styczniu 2007 roku w zakresie określonym aneksem nr 1 (rozdział 11 dokumentu). Podstawą aktualizacji tabeli WPI były w pierwszym etapie zhierarchizowane potrzeby inwestycyjne Gminy Kwidzyn zdeterminowane przyjętymi wcześniej kierunkami rozwoju gminy. Następnym kryterium rozmieszczenia zadań w zaktualizowanej tabeli były określone po analizie finansowej gminy możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć, w poszczególnych latach z uwzględnieniem środków własnych i możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

###### Przyjęte możliwe źródła finansowania

Podczas działań mających na celu rozmieszczenie zaproponowanych inwestycji w poszczególnych latach wzięto pod uwagę realne możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych uwzględniając terminy rund aplikacyjnych oraz okres upływający od złożenia wniosku do rzeczywistego otrzymania dofinansowania. Ponadto fundusze strukturalne nie były w procesie planowania jedynym źródłem pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Planowane inwestycje oparte zostały również o dofinansowanie między innymi ze środków budżetu państwa, budżetu samorządu Województwa Pomorskiego i Norweskiego Mechanizmu Finansowanego oraz możliwości jakie daje obecnie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. W samej tabeli WPI z uwagi na jej rozmiar i zagęszczenie danych nie wskazano na źródła dofinansowania. Źródeł tych należy szukać w bardziej szczegółowym opisie zadań, jakie znajdują się w programach operacyjnych, w których przedsięwzięcia znajdujące się w WPI zostały zapisane czcionką „wytłuszczoną”.

Wysokość procentowego udziału dofinansowania z zewnętrznych źródeł przyjęto następująco:

- 75 % - ze środków budżetu UE; należy tu zaakcentować, iż zgodnie z ustaleniami posiedzenie Rady Europejskiej (grudzień 2005) maksymalna stopa współfinansowania UE w programach operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 będzie wynosić od 70% do 85 %, jednakże w montażu finansowym w tabeli WPI przyjęto udział w wysokości 75 % z uwagi na finansowanie jedynie wydatków kwalifikowanych, co uzasadnia utrzymanie w dalszym ciągu tego poziomu dofinansowania.

- 75 % - ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

###### Monitorowanie tabeli WPI

Tabela WPI została opracowana według stanu wiedzy na styczeń roku 2007 i wszelkie zmiany co do zasad współfinansowania przedsięwzięć przez fundusze strukturalne oraz inne dodatkowe źródła finansowania mogą wpłynąć na zmianę tabeli WPI.

Zmiana ta również następować będzie w przypadku kiedy inwestycja nie otrzyma wsparcia zewnętrznego i wówczas należy wskazać inne źródło finansowania przedsięwzięcia o ile wcześniej projektowana była dla tej inwestycji dotacja ze środków zewnętrznych. Ewentualnie możliwe jest również zrezygnowanie z realizacji planowanego zadania.

W przypadku braku możliwości zamknięcia montażu finansowego dla konkretnego przedsięwzięcia zamieszczonego w tabeli WPI, przedsięwzięcie takie wino zostać z tabeli WPI wykreślone.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KWIDZYN NA LATA 2007-2013

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady | Dotychczasowe nakłady (poniesione do końca 2006 roku) | Lata / Koszty w PLN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | INWESTYCJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu (ul. Lipowa) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 | 2009 | ogółem | 2 653 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 820 000,00 |  |  | 910 000,00 | 910 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 833 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 833 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Korzeniewo - Mareza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 | 2007 | ogółem | 1 620 360,13 | 1 130 360,13 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 620 360,13 | 1 130 360,13 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 360 360,13 | 1 130 360,13 | 230 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 260 000,00 |  | 260 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja drogi w Grabówku od Pana Brodnickiego do Pana Widza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2007 | ogółem | 140 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 140 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 140 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Modernizacja drogi w Pastwie nad kanałem Cegłowym | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2007 | ogółem | 318 686,78 | 103 686,78 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 218 686,78 | 103 686,78 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 218 686,78 | 103 686,78 | 115 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w Rakowcu (TBS) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2009 | ogółem | 1 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 800 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 150 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 300 000,00 |  | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  | 1 000 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykup budynku po hydroforni i adaptacja na remizę w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 | 2014 | ogółem | 82 066,00 | 16 420,40 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 82 066,00 | 16 420,40 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 82 066,00 | 16 420,40 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 | 8 206,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Remont budynku powojskowego przy ul. Grudziądzkiej w Kwidzynie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2009 | ogółem | 836 000,00 | 16 000,00 | 320 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 300 000,00 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 536 000,00 | 16 000,00 | 320 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 536 000,00 | 16 000,00 | 320 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2009 | ogółem | 3 060 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 100 000,00 |  |  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 960 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 960 000,00 |  | 60 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Termomodernizacja bazy oświatowej gminy Kwidzyn (Szkoły Podstawowe w Tychnowach 2007, Korzeniewie 2008 i Janowie2009) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2009 | ogółem | 3 097 780,00 | 59 780,00 | 550 000,00 | 750 000,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 041 600,00 |  | 300 000,00 | 525 000,00 | 1 216 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 056 180,00 | 59 780,00 | 250 000,00 | 225 000,00 | 521 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 946 400,00 |  | 200 000,00 | 225 000,00 | 521 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 109 780,00 | 59 780,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 | 2010 | ogółem | 160 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 160 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 160 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Doświetlenie ulic na terenie Gminy Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 2010 | ogółem | 230 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 230 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 230 000,00 |  | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Modernizacja oświetlenia w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2009 | ogółem | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  | 400 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko - Nowy Dwór - Mareza, II etap Grabówko - Nowy Dwór - Obory | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2004 | 2006 | ogółem | 1 831 400,10 | 1 781 400,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 831 400,10 | 1 781 400,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 831 400,10 | 1 781 400,10 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko - Nowy Dwór - Mareza, III etap Grabówko | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2007 | ogółem | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 510 000,00 |  | 510 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko - Nowy Dwór - Mareza, IV etap Grabówko | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2008 | 2008 | ogółem | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 700 000,00 |  |  | 700 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowiec - Licze - Ośno. Zadanie 1 | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 2007 | ogółem | 2 186 684,98 | 1 431 684,98 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 2 186 684,98 | 1 431 684,98 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 431 684,98 | 1 431 684,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 755 000,00 |  | 755 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec ul. Słoneczna | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2008 | 2008 | ogółem | 820 946,71 | 0,00 | 0,00 | 820 946,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 543 866,71 |  |  | 543 866,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 277 080,00 | 0,00 | 0,00 | 277 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 177 080,00 |  |  | 177 080,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2010 | ogółem | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 200 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rozbudowa i termomodernizacja oraz zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkole Mareza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2009 | ogółem | 450 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 325 000,00 |  | 25 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kładką przez rzekę Liwę w Górkach | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2007 | ogółem | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 800 000,00 |  | 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Budowa odcinka drogi utwardzonej od ul. Spółdzielczej do ul. Łąkowej w Korzeniewie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Gniewskie Pole - Gniewskie Pole o długości 780m | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2011 | ogółem | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 227 500,00 |  |  |  |  |  | 227 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 122 500,00 |  |  |  |  |  | 122 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Budowa dróg wewnętrznych w Rozpędzinach i Oborach | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2012 | ogółem | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 950 000,00 |  |  |  |  |  | 975 000,00 | 975 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 050 000,00 |  |  |  |  |  | 525 000,00 | 525 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa dróg osiedlowych w Brachlewie o długości 500m | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 210 000,00 |  |  | 210 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Modernizacja dróg w Janowie za wałem | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2009 | ogółem | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 195 000,00 |  |  |  | 195 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 205 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 205 000,00 |  | 100 000,00 |  | 105 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Modernizacja drogi w Gurczu o długości 1km (za POLIMĄ) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 | 2009 | ogółem | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 97 500,00 |  |  |  | 97 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 52 500,00 |  |  |  | 52 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Modernizacja drogi w Korzeniewie od ulicy Sportowej w kierunku Lipianek do lasu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 | 2010 | ogółem | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 227 500,00 |  |  |  |  | 227 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 122 500,00 |  |  |  |  | 122 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Modernizacja drogi w Grabówku o długości 2km koło Pana Brodnickiego do utwardzonej drogi | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 227 500,00 |  |  | 227 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 122 500,00 |  |  | 122 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Modernizacja istniejących chodników w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 97 500,00 |  |  | 97 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 52 500,00 |  |  | 52 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Słonecznej do istniejącego w ciągu ul. Kwidzyńskiej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 210 000,00 |  |  | 210 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Modernizacja chodnika w Korzeniewie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2012 | 2012 | ogółem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Mareza - Grabówko wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2011 | ogółem | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 100 000,00 |  |  |  | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 800 000,00 |  |  | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny o długości 4km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2010 | ogółem | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 650 000,00 |  |  |  | 325 000,00 | 325 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 400 000,00 |  |  | 50 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2008 | 2008 | ogółem | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 845 000,00 |  |  | 845 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 355 000,00 |  |  | 355 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo - Lipianki - Gniewskie Pole - Pastwa - część Janowa | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2009 | ogółem | 3 030 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 100 000,00 |  |  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 930 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 180 000,00 |  | 30 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 750 000,00 |  |  | 375 000,00 | 375 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze - Gurcz | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2009 | ogółem | 4 230 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 730 000,00 |  |  | 780 000,00 | 1 950 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 500 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 420 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 1 470 000,00 |  |  | 420 000,00 | 1 050 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakowcu | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 | 2009 | ogółem | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 650 000,00 |  |  |  | 650 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 350 000,00 |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 | 2010 | ogółem | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 975 000,00 |  |  |  |  | 975 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 525 000,00 |  |  |  |  | 525 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo - Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe) | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 | 2012 | ogółem | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 800 000,00 |  |  |  |  | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 400 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 250 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 1 050 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Budowa wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2008 | ogółem | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 200 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowiec - Rakowice | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2012 | 2013 | ogółem | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 700 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 700 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 | 2008 | ogółem | 550 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 325 000,00 |  |  | 325 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 225 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 175 000,00 |  |  | 175 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka - Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | Inspektor ds.. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2010 | 2013 | ogółem | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 170 000,00 |  |  |  |  |  | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 630 000,00 |  |  |  |  |  | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Budowa ul. Słonecznej w Tychnowach | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowozabudowanych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 | 2013 | ogółem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 500 000,00 |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Modernizacja istniejących chodników w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2011 | ogółem | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 400 000,00 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 | 2011 | ogółem | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 400 000,00 |  |  |  |  | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 600 000,00 |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2007 | ogółem | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 120 000,00 |  | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Baldram - Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2008 | ogółem | 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 350 000,00 |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Budowa mostu na kanale Palemona w Nowym Dworze | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2008 | ogółem | 460 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 460 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 460 000,00 |  | 10 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Miasteczko portowe w Korzeniewie ze ścieżką rowerową na terenia miasta oraz ścieżką z Korzeniewa do Janowa do promu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2012 | ogółem | 24 198 700,00 | 0,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 8 124 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 18 149 025,00 |  |  |  |  | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 149 025,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 3 024 837,50 |  |  |  |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 024 837,50 |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 3 024 837,50 | 0,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 837,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 512 418,75 |  | 12 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 418,75 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  | 12 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 418,75 |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Uzbrojenie terenów przy ul. Leśnej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2011 | ogółem | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 2 100 000,00 |  |  |  | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 000 000,00 |  |  | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Budownictwo socjalne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2009 | ogółem | 1 490 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 288 000,00 |  |  | 144 000,00 | 144 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 1 202 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 1 202 000,00 |  | 50 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Budowa ulicy Jesionowej w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2008 | ogółem | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Budowa betonowego mostu w Podzamczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 | 2010 | ogółem | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 480 000,00 |  |  |  | 30 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Utwardzenie dróg śródpolnych w Lipiankach o dł. 2 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 2009 | ogółem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 300 000,00 |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 200 000,00 |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Budowa dróg w Marezie o dł. około 4 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2013 | ogółem | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 | 2008 | ogółem | 210 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 60 000,00 |  | 10 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Budowa drogi Tychnowy Kamionka o dł. około. 1,5 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu |  |  | ogółem | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Budowa drogi Tychnowy Brachlewo o dł. około 2 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu |  |  | ogółem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Zakończenie budowy drogi Tychnowy - Podzamcze | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu |  |  | ogółem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Budowa drogi Obory Korzeniewo | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2012 | ogółem | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 300 000,00 |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 | 2010 | ogółem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Budowa Kanalizacji sanitarnej w Janowie | Podinspektor ds. ochrony środowiska | 2011 | 2013 | ogółem | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  | 650 000,00 | 650 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 250 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Budowa chodnika w Liczu od centrum do torów kolejowych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2013 | ogółem | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 250 000,00 |  |  |  |  |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Modernizacja chodnika w Liczu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2011 | 2012 | ogółem | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienie:

* - środki UE – Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego, Norweski Mechanizm Finansowy w ramach EOG, Sektorowe Programy Operacyjne

** - BP - Budżet Publiczny - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, Skarb Państwa ( Wojewoda ,Ministerstwo), oraz środki Budżetu Prywatnego

*** - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,

**** - środki jednostki realizującej

SUMA WNIOSKÓW PRZEDSIĘWZIEĆ ORGANIZACYJNO - INWESTYCYJNYCH GMINY KWIDZYN

| Wyszczególnienie | Łączne nakłady | Dotychczasowe nakłady | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | 92 795 418,70 | 4 642 329,99 | 6 362 206,00 | 15 889 152,71 | 15 816 206,00 | 15 138 206,00 | 15 308 206,00 | 15 342 906,00 | 4 008 206,00 |
| środki UE | 51 306 991,71 | 0,00 | 300 000,00 | 7 838 866,71 | 9 144 100,00 | 10 327 500,00 | 10 542 500,00 | 10 564 025,00 | 2 590 000,00 |
| środki BP | 4 750 837,50 | 0,00 | 1 000 000,00 | 294 000,00 | 144 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 024 837,50 | 0,00 |
| śr. własne | 30 975 170,74 | 4 642 329,99 | 5 062 206,00 | 6 352 691,00 | 6 528 106,00 | 3 810 706,00 | 3 765 706,00 | 3 754 043,50 | 1 418 206,00 |
| budżet gminy | 22 383 310,74 | 4 582 549,99 | 2 000 206,00 | 3 999 206,00 | 3 833 106,00 | 2 460 706,00 | 2 680 706,00 | 2 018 624,75 | 808 206,00 |
| fundusz | 8 591 860,00 | 59 780,00 | 1 850 000,00 | 2 102 080,00 | 1 825 000,00 | 875 000,00 | 510 000,00 | 760 000,00 | 610 000,00 |
| śr. jednostki real. | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 1 405 000,00 | 870 000,00 | 475 000,00 | 575 000,00 | 975 418,75 | 0,00 |
| pożyczka/kredyt | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

##### Wstęp

###### Cel i metoda

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę gospodarki finansowej  samorządu w latach 2002-2005, z uwzględnieniem planu budżetu jednostki na 2007 rok oraz projekcję potencjału inwestycyjnego na lata 2007 – 2013.

Natomiast celem tego opracowania jest oszacowanie możliwości finansowych samorządu pod kątem realizacji zamierzonych inwestycji.

Dokument ten sporządzony został w wyniku przeprowadzenia analizy podstawowych kategorii finansowych generowanych przez samorząd oraz w oparciu o dane planistyczne, przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy, dotyczące polityki gospodarczej jednostki.

Dokument niniejszy składa się z dwóch części:

- analizy sytuacji finansowej Gminy Kwidzyn w latach 2002 – 2005, z uwzględnieniem budżetu na 2007 rok oraz

- projekcji potencjału inwestycyjnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 – 2013.

Przyjęta metodologia wyliczeń dokonywanych w poszczególnych częściach została omówiona bezpośrednio przy tych wyliczeniach.

###### Procedury ostrożnościowe

Realizacja zadań inwestycyjnych stojących obecnie przed samorządami terytorialnymi podlega licznym regulacjom i ograniczeniom prawnym, głównie o charakterze finansowym. Najważniejsze ustawy regulujące gospodarkę finansową gmin, to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego.

Głównie ustawa o finansach publicznych wprowadza limity zadłużeń dla jednostek samorządowych oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, którym jednostki te muszą sprostać. Podstawowe ograniczenia wynikają z artykułów 169, 170 oraz 79 przywołanej wyżej ustawy. I tak:

Art. 169.  1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji

- nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

3.Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:

1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub  Funduszem Spójności Unii Europejskiej,

2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Art. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

5. W przypadku, gdy określone w umowie środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.

Art. 79. ust. 1. W przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto,

1)	jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to na kolejny rok:

a)	Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,

b)	relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Obecnie, jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów  relacja powyższa wyniosła 50,2 %, a relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – 20 %.  Stąd, jednostki samorządu terytorialnego, projektując budżet na 2007 r. zobowiązane są do zastosowania przedstawionej procedury.

##### Analiza sytuacji finansowej GMINY KWIDZYN  w latach 2002-2005, z uwzględnieniem planu budżetu samorządu na 2007 rok.

###### Dane źródłowe

Analizę finansową Gminy Kwidzyn sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

- roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), roczne

- sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz roczne sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2002 – 2005,

- projekcja wykonania budżetu za rok 2006,

- projekt uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2007 rok.

###### Analiza podstawowych kategorii finansowych

Sytuacja finansowa Gminy Kwidzyn w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych jednostki.

Do podstawowych kategorii finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się wielkości charakteryzujące w sposób ogólny budżety tych jednostek i zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych są to dochody, wydatki, przychody oraz rozchody.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych Gminy Kwidzyn przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 Kształtowanie się wyników finansowych jednostki w latach 2003 – 2007 (w PLN)

*Na rok 2007  wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie  z uchwałą budżetową.

Z porównania danych zaprezentowanych w powyższej tabeli, wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała równomiernie. Najwyższy poziom dochodów planowany jest na rok bieżący; gmina zamierza osiągnąć dochody w wysokości 21 621 000 zł, tj. na poziomie  102,8 % wykonania dochodów z roku poprzedniego. W pozostałych latach realizacja dochodów wyglądała następująco:

  - w roku 2002 – 14 175 537 zł;

  - w roku 2003 – 14 064 664 zł; tj. 99 % wykonania dochodów w roku 2002;

  - w roku 2004 – 15 877 726 zł, tj. 113 % wykonania dochodów w roku 2003;

  - w roku 2005 – 18 273 940 zł, tj. 115 %  wykonania dochodów w roku 2004,

  - w roku 2006 – 21 039 127 zł, tj. 115 % wykonania dochodów w roku 2005.

Również w roku bieżącym Gmina planuje na wydatki przeznaczyć więcej środków finansowych niż w latach ubiegłych.  W analizowanym okresie wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- w roku 2002 – 14 290 360 zł;

- w roku 2003 – 14 410 215 zł; tj. 101 % wykonania wydatków w roku 2002;

- w roku 2004 – 16 282 076 zł, tj. 113 % wykonania wydatków w roku 2003;

- w roku 2005 – 19 202 874 zł, tj. 118 % wykonania wydatków w roku 2004;

- w roku 2006 – 22 312 009 zł, tj. 116 % wykonania wydatków w roku 2005;

- na rok bieżący samorząd zaplanował wydatki w wysokości 23 801 000 zł, tj. na poziomie blisko 107 % wykonania  wydatków z  roku poprzedniego.

W analizowanym okresie  gmina  uzyskała następujące wyniki finansowe:

- w roku 2002 – deficyt, w wysokości  114 823 zł,

- w roku 2003 – deficyt, w wysokości  345 551 zł,

- w roku 2004 – deficyt, w wysokości  404 350 zł,

- w roku 2005 – deficyt, w wysokości  928 934 zł,

- w roku 2006 – deficyt, w wysokości 1 272 882 zł.

Na bieżący rok samorząd planuje deficyt budżetowy w  wysokości 2 180 000 zł.

Relacja wyniku finansowego do dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio: - 0,81 %; - 2,46 %; - 2,55 %, - 5,08 %, - 6,05 oraz, na rok bieżący, - 10,08 %.

Tegoroczny deficyt  ma być pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W analizie finansowej samorządu dodatkowo należy przedstawić zmiany zachodzące w strukturze dochodów i wydatków.

###### Analiza struktury dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy zmian zachodzących w strukturze dochodów należy porównać kształtowanie się dochodów w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej, w poszczególnych latach badanego okresu. Porównanie takie przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Struktura wykonania dochodów (w PLN)

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów w poszczególnych latach miały takie zjawiska finansowe, jak:

- uzyskiwane kwoty dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”– łącznie w badanym okresie dochody te wyniosły 41 911 171 zł,

- otrzymywane subwencje – dział „różne rozliczenia”  – 36 807 002 zł.

- uzyskiwane dochody w dziale „pomoc społeczna” i „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”  – 17 531 470 zł,

- uzyskiwane dochody w dziale „gospodarka mieszkaniowa” – 3 241 962 zł.

Tabela 3 oraz  wykresy 1 i 2 obrazują strukturę dochodów, zrealizowanych  w tych czterech działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 3 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów

Wykres 1 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów ogółem ( w % )

Wykres 2 Struktura dochodów z wyszczególnionych działów w poszczególnych latach ( w % )

Z danych przedstawionych w tabeli 3 oraz graficznie zilustrowanych na wykresach 1 i 2 wynika, że w całym badanym okresie dochody samorządu uzyskane w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)” wyniosły 40 % dochodów ogółem; uzyskiwane dochody z tytułu subwencji wyniosły – 36 %; dochody uzyskane w działach „pomoc społeczna” i „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 15 %, natomiast dochody klasyfikowane w dziale „gospodarka mieszkaniowa” – 3 %. Dochody jednostki tylko z tych czterech źródeł stanowiły w analizowanym okresie odpowiednio: 92 % dochodów; 96 %, 96 %, 95 %, i 90 %; co daje średni udział w wysokości 94 %.

Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem w innych działach klasyfikacji budżetowej kształtował się w granicach do 1,20 % w dziale „oświata i wychowanie”. W pozostałych działach wykonanie dochodów często nie przekroczyło 1 %; nie było więc znaczące dla budżetu gminy.

Porównanie danych dotyczących wielkości dochodów, jak i ich struktury, obrazuje, że kształtowanie się tych parametrów w latach 2002 – 2006, pod kątem możliwości inwestycyjnych samorządu, jest korzystne. Ze szczegółowego badania wahań zachodzących w realizacji poszczególnych dochodów wynika bowiem, że jednym ze znacznych źródeł  dochodów są dochody własne, takie jak  wypływy z tytułu opłat, podatku od nieruchomości i udziały w podatku PIT i CIT.  Stąd  początkowa teza o korzystnym kształtowaniu się wyników finansowych samorządu jest uzasadniona.

Takie wnioski mogą świadczyć o poprawiającej się koniunkturze, a także rokować pozytywnie na przyszłość.

###### Analiza struktury wydatków

Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków Gminy Kwidzyn w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4 Struktura wykonania wydatków ( w PLN)

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwięcej samorząd wydaje na oświatę i wychowanie – razem 33 731 480 zł (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą), co stanowi 39,00 % ogółu wydatków.

Kolejną sferą działalności, na którą jednostka przeznacza duże środki finansowe jest:

- pomoc społeczna					- 19 147 333 zł  (22,14 %),

- administracja publiczna				-  9 052 194 zł  (10,47 %),

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-  4 678 201 zł  (5,41 %),

- transport i łączność					-  4 556121 zł  (5,27 %),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-  3 735 987 zł  (4,32 %).

Oceniając to zjawisko należy stwierdzić, że głównie finansowane są przez samorząd zadania o charakterze obowiązkowym (oświata, pomoc społeczna). W ostatnim roku analizowanego okresu zauważalny jest również znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych w dziale „transport i łączność”. Udziały wydatków klasyfikowanych w innych działach są zdecydowanie mniejsze, często nie przekraczają 1%. Jednak, w obecnej sytuacji prawnej, intensyfikacja środków finansowych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców o innym charakterze, nie jest możliwa. Zjawisko to dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin i powiatów.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu  pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych  ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 5.

Tabela 5 Struktura wydatków (w PLN)

W poszczególnych latach badanego okresu udział wydatków majątkowych kształtował się równomiernie. W roku 2003 i 2005 udział tych wydatków był najniższy i wynosił odpowiednio 9,40 % oraz 8,37 %. W latach 2002 i 2004 udział tych wydatków był nieco wyższy i wyniósł 10,86 % oraz 10,08 %. Natomiast w roku 2006 samorząd przeznaczył na inwestycje kwotę 2 984 110 zł, tj. 13,37 % wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych zadań były przede wszystkim dochody własne, uzyskane środki na dofinansowanie inwestycji z EFRR. oraz przychody z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 3.

Wykres 3 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%)

Podsumowując zaprezentowaną analizę kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

- utrzymujący się stały udział uzyskiwanych dochodów w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w dochodach ogółem,

- względnie stały poziom wydatków bieżących w całym badanym okresie.

##### Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 – 2013

Projekcja potencjału inwestycyjnego Gminy Kwidzyn ma na celu oszacowanie możliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji. W celu wykreowania tych wielkości konieczne jest przeprowadzenie analizy ex ante obejmującej kilka etapów. I tak:

- projekcja nadwyżki operacyjnej  – nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi; wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  finansowania inwestycji,

- projekcja wolnych środków na inwestycje – tj. środków dostępnych na inwestycje; stanowią różnicę między nadwyżką operacyjną a wydatkami na spłatę zadłużenia,

- projekcja możliwości inwestycyjnych - określenie tych możliwości pozwala ocenić, czy samorząd może sfinansować swoje zamierzenia inwestycyjne bez zewnętrznych źródeł zasilania, zostały one wyznaczone jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi,

- projekcja potencjału inwestycyjnego, jako końcowy efekt analizy - odzwierciedla on relację między oczekiwaniami społecznymi a możliwościami finansowymi jednostki.

###### Projekcja nadwyżki operacyjnej

W tabeli 6 przedstawiono projekcję nadwyżki operacyjnej Gminy Kwidzyn na lata 2007 – 2013. Prognozę kształtowania się nadwyżki operacyjnej sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

- dochody ogółem:

- na rok 2007 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej,

- na lata 2008 – 2012 - zgodnie z danymi przedstawionymi przez samorząd w „Prognozie długu na rok 2007” (Zał. Nr 4 do uchwały budżetowej) ,

- na rok 2013 – zgodnie z zaobserwowaną tendencją.

Należy tu zaakcentować, że łączna wysokość dochodów, ze względu na dotacje, subwencje i udziały w podatkach PIT i CIT zależna jest głównie od organów państwa tworzących i zmieniających system finansowy samorządów, a także od sytuacji gospodarczej kraju, która ma wpływ na decyzje ekonomiczne tych organów oraz na wielkości pozostałych dochodów. System ten w okresie 2001 – 2006 uległ istotnym zmianom, a założenie wzrostu dochodów od 2007 roku  jest ustalone po przyjęciu tezy, że nie będą występowały znaczące zmiany.

- wydatki bieżące:

  - na rok 2007 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową,

  - w latach 2008 i 2009 dochody ogółem zostały zwiększone o 2 000 00 zł w wyniku planowanej sprzedaży udziałów Gminy Kwidzyn w Przedsiębiorstwie Naprawczo – Produkcyjnym „EXPOM” Kwidzyn Sp. z o.o., zaś wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 87,5 % w dochodach ogółem,

  - na lata 2010 – 2013 – na poziomie 91 %, tj. na poziomie udziału wydatków bieżących w dochodach ogółem określonych w planie na rok 2007.

Wysokość tych wydatków wynika w znacznym zakresie z tzw. „wydatków sztywnych”, których realizacja jest obowiązkowa, stosownie do obowiązującego jednostki samorządu terytorialnego systemu finansowego – dopiero zmiana tego systemu może to zmienić.

Tabela 6 Projekcja nadwyżki operacyjnej (w PLN)

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „nadwyżka operacyjna” można stwierdzić, że samorząd posiada potencjał finansowy jaki może przeznaczyć z własnych środków budżetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań. I tak potencjał ten kształtuje się następująco:

-  w  2007 r. – 2 000 206 zł,

-  w  2008 r. – 2 812 500 zł,

-  w  2009 r. – 2 875 000 zł,

-  w  2010 r. – 1 935 000 zł,

-  w  2011 r. – 1 935 000 zł,

-  w  2012 r. – 1 953 000 zł,

-  w  2013 r. – 1 980 000 zł,

Wykres 4 obrazuje graficznie projekcję nadwyżki operacyjnej; mieści się ona w obszarze między liniami oznaczającymi serie danych.

Wykres 4 Projekcja nadwyżki operacyjnej ( w tys. PLN)

###### Projekcja wolnych środków na inwestycje.

W tabeli 7 przedstawiono projekcję wolnych środków na inwestycje. Kwota ta wskazuje jakimi środkami może dysponować samorząd - w poszczególnych latach projekcji - na realizację planów inwestycyjnych. Przy projekcji wolnych środków na inwestycje uwzględniono konieczność spłaty  wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwoty wynikające z tych zobowiązań ujęte są w wierszu „spłata zobowiązań”. Regulowanie zobowiązań finansowych ma charakter płatności sztywnych, stąd w projekcji wolnych środków na inwestycje konieczne jest ich uwzględnienie. Do wyliczeń przyjęto rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów przedstawione w „Prognozie długu na rok 2007 zgodnej z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.”

Kategoria ta stanowi więc nadwyżkę środków budżetowych, którą gmina może potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące i spłatę zobowiązań.

Tabela 7 Projekcja wolnych środków na inwestycje (w PLN)

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli wskazują, że w okresie projekcji, po zabezpieczeniu środków na spłatę zobowiązań, wolne środki na inwestycje będą kształtowały się następująco:

- w 2007 r. – 1 950 206 zł,

- w 2008 r. – 1 926 500 zł,

- w 2009 r. – 2 026 000 zł,

- w 2010 r. – 1 124 000 zł,

- w 2011 r. – 1 161 600 zł.

- w 2012 r. – 1 953 000 zł.

- w 2013 r. – 1 980 000 zł.

###### Projekcja możliwości inwestycyjnych.

Wykreowanie kategorii  „możliwości inwestycyjne” daje odpowiedź na pytanie, czy samorząd - w ramach własnych możliwości budżetowych - jest w stanie zrealizować zaplanowany  wieloletni program inwestycyjny. Wartość tej kategorii została wyznaczona jako różnica między wolnymi środkami na inwestycje a kwotą przeznaczoną na realizację inwestycji zaplanowanych w WPI na lata 2007 – 2013 – „inwestycje zaplanowane”. Jednocześnie kategoria ta zawiera w sobie następującą informację:

- dodatnia wartość oznacza, że samorząd może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej  środków finansowych niż przewiduje w WPI, i kwota ta jest równa wartości bezwzględnej tej kategorii,

- ujemna wartość wskazuje, że samorząd nie dysponuje wystarczającą ilością środków na sfinansowanie inwestycji, i brak ten odpowiada wartości bezwzględnej tej kategorii.

Tabela 8 Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN)

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że  Gmina Kwidzyn w okresie projekcji nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania. Brak własnych środków finansowych oszacowano na kwoty: 4 412 000 zł (rok 2007);  13 962 653 zł (rok 2008); 13 790 206 zł (rok 2009), 14 014 206 zł (rok 2010), 14 146 606 zł (rok 2011), 13 389 906 zł (rok 2012),
 2 028 206 zł (rok 2013). Aby zrealizować w tym okresie planowane zadania inwestycyjne niezbędne będzie więc zaciągnięcie przez samorząd zobowiązań zwrotnych, np. kredyty, emisja obligacji komunalnych, ewentualnie uzyskanie dofinansowania z innych źródeł.

Wykres 5 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych samorządu, wynikających z art.170 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu samorządu nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.

Wykres 5 Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 170 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie przeprowadzonej projekcji, zilustrowanej na powyższym wykresie, można stwierdzić, że zakładana  przez gminę wysokość nakładów finansowych na inwestycje w latach 2007 - 2013 nie mieści się w limicie ograniczeń wynikających z przywołanego artykułu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że jednostka nie mogłaby zaciągnąć zobowiązań na realizację planowanych inwestycji bez naruszania przepisów ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania przez samorząd środków bezzwrotnych na dofinansowanie inwestycji – relacja powyższa będzie znacznie korzystniejsza. Należy tu zaakcentować, że ograniczenie dotyczące możliwości zadłużania się samorządów nie dotyczą zobowiązań podejmowanych w celu prefinansowania inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

###### Projekcja potencjału inwestycyjnego

Projekcję potencjału inwestycyjnego Gminy Kwidzyn  sporządzono w oparciu o oszacowaną wcześniej, w tabeli 6, nadwyżkę operacyjną samorządu, uwzględniając przepływy finansowe  oraz możliwe do uzyskania środki w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa. Jest to więc suma możliwych do wygenerowania środków finansowych  jakie samorząd może przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Projekcja ta została  oszacowana przy wykorzystaniu następującego algorytmu:

Nadwyżka operacyjna

- Spłata zobowiązań

+   Przychody

-------------------------------------------

Przepływy finansowe

+  Dofinansowanie

------------------------------

Potencjał inwestycyjny

Tabela 9 Projekcja potencjału inwestycyjnego  ( w PLN)

W wierszu dofinansowanie ujęte są kwoty, które stanowią sumę środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EFRR oraz dofinansowania z budżetu Województwa. Pomorskiego, budżetu państwa i inne.

Z analizy projekcji zaprezentowanej w powyższej tabeli wynika, że samorząd Gminy Kwidzyn nie posiada odpowiedniego potencjału niezbędnego do zrealizowania  zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2007 - 2013.  W przedstawionej perspektywie finansowej ujemna relacja zaprezentowana w wierszu 8 wskazuje, że samorząd stanie przed koniecznością zaciągnięcia zwrotnych zobowiązań finansowych lub weryfikacji swoich zamierzeń inwestycyjnych. Dotyczy to zwłaszcza lat 2008 – 2011, w których dla zrealizowania planowanych inwestycji brakuje środków w wysokości 1 336 706 zł w roku 2010 do 2 178 706 zł w roku 2008.

Na wykresie 6 graficznie  zobrazowano, wyliczony w powyższej tabeli, potencjał inwestycyjny Gminy Kwidzyn. Naniesiono również na ten wykres wartości planowanych zadań inwestycyjnych w celu graficznego zilustrowania wzajemnej relacji tych dwóch wielkości.

Wykres 6. Potencjał inwestycyjny  Gminy Kwidzyn.

Na obszar oznaczony kolorem bordowym oraz żółtym, który stanowi potencjał inwestycyjny gminy, odpowiadający sumie przepływów  finansowych jednostki i dofinansowania, nałożono niebieskie słupki, które oznaczają  wartości inwestycji zaplanowanych. Jak widać na wykresie, w latach 2007 - 2012, wartości zaplanowanych inwestycji przewyższają potencjał inwestycyjny. Oznacza to, że w tym czasie samorząd nie będzie posiadał wystarczających środków finansowych na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych, co zostało wcześniej omówione w komentarzu do tabeli 9.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej przyjęto – po uzgodnieniu z gminą -  na poziomie 70 %. Należy jednak zaznaczyć, że poziom dotacji wg projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013” wynosić ma od 70% do 85% kosztów kwalifikowanych. Uzyskanie przez samorząd dofinansowania na wyższym poziomie niż założony wpłynie korzystnie na relację zaprezentowaną w tabeli 9 oraz na wykresie 6.

# POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE na terenie POWIATU kwidzyńskiego oraz WOJEWÓDZTWA Pomorskiego

- Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Gminy Kwidzyn znajdują swoje wsparcie w Strategii Rozwoju powiatu Kwidzyńskiego

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Pierwszy z priorytetów Gminy Kwidzyn pn. „Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu kwidzyńskiego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej”.

Drugi z priorytetów pn. „Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej” umiejscowiony został w celu strategicznym powiatu „Poprawa komunikacji w powiecie”.

CELE NIEZBĘDNE – POWIĄZANIE:

Pierwszy z celów niezbędnych „Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym” odzwierciedlony został w celach strategicznych powiatu pn. „Zapewnienie mieszkańcom powiatu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej” oraz „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego”.

Drugi z celów niezbędnych Gminy Kwidzyn pn. „Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy” przyporządkować można do celu strategicznego powiatu kwidzyńskiego pn. „Wyrównanie szans rozwoju oraz samorealizacji mieszkańców powiatu” ale jak również do celu „Wysoka jakość i efektywność kształcenia oraz wychowania”.

Cele Gminy Kwidzyn pn. „Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja” jak i „Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej” powiązane zostały z celem strategicznym powiatu pn. „Podjęcie działań w celu rozwoju turystyki w powiecie”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel pierwszorzędny pierwszy i drugi Gminy Kwidzyn pn. „Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne” oraz „Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy” powiązane zostały celem strategicznym pn. „Rozwój zrównoważony przestrzeni historycznej – umacnianiem tożsamości lokalnej”.

Cel pierwszorzędny pn. „Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna” wskazuje na cel strategiczny powiatu kwidzyńskiego „Lepsze warunki do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wspieranie aktywności na obszarach wiejskich”.

Kolejny cel pierwszorzędny „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym „Rozwój infrastruktury technicznej” oraz „Poprawa komunikacji w powiecie”.

Następny cel „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych” wskazuje na cel strategiczny powiatu „Zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie”.

Cel Gminy Kwidzyn pn. „Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej” powiązany został również z celem strategicznym powiatu pn. „Poprawa stanu środowiska” oraz dodatkowo z celem „Rozwój infrastruktury technicznej”.

Następny cel „Wdrożyć i realizować  programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy” wskazuje na cel strategiczny powiatu „Kompleksowe rozwiązanie problemów środowiska zlewni rzeki Liwy”.

Ostatni z celów pierwszorzędnych pn. „Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy” został wkomponowany w cel strategiczny powiatu „Społeczeństwo obywatelskie z warunkami do dialogu między partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczno – gospodarczy powiatu” jak również w cel „Wyrównanie szans rozwoju oraz samorealizacji mieszkańców powiatu”.

- Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju Gminy Kwidzyn znajdują swoje wsparcie w Strategii Rozwoju Województwa pomorskiego.

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Pierwszy z priorytetów Gminy Kwidzyn pn. „Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego” znajduje swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych województwa pomorskiego pn. „Efektywna sfera publiczna” jak również „Efektywny i bezpieczny system transportowy”.

Drugi z priorytetów pn. „Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej” umiejscowiony został również w celu strategicznym województwa „Efektywny i bezpieczny system transportowy”.

CELE NIEZBĘDNE – POWIĄZANIE:

Pierwszy z celów niezbędnych „Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym” odzwierciedlony został w celach strategicznych województwa pn. „Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo” oraz „Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych”.

Również drugi z celów niezbędnych Gminy Kwidzyn pn. „Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy” przyporządkować można do celu strategicznego województwa pomorskiego pn. „Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych” ale jak również do celu „Wzrost zatrudnienia i mobilności ludzi”.

Cele Gminy Kwidzyn pn. „Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja” jak i „Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej” powiązane zostały z celem strategicznym województwa pn. „Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne”, który to cel wskazuje m.in. na wykorzystanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki specjalistycznej, wypoczynkowej i wypoczynkowej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cel pierwszorzędny pierwszy i drugi Gminy Kwidzyn pn. „Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne” oraz „Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy” powiązane zostały również celem strategicznym pn. „Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne”.

Cel pierwszorzędny pn. „Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna” wskazuje na cel strategiczny województwa pomorskiego „Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia”.

Kolejny cel pierwszorzędny „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym „Efektywny i bezpieczny system transportowy”.

Następny cel „Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych” wskazuje na cel strategiczny województwa „Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej”

Cel Gminy Kwidzyn pn. „Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej” powiązany został również z celem strategicznym województwa pn. „Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej” oraz dodatkowo z celem „Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego”.

Następny cel „Wdrożyć i realizować  programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy” wskazuje na cel strategiczny województwa „Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego”

Ostatni z celów pierwszorzędnych pn. „Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy” został wkomponowany w cel strategiczny województwa „Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji”.

# OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach dofinansowania z budżetu UE objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie kategorie:

- wskaźniki produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działania,

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu,

W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 –2013, jak również dla wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego kierunków działania w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i celów określone zostały wskaźniki przedstawione poniżej.

| Lp. | Nazwa kierunku działania | Wskaźnik produktu | Wskaźnik rezultatu |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytet I – Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego wokół tras dojazdowych do mostu i ich promocja | Ilość Miejscowych Planów Zagospodarowania sporządzonych na obszar wokół zjazdu z mostu na Wiśle. Ilość projektów mających na celu promocję obszaru wokół zjazdu z mostu na Wiśle. | Ilość wytyczonych i sprzedanych działek przeznaczonych na działalność gospodarczą i usługi w obrębie mostu na Wiśle. |
| Kierunek działania II | Budowa i rozbudowa sieci dróg dojazdowych do mostu. | Ilość wybudowanych dróg dojazdowych do mostu na Wiśle. | Ilość kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg dojazdowych do mostu na Wiśle. |
| Kierunek działania III | Budowa sieci infrastruktury technicznej w obszarze aktywności gospodarczej wokół mostu. | Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do poszczególnych terenów wokół mostu na Wiśle. Doprowadzenie sieci wodociągowej do poszczególnych terenów wokół mostu na Wiśle. | Ilość sieci kanalizacyjnej w km zbudowanej w obszarze mostu na Wiśle Ilość sieci wodociągowej w km zbudowanej w obszarze mostu na Wiśle. |
| Priorytet II – Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Stworzenie mocnej grupy nacisku grup samorządowych i biznesowych dla przyśpieszenia budowy mostu na Wiśle. | Stworzenie grupy nacisku na struktury władzy wojewódzkiej i centralnej dla przyśpieszenia budowy mostu na Wiśle. | Budowa mostu na Wiśle. |
| Kierunek działania II | Lepsza komunikacja dalej położonych miejscowości gminy z miastem Kwidzyn – rozbudowa dróg. | Ilość nowych połączeń komunikacyjnych w postaci nowo wybudowanych dróg. | Ilość kilometrów dróg nowo wybudowanych dla poprawy komunikacja dalej położonych miejscowości gminy z miastem Kwidzyn. |
| Kierunek działania III | Budowa sieci komunikacji gminnej w oparciu o komunikację miejską. | Ilość nowych połączeń komunikacji zbiorowej poszczególnych miejscowości gminy Kwidzyn z miastem Kwidzyn. | Ilość pasażerów (mieszkańców gminy) przybywających tygodniowo do miasta Kwidzyn. |
| Cel niezbędny I – Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Stworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. | Utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. | Ilość osób (mieszkańców gminy) korzystających ze wsparcia Punktu Interwencji Kryzysowej. |
| Kierunek działania II | Programy profilaktyczne / grupy wsparcia. | Ilość projektów tworzących programy profilaktyczne i grupy wsparcia. | Ilość beneficjentów pomocy społecznej korzystających z projektów profilaktycznych oraz tworzących grupy wsparcia. |
| Kierunek działania III | Świetlice terapeutyczne przy każdej szkole. | Ilość świetlic terapeutycznych znajdujących się przy szkołach. | Ilość dzieci i młodzieży korzystających z oferty usług proponowanych przez świetlice socjoterapeutyczne. |
| Cel niezbędny II – Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Wykorzystanie bazy oświatowej dla organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. | Ilość godzin zajęć pozalekcyjnych organizowanych na bazie istniejących placówek oświatowych | Ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych |
| Kierunek działania II | Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach. | Ilość obiektów infrastruktury sportowej zbudowanej przy szkołach. | Ilość osób korzystających z obiektów sportowych w ciągu roku na terenie gminy. |
| Kierunek działania III | Zwiększenie dostępu do nauki dla rodzin o obniżonym dochodzie. | Ilość projektów umożliwiających osobą z rodzin o obniżonym dochodzie podejmowanie nauki na różnych stopniach i formach edukacji. | Ilość osób z rodzin o obniżonym dochodzie podejmującym wykształcenie na poziomie gimnazjalnym. ponadgimnazjalym, policealnym oraz wyższym. |
| Cel niezbędny III – Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Utworzenie Parku Krajobrazowego. | Utworzenie Parku Krajobrazowego. | Ilość km2 terenów gminy prawnie chronionych |
| Kierunek działania II | Tworzenie projektów PPP* dla lepszego zagospodarowania gospodarczego walorów przyrodniczych gminy. | Ilość projektów PPP tworzonych dla lepszego zagospodarowania gospodarczego walorów przyrodniczych gminy. | Ilość kapitału prywatnego w PLN uczestniczącego w nowych inwestycjach na terenie gminy opartych na zasadach PPP. |
| Kierunek działania III | Stworzenie Programu Rozwoju Turystyki z gminą miejską Kwidzyn i promocja turystyczna w skali międzynarodowej. | Utworzenie Programu Rozwoju Turystyki z gminą miejską Kwidzyn wraz z programem promocji | Ilość turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających gmin e Kwidzyn corocznie. |
| Cel niezbędny IV – Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Baza noclegowa, campingi, wiaty, stanowiska kajakowe na Liwie. | Ilość nowopowstałej bazy noclegowej wokół rzeki Liwy. Ilość nowopowstałych campingów wokół rzeki Liwy. Ilość nowopowstałych wiat wokół rzeki Liwy. Ilość nowopowstałych stanowisk kajakowych na rzece Liwie. | Ilość turystów korzystających z nowopowstałej bazy noclegowej wokół rzeki Liwy. Ilość turystów korzystających z nowopowstałych campingów wokół rzeki Liwy. Ilość turystów korzystających z nowopowstałych wiat wokół rzeki Liwy. Ilość turystów korzystających z nowopowstałych stanowisk kajakowych na rzece Liwie. |
| Kierunek działania II | Korzeniewo – muzeum portu, budowa przystani. | Powstanie muzeum portu. Wybudowanie przystani. | Ilość osób odwiedzających muzeum w skali roku. Ilość osób korzystających z przystani jako miejsca początkowego i końcowego imprez turystycznych opartych na szlaku wodnym rzeki Wisły |
| Kierunek działania III | Umożliwianie budowy moteli, pensjonatów nad Wisłą. | Ilość powierzchni działek przygotowanych do budowy infrastruktury hotelowej nad Wisłą. | Ilość miejsc noclegowych w hotelach nad Wisłą. |
| Cel pierwszorzędny I – Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Remont i rozbudowa istniejących obiektów kultury, w tym świetlic wiejskich. | Ilość przeprowadzonych remontów oraz ilość nowych inwestycji w obszarze kutury. | Ilość wyremontowanych świetlic wiejskich, obiektów kultury. |
| Kierunek działania II | Reaktywacja i wspieranie organizacji pozarządowych o charakterze kulturalnym, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. | Ilość projektów wspierających organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym w tym Kół Gospodyń Wiejskich. | Ilość mieszkańców gminy działających w sferze kultury poprzez organizacje pozarządowe. |
| Kierunek działania III | Utworzenie Centrum Kulturalnego Gminy. | Powstanie Centrum Kulturalnego Gminy. | Ilość mieszkańców gminy korzystających z oferty Centrum Kulturalnego Gminy. |
| Cel pierwszorzędny II – Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Produkt markowy oparty na tradycjach kulinarnych (np. pieczenie chleba). | Ilość produktów markowych stworzonych i wypromowanych na bazie tradycji kulinarnych. | Ilość turystów krajowych i zagranicznych korzystających z oferty turystycznej gminy opartej na lokalnych produktach markowych. |
| Kierunek działania II | Opracowanie produktów markowych na bazie domeny turystycznej – rzeki Wisły. | Ilość stworzonych produktów markowych opartych na domenie turystycznej – rzece Wiśle. | Ilość turystów krajowych i zagranicznych korzystających z oferty turystycznej gminy opartej na produktach turystycznych wytworzonych na bazie domeny turystycznej – rzeki Wisła. |
| Kierunek działania III | Rzeka Liwa – jako domena generująca nowe produkty turystyczne. | Ilość produktów wykreowanych na bazie rzeki Liwy. | Ilość turystów krajowych i zagranicznych korzystających z oferty turystycznej gminy opartej na produktach turystycznych rzeki Liwy. |
| Cel pierwszorzędny III – Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Tanie działki budowlane nad Wisłą. | Ilość wyznaczonych, zgodnych z planem działek budowlanych w gminie Kwidzyn. | Ilość powierzchni mieszkalnej w m2 wybudowanej w ciągu roku na terenie gminy Kwidzyn |
| Kierunek działania II | Utworzenie Centrum Rekreacyjnego dla miasta na terenie gminy Kwidzyn. | Utworzenie Centrum Rekreacyjnego dla miasta na terenie gminy Kwidzyn. | Ilość mieszkańców miasta Kwidzyn korzystających z usług rekreacyjnych na terenie gminy Kwidzyn. |
| Kierunek działania III | Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych dla zapewnienia dobrego dojazdu do atrakcyjnych miejsc gminy Kwidzyn. | Ilość nowych połączeń (dróg) stworzonych dla zapewnienia dobrego dojazdu do atrakcyjnych miejsc gminy Kwidzyn. | Ilość kilometrów dróg powstałych dla zapewnienia dobrego dojazdu do atrakcyjnych miejsc gminy Kwidzyn. |
| Cel pierwszorzędny IV – Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Remont drogi wojewódzkiej Podzamcze – Licze. | Wyremontowana droga wojewódzka Podzamcze –Licze. | Ilość km wyremontowanej drogi wojewódzka Podzamcze –Licze. |
| Kierunek działania II | Tworzenie partnerstw publiczno – prywatnych przy remontach dróg powiatowych min. Licze – Ośno – Szadowo. | Ilość projektów utworzonych o parterstwo publiczne – publiczne mających na celu poprawę infrastruktury drogowej w porozumieniu pomiędzy dwoma właścicielami. | Ilość dróg powiatowych i wojewódzkich w kmwyremontowanych w oparciu o projekty publiczno – publiczne. |
| Kierunek działania III | Wykorzystanie remontu dróg powiatowych i wojewódzkich dla remontu i budowy nowych elementów infrastruktury okołodrogowej. | Ilość obiektów infrastruktury okołodrogowej wyremontowanych (zbudowanych) przez gminę przy okazji remontu dróg powiatowych i wojewódzkich. | Ilość sztuk, m2 infrastruktury okołodrogowej zrealizowanej przy okazji remontu dróg powiatowych i wojewódzki. |
| Cel pierwszorzędny V – Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Zwiększenie nakładów na poprawę Wału Grabino – Janowo. | Zmodernizowany wał przeciwpowodziowy Grabino – Janowo. | Ilość m3 zmodernizowanego Wału Grabino – Janowo. |
| Kierunek działania II | Modernizacja urządzeń melioracyjnych – kanały przydrożne. | Ilość zmodernizowanych urządzeń melioracyjnych. | Ilość km zmodernizowanych kanałów przydrożnych. |
| Kierunek działania III | Częściowa regulacja rzeki Liwy i modernizacja kanału Palemona. | Ilość projektów dotyczących regulacji rzeki Liwy. | Ilość km wyregulowanego koryta rzeki Liwy |
| Cel pierwszorzędny VI – Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Likwidacja zbiorników bezodpływowych na rzecz przyłączy do sieci kanalizacyjnej we wszystkich miejscowościach gminy. | Ilość zlikwidowanych zbiorników bezodpływowych. | Ilość przyłączy w szt. do sieci kanalizacyjnej |
| Kierunek działania II | Wspieranie organizacyjne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych. | Ilość projektów wspierających budowę oczyszczalni przydomowych. | Ilość oczyszczalni przydomowych. |
| Kierunek działania III | Monitoring potrzeb w zakresie poboru gazu przez mieszkańców gminy dla dalszej gazyfikacji. | Ilość sieci gazowniczej w km na terenie gminy. | Ilość gospodarstw domowych przyłączonych do sieci gazowniczej. |
| Cel pierwszorzędny VII – Wdrożyć i realizować programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Monitoring zrzutu ścieków do rzeki Liwy. | Ilość projektów mających na celu monitorowanie zrzutu ścieków do rzeki Liwy. | Ilość wykrytych niekontrolowanych źródeł zrzutów ścieków do rzeki Liwy. |
| Kierunek działania II | Budowa infrastruktury turystycznej umożliwiającej organizację spływów kajakowych. | Ilość urządzeń i obiektów turystycznych umożliwiającej organizację spływów kajakowych. | Ilość turystów krajowych i zagranicznych korzystających z wypoczynku na terenie gminy opartego na turystyce kajakowej. |
| Kierunek działania III | Lepiej wykorzystać zbiornik na rzece Liwie dla organizacji różnych form rekreacji. | Ilość miejsc rekreacyjnych i wypoczynku przygotowanych dla turystyki pobytowej i rekreacyjnej u boku zbiornika na rzece Liwie. | Ilość turystów krajowych i zagranicznych korzystających z wypoczynku na terenie gminy opartego na zbiorniku na rzece Liwie. |
| Cel pierwszorzędny VIII – Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy. |  |  |  |
| Kierunek działania I | Włączenie organizacji pozarządowych w działania na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych. | Ilość organizacji pozarządowych włączonych w proces pozyskiwania środków pozabudżetowych do budżetu gminy. | Ilość środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych przy udziale organizacji pozarządowych. |
| Kierunek działania II | Edukacja bezpośrednich beneficjentów (np. rolnicy, prowadzący działalność gospodarczą). | Ilość projektów mających na celu edukację bezpośrednich beneficjentów Funduszy Strukturalnych. | Ilość środków funduszy unijnych pozyskanych przez beneficjentów bezpośrednich na terenie gminy. |
| Kierunek działania III | Realizowanie procesów przygotowawczych dla absorpcji środków UE (projekty, studia wykonalności). | Ilość dokumentacji technicznej, studiów wykonalności przygotowanych dla absorpcji środków UE. | Ilość środków funduszy europejskich pozyskanych dzięki wcześniejszemu przygotowaniu dokumentacji technicznej i studiów wykonalności. |

# SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest w załączniku nr 1.

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 5.3., o ile uzyska odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele w wybranym wariancie rozwoju i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje zwanych dalej potencjałem inwestycyjnym.

Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia w tabeli WPI odpowiada „Komisja Koordynacyjna” ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Zintegrowaną tabelę WPI zatwierdza Rada Gminy.

# SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Przyjęto, że potencjał inwestycyjny Gminy Kwidzyn dzieli się proporcjonalnie w oparciu o wybrany wariant rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kwidzyn.

Podział procentowy potencjału inwestycyjnego przedstawia rozdział 6.3. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

        - Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego rok rocznie oceniana jest przez poszczególne komisje Rady Gminy i samą Radę Gminy po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Wójtowi Gminy Kwidzyn dokonanym w oparciu o pracę „Komisji Koordynacyjnej”. Ta natomiast posługuje się ustalonym podziałem potencjału inwestycyjnego, o którym mowa w rozdziale 6.3.

Ocenie poddawane są stopnie zawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań.

        - Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi

Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego i organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym przedsięwzięciu. O ile wniosek taki znajduje swoje miejsce w Programach Operacyjnych, o tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 5.3., zależą od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.

        - Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele strategiczne

W Gminie Kwidzyn przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według wybranego wariantu rozwoju (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).

PRIORYTETY

(wariant prokonkurencyjno - prospołeczny)

| Wykorzystać szansę, jaką może dać budowa mostu na Wiśle, w kierunku rozwoju gospodarczego. I A | Podjąć działania w kierunku poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. I B | 50 % |
| --- | --- | --- |

CELE NIEZBĘDNE

| Umożliwić rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym. II A | Stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju edukacyjnego młodzieży i społeczeństwa gminy. II B | Podjąć działania w kierunku lepszego wykorzystania gospodarczego walorów przyrodniczych i ich promocja. II C | Stworzyć warunki w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. II D | 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________

* - oznaczenie celu w priorytetach, celach niezbędnych i pierwszorzędnych.

CELE PIERWSZORZĘDNE

| Tworzyć warunki do dalszego rozwoju kultury i sportu w oparciu o walory historyczne, przyrodnicze i geograficzne. III A | Wypromowanie produktów lokalnych kojarzonych z różnymi obszarami gminy. III B |  | Stworzyć warunki do wykorzystania obszaru gminy jako zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjnego dla Kwidzyna. III C | 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podjąć działania w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych i wojewódzkich. III D | Podjąć działania w kierunku poprawy stanu istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, melioracyjnych i infrastruktury na potrzeby sytuacji kryzysowych. III E |  | Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji i sieci gazowniczej. III F |  |
| Wdrożyć i realizować programy proekologiczne z naciskiem na program ochrony i wykorzystania rzeki Liwy. III G |  | Podjąć działania w kierunku skuteczniejszego wykorzystania funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy. III H |  |  |

INNE

| INNE CELE [IV]* | 5 % (rezerwa) |
| --- | --- |

Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 5.3 podzielono na priorytety, cele niezbędne i cele pierwszorzędne. Ponieważ ilość projektów i programów podporządkowanych tym celom nie rozkłada się równomiernie na każdy z tych celów, potencjał inwestycyjny podzielono w taki sposób, iż priorytety stanowią 50% potencjału inwestycyjnego, cele niezbędne 30%, natomiast cele pierwszorzędne stanowią 15% potencjału inwestycyjnego. Zachowano także pięcioprocentową rezerwę.

Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podporządkowane zostało jednemu z tych celów.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonego wysokością nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych.

Bezpośrednio monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego dokonuje „Komisja Koordynacyjna”, a jej wnioski rozpatrywane są przez Radę Gminy Kwidzyn.

        - Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie 
o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna, regionalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Rozwoju Lokalnego włącznie z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.

W witrynie internetowej Gminy Kwidzyn zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego, a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.

# Aneks 1 
Dotyczy zmian przeprowadzonych w PLanie rozwoju lokalnego

W maju w roku 2006 nastąpiła aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn. Konieczność aktualizacji jest skutkiem przeprowadzonej weryfikacji projektów zadań inwestycyjnych ostatecznie ujętych w tabeli WPI. W ramach tej aktualizacji dokonano następujących zmian w stosunku do wersji pierwotnej dokumentu:

- karty programów operacyjnych,

- tabelę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2013,

- oraz dodatkowo sporządzono plan finansowy na lata 2007 – 2013 .

Dodatkowym elementem jest wprowadzenie wzoru Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy obowiązującej składania propozycji nowych inwestycji przez wszystkie osoby fizyczne i prawne upoważnione przez Radę Gminy do tego typu działań (załącznik nr 1).

*

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyżej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do uchwały). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, również te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Opracowano na podstawie http://www.gminakwidzyn.pl

Opracowanie własne na podstawie www.pl.wikipedia.org/wiki

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Kwidzynie oraz Banku Danych Regionalnych.

Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

Wartość szacunkowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

Na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie

Brak możliwości rozgraniczenia danych Miasta Kwidzyn od Gminy Kwidzyn

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Opracowano na podstawie zapisów liderów lokalnych podczas debat strategicznych.

przez pojęcie "potencjał inwestycyjny" określa się wszystkie środki finansowe wpływające do powiatu (budżet powiatu, dotacje, subwencje, darowizny, kapitał prywatny), poprzez które realizuje się programy operacyjne i projekty wypełniające założenia strategii.

Szczegółowy podział na źródła finansowania do każdego zadania znajduje się w Programach Operacyjnych

Publikator: Monitor Polski z 2005 r. Nr 30, poz.429.

Pojęcie „nadwyżka operacyjna” w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, zostało po raz pierwszy użyte przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn. „Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego”. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 18 października 2005 r. Aktualnie jest to najważniejszy wskaźnik sytuacji finansowej jst.