Załącznik

do Uchwały Nr VI/32/11

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29  kwietnia 2011r.

RAPORT

z wykonania „Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 – 2011”

za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.

Kwidzyn, marzec 2011

Spis treści

1.	Podstawa prawna sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn	2

2.	Cel i zakres Raportu	2

3.	Realizacja założonych w Programie... celów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Kwidzyn	2

3.1	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych	2

3.2	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	8

3.3	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami	13

3.4	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	15

3.5	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	17

3.6	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	19

3.7	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleby	24

3.8	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy	24

4.	Analiza wydatków inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska	33

4.1.	Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 oraz z gospodarowania środkami stanowiącymi dochód budżetu gminy  w 2010r. pochodzącymi z wpływów z  tytułu opłat i kar	33

5.	Wnioski i rekomendacje	34

# 1.	Podstawa prawna sporządzenia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn

Opracowanie „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 – 2011 za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.” zostało sporządzone na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który przedkłada Radzie Gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XX/149/08 w dniu 30 grudnia 2008r. Dane wyjściowe zawarte w Programie odnoszą się do roku 2006 (stan na dzień 31.12.2006r.) z uwzględnieniem dostępnych danych za rok 2007.

W niniejszym raporcie przedstawione zostały dane za lata sprawozdawcze 2009 
i 2010.

# 2.	Cel i zakres Raportu

Raport ma na celu określenie stopnia realizacji wskazanych w Programie… celów, kierunków i zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Kwidzyn.

Polskie prawodawstwo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska.

W raporcie zostały ocenione postępy we wdrażaniu programu ochrony środowiska, stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją programu.

Ocenie podlegała również zgodność wykonywanych zadań z zapisami harmonogramu finansowo – zadaniowego pod kątem terminowości wykonywania prac i wysokości poniesionych nakładów z uwzględnieniem udziału poszczególnych źródeł finansowania.

# 3.	Realizacja założonych w Programie... celów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Kwidzyn

## 3.1	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

W tabeli 1 przedstawiono stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań przedstawionych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 – 2011

Tabela 1 	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie jakości wód

i  stosunków wodnych

| Nazwa zadania | Kierunki działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dążenie do ograniczania wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno - usługowego | 1. Ograniczenie strat wody związanych z jej przesyłem | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) PWK w Kwidzynie corocznie dokonuje niezbędnej modernizacji oraz napraw sieci wodociągowej w celu ograniczenia strat przesyłowych | realizacja przez podmioty gospodarcze, Urząd Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatowym, mediami, organizacjami ekologicznymi, ośrodkami edukacyjno- informacyjnymi, szkołami, firmami szkoleniowymi i agencjami rządowymi |
|  | 2. Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i produkcyjnych (stymulacja do zmniejszania jej zużycia) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Prowadzone są w placówkach oświatowych akcje edukacyjne mające na celu propagowanie zmniejszenia zużycia wody; Z analizy danych PWK wynika, iż generalnie 100% odbiorców posiada liczniki zużycia wody |  |
|  | 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ograniczania zużycia wody, poprzez edukację i informowanie | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) edukacja prowadzona jest w placówkach oświatowych, na zebraniach wiejskich oraz organizowana jest akcyjnie |  |
| Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych, liniowych i obszarowych | 1. Ewidencja i eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych. Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych | zadanie w trakcie realizacji W 2009 roku gmina rozpoczęła ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych oraz kontrolę zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nieskanalizowanych. Skontrolowano ok. 65% terenu gminy Kwidzyn. | Działania te będą koordynowane przez Urząd Gminy, mediami, podmiotami gospodarczymi |
|  | 2. Właściwe zagospodarowanie stref ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej (zadanie z zakresu RZGW) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie jesienno – zimowym środków o najmniejszej szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 4. Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kwidzyn dąży się do zapewnienia ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych |  |
| Poprawa jakości wód powierzchniowych | 1. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Działania te będą koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędem Gminy, mediami, podmiotami gospodarczymi |
|  | 2. Ograniczenie, a docelowo likwidacja zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Pracownicy Starostwa Powiatowego w związku z uzyskanymi informacjami od mieszkańców przeprowadzają co rocznie w tym zakresie kontrole. Kontrole te odbywają się przy udziale pracowników Urzędu Gminy. |  |
|  | 3. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych na terenie całej zlewni – współpraca z powiatem i sąsiednimi gminami | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 4. Wdrażanie koncepcji kanalizacji sanitarnej - budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę posiadanych środków w budżecie oraz pozyskanych z instytucji zewnętrznych. |  |
| Rozwój i poprawa gospodarki wodno – ściekowej | 1. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody | zadanie ciągłe (realizowane w miarę potrzeb) | Działania te będą koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędem Gminy, mediami, podmiotami gospodarczymi |
|  | 2. Modernizacja wyeksploatowanej i budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody | zadanie ciągłe (realizowane corocznie, w miarę potrzeb oraz w oparciu o nowopowstające osiedla mieszkaniowe) |  |
|  | 3. Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody | zadanie ciągłe (realizowane corocznie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej) |  |
|  | 4. Kontynuacja współpracy międzygminnej w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów gospodarki wodno - ściekowej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Rozwój i modernizacja gospodarki ściekowej gminy wraz z budową nowych odcinków kanalizacji sanitarnej zbiorczej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Zadanie realizowane jest sukcesywnie w miarę posiadanych środków w budżecie oraz pozyskanych z instytucji zewnętrznych. |  |
|  | 6. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej sieci kanalizacyjnej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) W 2009r. z dofinansowania, w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielanego przez Gminę skorzystało 2 beneficjentów. |  |
|  | 7. Budowa systemu zbierania i unieszkodliwiania ścieków opadowych, szczególnie z terenów zurbanizowanych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie, w miarę posiadanych środków) W roku 2010 kanalizacje deszczową wybudowano w miejscowości Szałwinek. |  |

Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki ekologicznej gminy. Sukcesywnie realizowane są zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. W roku 2009 zakończono realizację inwestycji pt. budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa – część Janowa – wartość inwestycji to 3 572 850,00 zł, zaś w 2010r. zakończono realizację inwestycji 
pt. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Grabówko - wartość inwestycji to 168 035,29 zł.

W ramach tych dwóch inwestycji wybudowano 15,9 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie gminy, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, w 2009r. Gmina dofinansowała budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków, zaś w 2010r. z powodu zmiany przepisów prawnych udzielanie dofinansowania nie było możliwe.

Inwestycje dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę są realizowane na bieżąco w postaci m.in. modernizacji i wymiany sieci, rozbudowy sieci wodociągowych oraz urządzeń zaopatrzenia w wodę (stacje uzdatniania wody), których celem jest wyeliminowanie i zmniejszenie strat wody.

Zadania realizowane w tym zakresie są zadaniami długofalowymi i bardzo kosztownymi, a ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych Gminy oraz Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego Kwidzyn.

Tabela 2 	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony wód i stosunków wodnych

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt całkowity [zł] | Źródła finansowania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole-Pastwa-część Janowa | 2007 - 2009 | Gmina Kwidzyn | 3 572 850 | budżet gminy, GFOŚ i GW WFOŚiGW w Gdańsku | zrealizowane |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej | 2009 | prywatni inwestorzy Gmina Kwidzyn | 5 696,70 | GFOŚ i GW środki inwestorów (właścicieli nieruchomości) | zrealizowane |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzamcze - Gurcz | 2007 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 3 430 000 * | budżet gminy fundusze strukturalne UE | w trakcie realizacji |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | 2009 - 2012 | Gmina Kwidzyn | 2 300 000* | budżet gminy fundusze strukturalne UE | w trakcie realizacji |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec – ul. Słoneczna | 2010 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 1 200 000* | budżet gminy, fundusze strukturalne UE WFOŚiGW w Gdańsku | w trakcie realizacji |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamionka – Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | 2010 - 2013 | Gmina Kwidzyn | 1 300 000* | Budżet gminy | nie zrealizowane |
| 7 | Uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej w Rakowcu - -sieć wodociągowa | 2008 - 2014 | Gmina Kwidzyn | 2 900 000* | budżet gminy GFOŚ i GW | w trakcie realizacji |
| 8 | Budowa wodociągu w Korzeniewie | 2010 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 260 000* | budżet gminy, | w trakcie realizacji |
| 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bronno- Licze | 2007 - 2009 | Gmina Kwidzyn | 1100 000 | budżet gminy , GFOŚ i GW WFOŚiGW w Gdańsku | zrealizowane |
| 10 | Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grabówko | 2009 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 168 035,29 | budżet gminy | zrealizowane |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowo | 2009 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 1600 000* | budżet gminy fundusze strukturalne UE | nie zrealizowane |

*planowane koszty

## 3.2	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Ocena stopnia realizacji założonych celów i kierunków działań w tym zakresie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 3 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza

atmosferycznego

| Cel | Kierunek działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | 1. Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu zwiększenia płynności transportu | zadanie ciągłe realizowane corocznie (między innymi poprzez modernizację nawierzchni dróg oraz poprawę oznakowania drogowego na terenie gminy Kwidzyn) | realizacja zadań przez zarządy dróg koordynacja działań przez Urząd Gminy |
|  | 2. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) W latach 2009 i 2010 postawiono 16 nowych wiat przystankowych. |  |
|  | 3. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Zaobserwowano, iż w latach 2009 i 2010 coraz więcej mieszkańców gminy dojeżdża do pracy transportem zbiorowym – za pośrednictwem busów. |  |
|  | 4. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (zwiększył się zakres realizacji celu – odnotowano wzrost korzystania z jednego pojazdu przez kilku osób dojeżdżających do pracy – mieszkańcy gminy coraz częściej dojeżdżają do pracy zbiorowo jednym samochodem) |  |
|  | 5. Ułatwianie dojazdu do różnych miejsc i obiektów wewnątrz gminy poprzez odpowiednie ich oznakowanie. | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) sukcesywne oznakowywanie ulic – poprzez zamieszczanie tabliczek z nazwami ulic w miejscowościach położonych w granicach gminy Kwidzyn. |  |
|  | 6. Ułatwianie wyjazdu z gminy do innych miejscowości poprzez ich dobre oznakowanie | zadanie ciągłe (realizowane corocznie poprzez rozmieszczanie tablic kierunkowych z numerami dróg) |  |
|  | 7. Tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 8. Budowa ścieżek rowerowych, stanowiących alternatywę do transportu samochodowego | w trakcie realizacji (na etapie opracowania projektów i uzyskiwania pozwoleń na budowę) |  |
| Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji | 1. Zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizacja zadań przez Urząd Gminy, właścicieli budynków |
|  | 3. Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp. | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) W latach sprawozdawczych wykonano termoizolację budynku świetlicy kulturalno oświatowej w Gniewskim Polu – koszt 50 000 zł. (zadanie zrealizowane przez GOK), budynku świetlicy w Gurczu, „Sali tradycji” w Rakowcu oraz Szkoły Podstawowej w Janowie – w trakcie realizacji. |  |
|  | 4. Spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Przechodzenie na paliwo ekologiczne, np. gazowe w indywidualnych systemach grzewczych (paleniska domowe, małe kotłownie) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Zadanie realizowane jest zarówno przez mieszkańców gminy w obiektach stanowiących ich własność jak również sukcesywnie przez Gminę Kwidzyn w stosunku do obiektów komunalnych i obiektów użyteczności publicznej. Zadanie realizowane jest również przez wspólnoty mieszkaniowe na terenie osiedli mieszkaniowych. |  |
|  | 6. Wprowadzenie i konsekwentne przestrzeganie zakazu spalania traw i odpadów na powierzchni ziemi (kontrola przez pracowników Urzędu Gminy) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Pracownicy Urzędu Gminy Kwidzyn w latach sprawozdawczych sukcesywnie prowadzili edukację oraz na podstawie uzyskanych informacji podejmowali interwencje w sprawach wypalania traw oraz spalania odpadów na terenie gminy. |  |
|  | 7. Zorganizowanie punktu informacji lub wydanie ulotek informacyjnych, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termo renowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk domowych | Nie utworzono punktu informacji, jednakże pracownik Urzędu Gminy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych informuje zainteresowanych o możliwościach dofinansowania i uzyskiwania kredytów i pożyczek preferencyjnych m.in. z WFOŚiGW. |  |
|  | 8. Ujawnianie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 9. Rozwój gazyfikacji gminy | zadanie ciągłe (zadanie realizuje Pomorska Spółka Gazownictwa) |  |

Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego należy w dużej mierze do obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dlatego trudno 
jest określić stopień realizacji założonych celów. Największe ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pochodzą z zakładów, lokalnych kotłowni oraz palenisk domowych. Gmina odgrywa rolę koordynatora działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – głównym zadaniem Gminy w tym zakresie jest edukacja mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej, korzystania 
z proekologicznych nośników energii, informowanie mieszkańców o źródłach finansowania przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków, modernizacji kotłowni oraz palenisk domowych. Nie zachodzi potrzeba utworzenia w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego, jednakże pracownik Urzędu Gminy ds. zamówień publicznych 
i pozyskiwania środków pozabudżetowych informuje zainteresowanych o możliwościach dofinansowania i uzyskiwania kredytów preferencyjnych m.in. z WFOŚiGW. Gmina 
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przede wszystkim stwarza możliwości zmiany źródła grzewczego na paliwo gazowe. Realizowana jest gazyfikacja Gminy. Najwięcej użytkowników sieci gazowej jest w miejscowościach Mareza, Górki i Rakowiec. Gazyfikacja Gminy jest zadaniem długoterminowym i wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina Kwidzyn oraz inwestorzy prywatni, a także wspólnoty mieszkaniowe realizują zadania z zakresu termomodernizacji obiektów. Monitoring jakości powietrza prowadzony jest corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku i prowadzony jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Tabela 4	 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt całkowity [ zł] | Źródła finansowania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja bazy oświatowej gminy Kwidzyn (Szkoły Podstawowe w Korzeniewie i Janowie) | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn | 1 518 400* | GFOŚiGW, budżet gminy , Fundusze strukturalne UE | w trakcie realizacji |
| 2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | 2008 - 2012 | Gmina Kwidzyn | 900 000* | budżet gminy | w trakcie realizacji |
| 3 | Gazyfikacja miejscowości w gminie | 2008 - 2011 | Pomorska Spółka Gazownicza inwestorzy prywatni | bd | środki inwestorów fundusze ekologiczne | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |
| 4 | Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz | 2008 - 2010 | Gmina Kwidzyn | 335 058,32 | budżet gminy fundusze strukturalne UE | zrealizowane |
| 5 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny | 2008 - 2012 | Gmina Kwidzyn | 1 036 600* | budżet gminy, fundusze strukturalne UE | w trakcie realizacji – na etapie koncepcji projektowej |
| 6 | Budowa ścieszki pieszo-rowerowej Baldram - Tychnowy | 2008 - 2013 | Gmina Kwidzyn | 5 135 000* | budżet gminy, fundusze strukturalne UE | w trakcie realizacji – na etapie pozwolenia na budowę w obszarach zabudowanych oraz koncepcji projektowej poza obszarami zabudowanymi |

*koszt planowany

## 3.3	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Realizacja celów i działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami mieści się w kompetencjach wielu instytucji. Ponadto są to zadania, które wymagają ciągłej realizacji, a zatem ocena ich w okresie krótkoterminowym jest utrudniona. W tabeli 5 dokonano oceny stanu realizacji tych celów na terenie gminy Kwidzyn.

Tabela 5 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie hałasu i wibracji

| Cel | Kierunek działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na zróżnicowanie lokalizacji obiektów w zależności od jego uciążliwości hałasowej | 1. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez Urząd Gminy i nadzór budowlany |
|  | 2. Przeznaczanie wydzielonych specjalnie terenów na cele lokalizacji uciążliwego akustycznie rzemiosła i usług | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Ograniczenie narażenia ludności gminy na ponadnormatywny hałas | 1. Modernizacja nawierzchni dróg | zadanie ciągłe stan jakości dróg poprawiany jest sukcesywnie przez zarządców dróg, | realizowane przez Urząd Gminy oraz Zarządy Dróg |
|  | 2. Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w miejscach narażonych na ponadnormatywny hałas | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Gmina Kwidzyn w ramach realizowanych inwestycji dokonuje nasadzeń drzew i krzewów- w latach 2009 i 2010 posadzono 215 sztuk drzew i 300 m2 krzewów |  |
|  | 3. Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez właścicieli nieruchomości |
|  | 4. Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez właścicieli nieruchomości |
|  | 5. Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy - właściwą organizację robót budowlanych - budowę nowych odcinków dróg i obwodnic - budowa ścieżek rowerowych | zadanie ciągłe corocznie realizowane są projekty inwestycji drogowych | realizowane przez Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe oraz Zarządy Dróg realizowane przez podmioty gospodarcze, przy nadzorze WIOŚ, Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe |
|  | 6. Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez policję |
|  | 7. Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas | zadanie ciągłe (w przypadku zgłoszeń pracownicy Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego podejmują interwencję lub przekazują sprawę do organów właściwych) | realizowane przez Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe |
|  | 8. Skuteczne egzekwowanie stosowania przepisów krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hałasem | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Rozpoznanie sytuacji akustycznej w gminie | 1. Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej, szczególnie z sektora usług | zadanie ciągłe | realizowane przez WIOŚ, policję, Zarządy Dróg i Urząd Gminy we współpracy ze Starostwem Powiatowym |
|  | 2. Dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc gminy |  |  |

Hałas jest obecnie najpowszechniejszym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na jego oddziaływanie narażona jest największa liczba osób, chodzi tu przede wszystkim 
o hałas pochodzący ze środków transportu. Aby doprowadzić klimat akustyczny do stanu wyznaczonego prawem, trzeba olbrzymich nakładów finansowych i długiego czasu realizacji, dlatego w raporcie, który faktycznie obejmuje okres dwóch lat, trudno mówić o wymiernych skutkach realizacji założonych celów oraz kierunków działań. Trzeba podkreślić, że przyjęte w Programie ochrony środowiska cele zostały określone zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i wymogami prawa w tym zakresie.

Tabela 6	 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie w zakresie hałasu i wibracji

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt całkowity [zł] | Źródła finansowania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja i remonty ulic na terenie gminy | 2009 - 2010 | Gmina Kwidzyn Zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych | 4 913 625 (koszt poniesiony przez Gminę) | budżet Gminy środki własne zarządców dróg Fundusze strukturalne UE | zrealizowane |

## 3.4	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Wynik przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7	 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego

| Cel | Kierunek działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola poziomów promieniowania jonizującego i niejonizującego na terenie gminy | 1. Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy wraz ze stworzeniem bazy danych, gdzie umieszczane będą wyniki inwentaryzacji | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe WIOŚ Urząd Gminy |
|  | 2. Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych, do których inwestorzy są zobowiązani na mocy ustawy POŚ po uruchomieniu urządzeń | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Kontrola natężenia promieniowania naturalnego w budynkach | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach | 1. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (uwzględniane przy wdawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacjach inwestycji celu publicznego) | realizowane przez Urząd Wojewódzki we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy |
|  | 2. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem elektromagnetycznym | zadanie ciągłe | Urząd Gminy |
|  | 3. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m) | zadanie ciągłe (przestrzega się - na terenie gminy znajduje się maszt telefonii komórkowej w miejscowości Kamionka - zlokalizowany zgodnie z przepisami prawa) | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe Urząd Gminy WIOŚ inwestorzy właściciele i operatorzy anten |
|  | 4. Przestrzeganie przez samorząd gminny wymagań ustawy POŚ dotyczących prowadzenia procedury oddziaływania na środowisko podczas ustalania warunków zabudowy oraz udzielania pozwoleń na budowę stacji i linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV oraz dla urządzeń radiowych i radiokomunikacyjnych o równoważnej mocy promieniowania izotropowo równej 15 W i wyższej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Zadanie realizowane jest przez Podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który przeprowadza procedury oddziaływania na środowisko. |  |
|  | 5. Lokalizacja linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 110 kV poza terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 6. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w bliskim otoczeniu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV wyłącznie po wcześniejszych pomiarach pól elektromagnetycznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 7. Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie niejonizujące, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania | zadanie ciągłe |  |
|  | 8. Wskazanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny, na których ze względu na ochronę krajobrazu niedopuszczalna będzie budowa urządzeń wymagających wysokich konstrukcji wsporczych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 9. Minimalizacja liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizacja urządzeń kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej ze względu na ochronę krajobrazu | zadanie ciągłe |  |
|  | 10. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | ogół społeczeństwa gminy |
|  | 11. Prowadzenie edukacji ogółu społeczeństwa dotyczącej sposobów minimalizacji zagrożeń wynikających z promieniowania elektromagnetycznego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |

Zagadnienia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym należą do najmniej rozpoznanych w Gminie Kwidzyn. Konieczne jest kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego wokół źródeł emisji (zadanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska). Na terenie Gminy Kwidzyn nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych oraz ich wpływu na środowisko. Istnieją źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego - maszt telefonii komórkowej w m. Kamionka, sieci energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz nadajniki Internetu dostarczanego drogą radiową.

## 3.5	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Poniżej przedstawiono ocenę stopnia realizacji działań z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi.

Tabela 8 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| Cel | Kierunek działania | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i katastrofom | 1.Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej lub katastrofy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie |
|  | 2. Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Zarządzania Ryzykiem (po ich opracowaniu) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, zarządy dróg |
|  | 4. Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 6. Odmulanie i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (wykonywane jest sukcesywnie, w ramach planów inwestycyjnych i konserwacyjnych jednostek) | RZGW Gdańsk, |
|  | 1. Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Z uwagi na fakt, iż plany miejscowe nie obejmują terenów zagrożonych powodzią nie uwzględnia się wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Urząd Gminy |
|  | 2. Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe |
| Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | 1. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) edukacja prowadzona głównie na zebraniach wiejskich | realizowane Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Straż Pożarną, Policję, szkoły, media |
|  | 2. Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |

Cele krótkoterminowe w tym zakresie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitoring zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zadania 
z zakresu ochrony przed zagrożeniami naturalnymi są zadaniami ciągłymi i wymagają stałego nadzoru służb do tego powołanych.

Tabela 9 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Całkowity koszt [zł] | Źródła finansowania | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnianie sprzętu i materiałów dla służb ratowniczych | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn Straż Pożarna | bd | fundusze ekologiczne i budżet Gminy | w trakcie realizacji |
| 2 | Informowanie społeczeństwa gminy o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn, Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe, Policja, szkoły, media | bd | fundusze ekologiczne i budżet gminy | w trakcie realizacji |
| 3 | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe, Policja, szkoły, media | bd | fundusze ekologiczne i budżet gminy | w trakcie realizacji |

## 3.6	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Poniżej przedstawiono ocenę stopnia realizacji celów krótkoterminowych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.

Tabela 10. Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Cel | Kierunek działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Uwzględnienie wartości środowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju gminy Zapewnienie biologicznego funkcjonowania i wzajemnych powiązań ekosystem | 1. Wprowadzanie precyzyjnych zapisów dotyczących terenów zieleni (alei, skwerów, placów zabaw itp.) przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | w trakcie realizacji (realizowane) | Urząd Gminy, Nadleśnictwo, Konserwator przyrody, Wojewoda, Zarządy Dróg, właściciele domów, szkoły, media, stowarzyszenia i organizacje turystyczno – krajoznawcze |
|  | 2. Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody zawartych w planach ochrony obiektów cennych przyrodniczo i obowiązujących aktach prawnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Przeprowadzenie studiów możliwości wykorzystania struktur liniowych (ulice, drogi, kolej) w celu tworzenia parków linearnych oraz wyeksponowania walorów krajobrazowych pasm i linii granicznych | zadanie nie zrealizowane |  |
|  | 4. Likwidacja barier i zagrożeń ekologicznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 6. Nadanie proekologicznego priorytetu przy zmianach sposobu zagospodarowania terenów tam, gdzie ciągi ekologiczne są zagrożone przez dotychczasową działalność inwestycyjną | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 7. Zwiększanie połączeń systemu przyrodniczego gminy poprzez tworzenie łączników między poszczególnymi elementami systemu | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Rozwój systemu zieleni osiedlowej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni | 1. Opracowanie standardów powierzchniowych i programowych, dotyczących publicznych terenów zieleni jako norm obowiązujących przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe |  |
|  | 2. Zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie gminy poprzez: - ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy terenów minimalnego wskaźnika powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni zabudowy wyższego, niż minimum określone przepisami szczegółowymi - zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 3. Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zainwestowaniem | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Poprawa stanu terenów zielonych poprzez użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu | 2. Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe - realizowane |  |
|  | 3. Stymulowanie zmian w systemie planowania przestrzennego pod kątem ograniczenia nadmiernej koncentracji działalności usługowej, a szczególnie rekreacyjno - turystycznej i dostosowania jej do lokalnych warunków przyrodniczych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 4. Podniesienie standardów wyposażenia i jakości urządzenia istniejących publicznych terenów zieleni, w tym zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników (budowa ogrodzeń, ochrona wybranych obiektów | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 6. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | zadanie nie zrealizowane |  |
|  | 7. Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 8. Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym monitoring stanu i zagrożeń | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 9. Ustalenie kompromisu w stosunku do tendencji w zakresie wyboru kierunków rozwoju określonego obszaru o dużych walorach przyrodniczych, wynikających z istniejącego zainwestowania oraz stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 1. Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 2. Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody i zasobów przyrodniczych | 3. Aktualizacja inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy | zadanie nie zrealizowane |  |
|  | 4. Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 5. Promocja proekologicznych form turystyki i wypoczynku | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 6. Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
|  | 7. Promocja walorów przyrodniczych gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |

Rzetelna ocena stopnia realizacji przyjętych celów wymaga dłuższego okresu czasu. Wyniki ich realizacji będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym. Cele krótkoterminowe realizowane dotyczą przede wszystkim konserwacji terenów zielonych oraz edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody. W granicach administracyjnych gminy znajduje się obszar Natura 2000 o nazwie „Dolina Wisły”. Istotną rolę na terenie gminy przywiązuje się do edukacji ekologicznej.

Tabela 11 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Całkowity koszt [zł] | Źródła finansowania | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tworzenie rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, użytków ekologicznych, ustanawianie pomników przyrody | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn, Wojewoda Pomorski | 20 000 (koszt szacunkowy) | fundusze ekologiczne | w trakcie realizacji |
| 2 | Promocja walorów przyrodniczych gminy | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn Starostwo Powiatowe szkoły, media, organizacje turystyczne | 10 000 (koszt szacunkowy) | fundusze ekologiczne środki inwestorów | w trakcie realizacji |
| 3 | Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn Wojewoda Pomorski | 20 000 | fundusze ekologiczne budżet Gminy | w trakcie realizacji |
| 4 | Rozbudowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w kompleksach leśnych | 2008 - 2011 | Nadleśnictwo | bd | środki publiczne | w trakcie realizacji |
| 5 | Nasadzenia nowych drzew i krzewów | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn, Zarządcy dróg Podmioty prywatne mieszkańcy gminy | bd | fundusze ekologiczne budżet Gminy środki zarządów dróg | w trakcie realizacji |
| 6 | Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn | bd | budżet Gminy | w trakcie realizacji |
| 7 | Urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | 2008 - 2011 | Gmina Kwidzyn właściciele terenów | 100 000 (koszt szacunkowy) | fundusze ekologiczne środki inwestorów | w trakcie realizacji |

## 3.7	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleby

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Tabela 12 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony gleby

| Cel | Kierunek działań | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów Przywracanie gleb i gruntów do wymaganych standardów | 1. Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji komunikacyjnych) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | zadanie realizowane przez Ośrodki doradcze, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy poprzez wydawanie decyzji reglamentacyjnych i kształtowanie ogólnej polityki ochrony środowiska oraz przez podmioty odziaływujące negatywnie na środowisko realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy oraz podmioty odpowiedzialne za powstały stan |
|  | 2. Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |

Cele krótkookresowe w zakresie ochrony gleb zostały określone zgodnie z Prawem ochrony środowiska. W większości ich realizacja należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zadania realizowane są prawidłowo.

## 3.8	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy

Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa, jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym 
i długofalowym. Na terenie gminy Kwidzyn podjęto szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej. Szczegółowy opis działań przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13 Wykaz jednostek prowadzących edukację ekologiczną na terenie gminy Kwidzyn oraz zadań zrealizowanych w latach 2009 - 2010

| Jednostka prowadząca edukację ekologiczną | Tematyka |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lata |  |  |
|  | 2009 | 2010 |  |
| Szkoła podstawowa w Janowie | Akcja Sprzątanie Świata (wrzesień); Dzień Ziemi (kwiecień); Zbiórka baterii; Zimowe dokarmianie ptaków; Udział klas III i IV w zajęciach Zielonej Szkoły; Wyjazdy - „Zielona Szkoła” Brachlewo – kl.III i VI - stacja morska (fokarium) na Helu – 2009 oraz akwarium morskie | Akcja Sprzątanie Świata (wrzesień); Dzień Ziemi (kwiecień); Zbiórka baterii; Zimowe dokarmianie ptaków; Udział klas III i IV w zajęciach Zielonej Szkoły; Wyjazdy - „Zielona Szkoła” Brachlewo – kl.III i VI - ZOO Gdańsk 2010 cała Szkoła „O” – VI - stacja morska (fokarium) na Helu – 2009 oraz akwarium morskie | Urząd Gminy Kwidzyn |
| Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | Akcja Sprzątanie Świata; - Światowy Dzień Walki z Głodem, zbiórka żywności, wspólny posiłek, akcja podziel się śniadaniem ze swoim kolega; - rajd jesienny na trasie Sztum PKP – Osiedle leśne w Sztumskim Polu, konkurs przyrodniczy „Ochrona przyrody w województwie pomorskim” – IV m.; - Rowerowe piątki – Jesień 2009 (rajdy rowerowe po okolicy w celu promocji walorów przyrodniczych gminy i powiatu kwidzyńskiego; - „Ptasia stołówka” – dokarmianie ptaków, budowanie i zawieszanie karmników, gromadzenie pokarmów; - zbiórka baterii – 15 kg odebranych przez PUS w Kwidzynie; - odnawialne źródła energii – spotkanie z przedstawicielami EKO INICJATYWY; - konkurs wiedzy ekologicznej z okazji Dnia Ziemi; - konkurs przyrodniczy „Zwiastuny wiosny”; - Dni ochrony przyrody- plakaty na temat ochrony środowiska; - Szlakiem parków narodowych – konkurs klasy IV – VI; - Akcja choinkowa pt. ”Drzewko choinkowe w twoim domu” ; | - Sprzątanie Świata 2010 – uroczysta akademia inaugurująca akcję (referaty, inscenizacje, plakaty i piosenki) i gazetka okolicznościowa pt. CHROŃMY BIORÓŻNORODNOŚĆ – SEGREGUJMY ODPADY, plakaty w miejscach publicznych nawołujące do segregacji śmieci, sprzątanie najbliższego środowiska; - Światowy Dzień Walki z Głodem, zbiórka żywności, wspólny posiłek, akcja podziel się śniadaniem ze swoim kolega; - wyjazd klas I – III do lasu z okazji powitania pierwszego dnia jesieni; - rajd jesienny na trasie Nowa Wieś Sztumska - Brachlewo, propagowanie piękna zakątków naszego regionu; - realizacja projektu Działaj Lokalnie „Stała na stacji lokomotywa. Dawniej ciuchcia, dzisiaj rower”; - „Ptasia stołówka” – dokarmianie ptaków, budowanie i zawieszanie karmników, gromadzenie pokarmów; - zbiórka baterii – 12 kg odebranych przez PUS w Kwidzynie; - odnawialne źródła energii – spotkanie z przedstawicielami EKO – INICJATYWY; - konkurs przyrodniczy dla klasy IV – „Ochrona przyrody w Polsce”; - konkurs przyrodniczy „Zwiastuny wiosny”; - Dni ochrony przyrody- plakaty na temat ochrony środowiska; - Ogólnopolski konkurs ekologiczny – wykonanie maskotki z odpadów pt. WESOŁE ŚMIECI – I gr. „Zaśmiecony wrak”, II gr. „Robot Jacuś Pracuś” – prace zostały wysłane do Ministerstwa Ochrony Środowiska – uczniowie otrzymali dyplomy ; - akcja choinkowa pt. „Ochrona lasów”, wycieczka klas I – III do Drzewiny na przystanek Św. Mikołaja – wykonanie ekologicznych ozdób choinkowych; - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”- udział uczniów – IV miejsce w gminie; - Dzień wiosny - uroczysty apel, gazetka okolicznościowa, spacer po okolicy, ochrona kwiatów wiosennych; - Powiatowy Konkurs Przyrodniczy ,,Znam drzewa i krzewy” – wyróżnienie - wycieczka krajoznawczo – turystyczna na trasie,, WARMIA - MAZURY , w programie wycieczki piękno i ochrona ziemi warmińsko – mazurskiej; - wycieczka do MINI ZOO - MIŁOSNA, zbiórka karmy i dokarmianie zwierząt; - rajd pieszy na trasie Kwidzyn PKP - Białki – Sadlinki (wędrówka z mapką i przewodnikiem turystycznym); | Budżet szkoły, środki Szkolnej Kasy Oszczędności i Samorządu Uczniowskiego |
| Gimnazjum w Liczu | „Las, myśliwy i jego zwierzyna” – wojewódzki konkurs plastyczny i konkurs wiedzy. „Las, myśliwy i jego zwierzyna”- uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań z zakresu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, propagowanie idei łowiectwa a przede wszystkim pozytywnego wizerunku myśliwego oraz kształtowanie postaw poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej zasoby. Ogólnopolski projekt Bocia@n. Projekt Boci@n skierowany był do ogółu społeczeństwa, zwłaszcza do wszystkich zainteresowanych przyrodą, jej obserwacją i ochroną. Uczestnicy projektu obserwowali bocianie gniazda i angażowali się w szereg działań podejmowanych z myślą o bocianach. Zgromadzone wyniki, efekty pracy i przykłady realizowanych zadań zaprezentowano na stronie www.bociany.pl, w bazie gniazd i bazie aktywności. Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie Świata”. „Sprzątania Świata" - budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. Zajęcia ekologiczne w Zielonej Szkole w Brachlewie – pobyt klas drugich. Dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka. Zwracanie uwagi na konieczność ochrony środowiska. Zdobywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie ilości odpadów. Wykorzystywanie surowców wtórnych. Integracja i współpraca w zespole klasowym. „Młody Menager Środowiska” – ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej. Kształtowanie postaw proekologicznych, zaangażowanie w praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska lokalnego, badania nad świadomością ekologiczną mieszkańców, praktyczna segregacja odpadów. „Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie” – konkurs fotograficzny. Propagowanie otaczającej przyrody, ukazanie urokliwych miejsc. „Działaj lokalnie” – ogród wypoczynkowy „Przyrodnik”. Zagospodarowanie terenu szkoły, stworzenie miejsca bezpiecznego wypoczynku na łonie przyrody, pielęgnacja roślin ogrodowych. |  | Środki EFS, budżet szkoły, środki własne uczniów |
| Gimnazjum Nowy Dwór | - Udział w akcji „Sprzątanie świata" - Edukacja ekologiczna systematycznie prowadzona na lekcjach biologii i geografii, - Uczestnictwo uczniów klas pierwszych i drugich w 3-dniowych zajęciach w Zielonej Szkole, - Segregacja śmieci (na terenie szkoły znajdują się odpowiednie pojemniki), - Prezentacje multimedialne o formach ochrony przyrody przygotowane przez uczniów, - Zbiórka tonerów w akcji „Fundusze za puste tusze", - Udział w projekcie „Szkoła Globalna". |  | Urząd Gminy Kwidzyn |
| Szkoła Podstawowa w Tychnowach | - Zajęcia dydaktyczne- tematy: - Formy ochrony przyrody. - Co i jak zagraża przyrodzie? - Jak ratować przyrodę? - działania sezonowe: - dokarmianie ptaków - udział w konkursie „Znam drzewa i krzewy” - zajęcia ekologiczne w ramach pobytu w Zielonej Szkole - udział w akcji „Sprzątanie Świata” - Realizacja programów: - „Czym skorupka za młodu …” - ZŚEE - Udział w prelekcjach Nadleśnictwa Kwidzyn - Las i jego mieszkańcy - Ekologia lasu - Zbiórka baterii (w 2009 r. oddano do ZUO w Kwidzynie 120 kg; w 2010r. nie przekazano zebranych baterii) - Segregacja odpadów |  | Urząd Gminy Kwidzyn, budżet szkoły; Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa w Kwidzynie, budżet szkoły; Urząd Gminy w Kwidzynie; |
| Szkoła Podstawowa w Rakowcu | W kalendarzu działań proekologicznych znalazły się następujące działania: - udział całej społeczności uczniowskiej w akcji „Sprzątanie Świata”, - systematyczne porządkowanie terenu wokół szkoły, - zbiórka kasztanów i żołędzi z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt leśnych, - gromadzenie suchej karmy dla ptaków i dokarmianie ptaków w czasie zimy, - zbiórka makulatury (1774 kg). Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach edukacji przyrodniczo-ekologicznej: - „Żywe zwierzęta egzotyczne” – celem zajęć było przybliżenie uczniom pięknego i fascynującego świata zwierząt egzotycznych, w zajęciach uczestniczyło 160 uczniów, - „Czyje to ślady?” – celem zajęć prowadzonych przez leśniczego było nauczenie uczniów rozpoznawania tropów zwierzyny leśnej. Zajęcia przeprowadzono z uczniami klas V, - uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji leśnej prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn, - zajęcia terenowe dla uczniów klas trzecich z zakresu edukacji leśnej prowadzone przez leśniczego, - uczniowie klas V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika Wodociągów i Kanalizacji w Kwidzynie, celem zajęć było zapoznanie uczniów z procesem technologicznym oczyszczalni i rolą oczyszczalni dla środowiska, - w zajęciach w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku Oliwie uczestniczyli uczniowie klas IV i V. Szczególną uwagę poświęcono w trakcie tych zajęć roli, jaką pełnią ogrody zoologiczne na rzecz ochrony zagrożonych zwierząt, - w trakcie zajęć w Muzeum w Kwidzynie, w oparciu o ekspozycję „Przyroda Polski Północnej” uczniowie poznawali przyrodę naszego regionu. Uczniowie brali udział w konkursach przyrodniczo-ekologicznych zdobywając i utrwalając wiedzę przyrodniczo-ekologiczną: - w Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla uczniów klas I-III, - w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie”, - w Powiatowym Konkursie Dendrologicznym „Znam drzewa i krzewy”, - w Międzypowiatowym Konkursie Ornitologicznych „Ptaki Polski Północnej”. |  | IP Kwidzyn; Urząd Gminy w Kwidzynie; Szkoła Marzeń; rodzice |
| Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie | ZAGADNIENIA ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2009 i 2010: - Wycieczka do lasu „Las jesienią”. - Wycieczka nad rzekę Liwę – powitanie Wiosny. - Wycieczka do Mini ZOO w Miłosnej. - Wycieczka do Rudnika. Zwiedzanie „Krainy Dinozaurów” i Mini ZOO. - Systematyczne uczestnictwo w zabawach i zajęciach proekologicznych. - Zabawy badawcze: doświadczenia, eksperymenty z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej. - Udział w akcji „Sprzątnie świata”. - Udział w akcji „Dzień Ziemi”. - Organizowanie festynu rodzinnego „Święto pieczonego ziemniaka” z udziałem dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Kwidzynie. - Udział w spektaklach o treści ekologicznej. - Gromadzenie materiałów z przyrody ożywionej i nieożywionej w kącikach przyrodniczych. - Obserwacja przyrody w czterech porach roku- prowadzenie kalendarza pogody. - Założenie akwarium. Opieka nad rybkami. - Dokarmianie ptaków, wykonanie karmników przez rodziców, przynoszenie karmy dla ptaków, wystawianie wody do picia. - Organizacja konkursu „ Jesienny stroik-bukiet” „Kukiełka z warzyw” - wykorzystanie różnorodnego materiału przyrodniczego. - Wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych, palm wielkanocnych z udziałem rodziców. - Ukazywanie dzieciom potrzeby ograniczania produkcji śmieci poprzez wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku. - Nauka wierszy, piosenek, układów tanecznych o treści ekologicznej. - Słuchanie literatury dziecięcej o tematyce ekologicznej. - Wystawienie pojemnika na zużyte baterie. - Wystawienie oznakowanych pojemników na śmieci segregowane w przedszkolu. - Korzystanie z oznakowanych pojemników Urzędu Gminy na śmieci segregowane. - Wykorzystanie odpadów do różnorodnej twórczości plastycznej i technicznej. - Hodowla roślin w kąciku przyrodniczym. - Zajęcia, zabawy mające na celu przybliżanie dzieciom zasad zdrowego żywienia. - Wykorzystanie różnorodnych opakowań: butelek, pudełek itp. do zabaw w sklepiku w przedszkolu. |  | Urząd Gminy, przedszkole, rodzice |
| Zielona Szkoła w Brachlewie | Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w roku szkolnym 2009/2010: • gospodarka odpadami i gospodarka wodno - ściekowa; praktyczna nauka segregacji odpadami; znacznie recyklingu w walce z odpadami • las jako środowisko życia roślin i zwierząt - funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku • szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów - wycieczka do Szkółki Leśnej w Brachlewie • zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku, z wykorzystaniem lornetek i lunety • orientacja w terenie; marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map • biologiczne oczyszczanie ścieków - rola bakterii w oczyszczaniu ścieków -wycieczka do oczyszczalni ścieków w Brachlewie Proponowane zajęcia były dostosowane do wieku uczestników, pór roku, uwzględniały zainteresowania uczestników. Warsztaty ekologiczne odbywają się m.in. w pobliskim lesie, nad jeziorem, na leśnej ścieżce dydaktycznej, na terenie oczyszczalni ścieków oraz w szkółce leśnej. Zielona Szkoła przekazuje w sposób atrakcyjny wiedzę na temat otaczającego środowiska przyrodniczego. Ważne jest dla nas, aby zajęcia w terenie były przygodą z przyrodą, aby pozwalały dzieciom i młodzieży na radość odkrywania. Uczestnicy zajęć poznają świat wszelkimi zmysłami: dotykają kor drzewa, czują zapach lasu, słyszą szum drzew. W Zielonej Szkole kształtuje się nawyki przyjazne człowiekowi i środowisku: np.: segregowanie odpadów, uczymy oszczędzania wody i energii. Edukacja w terenie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej ułatwia poznanie problemów środowiska, uczy pokory wobec świata i drugiego człowieka. Korzystanie z przyrządów obserwujących pozwala na poznawanie świata z innej perspektywy. Ważną rolę w edukacji ekologicznej spełnia wypoczynek w nieskażonym środowisku zagospodarowanym zielenią z wykorzystaniem sprzętu sportowego (rowery, sanki, piłki) i terenu rekreacyjnego. Edukacja przyrodnicza będzie przynosić efekty w przyszłości w postaci nawyków przyjaznych człowiekowi i środowisku. Ważne jest, aby wprowadzać młodych ludzi do życia w harmonii z przyrodą. Istotną rolę we właściwej edukacji ekologicznej odgrywa współpraca m.in.: • ze szkołami Miasta Kwidzyna i Gminy Kwidzyn, dyrektorami, nauczycielami, rodzicami • z Urzędem Gminy w Kwidzynie - budynek Zielonej Szkoły wraz z terenem rekreacyjno - sportowym raz dotacja, budowa szlaków rowerowych w ramach programu Gryf, szlaka w celu naprawy drogi dojazdowej • z Urzędem Miasta w Kwidzynie - dotacja na działalność szkoły, wybudowanie ogrodzenia oddzielającego teren boiska od pola uprawnego, naprawa drogi dojazdowej do Zielonej Szkoły. • z Przedszkolami Miasta i Gminy Kwidzyn • z Nadleśnictwem Kwidzyn - rozbudowa leśnej ścieżki dydaktycznej, ogródka meteorologicznego, obsada wykwalifikowanej kadry, budowa leśnych szlaków rowerowych • z Uniwersytetem Warszawskim Wydział Biologii — pomoce dydaktyczne • z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku - materiały edukacyjne i informacyjne, pomoc merytoryczna • Szkółką Leśną w Brachlewie, naprawa drogi dojazdowej do Zielonej Szkoły, zajęcia edukacyjne • z mieszkańcami Brachlewa i okolic, Radą Sołecką Brachlewa, Kołem Gospodyń Wiejskich z Brachlewa • z różnymi instytucjami w celu pozyskania pomocy merytorycznej bądź rzeczowej (m. in. kwiaty z „Tereny Zielone" Mareza) Zielona Szkoła w weekendy, wakacje działa jako baza turystyczno - wypoczynkowa, rekreacyjno - sportowa i szkoleniowa. Dodatkowa działalność Zielonej Szkoły: • 22.04.2010r. - zlot gwiaździsty uczestników rajdu rowerowego zorganizowanego przez PTTK w Kwidzynie » Pobyt uczniów z SP w Rakowcu zorganizowany przez stowarzyszenie „Razem dla Rakowca". • 14 - 23.06.2010 pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży szkolnej z Białorusi w ramach akcji „Lato z Polską 2010"; finansowany przez Urząd Miasta w Kwidzynie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska". Liczba uczestników wraz z opiekunami 36 osób. • Szkolenia wolontariuszy Pokojowego Patrolu zorganizowanego przez Fundację „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". |  | Urząd Gminy Kwidzyn, Urząd Miasta Kwidzyna; WFOŚiGW w Gdańsku |

# 4.	Analiza wydatków inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska

## 4.1.	Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009 oraz z gospodarowania środkami stanowiącymi dochód budżetu gminy 
w 2010r. pochodzącymi z wpływów z  tytułu opłat i kar

W 2009 roku inwestycje z zakresu ochrony środowiska były finansowane 
m.in. ze źródeł publicznych – funduszy ekologicznych. Fundusze ekologiczne służyły finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z zapisami art. 406 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska zlikwidowała m.in. Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki finansowe, które dotychczas zasilały gminne fundusze  od 2010 roku stanowią dochód budżetu gminy, wydatkowane są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stosownie 
do zapisów rozdział 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zatytułowanego „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Poniżej w tabeli 14 przedstawiono wydatki poniesione, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu gminy ze środków pochodzących 
z tytułu opłat i kar, na finansowanie ochrony środowiska w latach 2009 i 2010.

Tabela 14 Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz budżetu gminy ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar

| Lata | Przychody [PLN] | Wydatki [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2 320 707, 09 | 1 952 809,11 |
| 2010 | 2 293 329,00 | 1 795 747,00 |

Środki finansowe, które znajdowały się w dyspozycji GFOŚiGW pochodziły głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty były wnoszone przez podmioty gospodarcze. Obecnie środki pochodzące z opłat stanowią dochód budżetu gminy. Głównym płatnikiem w tym zakresie jest International Paper Kwidzyn S.A. z tytułu poboru wody z rzeki Wisły dla celów przemysłowych i odprowadzania ścieków do Wisły w rejonie Korzeniewa oraz za składowanie żużla i popiołów w Grabówku. Spółka ta w wyniku wprowadzonych modernizacji, nowoczesnych technologii i oszczędności ponosi obecnie znacznie niższe opłaty, aniżeli w latach poprzednich, w związku z czym również znacznie zmniejszyły się wpływy.

# 5.	Wnioski i rekomendacje

- Na wstępie należy podkreślić, że stopień wdrażania przyjętych w Programie... założeń przebiega prawidłowo a podjęte działania są znaczące dla poprawy stanu środowiska w gminie.

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że założone cele i działania 
w większości należą do zadań ciągłych i są realizowane sukcesywnie. Część zaproponowanych działań znajduje się poza kompetencjami Gminy, niemniej jednak Gmina odgrywa inspirującą i koordynującą rolę w zakresie ochrony środowiska. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. Edukacja ekologiczna ma na celu wykształcenie u ludzi takich postaw proekologicznych, które wpłyną na minimalizację nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego oraz przyczynią się do poprawy jego stanu. Edukacja ekologiczna obejmuje wszystkich mieszkańców gminy bez wyjątku. Tylko świadome i rozumne społeczeństwo jest w stanie realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Należy tu zaznaczyć, iż prowadzona jest ona na terenie gminy Kwidzyn w sposób prawidłowy.

- Cele zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn 
w zakresie jakości wód i stosunków wodnych, powietrza atmosferycznego, hałasu i wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, poważnych awarii i zagrożeń naturalnych, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony gleb zostały sformułowane prawidłowo, zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i polskim prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska.

- Z oceny realizacji Programu… wynika, że w Programie Ochrony Środowiska 
dla gminy Kwidzyn należy dokonać korekty wskaźników efektywności programu. Wskaźniki powinny opierać się o dane łatwe do zweryfikowania (dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz raporty o stanie środowiska WIOŚ). Wskaźniki powinny być także uzupełnione 
i uszczegółowione, by lepiej odzwierciedlały stan realizacji założonych w Programie celów 
i działań. Należy także dostosować Program… do aktualnie obowiązującego prawa 
w zakresie ochrony środowiska.

- Spis tabel

Tabela 1 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych …………………………………………………………………….4

Tabela 2 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony wód 
i stosunków wodnych ………………………………………………………………………...8

Tabela 3 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego …………………………………………………………………..9

Tabela 4 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego …………………………………………………………………..13

Tabela 5 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie hałasu 
i wibracji …………………………………………………………………………………….14

Tabela 6 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie w zakresie hałasu i wibracji ……………………………………………………………………………………..16

Tabela 7 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego ……………………………………………………..16

Tabela 8 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych ………………………………………………………………..19

Tabela 9 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych ………………………………………………………………..20

Tabela 10. Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ………………………………………………………………………..21

Tabela 11 Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ………………………………………………………………………...24

Tabela 12 Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony gleby ……………………………………………………………………………………...…..25

Tabela 13 Wykaz jednostek prowadzących edukację ekologiczną na terenie gminy Kwidzyn oraz zadań zrealizowanych w latach 2009 – 2010 …………………………………………...27

Tabela 14 Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz budżetu gminy ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar…………………...……..34