Załącznik nr 7

do Sprawozdania Wójta

z działalności finansowej Gminy Kwidzyn

za rok 2005.

| Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych i inwestycyjnych # w roku 2005r. # Zadania gospodarcze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | ## Nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za realizację zadania | ## Opis realizacji zadania |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Baldram | - Naprawa i odwodnienie drogi przy blokach. | R. Liziński | Droga gminna przy blokach, prowadząca do torów, została odkrzaczona. |
|  | - Naprawa drogi na przejeździe kolejowym poprzez ułożenie płyt JOMB przy dojeździe do torów na odcinku ok. 50 mb | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Poszerzenie drogi z Baldramu do p. Sawickiego na odcinku od strony Marezy | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Wyrównanie równiarką drogi prowadzącej do Podzamcza. | R. Liziński | Droga została wyrównana na odcinku od strony Podzamcza |
| Brachlewo | - Remont drogi gminnej od p.Kopiczyńskiego do p.Hauer (nawiezienie żużla bądź szutru). | R. Liziński | Nawieziono żużel |
|  | - Remont drogi gruntowej Brachlewo – Tychnowy. | R. Liziński | Nawieziono szlakę na część drogi |
|  | - Remont wiat na przystankach autobusowych. | R. Liziński | Wyremontowano wszystkie wiaty ustawione przy drodze krajowej, w tym w Brachlewie. |
|  | - Zamontowanie na boisku bramek do piłki ręcznej. | J. Skorczewski | Po ponownym przeana-lizowaniu zasadności tego zadania postanowiono, iż w razie potrzeby zostaną ustawione bramki przenośne pozostające na wyposażeniu Gminnego Klubu Sportowego. |
| Brokowo | - Wyrównanie i nawiezienie szlaki na drogę za posesją p.Misieczko, koło p.Goryńskiego i Paprockiego oraz na drogę przy p.Litwickim do budynku nr 1. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Zainstalowanie 1 lub 2 lamp ulicznych przy posesji po MSU (po zamknięciu zakładu wyłączono oświetlenie zakładowe i odcinek drogi powiatowej w tym miejscu nie jest w ogóle oświetlony). | R. Liziński | Zainstalowano 2 lampy. |
|  | - Wykonanie w świetlicy wiejskiej podłogi i okładzin ścian z boazerii oraz wyposażenie świetlicy w sprzęt (stół do tenisa i piłkarzyki). | E. Nowogrodzka | Wykonano planowany zakres prac, z wyjątkiem zakupu stołu do tenisa. |
|  | - Wykonanie boiska do koszykówki (przy udziale mieszkańców) | J. Skorczewski | Realizację zadania rozważymy w roku 2006. |
|  | - Remont tablicy ogłoszeniowej. | W. Bagińska | Wykonano nową tablicę, która zostanie ustawiona wiosną 2006r. |
| Bronno | - Dokończenie urządzania placu zabaw (uzupełnienie o niektóre elementy). | E. Nowogrodzka | Ustawiono 2 ławki |
|  | - Poprawienie stanu drogi z Bronna do Paczkowa (remont bieżący). | R. Liziński | Nie wykonano, rozważymy ponownie w roku 2006. |
| Dankowo | Utwardzenie żużlem drogi gruntowej Dankowo – Rakowiec. | R. Liziński | Nawieziono żużel na początkowym odcinku drogi, przy skrzyżowaniu w drogą powiatową. Na dalszym odcinku drogi żużel zostanie nawieziony wiosną 2006r. |
| Dubiel | - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku, w którym mieści się m.in. świetlica (przy udziale w kosztach ANR i innych współwłaścicieli budynku). | Z. Kirska | Wybudowano |
|  | - Utwardzenie szlaką drogi z leśniczówki do p. Małkowskiej i Gójskich w kierunku głównej drogi | R. Liziński | Nawieziono szlakę. |
|  | - Rozbiórka budynku po magazynie środków ochrony roślin byłego SKR. | R. Liziński | Na wniosek sołtysa budy-nek nie zostanie rozebrany lecz zaadaptowany na potrzeby wsi. Zadanie zostanie wykonane w 2006r. |
|  | - Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego przy świetlicy. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Utwardzenie miejsca przy skrzynkach pocztowych. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Zakupienie materiałów do wykonania zadaszenia nad wejściem do świetlicy (kształtownik i blachę); zadaszenie wykonają mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie. | R. Liziński | Zakupiono materiały, zadaszenie wykonali mieszkańcy. |
|  | - Zakupienie siatki oraz rur do wykonania na boisku bramek (bramki wykonają mieszkańcy sołectwa). | J. Skorczewski | Zakupiono materiały, bramki wykonali mieszkańcy. |
|  | - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w dodatkowy sprzęt (stoły, krzesła, bilard, piłkarzyki). | E. Nowogrodzka | Zakupiono piłkarzyki. |
|  | - Budowa wiejskiego placu zabaw | E. Nowogrodzka | Wykonano |
| Gniewskie Pole | - Naprawa drogi gminnej przy posesji p.Jaremki | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Naprawa nawierzchni drogi betonowej Lipianki – Mareza (przełożenie miejscowe płyt), wykopanie ok. 700 mb rowu przy tej drodze i oczyszczenie rowów istniejących. | R. Liziński | Nie wykonano z braku środków |
|  | - Remont drogi przy kanale od rz.Liwy do Kanału Cegłowego – wywieźć lub wyrównać ziemię i wybudować 6 przepustów przy gruntach W.Skoczka z wjazdami na inne pola. | R. Liziński | Możliwość realizacji tego zadania zostanie ponownie rozpatrzona w roku 2006. |
|  | - Zebranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej za wałem koło p.Kiliszka | R. Liziński | Wykonano miejscowe odwodnienia (przekopano rowki) |
|  | - Utwardzenie płytkami chodnikowymi miejsca przy skrzynkach pocztowych. | R. Liziński | Wykonano |
| Górki | - Wykonanie bieżącej naprawy dróg na osiedlu. | R. Liziński | Drogę gminną naprawiono, natomiast pozostałe drogi stanowią własność wspólnot mieszkaniowych, do których należy ich utrzymanie. |
|  | - Wykonanie przecinki i uporządkowanie terenu leśnego za sklepem. | Z. Kirska | Wykarczowano zakrzaczenie, dokonano przecinki gęsto rosnących drzew i wykoszono teren leśny przy drodze dojazdowej do osiedla. |
|  | - Wykonanie i ustawienie ławek na osiedlu. | E. Nowogrodzka | Ustawiono 4 ławki przy placu zabaw |
|  | - Ustawienie koszy na śmieci przy drogach osiedlowych. | Z. Kirska | Kosze zostaną ustawione wiosną 2006r. |
|  | - Urządzenie placu zabaw na terenie osiedla | E. Nowogrodzka | Wykonano |
|  | - Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy chodnika na odcinku od mostu na rzece Liwie do drogi wjazdowej do byłej fermy. | R. Liziński E. Staśkiewicz | Zlecono opracowanie projektu technicznego. |
| Grabówko | - Nawiezienie żużla na drogę od p. Pluty do Mańkowskiego oraz od St.Brodnickiego do T.Rzeczkowskiego i Urbaniaka. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Wyrównanie równiarką wszystkich dróg gruntowych. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Ustawienie tablicy ogłoszeń koło domu sołtysa. | W. Bagińska | Planujemy ustawienie w 2006r. słupa ogłosze-niowego przy parkingu obok kościoła w Nowym Dworze |
| Gurcz | - Wyrównanie drogi gminnej za wałem w Janowie. | R. Liziński | Utwardzono kolejny odcinek tej drogi (ok.100mb) |
|  | - Naprawa drogi wewnątrz osiedla. | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w 2006 roku. |
|  | - Ustawienie wiaty na przystanku autobusowym koło mostu na Starym Nogacie. | R. Liziński | Wiatę ustawiono przy świetlicy. |
|  | - Remont i malowanie istniejącej wiaty na przystanku autobusowym w Gurczu. | R. Liziński | Naprawiono wiatę. |
|  | - Udrożnienie kanalizacji przy budynku mieszkalnym nr 37. | Z. Kirska | PWK Kwidzyn przepłu-kało i udrożniło sieć kanalizacyjną na osiedlu. |
| Janowo | - Utwardzenie płytami JUMBA odcinka ok. 50mb drogi gruntowej pomiędzy mostem na rzece Liwie a posesją p. K.Lewickiego (przy wyjeździe na drogę wojewódzką Mareza - Gniew). | R. Liziński | Utwardzono 170 mb tej drogi |
|  | - Utwardzenie placu pod pojemnikami na odpady segregowane przy szkole. | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w roku 2006. |
|  | - Oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej Mareza-Gniew na odcinku od szkoły w Janowie do rz.Liwy | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym na przeciw budynku nr 54 lub postawienie nowej wiaty (ustawiona wiata betonowa zapadła się z powodu podmokłego terenu i przy wiacie podczas deszczów i roztopów pasażerowie grzęzną w błocie) | R. Liziński | Ustawiono nową wiatę. Teren przy wiacie zostanie utwardzony wiosną 2006r. |
|  | - Utwardzenie płytkami chodnikowymi terenu przy przystanku autobusowym koło budynku nr 18 (Deka, Mesanio). | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w 2006r. |
| Kamionka | - Naprawa i malowanie elewacji świetlicy oraz zakupienie nowego stołu do tenisa na wypozażenie świetlicy. | E. Nowogrodzka | Zakupiono stół do tenisa. Odstąpiono od remontu elewacji, albowiem niezbędne jest wykonanie przedtem izolacji pionowej ścian zewnętrznych. |
|  | - Wykonanie balustrady na moście na rzece Liwie w Piekarskim Młynie i oznakowanie nośności mostu. | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. |
|  | - Naprawa i wyrównanie gruzem lub szlaką drogi gminnej z Piekarskiego Młyna do osady leśnej oraz odwodnienie odcinka tej drogi przed wzniesieniem. | R. Liziński | Droga na tym odcinku stanowi własność Lasów Państwowych i do nich należy jej utrzymanie. |
|  | - Doprowadzenie wody do p. Łasicy. | Z. Kirska | Opracowano podkłady geodezyjne i uzyskano warunki techniczne przyłączenia z PWK. Zadanie zostanie wykonane w 2006r. |
| Korzeniewo | - Utwardzenie polbrukiem terenu przy szkole pomiędzy salą gimnastyczną i skrzydłem dydaktycznym i odwodnienie tego terenu. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Naprawa dachu, wymalowanie i położenie nowej wykładziny na podłodze w budynku byłej strażnicy wodnej na wale. | R. Liziński | Odnowiono ściany zewnętrzne budynku, przełożono opaskę kamienną wokół budynku, wykonano nowe przyłącze energetyczne i zakupiono nową wykładzinę podłogową. |
|  | - Poprawienie płyt drogowych na ul. Łąkowej (w ramach gwarancji). | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Ustawienie nowej wiaty przystankowej przy sklepie GS | R. Liziński | Wykonano. |
|  | - Renowacja parkietu w sali gimnastycznej. | E. Ponikowska | Wykonano |
|  | - Naprawa piłkołapów przy szkolnym boisku sportowym (wymiana siatki) | E. Ponikowska | Wykonano |
|  | - Zakup i zamontowanie stołu do tenisa na wiejskim placu zabaw. | J. Skorczewski | Wykonano |
|  | - Ocieplenie budynku biblioteki (zadanie zrealizowane dodatkowo) | E. Nowogrodzka | Ocieplono cały budynek i wymieniono drzwi zewnętrzne. Nowe elewacje zostaną wykonanie do końca kwietnia 2006r. |
| Licze | - Naprawa szutrem bądź żużlem nawierzchni drogi koło p. St. Jarcuna | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Umocnienie, np. poprzez zalanie asfaltem, skarpy rowu przy przystanku autobusowym (zarywa się chodnik). | R. Liziński | Przełożono odcinek chodnika i poprawiono obrzeża betonowe. |
|  | - Wyrównanie równiarką i nawiezienie szlaki na drogę w kier. p.Niezgody. | R. Liziński | Nawieziono szlakę. |
|  | - Remont drogi gminnej k/Paszkiela w kierunku Solajn (utwardzenie żużlem). | R. Liziński | Nawieziono żużel. |
|  | - Uporządkowanie terenu przy zatoczce autobusowej – wycięcie klonu i zasypanie odcinka rowu. | R. Liziński Z. Kirska | Wybudowano nową zatokę |
|  | - Podłączenie do oświetlenia ulicznego lampy koło stacji PKP w Liczu. | R. Liziński | Zlecono realizację zadaniazostanie wykonane do końca kwietnia 2006r. |
| Lipianki | - Poprawienie zjazdu z drogi powiatowej Korzeniewo – Janowo na drogę gminną o nawierzchni brukowej naprzeciw sklepu (wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Lipianki i Gniewskie Pole). Jest w tym miejscu znaczne obniżenie poziomu drogi gminnej, które najlepiej naprawić poprzez zalanie masą asfaltową. | R. Liziński | Wykonano (nalano masę asfaltową na uskok). |
|  | - Zainstalowanie 2 lamp oświetlenia ulicznego na odcinku od zabudowań p.Kwidzyńskiego do baraku. | R. Liziński | Zadanie zostanie ponownie rozpatrzone w 2006r. |
|  | - Doprowadzenie wody do zabudowań p. W. Włodarczyka. | Z. Kirska | Nie wykonano z powodu braku środków. |
| Mareza | - Wyrównanie równiarką dróg gruntowych (drogi prowadzącej do pól przy boisku sportowym oraz dwóch dróg odchodzących od drogi gminnej Mareza – Lipianki po jej prawej stronie) | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Przełożenie zapadniętych i wymiana połamanych płyt chodnikowych w chodniku przy ul.Grabowskiej. | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w roku 2006. |
|  | - Kompleksowe zagospodarowanie terenu gminnego w centrum wsi po stacji kolejki wąskotorowej, w tym m.in. utwardzenie terenu targowiska, dojść i dojazdów, ogrodzenie tego terenu, wybudowanie altany ażurowej z zadaszeniem na pojemniki na odpady ustawione przy przystanku oraz urządzenie terenów rekreacyjnych. | R. Liziński Z.Kirska | Wykonano |
|  | - Oczyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Długiej, Grabowskiej. | R. Liziński | Zadanie należy do kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie przekazaliśmy wniosek do załatwienia. |
|  | - Doposażenie świetlicy wiejskiej (zadanie zrealizowane dodatkowo) | E. Nowogrodzka | Zakupiono piłkarzyki |
| Mareza osiedle | - Przełożenie i wyrównanie chodników, w tym chodnika i trylinki przy budynku ze świetlicą wiejską oraz utwardzenie placu przed świetlicą. | R. Liziński | Możliwość wykonania zostanie rozważona w 2006r. |
|  | - Przełożenie trylinki na wjazdach na ulicę Ogrodową i Osiedlową i odwodnienie tych odcinków dróg gminnych, gdyż woda zalewa budynki położone najbliżej wjazdów. | R. Liziński | Wykonano odwodnienie obydwu wjazdów. |
|  | - Naprawa i wymalowanie ogrodzenia gminnego terenu przy placu zabaw oraz przy drodze wojewódzkiej. | R. Liziński | Wymalowano |
|  | - Urządzenie placu zabaw | E. Nowogrodzka | Wykonano |
|  | - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej. | E. Nowogrodzka | Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku środków |
| Nowy Dwór | - Remont mostu na Kanale Palemona (przede wszystkim zamontowanie barierek). | R. Liziński | Wykonano. |
|  | - Uzupełnienie pokryw na studzienkach kanalizacyjnych za szkołą do Kanału Palemona. | Z. Kirska | Wykonano |
|  | - Wyrównanie równiarką dróg gruntowych. | R. Liziński | Wykonano |
| Obory | - Remont i odwodnienie drogi osiedlowej | R. Liziński | Rozpatrzymy w II półroczu |
|  | - Remont wjazdu i drogi na osiedle koło sklepu. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla. | R. Liziński | Zlecono. Zadanie zostanie wykonane w I kwartale 2006r. |
|  | - Likwidacja nieczynnego zbiornika na ścieki i uporządkowanie przyległego terenu (likwidacja dzikiego wysypiska śmieci). | Z. Kirska | Zbiornik zasypano w maju 2005r. |
|  | - Wykonanie barierek na moście na Kanale Palemona w ciągu drogi Obory – Rozpędziny. | R. Liziński | Wykonano |
| Ośno | - Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i przy przystanku autobusowym. | R. Liziński | Zainstalowano jedną lampę przy przystanku. |
|  | - Wyrównanie i utwardzenie żużlem drogi gminnej do Szadowa. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Naprawa chodnika (częściowe przełożenie płyt chodnikowych, szczególnie w miejscach zapadniętych) | R. Liziński | Przekazano mieszkańcom płytki chodnikowe do ułożenia we własnym zakresie |
|  | - Urządzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa przy placu zabaw i przy boisku. | E. Nowogrodzka K. Michalski | Nie pozyskano dodatko-wych środków, jak planowano i z tego powodu zadanie nie zostało wykonane. |
| Pastwa | - Wyrównanie równiarką nawierzchni dróg gruntowych. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Urządzenie wiejskiego placu zabaw. | E. Nowogrodzka | Wybudowano plac zabaw |
|  | - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w dodatkowy sprzęt: stoły, krzesła, 4 komputery, bilard, piłkarzyki oraz w instalację alarmową. | E. Nowogrodzka | Założono instalację alarmową i zakupiono bilard. |
| Pawlice | Naprawa przepustu przy boisku sportowym. | R. Liziński | Wykonano |
| Podzamcze | - Dofinansowanie wymiany dachu na budynku, w którym mieści się świetlica wiejska. | R. Liziński | Dofinansowano. |
|  | - Naprawa drogi gminnej przy Liwie (obsunięte pobocze). | R. Liziński | Nie wykonano, na razie użytkownicy gruntów korzystają z objazdu. |
|  | - Remont podłogi w świetlicy wiejskiej. | E. Nowogrodzka | Nie wykonano z powodu braku środków. |
| Rakowice | 1. Wyrównanie równiarką dróg gruntowych. | R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. Wyrównanie i odwodnienie drogi koło posesji p.Konieczko. | R. Liziński | Wyrównano |
| Rakowiec | - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej przy ul. Sportowej. | R. Liziński E. Nowogrodzka | Pomimo nie uzyskania środków z Sektorowego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania, w IV kwartale 2005 rozpoczęto remont świetlicy z własnych środków. GOK wykonał wymianę instalacji elektrycznej i ułożył podtynkową instalację alarmową. |
|  | - Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy chodnika przy ul.Kwidzyńskiej od p.Szuwarowskiego do ul.Słonecznej | R. Liziński E. Staśkiewicz | Rozpoczęto prace przygotowawcze. W 2006 r. zostanie opracowany projekt techniczny. |
|  | - Rozpoczęcie prac przygotowawczych do zagospodarowania terenu przy blokach na wiejski plac zabaw (tereny rekreacyjne). | E. Cybula | Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu i urządzono już teren. |
| Rozpędziny | - Doprowadzenie wody do boiska sportowego. | Z. Kirska | Wykonano |
|  | - Wyrównanie i utwardzenie żużlem lub szutrem drogi prowadzącej przy boisku sportowym. | R. Liziński | Nawieziono żużel na część drogi. |
|  | - Udrożnienie przepustu i odtworzenie rowu przy posesji p. Stefaniaka. | R. Liziński | Przepust został oczyszczony przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie. |
|  | - Ustawienie dodatkowego zestawu pojemników na odpady segregowane na gruntach gminnych przy drodze do świetlicy wiejskiej. | Z. Kirska | Ustawiono |
|  | - Odtworzenie (bądź oczyszczenie) studzienek odwadniających przy wiadukcie kolejowym (istniały tam 4 studnie, po jednej z każdej strony wiaduktu po obu stronach drogi wojewódzkiej, które odwadniały dobrze ten teren, a obecnie wody opadowe nanoszą w tych miejscach duże ilości piachu), jak również studzienek przy cegielni. | Z. Kirska R. Liziński | Wiosną 2006r. zostanie wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odwodnienie powierz-chniowe drogi przy wiadukcie. |
|  | - Doprowadzenie energii elektrycznej na teren przy boisku sportowym i zamontowanie na słupie skrzynki energetycznej umożliwiającej pobór energii dla celów organizacji festynów wiejskich. | R. Liziński | Z uwagi na zbyt wysokie koszty zadanie nie będzie wykonane w roku bieżącym. |
|  | - Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy chodnika na odcinku przy i pod wiaduktem kolejowym | R. Liziński E. Staśkiewicz | Wystąpiono do zarządcy drogi odnośnie określenia możliwości budowy chodnika. W roku 2006 planujemy opracowanie projektu technicznego |
|  | - Doposażenie świetlicy wiejskiej (zadanie zrealizowane dodatkowo) | E. Nowogrodzka | zakupiono piłkarzyki |
| Szalwinek | - Oczyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze wojewódzkiej, w tym przy wjeździe do Gospodarstwa Rolnego. | Z. Kirska | Wykonano |
|  | - Ustawienie zestawu pojemników na odpady segregowane na terenie za sklepem. | Z. Kirska | Podjęto decyzję, iż wystarczy obecnie ustawiony jeden zestaw pojemników w Szalwinku i nie będziemy dostawiać kolejnego. |
|  | - Przełożenie trylinki zapadniętej po budowie kanalizacji. | Z. Kirska | Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż nierówności są nieznaczne |
|  | - Uporządkowanie (utwardzenie) terenu po budowie kanalizacji przy budynkach nr 2, 3 i 4 | R. Liziński | Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż nierówności są niewielkie i utrudnienie znikome |
|  | - Zamontowanie ławek na placu zabaw. | E. Nowogrodzka | Zamontowano 2 ławki. |
| Tychnowy | - Remont budynku remizy OSP (w tym wymiana okien i malowanie pomieszczeń w celu urządzenia świetlicy). | R. Liziński | Z uwagi na brak środków realizacja zadania będzie rozważana w roku 2006. |
|  | - Odwodnienie wjazdu do przychodni lekarskiej, przełożenie trylinki i poprawienie chodnika. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Przełożenie płyt JUMBA na drodze gminnej w kier. Namiaka przy remizie OSP. | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane wiosną 2006r. |
|  | - Utwardzenie placu przy blokach mieszkalnych i naprawa zarwanej studzienki. | R. Liziński | Studzienka została naprawiona, teren przy blokach nie zostanie utwardzony z powodu braku środków. |
|  | - Naprawa nawierzchni ulicy Słonecznej. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Nawiezienie szlaki na drogę Brachlewo – Tychnowy (dokończenie zadania rozpoczętego w 2004r.). | R. Liziński | Nawieziono szlakę na odcinku drogi do p.Redmera |
|  | - Montaż barierek na wiadukcie kolejowym w ciągu drogi gminnej Tychnowy – Kamionka (barierki skradziono). | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Oczyszczenie z piachu wyjazdu z drogi gruntowej prowadzącej od oczyszczalni ścieków na drogę asfaltową Tychnowy – Podzamcze. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na osiedlu. | R. Liziński | Wykonano |
|  | - Podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej budynku nr 34 (dom rencisty). | R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w 2006r. |
|  | - Odtworzenie drogi przy boisku | R. Liziński E. Staśkiewicz | Drogi tej nigdy nie było na mapach i z tego powodu nie można jej odtworzyć geodezyjnie. |

Zadania inwestycyjne

| Nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania | Opis realizacji zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo |  |  |
| Kanalizacja sanitarna Grabówko – Nowy Dwór – Obory – Mareza | Zofia Kirska | W trakcie realizacji jest II etap inwestycji |
| Dział 600 - Transport i łączność |  |  |
| 1. Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi osiedlowej w Rakowcu (ul. Lipowa) | Roman Liziński | Opracowywany jest projekt techniczny na budowę wszystkich dróg osiedlowych, łącznie z odwodnieniem. |
| 2. Utwardzenie płytami betonowymi drogi śródpolnej za wałem w Gniewskim Polu | Roman Liziński | Wykonano |
| 3. Budowa chodnika w Marezie | Roman Liziński | Rozpoczęto realizację inwestycji. |
| # 4. Modernizacja drogi Pierzchowice - Kwidzyn | Roman Liziński | Planowana była dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego, jednakże inwestycja ta na razie nie będzie realizowana z powodu nieuzyskania przez powiat dofinansowa-nia ze środków strukturalnych UE |
| # 5. Budowa parkingu przy Przedszkolu w Marezie | Roman Liziński | Na wniosek radnych zamiast parkingu ma zostać wybudowana zatoka przy drodze wojewódzkiej. Rozpoczęliśmy procedurę w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. |
| # 6. Utwardzenie ulicy Nadrzecznej w Marezie | Roman Liziński | Wykonano |
| # 7. Budowa drogi z płyt JOMB w Janowie za Panem Czumielem | Roman Liziński | Wykonano |
| # 8. Budowa drogi z płyt JOMB w Lipiankach na wale za Panem Włodarczykiem około 100mb | Roman Liziński | Na prośbę mieszkańców wsi Lipianki w zamian za to zadanie został utwardzony odcinek innej drogi dojazdowej do pól, prowadzącej przy posesji p.Lasko-wskiego. |
| # 9. Utwardzenie drogi w Pastwie koło posesji pana Susa | Roman Liziński | Utwardzono odcinek ok.70 mb tej drogi |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) | Emilia Cybula | Przesunięto realizację na lata 2007-2008 |
| 2. Remont budynku powojskowe-go ul.Grudziądzka 30 Kwidzyn | Roman Liziński | Wykonano remont bieżący dachu. |
| Dział 750 - Administracja publiczna |  |  |
| Zakup centrali telefonicznej i komputerów z oprogramowaniem | Kamila Szych | zakupiono 8 komputerów z oprogramowaniem oraz dodatkowo 2 monitory ekranowe i komputer serwerowy dla potrzeb Urzędu Gminy; zakup centrali będzie rozważany w 2006r. |
| Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |
| 1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakowiec | Zofia Kirska | zapłacono ze środków GFOŚiGW pozostałą należność za zakupiony w roku 2004 samochód |
| 2.Wykup budynku po hydroforni w Rakowcu z przeznaczeniem na remizę OSP | Roman Liziński | zapłacono pierwszą ratę za nabyty w roku 2004 obiekt |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie |  |  |
| Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowym Dworze | Roman Liziński | Wykonano; wymieniono część okien i ocieplono budynek. |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |
| 1. Zakup wiat przystankowych Gurcz, Rakowiec , Korzeniewo | Roman Liziński | Zakupiono i ustawiono 2 wiaty w Korze-niewie oraz po jednej w Brokowie, Gurczu i Janowie. |
| # 2. Doświetlenie ulic miejscowości | Roman Liziński | Zainstalowano dodatkowe lampy w miejscowościach Brokowo, Dubiel, Ośno, Podzamcze, Rakowiec ul.Jesionowa |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |
| # 1. Adaptacja budynku po hydroforni w Rakowcu na świetlicę i remizę OSP Rakowiec | Roman Liziński | Trwają prace remontowe obiektu. Remiza jest już użytkowana. |
| Dział 900 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |
| 1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Korzeniewo - Mareza | Roman Liziński | Ubiegaliśmy się o dofinansowanie II etapu tego zadania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. W IV kwartale zapadła decyzja o przyznaniu nam dofinansowania. Rozstrzygnięto już przetarg na budowę z terminem realizacji do końca czerwca 2006r. |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowiec – Licze – Ośno | Zofia Kirska | Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Niestety, wniosek nasz załatwiono negatywnie. Inwestycję będziemy realizować z własnych środków w latach 2006 – 2007. |
| # 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. Słoneczna | Zofia Kirska | Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Niestety, wniosek nasz załatwiono negatywnie. Planujemy wobec tego realizację inwestycji dopiero w latach następnych. |
| # 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Roman Liziński | Dofinansowano budowę 7 przydomo-wych oczyszczalni ścieków przy budynkach jednorodzinnych. |
| # 5. Uzbrojenie działek w Rakowcu ul. Sportowa - wodociąg i kanalizacja | Zofia Kirska | Zadanie zostało wykonane przez PWK Kwidzyn. |
| 6. Termomodernizacja Przedszkola w Korzeniewie | Roman Liziński | Wykonano |
| # 7. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Górkach do budynku mieszkalnego nr 1 | Zofia Kirska | Wykonano |
| # 8. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku z siedzibą świetlicy wiejskiej w Dubielu i w Pastwie nr 1. | Zofia Kirska | Oczyszczalnia ścieków dla budynku nr 12 w Dubielu została wybudowana z dofinansowaniem przez ANR. Odstąpiliśmy od budowy oczyszczalni w Pastwie ze względu na brak zgody pozostałych współwłaścicieli budynku na wspólne finansowanie tej inwestycji. |