Wykaz inwestycji i wieloletnich programów inwestycyjnych

Zał. nr 6

Uchwały  nr XXVI/183 /05

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia  21 września  2005r.

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ |  | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  | 13. |
| # OGÓŁEM |  |  |  | 1 821 769 | 1 771 835 | 1823746,15 |  | 3308934,44 | 1214696,85 | 6476799,90 | 908206 | 260 000 |  | 1 010 000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 250 000 | 800 000 |  |  | 200 000 | 550 000 | 2442892,11 65 000 |  |  |  |  |
| 1. Kanalizacja sanitarna Grabówko – Nowy Dwór – Mareza | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2000/ 2006 | 5 614 357,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) I-etap Obory – Mareza |  | 2003/ 2004 | 856 465,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b)II etap Grabówko-Nowy Dwór – Obory |  | 2004/ 2005 | 1 500 000 | 250 000 | 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c)III etap Grabówko |  | 2005 2006 | 3 257 892,11 |  |  |  |  | 200 000 | 550 000 | EFRR 2442.892,11 65 000 wpł.ludn. |  |  |  |  |
| Dział 600 Transport i łącznoś |  |  |  | 720 000 |  |  |  | 990 000 |  | 570 000 |  |  |  |  |
| 1. Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi osiedlowej w Rakowcu ( ul. Lipowa) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2006 | 740 000,00 | 40 000 |  |  |  | 310 000 |  | 350 000 |  |  |  |  |
| 2. Utwardzenie płytami betonowymi drogi śródpolnej za wałem w Gniewskim Polu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2005 | 150 000,00 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| 3. Budowa chodnika w Marezie | Podinspektor ds. gospod. komlnej, inwest. i transportu | 2005 2006 | 720 000 | 300 000 |  |  | 420 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Mareza-Gniew przy Przedszkolu w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 2006 | 40 000 |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5,Remont istniejącego chodnika w Marezie przy drodze wojewódzkiej Mareza- Gniew na odcinku od skrzyżowania z ulicą Korzeniewską do posesji nr 27 p. Jędzrejczyka | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. Utwardzenie ulicy Nadrzecznej w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. Budowa drogi z płyt jomba w Janowie za Panem Czumielem | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 32 000 | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. Budowa drogi z płyt jomba w Lipiankach na wale za Panem Włodarczykiem około 100mb | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 23 000 | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. Utwardzenie drogi w Pastwie koło posesji pana Susa | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. Droga w Grabówku od Pana Brodnickiego do Pana Widza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 140 000 |  |  |  | 70 000 |  |  | 70 000 |  |  |  |  |
| # 11. Droga w Pastwie nad kanałem Cegłowym | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transp | 2006 | 300 000 |  |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 125 000 |  | 375 000 | 800 000 |  |  | 550 000 | 600 000 |  |  |  |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) | Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa | 2005/ 2007 | 1 800 000 | 50 000 |  |  | 750 000 |  |  | 400 000 | 600 000 |  |  |  |
| # 2. Remont budynku powojskowego ul.Grudziądzka 30 Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 2006 | 650 000 | 75 000 |  | 375 000 | 50 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Dział 750 Administracja publiczna |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zakup centrali telefonicznej i komputery z oprogramowaniem | Stanowisko ds. administracyjnych | 2005 | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  |  | 53 206 |  |  | 8 206 |  |  |  | 8 206 |  |  |  |
| 1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakowiec | insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2004/ 2005 | 85 000 | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.Wykup budynku po hydrofornii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2014 | 82 066 | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  |  | 8 206 |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 198 000 |  |  | 625 000 |  | 50 000 | 1 075000 | 300 000 |  | 700 000 |  |
| # 1.Termomodernizacja Gimnazjum Nowy Dwór | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 130 000 | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2,Utwardzenie polbrukiem terenu przy szkole w Korzeniewie pomiędzy salą gimnastyczną i skrzydłem dydaktycznym i odwodnienie tego terenu | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 68 000 | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 2008 | 2 000 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 700 000 EFRR | 300 000 |  | 700 000 EFRR |  |
| # 4. Zmiana systemu grzewczego Przedszkole Mareza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 150 000 |  |  |  | 75 000 |  |  | 75 000 |  |  |  |  |
| 5. Wymiana okien i eternitowe pokrycie dachowe SZP w Janowie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 400 000 |  |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  |  |
| 6. Zmiana systemu grzewczego w SZP Janowie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 200 000 |  |  |  | 50 000 |  | 50 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 105 000 |  |  | 130 000 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 1. Zakup wiat przystankowych Gurcz, Rakowiec , Korzeniewo | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2006 | 70 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. Doświetlenie ulic Podzamcze, Rakowiec, Obory, Bronno Rozpędziny, Kamionka | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3,Urządzenie terenów zielonych – parku wiejskiego w Rakowcu | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 2006 | 45 000 | 15 000 |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
| # 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 350 563 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Adaptacja po hydrofornii na świetlicę i remizę OSP Rakowiec | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowcu krokiem do budowy zintegrowanej społeczności wiejskiej | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 190 655 | 140 655 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| # 3.Kompleksowe zagospodarowanie terenu po zajezdni kolejki wąskotorowej w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 199 908 | 149 908 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 900 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |  |  | 971 835 | 1448746,15 | 455728,44 |  | 584696,85 | 1773907,79 |  | 260 000 | 310 000 |  |
| 1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Korzeniewo - Mareza a)II etap b)III etap | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 / 2007 | 1 407 483,44 |  | 158 755 |  | 5 728,44 własne 450 000 EFRR |  |  |  |  | 260 000 | 310 000 EFRR |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec – Licze – Ośno – Zadanie 1. | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wod nej | 2004 / 2006 | 3 650 000 |  | 365 000 | EFRR 884 879,44 |  |  | 572 696,85 | EFRR 1 761 907,79 |  |  |  |  |
| # 3. Termomodernizacja Przedszkole w Korzeniewie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec, Licze, Ośno – Zad. 2 (Rakowiec ul. Słoneczna) | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 820 946,71 |  | 277 080,00 | 543 866,71 EFRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ | Inne | Budżet gminy | GFOŚ | Inne |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| # 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 2006 | 74 000 |  | 32 000 | 12 000 |  |  | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |
| # 6. Remont kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Tychnowach | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 6 000 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. Kanalizacja w Górkach do Pana Bratka | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku w Dubielu | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005 | 31 000 |  | 23 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |