Załącznik

do Zarządzenia Nr 35/07

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 1 marca 2007r.

Plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Kwidzyn na rok 2007

- Remonty pokrycia dachowego:

- Janowo 58 - częściowe pokrycie papą

- Mareza, ul.Grabowska 4 – częściowe pokrycie papą i naprawa rynien

- Mareza, ul.Długa 7 - malowanie dachu, uzupełnienie ubytków 
tynków na kominach, naprawa obróbek blacharskich,
w tym zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej

- Nowy Dwór 1d – wymiana pokrycia dachowego

- Pastwa 1 - częściowe przełożenie dachu

- Wymiana stolarki okiennej:

- Janowo 53/1 (U.Kulbacka) - 2 szt.

- Janowo 58 (J.Gogół) - 2 szt.

- Kamionka 3/3 (M.Chęsiak) – 2 szt.

- Korzeniewo ul.Kwidzyńska 18/1 (W.Chmielewska) – 3 szt.

- Kwidzyn, ul.11-Listopada 6/12 (A.Burakowska) - 4 szt.

- Kwidzyn, ul.11-Listopada 6/33 (E.Mesanio) - 3 szt.

- Lipianki 12/1 (W.Korczak) – 1 szt.

- Mareza, ul.Jesionowa 3/3 (S.Laps) - 4 szt. (drewniane)

- Wymiana stolarki drzwiowej:

- Mareza ul.Grabowska 4 – 1 szt. drzwi wejściowe

- Korzeniewo ul.Łąkowa 10/1 (W.Piecuch) – 1 szt.

- Przestawienie pieców grzewczych kaflowych, bądź zmiana systemu grzewczego:

- Pastwa 1/5 (Z.Kruszewski) – 2 szt.

- Tychnowy 35/1 (T.Rejmus) – zakup pieca z montażem

- zgłoszenia jesienne – 4 szt.

- Remont lub wymiana instalacji elektrycznej:

- Nowy Dwór 1d (podział instalacji na dwa mieszkania)

- bieżące usuwanie awarii instalacji

- Wykonanie szamb lub małych oczyszczalni, bądź podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
w budynkach i lokalach:

- Gurcz 34 - wykonanie instalacji kanalizacyjnej i montaż zbiornika na szambo

- Brokowo 20 - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz w.c.

- bieżące usuwanie awarii instalacji

- Wymiana podłóg:

- Brokowo 11/6 (C.Małkowska) - ok.25 m2 z wym. belek

- Korzeniewo, ul.Łąkowa 10/3 (H.Żarłok) - w 2 pokojach

- Rakowiec, ul.Kwidzyńska 30/1 (A.Skrobek) - ok. 20 m2

- Inne prace remontowe:

- Grabówko 45 – przemurowanie komina i wymiana rynien

- Licze 77B – malowanie piwnicy i uzupełnienie lamperii na klatce schodowej

- Mareza ul.Korzeniewska 4/3 (R.Brejska) - płyty regips ok.20 m2

- dokonanie przeglądu technicznego instalacji gazowych

- dokonanie przeglądu technicznego przewodów kominowych

- bieżące usuwanie awarii