Załącznik

do Uchwały Nr VII/35/07

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie
 z realizacji Planu  Gospodarki Odpadami

dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010

za okres od uchwalenia planu do 31 grudnia 2006r.

Kwidzyn, 2007

Sprawozdanie z realizacji

Planu  Gospodarki Odpadami

dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010

za okres od uchwalenia planu do 31 grudnia 2006r.

Wykonawca:

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

Spis treści

1.	Wprowadzenie	4

2.	 Podstawa wykonania pracy	4

3.	 Cel i zakres pracy	4

4. 	Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami na terenie gminy Kwidzyn w latach 2004-2006	5

4.1 	Źródła, rodzaj i ilość powstawania odpadów	5

4.1.1	Odpady komunalne	5

4.1.2	Odpady z oczyszczalni ścieków	8

4.1.3	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	9

4.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanym poszczególnym procesom odzysku/unieszkodliwiania	11

4.2.1	Odpady komunalne	11

4.2.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	12

4.3	Istniejące systemy zbierania odpadów	12

4.4	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów	14

4.4.1	Odpady komunalne	14

4.4.2.	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	16

5.	Analiza zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	17

5.1	Odpady komunalne	17

5.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	23

6.Realizacja działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na terenie gminy	24

7.	Ocena systemu monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami	26

Podsumowanie	27

# 1.	Wprowadzenie

Sprawozdanie z realizacji „Plan gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Kwidzyn na lata  2004-2010” zostało sporządzone jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która w art. 14 ust.12b nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami, obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku  kończącego okres sprawozdawczy.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 9 ust.2 stanowi, iż pierwsze sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami po wejściu w życie ustawy obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

W przypadku Gminy Kwidzyn plan gospodarki odpadami przyjęty został Uchwałą Nr XV/101/04 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2004 r. co oznacza, że okres sprawozdawczy obejmuje 2 i pół roku, od 24 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2006r.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o ”Wytyczne  oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska w czerwcu 2006 r., gdyż ustawa o odpadach nie określa  wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami.

# 2.	 Podstawa wykonania pracy

Podstawą wykonania niniejszej pracy jest umowa Nr OR/1151/26/06 z dnia 03.08.2006 r. na  wykonanie opracowania „Aktualizacja programów ochrony środowiska i Planów gospodarki odpadami dla gmin Kwidzyn (gmina wiejska), Gardeja, miasta i gminy Prabuty, Ryjewo wraz ze sprawozdaniem z ich realizacji”  zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kwidzynie
a  Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie.

# 3.	 Cel i zakres pracy

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie zmian w zakresie gospodarki odpadami wynikających z zapisów Planu gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010. Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z zapisami „Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

  - stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

  - działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

Analiza powyższych zagadnień powinna przedstawić obraz zmian gospodarki odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem jej słabych i mocnych stron.

# 4. 	Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami na terenie gminy Kwidzyn w latach 2004-2006

## 4.1 	Źródła, rodzaj i ilość powstawania odpadów

### 4.1.1	Odpady komunalne

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo, i inne.

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w latach 2004-31.12.2006 r. wraz ze sposobem postępowania przedstawiono w tabeli 4-1.

Tabela 4-1

Ilości i rodzaje odpadów zebranych w latach 2004-.2006 r. wraz ze sposobem postępowania

| Rodzaj odpadu | Ilość zebranych i poddanych procesom unieszkodliwiania odpadów w roku sprawozdawczym [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | Ilość | Proces unieszkodliwiania | Ilość | Proces unieszkodliwiania | Ilość | Proces unieszkodliwiania |
| Odpady komunalne zmieszane | 1008 | Deponowanie na składowisku w Bądkach | 768 | Deponowanie na składowisku w Bądkach | 823 | Deponowanie na składowisku w ZGO w Gilwie Małej |
| odpady z selektywnej zbiórki | 29,6 | ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie – zbiórka, doczyszczanie i sprzedaż odbiorcom | 29,5 | ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie zbiórka, doczyszczanie i sprzedaż odbiorcom | 61,1 | ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie zbiórka, doczyszczanie i sprzedaż odbiorcom |
| baterie | - | - | 0,0427 | ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie – zbiórka i przekazanie do unieszkodliwiania | - | - |
| leki | - | - | - | - | 0,021 | ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie |
| Ogółem | 1037,6 |  | 797,54 |  | 884,121 |  |

Źródło: Urząd Gminy

W porównaniu do roku 2002 (rok bazowy dla PGO Kwidzyn), w którym zebrano 978 Mg odpadów niesegregowanych, zaobserwowano wzrost ilości zebranych odpadów odpowiednio w 2004 r. o 3,1%, natomiast w 2005 r. spadek ilości odpadów o 21,5% w  stosunku do roku bazowego. W 2006 r. na terenie gminy zebrano 884,1 Mg odpadów. Interpretacja tej ilości jest bardzo trudna. Należy się spodziewać wzrostu zbieranych odpadów, co jest związane z uruchomieniem nowego zakładu w Gilwie Małej i systemu ewidencji odpadów oraz objęciem zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy.  Spadek ilości odpadów może wynikać z:

- sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych,

- niewłaściwych praktyk postępowania z odpadami, szczególnie na terenach wiejskich i  w  okresie zimowym (spalanie w indywidualnych paleniskach),

- kompostowanie we własnym zakresie odpadami ulegającymi biodegradacji,

- niezorganizowanego pozyskania surowców wtórnych przez indywidualne osoby i dostarczanie ich do punktu skupu,

- porzucanie odpadów w sposób niekontrolowany w środowisku,

- zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, co powoduje zwiększenie zebranych ilości odpadów w wyniku selektywnej zbiórki i kompostowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, lub skarmianie zwierząt gospodarskich,

- zmniejszający się ciężar objętościowy odpadów (wzrasta ich objętość, maleje ciężar).

Należy zaznaczyć, że podobną tendencję spadkową w zakresie zbierania odpadów komunalnych zaobserwowano w skali kraju w opracowaniu „Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od października 2002r. do października 2004r.

Selektywna  zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy prowadzona jest od II półrocza 2002 r. Rozstawiono 43 komplety pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kompletach, po 3 kontenery o poj. 1100l. Obecnie utrzymano tę ilość kompletów i dostawiono do nich 5 dodatkowych pojemników na tworzywa. Ponadto 2 pojemniki dostawiono osobno, poza kompletami. Świadczy to o zainteresowaniu mieszkańców selektywnym zbieraniem odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych. Ilość zebranych poszczególnych frakcji odpadów przedstawiono w tabeli 4-2.

Tabela 4-2

Ilość zebranych poszczególnych frakcji odpadów przedstawiono na terenie gminy Kwidzyn w latach 2004-2006 r.

| Lp. | Rodzaj frakcji | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkło | 15,7 | 11,1 | 25,09 |
| 2. | Tworzywa sztuczne | 6,3 | 11,2 | 20,390 |
| 3. | Papier i tektura | 7,6 | 7,1 | 15,630 |
| Ogółem |  | 29,6 | 29,4 | 61,1 |

Źródło: Urząd Gminy

W porównaniu do roku bazowego2002 r., kiedy to zebrano 24 Mg, zaobserwowano wzrost ilości zbieranych odpadów w kolejnych latach (tabela 4-2). Stwierdza sie, że ilości zebrane w 2006 r. są znaczne większe niż w latach poprzednich. Obserwowany trend jest bardzo pozytywny, co może świadczyć o znacznie większej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i powodzeniu przeprowadzanych akcji edukacyjnych. Analizując powyższe dane, stwierdzono, że ilość zebranych tworzyw sztucznych w 2005 r. jest 2-krotnie większa niż w poprzednich latach, zaś w roku 2006 prawie dwukrotnie większa niż w roku 2005. Tworzywa sztuczne są frakcją stosunkowo lekką, ale objętościowo zajmują dużą pojemność. Ilość pozostałych selektywnie zebranych odpadów w roku 2006, to jest szkła oraz papieru i tektury jest większa ponad dwukrotnie od ilości tych frakcji zebranych w roku 2005.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Zbiórkę odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi się w zakresie: zużytych baterii - akcyjnie (w 2005 r.); przeterminowanych lekarstw – od 2006 r. poprzez aptekę w Rakowcu; zużytych chemikaliów powstających w szkołach - zbiórka ciągła. Zużytych baterii zebrano w 2005 r. – 42,7 kg, natomiast przeterminowanych lekarstw (w 2006r.) – 21 kg.

Analizując uzyskane informacje należy stwierdzić, że na terenie gminy zapoczątkowano zbiórkę odpadów niebezpiecznych, ale nie funkcjonuje zorganizowany system w tym zakresie.

### 4.1.2	Odpady z oczyszczalni ścieków

Na terenie gminy Kwidzyn funkcjonuje 7 komunalnych oczyszczalni ścieków.  Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych wynosi 14 m3/d, natomiast docelowa projektowana  ilość oczyszczanych ścieków wynosi 355 m3/d. Ponadto w gminie funkcjonują 52 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie przydomowe. Ilość ścieków oczyszczanych w przydomowych oczyszczalniach wynosi - 100 m3/d. Ilość wytworzoną oraz sposób postępowania z wytworzonymi odpadami w okresie 1.1.2004 – 31.12.2006 przedstawiono w tabeli 4-3.

Tabela 4-3

Ilość wytworzona oraz sposób postępowania z wytworzonymi odpadami w latach 2004 -2006 na terenie gminy Kwidzyn.

| Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów w roku sprawozdawczym [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
|  | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* | Ilość [Mg] | Sposób zagospodarowania* |
| Skratki i piasek | 6,00 | Składowanie na składowisku odpadów w Badkach | 5,0 | Składowanie na składowisku odpadów w Badkach | 3,0 | Składowanie w ZGO w Gilwie Małej |
| piasek | - | - | - | - | - | - |
| osady ściekowe (uwodnione) | 1278 | Punkt zlewny PWK Kwidzyn sp. z o.o. przy ul. Wiślanej w Kwidzynie | 1210 | Punkt zlewny PWK Kwidzyn sp. z o.o. przy ul. Wiślanej w Kwidzynie | 596 | Punkt zlewny PWK Kwidzyn sp. z o.o. przy ul. Wiślanej w Kwidzynie |
| odpady z odolejaczy ścieków | - | - | - | - | - | - |
| inne | - | - | - | - | - | - |

Źródło: Urząd Gminy Kwidzyn

Osady ściekowe uwodnione (stopień uwodnienia ok. 80%) z oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy są dostarczane wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego PWK Kwidzyn i kierowane do oczyszczalni International Paper S.A w Kwidzynie.

Znaczny spadek ilości wytworzonych osadów ściekowych w roku 2006 w stosunku do lat poprzednich wynika z przeprowadzonej na przełomie lat 2005 i 2006 modernizacji oczyszczalni ścieków w Rakowcu, która zdecydowanie poprawiła osiągane parametry oczyszczania ścieków na tym obiekcie.

### 4.1.3	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Na terenie gminy Kwidzyn w roku bazowym 2002 r. wg danych GUS zarejestrowane były ogółem 664 podmioty, w tym 651 podmiotów w sektorze prywatnym oraz 13 w sektorze publicznym. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 544.  W 2005 r. wg danych GUS na terenie gminy zarejestrowanych było ogółem 733 podmiotów, w tym w sektorze prywatnym 718, natomiast w sektorze publicznym 15. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 602. Na podstawie powyższych danych można zaobserwować wzrost ilości przedsiębiorstw na terenie gminy.

Informacja dotycząca wytwarzania odpadów w 2002 r. była szczątkowa, gdyż firmy nie prowadziły ewidencji i nie przekazywały sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Wg  szacunków własnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaewidencjonowanych odpadów w 2002 r. powstało 213,9 Mg odpadów. Ilość ta nie odzwierciedla stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami.

Obecnie, w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym brak jest danych do analizy. Zwrócono się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie gospodarki odpadami do WIOŚ w Gdańsku. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że WIOŚ nie posiada informacji z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy. W związku z powyższym nie można przeprowadzić analizy w zakresie wytwarzania odpadów. Z informacji ze Starostwa Powiatowego, wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają decyzje na wytwarzanie odpadów.

Zużyte opony

W „Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010”, oszacowano, że na terenie gminy ilość zużytych opon kształtuje się na poziomie 26,5 Mg. Obecnie brak jest podstaw do weryfikacji, gdyż gmina nie przeprowadziła jeszcze inwentaryzacji zużytych opon w gospodarstwach.

Wyeksploatowane pojazdy

W 2002r. na terenie gminy Kwidzyn funkcjonowała stacja demontażu Kupno-Sprzedaż samochodów, Transport-Usługi Dźwigowe Janusz Milbrodt. Stacja ta posiadała zezwolenie wojewody pomorskiego do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodu. Aktualnie, wg informacji ze Starostwa Powiatowego stacja ta nie funkcjonuje.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W „Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010”, oszacowano, że na terenie gminy ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego kształtuje się na poziomie 26Mg. Obecnie brak jest podstaw do weryfikacji tej ilości, gdyż na terenie gminy nie funkcjonuje zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nie ustalono punktów nieodpłatnego odbioru tych odpadów od mieszkańców.

Odpady zawierające azbest

- Wg informacji zamieszczonych w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010”, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w marcu 2004 r. stwierdzono występowanie na terenie gminy: 129 505 m2 płyt falistych azbestowo-cementowych na budynkach mieszkalnych, garażach i innych; koców azbestowych w ilości 211,6 m2 jako grodzi w kanałach kablowych; płyt azbestowych o pow. 8 m2 w piecach akumulacyjnych oraz 12 517 mb rur azbestowo-cementowych w miejscowościach Korzeniewo, Rakowiec, Baldram, Mareza, Licze, Nowy Dwór (sieć wodociągowa  80, 100 mm – stan dobry).

- Wg informacji z Urzędu Gminy na koniec 2006r. na terenie gminy zinwentaryzowano: 134 430 m2 płyt falistych azbestowo-cementowych na budynkach mieszkalnych, garażach i innych, 309,3 m2 wyrobów zawierających azbest (jako grodzie w kanałach kablowych, piec akumulacyjny, wiata przeciwpożarowa, wiata gospodarcza – obiekty spółki ENERGA), rury azbestowo-cementowe (sieci wodociągowe w gestii PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.) – 12,6 km.

- Jak wynika z przedstawionych danych, ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy nieznacznie się zwiększyła. Gmina jest na etapie uchwalania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2007-2010. Rada Gminy podejmie uchwałę w tym przedmiocie na tej samej sesji, na której zostanie przedłożone Radzie niniejsze sprawozdanie.

- Baterie i akumulatory

- Informacje dotyczące zbiórki baterii na terenie gminy zostały przedstawione w rozdziale „Odpady niebezpieczne występujące w odpadach komunalnych”. Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami) dotycząca  akumulatorów, rozwiązuje problem zbiórki zużytych akumulatorów na terenie gminy.

- Zużyte oleje

- Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany system zbiórki zużytych olejów. Wg informacji z Urzędu Gminy w 2004 r. zostało przekazanych do ZUO Sp. z o.o. 432 kg zużytych olejów – brak informacji odnośnie ilości olejów powstających bezpośrednio na terenie gminy. Brak jest informacji dotyczących lat 2005-2006, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej analizy. Ponadto, Urząd Gminy podaje informację, że zużyte oleje powstające w gospodarstwach rolnych są wykorzystywane do własnych celów, co jest nieprawidłowym sposobem postępowania. Analizując powyższe informacje, stwierdzono, że w zakresie postępowania ze zużytymi olejami na terenie gminy nie odnotowano zmian.

- Odpady medyczne

- W „Planie gospodarki odpadami w gminie Kwidzyn na lata 2004-2010” stwierdzono, że gospodarka odpadami w tym sektorze jest prowadzona prawidłowo.

- Odpady weterynaryjne

- Na terenie gminy Kwidzyn nie funkcjonują  gabinety weterynaryjne.

## 4.2	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku/unieszkodliwiania

### 4.2.1	Odpady komunalne

Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich deponowanie na składowisku (tabela 4-1). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,  poz. 628 z późniejszymi zmianami) - załącznik 6, proces ten  jest zaklasyfikowany jako:

D 5 – 	składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Odpady zebrane w wyniku selektywnej zbiórki (tabela 4-2) dostarczane są do ZUO Sp. z o.o. w Kwidzynie, gdzie poddawane są doczyszczaniu i przekazywane innym odbiorcom w celu  odzysku. W zakresie rodzaju procesu odzysku – brak danych.

Zebrane przez ZUO. Sp. z o.o. w Kwidzynie odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych przekazane zostały do unieszkodliwienia (brak informacji o kodzie procesu).

### 4.2.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Powstające odpady w sektorze gospodarczym powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców odpadów, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Jednak w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn  na lata 2004-2010” wyrażono przypuszczenie o stosowaniu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw niewłaściwych praktyk postępowania z odpadami  tj.  gromadzenia ich razem z odpadami komunalnymi. Praktyki te mogły wynikać z nieznajomości uregulowań prawnych. Prowadzone przez Gminę i organizacje pozarządowe akcje edukacyjne powinny wyeliminować taki sposób postępowania.

## 4.3	Istniejące systemy zbierania odpadów

Na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych, system selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, szkło i makulatura) oraz system odbioru przeterminowanych chemikaliów ze szkół. Akcyjnie organizowana jest zbiórka zużytych baterii w szkołach oraz przeterminowanych leków w aptekach. Na terenie gminy funkcjonują kompostownie przydomowe odpadów organicznych. Odpady biodegradowalne są również kompostowane na składowisku odpadów w Gilwie Małej.  Gmina nie dysponuje informacjami o lokalizacji przydomowych kompostowników ani ilościach kompostowanych odpadów ulegających biodegradacji. Szacuje się, że około 5% odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych jest odzyskiwana i kompostowana.

Natomiast w „Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010” zaproponowano następujący system gospodarki odpadami, obejmujący:

- selektywną zbiórkę odpadów użytecznych frakcje: szkło (w późniejszym terminie z podziałem na kolory), tworzywa sztuczne, papier i tekturę w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w systemie wielopojemnikowym,

- zbiórkę frakcji organicznej odpadów w zabudowie wielorodzinnej,

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach w budownictwie jednorodzinnym lub  wariantowo zbiórkę w systemie pojemnikowym,

- zbiórkę odpadów:

- wielkogabarytowych,

- budowlanych i poremontowych,

- elektrycznych i elektronicznych,

- niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Do systemu tego proponuje się włączyć odpady powstające w obiektach infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, targowiska, szkolnictwo i inne.

Założono, że docelowo zbiórką odpadów niesegregowanych jak i selektywną zbiórką odpadów użytecznych objęty będzie cały teren gminy.

W celu zapewnienia skuteczności realizacji przedsięwzięcia zaproponowano przeprowadzać z wyprzedzeniem akcje edukacyjne wśród społeczeństwa Gminy  w zakresie selektywnej zbiórki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Reasumując stwierdzono, że gmina wywiązała się z zapisów dotyczących:

- rozwoju prowadzonej na swoim terenie selektywnej zbiórki odpadów,

- wprowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w niewielkim zakresie, gdyż zebrano tylko 42,7 kg baterii oraz 21 kg przeterminowanych lekarstw; natomiast z szacunków przeprowadzonych w 2002 w PGO wynika, że na terenie gminy powstaje ok. 19,8 Mg);

- kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (brak możliwości dokładnej oceny stopnia zaawansowania zadań ze względu na brak danych),

Pozostałe zadania, w zakresie zbiórki pozostałych odpadów komunalnych, nie zostały jeszcze wdrożone.

## 4.4	Instalacje do unieszkodliwiania odpadów

### 4.4.1	Odpady komunalne

Na terenie gminy od 2006 r. funkcjonuje Zakład Utylizacji Odpadów ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej. Do ZUO Sp. z o.o. przyjmowane są odpady z powiatu kwidzyńskiego oraz gmin Susz i Kisielice (powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie). Elementami ZGO są następujące obiekty:

- sortownia na odpady zmieszane oraz pochodzące z selektywnej zbiórki,

- kompostownia odpadów zielonych pochodzących z utrzymania i porządkowania parków, ogrodów i terenów zielonych oraz osadów ściekowych, a także odpadów organicznych pochodzących od mieszkańców,

- składowisko odpadów balastowych (charakterystyka przedstawiona w tabeli 4-4),

- gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) pochodzących z gospodarstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (odbiór odpadów, magazynowanie i przygotowanie partii do wysyłki do zakładów unieszkodliwiających),

- punktu gromadzenia odpadów remontowo-budowlanych powstających w gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury, a także w zakładach przemysłowych i przekazywanie do odzysku specjalistycznym firmom,

- stanowiska demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Podjęto również działania w celu zlokalizowania na terenie ZGO w Gilwie Małej kwatery na odpady zawierające azbest. Realizując ten zapis Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę Nr XXXV/256/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3 i 328/4 w miejscowości Gilwa Mała (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 100 z dnia 25 września 2006 r.). Przedmiotem ustaleń planu jest teren Zakładu Gospodarki Odpadami, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym komunalnych oraz składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wraz z pasem zieleni izolacyjnej. Uchwała weszła w życie z dniem 26 października 2006 r.

Tabela 4-4

Charakterystyka składowiska odpadów balastowych ZUO Sp. z o.o. w Gilwie Małej

| Nazwa i adres składowiska (gmina) |  |  | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściciel składowiska |  |  | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |  |  |
| Typ składowiska |  |  | - |  |  |
| Obszar obsługiwany przez składowisko |  |  | powiat kwidzyński, gminy Susz oraz Kisielice |  |  |
| Czy składowane są na składowisku odpady z innych gmin, jeżeli tak to z których? |  |  | tak, gminy Susz oraz Kisielice |  |  |
| Powierzchnia całkowita składowiska [m2] |  |  | 29 527,0 |  |  |
| Powierzchnia wykorzystywana do składowania[m2] |  |  | 7 400 |  |  |
| Pojemność docelowa [m3] |  |  | 185 000,0 |  |  |
| Pozostała do wykorzystania pojemność składowiska |  |  | 171 500 |  |  |
| Ilość zdeponowanych odpadów stan na 31.12.2006r. |  |  | 13 500 Mg |  |  |
| Ilość odpadów dopuszczonych do składowania (Mg/rok) |  |  | 27 000 |  |  |
| Czy wydzielona jest kwatera na odpady niebezpieczne? Jeśli tak podać powierzchnię i pojemność? |  |  | - |  |  |
| Czy możliwa jest rozbudowa składowiska? Jeśli tak, jaka jest możliwa do uzyskania powierzchnia i pojemność? |  |  | tak |  |  |
| Data zamknięcia składowiska |  |  | 7-10 lat kwatera A |  |  |
| Decyzje i pozwolenia* |  |  |  |  |  |
|  | tak / nie | Data wydania |  | Znak decyzji | Organ wydający |
| Czy została wydana decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)? | bd |  |  |  |  |
| Czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy)? | tak | 21.07.2001 |  | GP7331/63/2000/2001 | Wójt Gminy Kwidzyn |
| Czy zostało wydane pozwolenie na budowę? | tak | 28.06.2002 |  | BB-7351/224/2002 | Starostwo Powiatowe Kwidzyn |
| Czy został złożony wniosek o wydanie pozwolenia o zmianę pozwolenia na budowę? | tak | 29.10.2002 24.08.2004 |  | PL-2211-13-101/02 NI-2226-401-208/04 | Burmistrz Miasta Kwidzyn |
| Czy składowisko posiada pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | tak | 14.03.2005 |  | PINB-7114/8/05/DB | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie |
| Czy składowisko posiada decyzję o dostosowaniu? | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Czy składowisko posiada decyzję o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska? | tak | 30.04.05 |  | ŚR/SIIIbWG/6622-11 | Pomorski Urząd Wojewódzki |
| Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Czy składowisko posiada pozwolenie zintegrowane? (jeśli dotyczy) | tak | 27.07.2005 |  | ŚR/Ś.II.KG.6619/2/2005 | Pomorski Urząd Wojewódzki |
| Czy została wydana decyzja dotycząca modernizacji składowiska? | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Czy została wydana decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części? | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Czy została wydana decyzja dotycząca rekultywacji składowiska? | nie dotyczy |  |  |  |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| Czy składowisko zostało dostosowane do wymogów prawnych? | tak |  |  |  |  |
| Wyposażenie składowiska | ogrodzenie tak waga tak brodzik dezynfekcyjny tak/nie myjnia kontenerów tak/nie uszczelnienie czaszy składowiska tak drenaż odcieków tak zbiornik odcieków tak system odgazowania złoża odpadów tak/nie system monitoringu tak (4 piezometry) kompaktor tak/nie spychacz tak/nie |  |  |  |  |

Źródło: Urząd Miasta Kwidzyn (ankieta do aktualizacji PGO)

### 4.4.2.	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Wg Planu gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010, na terenie gminy funkcjonowały 4 firmy posiadające zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, przedstawione poniżej:

- Zespół Rolników S.C. w Marezie (wykorzystanie odpadów w celu nawożenia pól – osady z dekarbonizacji wody kod 190903 – 600 000 Mg/rok, inne nie wymienione odpady (osad pokaustyczny i osad z produkcji strącanego węglanu wapnia kod 030399 – 40 000 Mg/rok.

- „POLIMA” S.A. w Gurczu, gmina Kwidzyn (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir kod 030101 – 30 000 Mg/rok, trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – w tym niepełnowartościowe wsporniki do palet inne niż wymienione w 030104, kod 030105 – 5150 Mg/rok.

- J. Milbrodt Kupno Sprzedaż Samochodów, Górki 22 gmina Kwidzyn (metale żelazne kod 160117 – 110 Mg/rok, tworzywa sztuczne kod 160110 – 9,5 Mg/rok, szkło kod 160120 – 6,0 Mg/rok

- Firma Usługowa – Handlowa „KALINEX” miejscowość Pastwa – opakowania z drewna (palety drewniane) kod 150103 – 90 Mg/rok.

Na terenie gminy funkcjonowały 2 instalacje, przedstawione w tabeli 4-5

Tabela 4-5

Instalacje funkcjonujące na terenie gminy w 2003 r.

| Lp. | Nazwa instalacji | Adres | Rodzaj odpadów przerabianych | Moc przerobowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciąg technologiczny do produkcji wsporników do palet; | POLIMA S.A. Gurcz, 82-500 Kwidzyn | 03 01 05 | 30 000 mg/a |
| 2 | Kocioł parowy typu ENOP 3000/13 prod. ZBIKO o mocy 2,065 MW | POLIMA S.A. Gurcz,82-500 Kwidzyn | 03 01 05 | 5 150 Mg/a |

Wg informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego, stan na 31.12.2006 r., na terenie gminy funkcjonowały 3 instalacje, które zostały przedstawione w tabeli 4-6.

Tabela 4-6

Instalacje funkcjonujące na terenie gminy stan na dzień 31.12.2006

| Lp. | Nazwa instalacji | Adres | Rodzaj odpadów przerabianych | Moc przerobowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciąg technologiczny do produkcji wsporników do palet; | POLIMA S.A. Gurcz, 82-500 Kwidzyn | 03 01 05 | 30 000 Mg/a |
| 2 | Kocioł parowy typu ENOP 3000/13 prod. ZBIKO o mocy 2,065 MW | POLIMA S.A. Gurcz, 82-500 Kwidzyn | 03 01 05 | 5 150 Mg/a |
| 3. | Linia do produkcji granulatu z odpadów foliowych, linia do produkcji wyrobów foliowych | PUWH TAZFOL Rozpędziny Gm. Kwidzyn | 15 01 02 | 20,00 Mg/a |

# 5.	Analiza zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

## 5.1	Odpady komunalne

W Planie gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn założono cele do osiągnięcia w horyzoncie czasowym krótkookresowym, obejmującym lata 2004-2007. Ze względu na okres realizacji poszczególnych celów do końca 2007 r., nie będzie można wskazać ilościowych danych w zakresie wywiązania się z obowiązku realizacji, a jedynie trend wskazujący na możliwość realizacyjną na koniec 2007 r.

Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne,  makulatura,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i kompostowanie odpadów we własnym zakresie,

- zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych,

- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z uwzględnieniem grup wiekowych mieszkańców,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z tworzyw sztucznych 				- 	25%

- opakowania z papieru i tektury				-	48%

- opakowania ze szkła 						-	40%

- opakowania z aluminium					-	40%

- opakowania z blachy stalowej				-	20%

- opakowania wielomateriałowe				-	25%

- odpady wielkogabarytowe					-	20%

- odpady budowlane						-	15%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

Analizę celów przedstawiono poniżej.

Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

W latach 2004 – 2006  zaobserwowano systematyczny wzrost objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką. Aktualnie zbiórką zorganizowaną na terenie gminy objętych jest 80% mieszkańców. W związku z powyższym, cel jest realizowany i przewiduje się, że do końca 2007 r. wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowaną zbiórką odpadów.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne,  makulatura

W latach 2004-2005 ilość selektywnie zebranych odpadów kształtowała się na zbliżonym poziomie, natomiast od 2006 r. zaobserwowano systematyczny wzrost ich ilości. Na potwierdzenie tych założeń przytoczono ilości zebranych odpadów tj. w 2004 r. – 29,6 Mg, 2005 – 29,5, a w  2006 r. zebrano już 61,1 Mg. Wg danych Urzędu Gminy aktualnie objętych selektywną zbiórką odpadów jest 60% mieszkańców.

Analizując powyższe zagadnienia stwierdzono, że cel w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki jest realizowany, natomiast wątpliwość może budzić możliwość osiągnięcia celu objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki do końca roku 2007.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W latach 2004 – 2006 nie zostały podjęte działania w zakresie wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Wytwarzający odpady, w niewielkim zakresie dostarczali wytworzone odpady na składowisko odpadów komunalnych w Bądkach do końca 2005 r., bądź gromadzą je na terenie własnej nieruchomości. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie wywiązania się Gminy z realizacji tego celu.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

W latach 2004 – 2006 nie zostały podjęte działania w zakresie wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie wywiązania się Gminy z realizacji tego celu.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

W latach 2004-2006 prowadzona była zbiórka chemikaliów ze szkół oraz w 2005 r. zbiórka zużytych baterii ze szkół w sposób akcyjny. Natomiast od 2006 r. zorganizowano zbiórkę przeterminowanych leków od mieszkańców. Do zbiórki została wytypowana apteka w Rakowcu, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać przeterminowane lekarstwa. W tym przypadku trudno jest mówić o wprowadzeniu selektywnej zbiórki, natomiast należy zaznaczyć, że rozpoczęto realizację tego celu. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, iż większość mieszkańców z terenu Gminy Kwidzyn zaopatruje się w leki w aptekach na terenie miasta Kwidzyna i tam też najczęściej oddaje przeterminowane leki.

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji i kompostowanie odpadów we własnym zakresie

W latach 2004 – 2006 nie zostały podjęte działania w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców systemem pojemnikowym. Niemniej jednak, jak wynika z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Kwidzyn, pewna część mieszkańców gminy z terenów  w zabudowie jednorodzinnej posiada przydomowe kompostowniki. W związku z powyższym gmina nie wywiązała się z realizacji zapisów w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, natomiast rozpoczęto realizację celu w zakresie kompostowania odpadów we własnym zakresie.

W 2007 r. założono, że ilość odpadów ulegających biodegradacji dla gminy Kwidzyn będzie na poziomie 549,6 Mg. Wg założeń, dopuszczalne będzie deponowanie na składowiskach 287,84 Mg odpadów, natomiast ok. 211 Mg odpadów powinno zostać poddanych recyklingowi. W wyniku przedstawionej analizy w zakresie prowadzenia zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy, wątpliwym wydaje się być osiągnięcie założonych limitów przez gminę w 2007 r.

Zwiększenie wykorzystania osadów ściekowych

Osady ściekowe uwodnione kierowane są do punktu zlewnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie. Stąd z kolei przepompowywane są do oczyszczalni ścieków International Paper Kwidzyn S.A.

Istnieje możliwość przekazywania do Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej odwodnionych osadów ściekowych celem ich wykorzystania do produkcji kompostu.

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z uwzględnieniem grup wiekowych mieszkańców

Gmina Kwidzyn od kilku lat prowadzi akcje w zakresie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy. Akcje edukacji ekologicznej prowadzone są zarówno wśród dzieci przedszkolnych jak i młodzieży szkolnej, a także dla społeczności gminnej. W latach 2004 – 2006 (do 30 czerwca) podjęte zostały liczne działania w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez następujące placówki oświatowe na terenie gminy:

- Przedszkole w Korzeniewie,

- Przedszkole w Rakowcu,

- Przedszkole w Marezie

- Szkoła Podstawowa w Janowie,

- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,

- Szkoła Podstawowa w Tychnowach,

- Szkoła Podstawowa w Rakowcu,

- Gimnazjum w Liczu,

- Gimnazjum Nowy Dwór,

Uczniowie uczestniczyli m.in. w:

- akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, ‘Dokarmianie ptaków”, „Zbiórka makulatury i ewaluacja akcji”, itp.,

- konkursach plastycznych  np.: „Chrońmy lasy”, „Ziemia – nasza planeta”, „Eko-planeta” itp.,

- II i III edycji ogólnopolskiego  konkursu internetowego „Ekologia w Unii, my w Unii”

- oraz w szeregu organizowanych spotkań, wycieczkach i pogadankach na temat ochrony środowiska i prawidłowych postaw w zakresie gospodarki odpadami.

Również nauczyciele z Przedszkola w Marezie uczestniczą w akcji doskonalenia warsztatu pracy w zakresie tematu: ochrona środowiska pod kątem właściwego przekazu tej tematyce dzieciom w wieku przedszkolnym.

Ponadto zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej prowadzi  również Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, który powstał w roku 2001 z inicjatywy Gminy Kwidzyn. Akcje edukacyjne dla społeczności lokalnej oraz uczniów prowadzone były w latach 2005 –2006 przez Stowarzyszenie EKOINICJATYWA.

Edukacja mieszkańców gminy prowadzona jest na zebraniach wiejskich, w placówkach oświatowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie oraz przez organizacje pozarządowe. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zapoznawani są z przepisami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na posesji.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonych działań edukacyjnych na terenie gminy zestawiono w załączniku 1.

Analizując powyższe informacje, stwierdza się, że realizacja celu w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy jest realizowana zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004-2010.

Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów

W zakresie zakładanych limitów odzysku i recyklingu dotyczącego grupy opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, szkła  stwierdzono brak możliwości przedstawienia realizacji celów ze względu na brak danych o ilości zebranych opakowań na terenie gminy i procesach odzysku i recyklingu. Zgodnie z założonymi w PGO dla Gminy Kwidzyn celami krótkookresowymi 2004-2007, w roku 2007 zaplanowano odzyskać następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych 		- 	25%,  tj. 17,9 Mg,

- opakowania z papieru i tektury		-	48%,  tj. 51,2 Mg

- opakowania ze szkła 				-	40%,  tj. 50,4 Mg,

- opakowania z aluminium			-	40%,  tj. 2,88 Mg

- opakowania z blachy stalowej		-	20%,  tj. 2,80 Mg,

- opakowania wielomateriałowe		-	25%,  tj.6,03 Mg

Obecnie, w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872)  opakowania wielomateriałowe nie  zostały uwzględnione, natomiast dodano opakowania z materiałów naturalnych. W  związku z powyższym opakowania wielomateriałowe nie będą przedmiotem analizy.

W zakresie limitu odzysku ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, stwierdzono minimalny poziom realizacji celu.  W 2007 r. zaplanowano odzyskać 20% odpadów, co stanowi 35,2 Mg. W latach 2004 - 2006 nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy. Przekazano z terenu gminy bezpośrednio do ZGO w Gilwie Małej 1,7 Mg tych odpadów.

W latach 2004 -2006 nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów budowlanych na terenie gminy. W zakresie limitu odzysku ze strumienia odpadów komunalnych odpadów budowlanych, stwierdzono brak realizacji celu. Część odpadów budowlanych, to jest gruz budowlany, wykorzystano do naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy. W 2007 r. zaplanowano odzyskać 15% odpadów, co stanowi 53,9Mg.

W zakresie limitu odzysku ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, stwierdzono znikomy stopień realizacji celu. W 2007 r. planowano odzyskać 15% odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, co stanowi 3,3 Mg. W 2005 r. odzyskano 0,047 Mg zużytych baterii, w 2006 r. 0,021 Mg przeterminowanych leków. Obserwuje się jednakże malejącą ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

Realizacja działań organizacyjnych

W zakresie działań organizacyjnych Gmina Kwidzyn:

- uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie” uchwałą Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn, zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458);

- określiła i podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy przywołanej w punkcie poprzedzającym;

- utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości w sierpniu 2006 r., zgodnie z art. 10 ust.5 wyżej przywołanej ustawy;

Jak wynika z powyższego,  Gmina prowadzi działania zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Realizacja działań w zakresie likwidacji „dzikich składowisk”

Na terenie Gminy Kwidzyn w 2002 r. zewidencjonowano 26 tzw. „dzikich składowisk”, które zostały zlikwidowane. W latach 2004-2006 powstało 6 kolejnych „dzikich składowisk”, na których było nagromadzone 10 Mg odpadów. Składowiska te również zostały zlikwidowane przez gminę.

## 5.2	Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

W sektorze gospodarczym zapisano w PGO dla Gminy Kwidzyn następujące cele:

- objęcie podmiotów gospodarczych systemem pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT),

- intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- uczestniczenie wytwórców w programach zarządzania środowiskowego ISO 14 000 oraz zasad Czystszej Produkcji,

- organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- organizacja systemu selektywnej zbiórki, magazynowania i przerobu gruzu budowlanego,

- osiągnięcie poziomu odzysku w wysokości 60% zużytych opon,

- edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Za realizację celów w sektorze gospodarczym odpowiedzialni byli przedsiębiorcy.  Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Natomiast Urząd Gminy Kwidzyn informuje o zmniejszeniu wpłat do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat środowiskowych za pobór wód i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów przez International Paper Kwidzyn S.A. (wynika to jasno ze sprawozdań GFOŚiGW za lata 2004-2006). Zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska wynika przede wszystkim z modernizacji zakładów, prowadzonej w celu oszczędności zużycia środków produkcji oraz zmniejszenia ilości produkowanych i składowanych odpadów.

W zakresie odpadów niebezpiecznych zapisano następujące cele:

- uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych, akumulatorów ołowiowych, akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych i małogabarytowych, pozostałych baterii oraz  urządzeń zawierających CFC i HCF określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych,

- ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części  i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku - do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

- wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców.

Realizacja powyższych celów została zapisana zarówno dla Gminy, jak i przedsiębiorców. Cel w zakresie sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest jest realizowany. W zakresie odzysku baterii rozpoczęto realizację celu od 2005 r. Nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie realizowano celu dotyczącego sukcesywnego wprowadzania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych, gdyż na terenie gminy nie funkcjonują gabinety weterynaryjne.

# 6.Realizacja działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na terenie gminy

Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w latach 2004-2006 przedstawiono w tabeli 6-1.

Tabela 6-1

Realizowane lub zrealizowane zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Kwidzyn w latach 2004-2006

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji/data zakończenia inwestycji | Wykonawca | Koszt całkowity [tys. zł] |  | Procent zaawansowania realizacji na 31.12.2006r. |  | Źródła finansowania z zaznaczeniem % dofinansowania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2006 | Właściciele nieruchomości, Gmina | Brak danych |  | 80 |  | środki właścicieli nieruchomości , wytwarzających odpady-90, Gmina -10 |
| 2. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców | Zadanie ciągłe | Gmina | 51,6 |  | 60 |  | GFOŚ i GW. -100 |
| 3. | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Zadanie ciągłe | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady | Brak danych |  | 5 |  | Wytwarzający odpady, |
| 4. | Wprowadzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | Zadanie ciągłe | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, Gmina | Brak danych |  | 5 |  | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, Gmina |
| 5. | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2005-2008 | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, Gmina | Brak danych |  | 10 |  | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, właściciele nieruchomości, Gmina |
| 6. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | Zadanie ciągłe, | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, właściciele nieruchomości, Gmina | Brak danych |  | 100 |  | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, właściciele nieruchomości, gmina |
| 7. | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2007 | Przedsiębiorcy, wytwarzający odpady, właściciele nieruchomości, Gmina | - |  | - |  | Właściciele obiektów I urządzeń |
| 8. | Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych | Od 2003 | Właściciele obiektów | Brak danych |  | 3 |  | Właściciele obiektów i instalacji w 100 % |
| 9. | Usunięcie ze szkół przeterminowanych chemikaliów | Na bieżąco 2006-2010 | Dyrektorzy szkół, gmina | 10 |  | 80 |  | Gmina 80% Dyrektorzy szkół 20% |
| Zadania pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2010 | Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, Gmina, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zielona Szkoła w Brachlewie |  | 30% Edukacja jest realizowana sukcesywnie, została przedstawiona opisowo poniżej |  | Budżet placówek oświatowych , Gminy, GFOŚ i GW. ,WFOŚ i GW, dotacje inne |  |
| 2. | Wykonanie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest | - marzec 2004r. | Insp.d/s ochr.środ. i gosp. wodnej w ramach swoich obowiązków służbowych | - | 100 |  | - |  |

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami Gmina Kwidzyn wydatkowała następujące kwoty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w 2004 r. – 41 312 zł, w 2005 r. – 16 487 zł., w 2006r.- 5. 158 zł. Ponadto z budżetu Gminy Kwidzyn wydatkowano w tym okresie dodatkowo: 2004 – 10007 złotych, 2005r. – 25.546 złotych, 2006r. - 88.486 zł.

# 7.	Ocena systemu monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami

Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono, za planem gospodarki odpadami dla powiatu kwidzyńskiego, wskaźniki, które będą służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań:

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | wartość na 31.12.2002 r | wartość na 31.12.2006 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym (kampanie, konkursy, akcje ulotkowe...) | ilość/opis | bd | Załącznik 1 |
| 2. | Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie gospodarki odpadami | ilość/opis | bd | bd |
| 3. | Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna... | ilość/opis | 0 | 0 |
| 4. | Ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowaną zbiórką odpadów | % | bd | 80 |
| 5. | Stopień redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska | % | 0 | 5 |
| 6. | Surowce wtórne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki | Mg/rok | 24 | 61,1 |
| 7. | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg/rok | 0 | 1,7 |
| 8. | Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg/rok | 0 | 0 |
| 9. | Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | Mg/rok | 0 | 0,0637 |
| 10. | Masa odpadów deponowanych na składowiskach | Mg/rok | 978 | 823 |
| 11. | Likwidacja dzikich składowisk odpadów | ilość/rok | 26 | 4 |
| 12. | Nakłady inwestycyjne w gospodarce odpadami | PLN/rok | 27 174 | 58 416 |

Jak wynika z powyższej analizy wskaźników można zaobserwować poprawę w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców, likwidacji dzikich składowisk na terenie gminy oraz objęcia mieszkańców Gminy zorganizowanym wywozem odpadów. Proponuje się dodać jeszcze jeden wskaźnik: „Ilość gospodarstw objętych selektywną zbiórką surowców wtórnych”. Natomiast pod dyskusję poddaje się następujące wskaźniki:

- Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie gospodarki odpadami

- Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna).

# Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010 obejmuje okres od 24 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.  Analiza stanu aktualnego przedstawionego w Sprawozdaniu wraz z analizą zapisanych w Planie celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz przedstawienie słabych i mocnych stron w tym zakresie.

Stwierdzono, że na terenie gminy zostały podjęte i są kontynuowane zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy (obecnie 80%) oraz selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło). Zbiórka rozpoczęła się od II półrocza 2002 r. i aktualnie jest nią objętych ok. 60% mieszkańców. Rozpoczęto zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz proces kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach przydomowych. Również bardzo szeroko były prowadzone akcje edukacji ekologicznej mające na celu dotarcie do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Działania zostały podjęte w zakresie inwentaryzacji i sukcesywnego usuwania odpadów zawierających azbest.

Należy natomiast zintensyfikować działania w zakresie wprowadzenia zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w systemie pojemnikowym, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podjęto również działania w celu uruchomienia na składowisku odpadów w Gilwie Małej kwatery do składowania odpadów zawierających azbest. Uchwalona przez Radę Gminy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej, pozwalająca na uruchomienie tej kwatery, weszła w życie z dniem 26 października 2006r.

Załącznik nr 1

Edukacja ekologiczna prowadzona w latach 2004-2006 na terenie gminy Kwidzyn

(źródło informacja z Urzędu Gminy)

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Janowie.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat biorą udział w akcji  Sprzątanie Świata – Polska, jak również każdego roku, wiosną, obchodzimy Święto Ziemi.

Sprzątanie Świata – Polska – 17.09.2004 r. obchodziliśmy pod hasłem „Ekologicznie poproszę’’, a 16.09.2005 r. pod hasłem „Wszystkie kolory recyklingu”.

Akcje te miały na celu uświadomienie uczniom naszej szkoły i mieszkańcom okolicznych wsi problemu zaśmiecania środowiska i powstawania coraz większej ilości śmieci, zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów w naszych domach i miejscach pracy.

Wszystkie akcje finansowane były przez Urząd Gminy Kwidzyn (rękawice, worki na śmieci, wywóz śmieci).

Wiosną 2004 r. obchodziliśmy w szkole „Tydzień Ziemi” w dniach 19 – 23 IV. Celem projektu było uświadomienie uczniom:

- konieczności dbania o zieleń i najbliższe otoczenie ,

- sposobów postępowania aby ograniczyć ilości gromadzonych śmieci,

- segregację i recykling – dobre rady na odpady.

W efekcie podjętych działań powstała wystawa prac dzieci, prezentująca najbliższe otoczenie w pracach pod tytułem: „Dbajmy o czystość najbliższego otoczenia”, „Chrońmy lasy” oraz wystawa plakatu – „Ziemia – nasza planeta”.

Dzieci z klasy „0” zasadzili wzorem lat ubiegłych drzewko na boisku szkolnym i obiecali o nie dbać.

24.04.2005 r. w szkole obchodziliśmy „Święto Ziemi”. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie klasy „0” zaprezentowali starszym koleżankom i kolegom piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej, a następnie tradycyjnie zasadzili drzewko.

mgr Elżbieta Hermanowicz

nauczyciel przyrody

tel. 0602 405 416

Edukacja ekologiczna w  Szkole Podstawowej w Korzeniewie

Rok szkolny 2004/2005

SPRZĄTANIE ŚWIATA - ,,EKOLOGICZNE POPROSZĘ – NA CO DZIEŃ”;

Referat: ,,Ekologiczne poproszę na co dzień”;

Inscenizacja o ochronie środowiska;

Przedstawienie : ,,Nie zabijajcie Ziemi”;

Sprzątanie najbliższego środowiska;

Konkurs: ,,Złota puszka”;

Zbieranie puszek aluminiowych (zebrano 56 kilogramów) w ramach konkursu szkolnego PCK;

Zbiórka makulatury – 600kg w ramach konkursu SKO;

Zbiórka zużytych baterii;

Dzień Ziemi - uroczysta akademia dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły pod hasłem: ,,W harmonii z przyrodą”;

,,Zadbaj o czystość swojego podwórka” – akcję prowadzono przez LOP;

Wyznaczenie terenów do utrzymania czystości wokół szkoły w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Uczniowski;

Dary Ziemi – konkurs;

Konkurs ,,Król Śmieć” – wyrabianie nawyków segregacji śmieci.

Rok szkolny 2005/2006

SPRZĄTANIE ŚWIATA – uroczysty apel, sprzątanie środowiska pod hasłem: ,,Wszystkie kolory recyklingu”;

EKO – PLANETA – ogólnopolski konkurs ekologiczny;

Festyn POŻEGNANIE LATA i wystawa ,,Pożywne i zdrowe” organizowane przez UG Kwidzyn;

Konkursy ekologiczne:

- Święto Ziemi – referat ,,Czy istnieje śmieciowy problem?”

- Udział w sejmiku powiatowym i gminnym,

- EKO – tydzień w szkole:

  - 24.02.2006 – klasa VB – 17 uczniów,

  - 23.02.2006r – klasa Va – 15 uczniów,

  - 23.03.2006r. – klasa VIa – 21 uczniów,

  - 25.04.2006r – klasa VI b – 18 uczniów.

Całość działań prowadzona była przy współpracy Korzeniewskiego Koła Kobiet.

Wiosenne porządki – problem śmieci.

Rok szkolny 2006/2007

Udział w akcji ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2006”

Segregacja śmieci w szkole i w domach.

Udział w zajęciach Zielonej Szkoły w Brachlewie.

Oczyszczalnie ścieków – (problem segregacji śmieci) – klasa III i VI – wyjazdy do Oczyszczalni Ścieków.

Szkoła realizuje program edukacyjny ,,Bocian biały” – organizatorem akcji jest LOP.

Środki na realizację zadań pochodziły z budżetu szkoły, środków Szkolnej Kasy Oszczędności i Samorządu Uczniowskiego (głównie przeznaczane na nagrody dla uczniów).

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Józefa Dąbek – nauczycielka SP Korzeniewo – tel.0552751827

Edukacja ekologiczna w Gimnazjum  w  Liczu

- Realizacja  projektu  w  ramach  programu „Szkoła  Marzeń” - „Na  tropie  dzikich  wysypisk” – kwiecień – czerwiec 2006r.

- Warsztaty  prowadzone  przez  Stowarzyszenie  Eko - Inicjatywa – „Odpady – co z  nimi zrobić?”, „Segregacja  odpadów to  naprawdę  ciekawe!”- realizacja  w  ramach  programu  „Szkoła  Marzeń”.

- Wycieczka  do  ZUO w  Gilwie  Małej – również realizacja  w  ramach  programu  „Szkoła  Marzeń”.

- Uczestnictwo  uczniów  w  wykładach  prof. Gerarda  Kaptura  na  temat  ochrony  środowiska  -  kwiecień – maj 2006r.

- Udział  uczniów  w  wojewódzkim  konkursie  wiedzy  ekologicznej – 05.05.2006r.

- Udział   uczniów  w  ogólnopolskim  konkursie  ekologicznym „ Eko – Planeta” – marzec 2006r.

- Udział  uczniów  w   wojewódzkim  konkursie  „Czysty  las” przy  współpracy  z  Nadleśnictwem w  Kwidzynie –    cały  rok 2005/2006.

- Zlokalizowanie  nielegalnych  wysypisk   śmieci – czerwiec 2006r.

- Przygotowanie  inscenizacji  „Ach  te  śmieci” – 05.05 2006r.

- Obchody  Dnia  Ziemi  - kwiecień 2006r.

- Wyjazd  uczniów  do  Zielonej  Szkoły  w  Brachlewie – 29 – 30.03.2006r.

- Opracowanie  i przeprowadzenie  ankiet  badających  świadomość ekologiczną  mieszkańców  gminy w 2005r.

- Opracowanie  ulotek  informacyjnych  zachęcających  do  segregowania odpadów w latach 2004 -2006r.

- Całoroczna  zbiórka  makulatury – 2004 – 2006r.

- Zbiórka  żołędzi  i  kasztanów  dla  zwierząt  - 2004 – 2005r.

- Udział  uczniów  w  ogólnopolskiej   akcji „Sprzątanie  świata” – w latach 2004-2006r. - realizacja  zadań  w  ramach  programu  „Szkoła  Marzeń” finansowana  ze środków  EFS.

Wyjazd  do  Zielonej  Szkoły  w  Brachlewie  - wpłaty  własne  uczniów.

Pozostałe  zadania  zrealizowano  w  ramach  budżetu  szkoły.

Edukacja ekologiczna w Gimnazjum w Nowym Dwórze

1. Czy na terenie gminy prowadzone były akcje edukacyjne dla społeczności lokalnej (tak/nie) – dotyczy również dzieci i młodzieży. Prosimy o podanie daty, tematyki, organizatora akcji, sposób finansowania oraz poniesione koszty.

| Lp. | Data | Tematyka | Organizator akcji | Sposób finansowania | Poniesione koszty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rok szkolny 2003/2004 | II edycja Ogólnopolskiego konkursu internetowego „Ekologia w Unii, my w Unii” | Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi | Urząd Gminy Kwidzyn | 334,32 zł |
| 2. | rok szkolny 2004/2005 | A. III edycja Ogólnopolskiego konkursu internetowego „Ekologia w Unii, my w Unii” B. Sprzątanie świata | 1. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi 2. Urząd Gminy Kwidzyn | Urząd Gminy Kwidzyn | A. 668,64 zł |
| 3. | rok szkolny 2004/2005 | Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKO – PLANETA | Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | Urząd Gminy Kwidzyn | 111,44 zł |

Uwaga:

W czasie II edycji Ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Ekologia w Unii, my w Unii” uczniowie naszej szkoły otrzymali certyfikaty za aktywny udział. Natomiast III edycja konkursu, to dyplomy dla ucznia za zajęcie I i II miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej, X miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Opiekun grupy otrzymał dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii „Najlepszy opiekun” – klasyfikacja wojewódzka.

Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKO – PLANETA, to dziesięć wyróżnień i dyplomów.

Organizatorem edukacji ekologicznej jest nauczyciel biologii.

2. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie (nazwisko, numery kontaktowe telefonów, adres e-mail), Wanda Mesanio    tel. 0 500 274

Edukacja ekologiczna w  Szkole  Podstawowej w Tychnowach w okresie od 2004 do  2006

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie : Wioleta Nowicka,

tel. (055) 275 12 95, e- mail : tychnowy@wp.pl

| DATA | TEMATYKA | ORGANIZATOR AKCJI | SPOSÓB FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Coroczna akcja IX 2004 IX 2005 IX 2006 | Sprzątanie Świata „Zielona Ziemia”- happening, petycja do mieszkańców wsi- „Minimalizujemy i segregujemy odpady”, „Ekologicznie proszę” | -Szkoła Podstawowa w Tychnowach, -Urząd Gminy w Kwidzynie. | Dostarczenie worków, rękawic, wywóz odpadów -UG w Kwidzynie. Środki własne szkoły-artykuły papiernicze. |
| Coroczna realizacja zadań IX-VI 2004 IX-VI 2005 IX 2006 | Projekt „Wisła czysta, bezpieczna, piękna. (obserwacja zwierząt i roślin w otoczeniu rzeki; badania fizyczno-chemiczne wody; wyszukiwanie zagrożeń dla rzeki; opisywanie i fotografowanie sposobów użytkowania rzeki). | -WWF Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody-Warszawa; -Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ( EKO-INICJATYWA); -Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Karty pracy, odczynniki chemiczne, instrukcje- EKO- INICJATYWA w Kwidzynie. Środki własne szkoły- artykuły papiernicze, zdjęcia, przejazdy autokarem. |
| Coroczne akcje IX, X, XII, I, II, 2004 2005 2006 | „Dokarmiamy ptaki”- (jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy?, zbiórka pokarmu dla ptaków, naprawiamy i budujemy karmniki, obserwacja ptaków). | Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Bez nakładów finansowych. |
| II 2004 III 2005 | Warsztaty czerpania papieru- zbiórka makulatury, sposoby czerpania papieru- warsztaty, historia papieru(kl. III, IV, VI). | EKO- INICJATYWA, Urząd Gminy w Kwidzynie, Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Odpłatność za udział w warsztatach – środki z Urzędu Gminy w Kwidzynie. |
| Corocznie IX-VI 2004 2005 2006 | Instalacje plastyczne, gazetki ścienne: „Sposoby segregowania odpadów” - pokaz poprawnej selekcji, zademonstrowanie pojemników do segregacji odpadów, zdjęcia z akcji Sprzątanie Świata. | Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Materiały papiernicze – środki własne szkoły. |
| IV 2005 V 2006 | KONKURSY „Znam drzewa i krzewy” (ekosystem lasu, ochrona gatunkowa zwierząt, poznanie walorów przyrodniczych lasów w Nadleśnictwie Kwidzyn, rozpoznawanie 40 gatunków roślin). | Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie. | Materiały, pomoce do przygotowania dzieci do konkursów- środki własne szkoły. |
| V 2006 | „Ochrona bociana białego”(środowisko życia bociana białego, bocian w oczach dzieci, bocianie zwyczaje, wędrówki bocianów). | Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Zespół Szkół w Gardei. | Materiały, pomoce do przygotowania dzieci do konkursu- środki własne szkoły. |
| Coroczne akcje IX-VI 2004 2005 2006 | Selektywna zbiórka surowców wtórnych- zbiórka makulatury, aluminiowych puszek, baterii. | Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Wywóz surowców przez rodziców uczniów. |
| Coroczne akcje IV 2004 2005 2006 | Wiosenne porządki- przydział terenów do porządkowania, pielenie rabat zieleni. | Szkoła Podstawowa w Tychnowach. | Środki własne szkoły. |
| Coroczne działania według planów nauczania, planów wychowawczych, rajdy piesze i rowerowe. | Wycieczki - popularyzacja ekologicznego modelu życia, poznawanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, propagowanie postaw sozologicznych, wyszukiwanie osobliwości przyrody. | Szkoła Podstawowa w Tychnowach , rodzice uczniów. | Środki własne szkoły. |
| Coroczne wyjazdy uczniów klas III i VI 2004 2005 2006 | Zajęcia w Zielonej Szkole w Brachlewie - propagowanie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych, możliwość poznania fauny i flory, ekosystemu lasu oraz ochrona środowiska. | Zielona Szkoła w Brachlewie Szkoła Podstawowa w Tychnowach | Koszty pobytu- rodzice, UG w Kwidzynie, częściowe pokrycie odpłatności uczestników. |

Opracowała: Wioleta Nowicka

Edukacja ekologiczna  w Szkole Podstawowej w Rakowcu  tel. 055 275 1627

Rok 2004

1. Akcja dokarmiania ptaków — styczeń — marzec 2004r. — finansowana przez rodziców;

2. Akcja zbiórki makulatury i ewaluacja akcji - 03.04.2004r. — koszt transportu lP Kwidzyn;

3. Warsztaty papieru czerpanego — 14.06.2004r. — finansowane przez Urząd Gminy Kwidzyn;

4. Zajęcia edukacji ekologicznej w Iławskim Parku Krajobrazowym w Jerzwałdzie pod tytułem „Poznajemy osobliwości przyrodnicze Pojezierza Iławskiego” — 11 .05.2004r. — finansowane przez rodziców;

5. Zajęcia w Oczyszczalni ścieków w Rakowcu „Ochrona zasobów wodnych” — 16.05.2004r.

Rok 2005

1. Akcja „Sprzątanie świata” — 19.09.2005r. — finansowana przez Urząd Gminy Kwidzyn;

2. Akcja dokarmiania ptaków — grudzień 2004r. — kwiecień 2005 r. — finansowana przez rodziców;

3. Zajęcia edukacji ekologicznej w Parku Krajobrazowym w Jerzwałdzie — 06.10.2005r.

— finansowane w ramach programu „Szkołę Marzeń”;

Rok 2006

1. „Rola lasu w Życiu człowieka” — spotkanie z leśniczym i członkami koła łowieckiego „Bizon” — 15.02.2006 r.

2. Warsztaty papieru czerpanego — 12.06.2006r. — finansowane w ramach programu „Szkołę Marzeń”, osoba wyznaczona do kontaktu: Pani Elżbieta Szybska, tel. 055 275 16 27

Edukacja ekologiczna  w Przedszkolu w Marezie

- Doskonalenie nauczycieli.

1. Znajomość pozycji:

E.J. Frątczakowie: „Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych”, Warszawa 1994. U. Strzelczyk, J. Kaczmarska: „Nasze środowisko. Jak w nim żyć?”, Katowice 1994.

2. Korzystanie w całorocznej pracy z literatury fachowej:

- „Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną”, M. Studzińska, 1989r.

- „Ekologia od przedszkola” J.E. Frasunkiewicz,

-„WOM”, M. Paździerska, Poznań 1990r.

- „Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych” K. Żuchelkowska 1997r.

3. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.

4. Rada Pedagogiczna. Referat na temat : Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez wykorzystywanie zabaw badawczych w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. (Edukacja ekologiczna).

R. Więckowski, „Życie Szkoły”, Nr 2/1997r.

Doskonalenie warsztatu pracy.

1. Całoroczna, systematyczna praca w kąciku przyrodniczym oraz gromadzenie kolekcji przyrodniczych.

2. Zorganizowanie materiałów do przeprowadzenia zabaw badawczych i eksperymentów.

3. Gromadzenie nowej literatury na tematy wyżej wymienione.

• praca ZW:

1 Akcja „Sprzątanie świata”,

2. Wycieczka do lasu. Ukazanie piękna lasu jesienią, poznanie owoców leśnych, właściwe zachowanie się w lesie (nie hałasować, nie śmiecić, nie niszczyć runa leśnego, nie łamać gałęzi).

3 Wycieczka do Mini-ZOO na ulicy Miłosnej w Kwidzynie.

4. Gromadzenie nasion drzew na karmę dla ptaków.

5 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Wycieczka do parku. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków, lasów i parków.

6. Rozumienie znaczenia powietrza dla zdrowia człowieka.

7. Porządkowanie terenu w pobliżu przedszkola. Zgrabianie liści w ogrodzie przedszkolnym.

8. Wdrażanie do systematycznego wietrzenia pomieszczeń (okres grzewczy).

9. „Ulubione zwierzęta domowe”. Opieka nad kotem, psem, chomikiem, rybkami, itp.

10. Znaczenie zdrowej żywności dla zdrowia człowieka. Rozmowy na temat palenia papierosów. Przebywanie w pomieszczeniach zadymionych - szkodliwe dla zdrowia człowieka.

11. Poznanie cyklu rocznego zwierząt. Ich zwyczaje w powiązaniu z porami roku.

12.Rozróżnianie i nazywanie zwierząt, które przesypiają zimę i zwierzęta, które nie zasypiają na zimę.

13.Spacer po okolicy. Zwracanie uwagi na zanieczyszczenia na śniegu. Zabawa badawcza: „Czy śnieg jest czysty?”

14.Wycieczka do lasu. Zapoznanie dzieci z lasem w pięknej zimowej szacie. Opieka nad zwierzętami zimą. — dokarmianie zwierząt poprzez wykładanie karmy do paśników.

15.. Zakładamy kalendarz pogody. Ubieramy się stosownie do pogody.

1 6.Komu potrzebna jest woda? Dlaczego należy oszczędzać wodę?

17.Wycieczka nad rzekę Liwę. „Witanie wiosny”.

18. Ochrona rzek i innych zbiorników wodnych przed zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem.

19. Kwiaty wiosenne- kwiaty chronione.

20.,,Powroty ptaków” na podstawie obserwacji i literatury.

21.Wiosenne prace w ogrodzie — obserwacje w terenie. Wycieczka do Centrum Ogrodniczego. Zapoznanie z pracą ogrodnika i warunkami koniecznymi do rozwoju roślin. Zakup kwiatów doniczkowych o dużych liściach (zatrzymujących kurz).

22.Światowy Dzień Ziemi.

23. Potrzeba sortowania śmieci. Przetwarzanie surowców wtórnych.

24. Korzyści płynące z hodowli zwierząt domowych.

26. Poznawanie zwierząt mieszkających w ZOO.

27.Poznawanie i odczuwanie piękna wiosennej łąki, zwierzęta i rośliny łąk.

28. Zwierzęta pożyteczne dla człowieka, żyjące w glebie i na jej powierzchni (dżdżownica, kret, zając).

29.Festyn Ekologiczny z udziałem rodziców.

30.Poznawanie i rozróżnianie cech danego regionu, np. morze, góry.

31 .Nauka zachowania się wobec groźnych zwierząt, np.: psów.

32. Wakacje. Rodzaje ekosystemów. Racjonalne korzystanie z zasobów różnych ekosystemów (las, rzeka, pole, łąka). Ochrona ekosystemów przed zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem.

PLAN ROCZNY

(2004/2005)

Temat: Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez wykorzystanie zabaw badawczych w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Opracowała : Bogumiła Stefaniak, Przedszkole w Marezie.

A. Doskonalenie nauczycieli.

1. Znajomość pozycji:

E. J.Frątczakowie: „Eksperyment i obserwacja w edukacji ekologicznej”, Warszawa 1994.

Wiktoria Sobczyk: „Edukacja ekologiczna i prozdrowotna”, Kraków 2001.

2. Korzystanie w całorocznej pracy z literatury fachowej:

- „ Potrzeba krzewienia kultury ekologicznej, E. Misiak, „Przyroda Polska”, Nr 8/1984.

- „Ekologia od przedszkola” J.E. Frasunkiewicz, M. Paździerska, „WOM”, Poznań 1990r.

- „Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych” K. Żuchelkowska 1997r.

3. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich. Rada Pedagogiczna. Referat na temat : ”Zagadnienia ochrony przyrody i środowiska w edukacji wczesnoszkolnej”.

Helena Adamiak, Maria Gacka, „Życie Szkoły” Nr 4 /1991

B. Doskonalenie warsztatu pracy.

1. Całoroczna, systematyczna praca w kąciku przyrody. Gromadzenie kolekcji przyrodniczych.

2. Zorganizowanie materiałów do przeprowadzenia zabaw badawczych, eksperymentów.

3. Gromadzenie nowej literatury na tematy wyżej wymienione.

• Praca z wychowankami.

1. Akcja „Sprzątanie świata”.

2. Wycieczka do lasu. Ukazanie piękna lasu jesienią, poznanie owoców leśnych. Właściwe zachowanie się w lesie (nie hałasować, nie śmiecić, nie niszczyć runa leśnego, nie łamać gałęzi).

3. Wycieczka do Mini-ZOO w Kwidzynie na ulicy Miłosnej.

4. Gromadzenie nasion drzew na karmę dla ptaków.

5. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Wycieczka do parku. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków lasów i parków.

6. Rozumienie znaczenia powietrza dla zdrowia człowieka. Zanieczyszczenia powietrza w okresie jesiennym - zabawa badawcza.

7. Porządkowanie terenu w pobliżu przedszkola. Zgrabianie liści w ogrodzie przedszkolnym.

8. Wdrażanie do systematycznego wietrzenia pomieszczeń (okres grzewczy).

9. „Ulubione zwierzęta domowe”. Opieka nad kotem, psem, chomikiem, rybkami, itp.

10. Znaczenie zdrowej żywności dla zdrowia człowieka. Rozmowy na temat palenia papierosów. Przebywanie w pomieszczeniach zadymionych - szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Efekty działania dymu — zabawa badawcza

11. Poznanie cyklu rocznego zwierząt. Ich zwyczaje w powiązaniu z porami roku.

12.Rozróżnianie i nazywanie zwierząt, które przesypiają zimę i zwierzęta, które nie zasypiają na zimę.

13. Spacer po okolicy. Zwracanie uwagi na zanieczyszczenia na śniegu. Zabawa badawcza: „Czy śnieg jest czysty?”. Wycieczka do lasu. Zapoznanie dzieci z lasem w pięknej zimowej szacie. Opieka nad zwierzętami zimą— dokarmianie zwierząt poprzez wykładanie karmy do paśników.

15. Zakładamy kalendarz pogody. Ubieramy się stosownie do pogody.

16.Komu potrzebna jest woda? Dlaczego należy oszczędzać wodę? Parowanie wody - zabawa badawcza

17. Wycieczka nad rzekę Liwę. „Witanie wiosny”.

18. Ochrona rzek i innych zbiorników wodnych przed zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem. Skutki nieznacznego zanieczyszczenia wody - zabawa badawcza.

13. Kwiaty wiosenne- kwiaty chronione.

14. ,,Powroty ptaków” na podstawie obserwacji i literatury.

15.Wioserme prace w ogrodzie — obserwacje w terenie. Wycieczka do Centrum ogrodniczego. Zapoznanie z pracą ogrodnika i warunkami koniecznymi do rozwoju roślin. Zakup kwiatów doniczkowych o dużych liściach (zatrzymujących kurz).

16. Światowy Dzień Ziemi.

17. Potrzeba sortowania śmieci. Przetwarzanie surowców wtórnych.

18. Korzyści płynące z hodowli zwierząt domowych.

26.Poznawanie zwierząt mieszkających w ZOO.

27.Poznawanie i odczuwanie piękna wiosennej aury, zwierzęta i rośliny.

28. Zwierzęta pożyteczne dla człowieka, żyjące w glebie i na jej powierzchni (dżdżownica, kret, zając).

29.Festyn Ekologiczny z udziałem rodziców.

30.Poznawanie i rozróżnianie cech danego regionu, np. morze, góry.

31 .Nauka zachowania się wobec groźnych zwierząt, np.: psów.

32. Wakacje. Rodzaje ekosystemów. Racjonalne korzystanie z zasobów różnych ekosystemów (las, rzeka, pole, łąka). Ochrona ekosystemów przed zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem.

PLAN ROCZNY

(2005/2006)

Temat: Poznawanie zależności pomiędzy staner naturalnym środowiska a zdrowiem i samcpoczuciem własnym i innych ludzi

Opracowała : Bogumiła Stefaniak Przedszkole w Marezie

Doskonalenie nauczycieli.

1. Znajomość pozycji:

N.Dąbrowska, „Skutki zdrowotne, zanieczyszczenia środowiska”, Warszawa 1994.

J. G. Simons, „Ekologia zasobów naturalnych”, Warszawa 1975.

2. Korzystanie w całorocznej pracy z literatury fachowej:

- „Bezpieczne sposoby na niebezpieczne odpady” Mirosław Plakwicz, Kwidzyn 2002.

- „Zostań ekologicznym konsumentem” Stanisław Czachorowski, Kwidzyn 2000.

- „Ekologia od przedszkola” J.E. Frasunkiewicz, M. Paździerska. WOM- Poznań 1990r.

- ‚„Kolekcje przyrodnicze w edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych” K. Żuchelkowska 1997r.

3. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.

4. Rada Pedagogiczna. Referat na temat : Bezpieczne sposoby na niebezpieczne odpady, M. Plakwicz,

Kwidzyn 2002.

B. Doskonalenie warsztatu pracy.

1. Całoroczna, systematyczna praca w kąciku przyrody. Gromadzenie kolekcji przyrodniczych.

2. Zorganizowanie materiałów do przeprowadzenia zabaw badawczych, eksperymentów.

3. Gromadzenie nowej literatury na ww. temat.

Praca z wychowankami.

Akcja „Sprzątanie świata”.

Wycieczka do lasu. Ukazanie piękna lasu jesienią, poznanie owoców leśnych. Właściwe zachowanie się w lesie (nie hałasować, nie śmiecić, nie niszczyć runa leśnego, nie łamać gałęzi).

3. Wycieczka do Mini-ZOO w Kwidzynie na ulicy Miłosnej.

4. Gromadzenie nasion drzew na karmę dla ptaków.

5. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Wycieczka cło parku. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków lasów i parków.

6. Rozumienie znaczenia powietrza dla zdrowia człowieka.

Zanieczyszczenia powietrza w okresie jesiennym - zabawa badawcza.

7. Porządkowanie terenu w pobliżu przedszkola. Zgrabianie liści w ogrodzie przedszkolnym.

8. Wdrażanie do systematycznego wietrzenia pomieszczeń (okres grzewczy).

9. ‚„Ulubione zwierzęta domowe”. Opiekowanie się kotem, psem, chomikiem, rybkami, itp.

10. Znaczenie zerowej żywności dla zdrowia człowieka. Rozmowy na temat palenia papierosów. Przebywanie w pomieszczeniach zadymionych - szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Efekty działania dymu - zabawa badawcza

11. Poznanie cyklu rocznego zwierząt. Ich zwyczaje w powiązaniu z porami roku.

12.Rozróżnianie i nazywanie zwierząt, które przesypiają zimę i zwierzęta, które nie zasypiają na zimę.

13. Spacer po okolicy. Zwracanie uwagi na zanieczyszczenia na śniegu. Zabawa badawcza: „Czy śnieg jest czysty?”.

14. Wycieczka do lasu. Zapoznanie dzieci z lasem w pięknej zimowej szacie. Opieka nad zwierzętami zimą— dokarmianie zwierząt poprzez wykładanie karmy do paśników.

1 5.Ubieramy się stosownie do pogody.

16.Komu potrzebna jest woda? Dlaczego należy oszczędzać wodę? Parowanie wody - zabawa badawcza.

17. Wycieczka nad rzekę Liwę, „Witanie wiosny”.

18. Ochrona rzek i innych zbiorników wodnych przed zanieczyszczaniem i zaśmiecaniem. Skutki nieznacznego zanieczyszczenia wody —zabawa badawcza.

19. Kwiaty wiosenne- kwiaty chronione.

20., ,Powroty ptaków” na podstawie obserwacji i literatury.

21.Wiosenne prace w ogrodzie — obserwacje w terenie. Wycieczka do Centrum Ogrodniczego. Zapoznanie z pracą ogrodnika i warunkami koniecznymi do rozwoju roślin. Zakup kwiatów doniczkowych o dużych liściach (zatrzymujących kurz).

22.Światowy Dzień Ziemi.

23. Potrzeba sortowania śmieci. Przetwarzanie surowców wtórnych.

24. Korzyści płynące z hodowli zwierząt domowych.

25. Poznawanie zwierząt mieszkających w ZOO.

26.Poznawanie i odczuwanie piękna wiosennej łąki, zwierzęta i rośliny łąk.

27. Zwierzęta pożyteczne dla człowieka, żyjące w glebie i na jej powierzchni (dżdżownica, kret, zając).

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Korzeniewie

Rok 2004

- Witanie wiosny – tradycja ludowa związana z witaniem wiosny; wdrażanie do proekologicznej postawy nie niszczenia przyrody.

- Rajd ekologiczny – rozwiązywanie zadań o tematyce ekologicznej napotkanych na trasie rajdu. Impreza integracyjna z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie.

- „Znaki wiosny” – działalność w szkółce roślin iglastych w Gniewskim Polu. Obserwacja hodowli roślin i jej etapów. Sadzenie roślin w plantacji iglaków.

- Wycieczka na łąkę. Zapoznanie z roślinami i zwierzętami na łące.

- Wycieczka do „minii zoo” na Miłosnej. Zapoznanie gatunków zwierząt, obserwacja zachowania zwierząt, karmienie.

- Święto Ziemi. Akcja „Sprzątanie Świata”- włączenie się do akcji, zapoznanie dzieci ze znaczeniem dbania o czystość środowiska. Segregacja śmieci.

- Las jesienią – wycieczka na ścieżkę dydaktyczną w Brachlewie. Przygotowanie przyrody do zimy, koloryt jesieni. Rozmowa z leśniczym.

- Festyn z okazji pożegnania lata. Konkurencje zręcznościowe, loterie fantowe, integracja.

- Opiekowanie się hodowlą rybek w kąciku przyrody.

- Wycieczka do sadu. Zapoznanie gatunków drzew w sadzie.

- Wycieczka na działkę. Rozpoznawanie warzyw rosnących na działce.

- „Jesienne liście”. Przygotowanie do czytania na podłożu barw jesiennej przyrody.

- „Ptaki lasów i parków” – zdobywanie odznaki młodego ornitologa. Poznanie ptaków krajowych. Gromadzenie zapasów pokarmu na zimę.

Rok 2005

- „Zimowa olimpiada zwierząt” – „Gdzie zimują lisy, sarny i inne zwierzęta”. Dzieci poznają tryb życia zwierząt w okresie zimy.

- „Karmidełka dla ptaków” – dokarmianie ptaków.

- „Sekrety wiatru” – malowanie wiatru za pomocą tuszu.

- „Bez wody nie ma życia” – cykl zajęć. Zabawy, doświadczenia i eksperyment z wodą. Wdrażanie do dbałości o czystość. Segregacja odpadów.

- „Powroty ptaków” – inspirowanie dzieci do zainteresowania przyrodą, jej cyklami.

- „Poszukiwanie wiosny – wycieczka – dzieci szukają oznak zmian przyrody.

- „Pierwsze wiosenne prace w ogródku”. Dzieci poznają czynności związane z pielęgnacja i hodowlą roślin.

- Wyjście do gospodarstwa z hodowlą zwierząt – „Ptaki z wiejskiego podwórka”. Prowadzenie obserwacji zachowań, sposobu odżywiania się zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt.

- Inscenizacja – „Korzyści płynące z hodowli zwierząt”

- Wycieczka na łąkę. Zapoznanie z roślinami i zwierzętami na łące.

- Światowy Dzień Ziemi – poznanie zasad dbałości o czystość Ziemi. Sprzątanie najbliższego otoczenia. Collage – plakat na temat ochrony przyrody.

- „Znaczenie wody dla życia Ziemi” – zabawa badawcza. Recykling i segregacja śmieci.

- Wycieczka do minii zoo na Miłosnej. Zapoznanie gatunków zwierząt, obserwacja zachowania zwierząt, karmienie.

- Pantomima – „Piękna jest nasza Ziemia” – dzieci wdrażają się do dbałości o czystość środowiska.

- „Moja miejscowość” – makieta – poznajemy regiony Polski i ich cechy.

- Wycieczka do mini zoo w Rudniku koło Grudziądza – zwiedzanie zoo i dokarmianie zwierząt.

- „Jak rozmawiać trzeba z psem”. Nauka zachowań wobec groźnych zwierząt np. psów. Tresura psów policyjnych.

- „Życie pod ziemią”. Doświadczenia przyrodnicze.

- Warsztaty papieru czerpanego. Zapoznanie dzieci z procesem powstawania papieru z makulatury. Uświadomienie konieczności oszczędzania papieru, segregacji śmieci.

- Wycieczka do „Szkółki roślin ozdobnych i iglastych” w Gniewskim Polu. Poznawanie etapów hodowli zwierząt.

- Zgodne z cyklami pór roku gromadzenie eksponatów i ekspozycje w kąciku przyrody.

- Segregacja odpadów w kąciku ekologicznym.

- Włączenie do akcji „Sprzątanie Świata”. Kształtowanie postawy ekologicznej. Segregacja Śmieci i sprzątanie najbliższego otoczenia.

- „Co tworzy las?” – cykl zajęć i wycieczka do lasu w Brokowie. Rozmowa z leśniczym. Poznanie budowy drzewa i podział na drzewa liściaste i iglaste.

- Poznawanie owoców naszych sadów i egzotycznych – cykl zajęć.

- „Święto pieczonego kartofla” – pomoc przyjesiennych pracach polowych.

- „Ptaki lasów i parków” – odloty ptaków. Gromadzenie zapasów na zimę. Poznawanie zwyczajów wybranych ptaków, „Zdobywamy odznakę młodego ornitologa”.

- Opiekowanie się hodowlą rybek w kąciku przyrody.

- „Jesień w ogródku warzywnym”. Jesienne zbiory warzyw. Inscenizacja wiersza „Na straganie”. Zapasy na zimę.

- Wycieczka do sadu. Zapoznanie gatunków drzew w sadzie.

- „Listopadowy spacer z mamą” – kolorystyka jesienna, poznawanie jesiennych skarbów.

- „Ulubione zwierzęta domowe”. Opieka nad zwierzętami domowymi w okresie zimy.

Rok 2006

- „Uroki zimy” – wycieczka – charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu. Porównywanie z innymi porami roku „Cztery pory roku”.

- „Zwyczaje zimowe zwierząt” – poznawanie trybu życia różnych zwierząt. Dokarmianie ptaków i zwierząt.

- „Dokarmiamy ptaki” – nasze karmidełka.

- „Sekrety wiatru” – obserwacje, demonstracje, malowanie wiatru.

- „Kalendarz pogody – obserwacja i kodowanie pogody.

- „Bez wody nie ma życia” – doświadczenia, obserwacje i eksperymenty. Zapoznanie dzieci z rolą wody, koniecznością oszczędzania wody.

- „Powroty ptaków” – poznanie zwyczajów ptaków, dlaczego budują gniazda. Ilustrowanie tańcem muzyki A. Vivaldiego „Jezioro łabędzie”.

- „Witamy wiosnę” – ekologiczne zwyczaje witania wiosny. Uświadomienie dzieciom, że nie należy zanieczyszczać rzek.

- Zdrowa żywność – poznanie produktów ekologicznych, wystawka – „Lubimy to, co zdrowe”. Szukanie wiosny w szklarni, poznanie różnych hodowli roślinnych.

- Zwierzęta na wsi – wycieczka do gospodarstwa hodowlanego – poznanie korzyści płynących z hodowli zwierząt, prowadzenie obserwacji.

- Wiosna w ogródku – czynności w ogrodzie, prowadzenie hodowli kwiatów i roślin.

- Warsztaty ekologiczne na ulicy Miłosnej w Kwidzynie. Zapoznanie dzieci z procesem powstawania papieru z makulatury. Segregacja odpadów. Rozpoznawanie gatunków niektórych ptaków i zwierząt.

- „Światowy Dzień Ziemi” – dbałość o czystość Ziemi – plakat techniką collage. Segregacja odpadów.

- Znaczenie wody dla życia Ziemi – zabawa badawcza. Dbanie o czystość wód i ich otoczenia.

- Wycieczka do sadu. Zapoznanie gatunków drzew w sadzie.

- Wycieczka na działkę. Rozpoznawanie warzyw rosnących na działce.

- Wycieczka do lasu w Sadlinkach. Zapoznanie z lasem: jego budową, korzyściami i znaczeniem dla życia. Wdrażanie dzieci do poszanowania przyrody. Spotkanie z leśniczym.

Opracowała: Marzena Laskowska –  055 27518-08

e - mail   przekorze.hd@poczta.onet.pl

Przedszkole w Rakowcu w okresie od 2004 do 2006 roku przeprowadziło następujące akcje ekologiczne.

| Data | Tematyka | Organizator akcji | Sposób finasowania |
| --- | --- | --- | --- |
| IX 2004 IX 2005 IX 2006 | Sprzątanie Świata | Przedszkole w Rakowcu, Urząd Gminy w Kwidzynie. |  |
| Corocznie VI 2004 VI 2005 VI 2006 | Rajdy ekologiczne pod hasłem: „Z przyrodą za pan brat” Z udziałem dzieci z Przedszkola Ekologicznego w Kwidzynie. | Hanna Przysowa | Nadleśnictwo Kwidzyn, Urząd Gminy Kwidzyn. |
| IX 2005 | Opracowanie i realizacja ekologicznego programu wspomagającego pt. „Z przyrodą za pan brat”. | Hanna Przysowa |  |
| XI 2005 | Wyjazd do Zielonej Szkoły w Brachlewie. | Hanna Przysowa | rodzice |
| IV 2006 | Aktywne uczestnictwo w obchodach Dnia Ziemi – sprzątanie placu przedszkolnego i założenie rabaty kwiatowej. | Jolanta Kowalska | Pozyskanie funduszu od rodziców poprzez zorganizowanie aukcji prac dzieci. |
| VI 2006 | Wernisaż prac plastycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. | Hanna Przysowa |  |
| VI 2006 | Konkurs wiedzy ekologicznej połączony ze zdobyciem dyplomu „Małego ekologa”. | Hanna Przysowa | Nadleśnictwo Kwidzyn, Nauczycielka przeprowadzająca konkurs. |
| X 2004 II 2005 I 2006 | Spotkanie z leśniczym na temat „Dokarmianie zwierząt i ptaków w okresie zimy”. | Hanna Przysowa |  |
| VI 2006 | Wykonanie albumów „Rośliny i zwierzęta chronione”. | Hanna Przysowa |  |
| IV 2006 | Biesiada literacka pod hasłem „Wiosna w literaturze”. | Jolanta Kowalska | Fundusz Rady Rodziców. |
| III 2006 | Spotkanie integracyjne z dziećmi z Przedszkola Ekologicznego pod hasłem: „Jeszcze w zimowym nastroju”. | Jolanta Kowalska | Środki własne. |
| XI 2005 | Warsztaty papieru czerpanego. | Urząd Gminy | Urząd Gminy |
| V 2006 | Plener malarski pt. „ Kolorowa wiosna”. | Halina Totoń | Środki własne. |
| V 2006 | Wyjazd do muzeum w Kwidzynie oglądanie nowej ekspozycji przyrodniczej. | Halina Totoń | Rodzice. |
| VI 2004 | Wycieczka do ZOO w Gdańsku Oliwie. | Jolanta Kowalska | Rodzice. |
| Corocznie | Dokarmianie ptaków. | Nauczycielki grupy. |  |

Osoba wyznaczona do kontaktu Pani Hanna Przysowa tel 055 275 16 68

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zielona Szkoła w Brachlewie

| Brachlewo 42 | 82-500 Kwidzyn | tel./fax: (055) 279-00-01 |
| --- | --- | --- |

Sprawozdanie z realizacji edukacji ekologicznej w Zielonej Szkoły w Brachlewie w roku szkolnym 2004, 2005, I półrocze 2006

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie istnieje od 2000r. Powstał jako wspólna inwestycja dwóch samorządów: Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obiekt jest przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „Oświata” w Kwidzynie. Koszty utrzymania placówki ponoszą wspólnie: Gmina Kwidzyn i Miasto Kwidzyn proporcjonalnie do ilości dni, w których przebywają uczniowie wraz z opiekunami z obu gmin.

„Zielona Szkoła” w Brachlewie zajmuje się zgodnie ze statutem edukacją ekologiczna dzieci i młodzieży głównie z Gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna w ciągu roku szkolnego.

Edukacja ekologiczna odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora „Zielonej Szkoły” a zatwierdzonym przez Fundację „Oświata” w Kwidzynie.

Uczniowie kl. III szkół podstawowych wraz z opiekunami uczestniczyli w dwudniowych warsztatach edukacyjnych. Trzydniowy pobyt edukacyjny i wypoczynkowy był przeznaczony dla uczniów II klas gimnazjów Miasta i Gminy Kwidzyn i VI klas szkół podstawowych Gminy Kwidzyn.

Koszt pobytu wynosi:

·        20 zł za turnus dwudniowy

·        35 zł za turnus trzydniowy

Uczniowie płacili za koszty wyżywienia. W naszym ośrodku uczestnicy mają zapewnione noclegi z pościelą, całodzienne wyżywienie, zajęcia edukacyjne a także zajęcia rekreacyjno – sportowe.

„Zielona Szkoła” zapewnia bezpłatne warsztaty ekologiczne dla uczniów naszych gmin.

Zajęcia prowadzone są m.in. przez leśników, ornitologów, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz miłośników przyrody.

Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w „Zielonej Szkole”:

·        zajęcia z meteorologii z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych posterunku meteorologicznego wybudowanego z funduszu Nadleśnictwa Kwidzyn

·        gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa; praktyczna nauka segregacji odpadami; znacznie recyklingu w walce z odpadami

·        las jako środowisko życia roślin i zwierząt – funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku

·        szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów – wycieczka do Szkółki Leśnej w Brachlewie

·        zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku,                                z wykorzystaniem lornetek i lunety

·        orientacja w terenie; marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map

·        biologiczne oczyszczanie ścieków – rola bakterii w oczyszczaniu ścieków – wycieczka                            do oczyszczalni ścieków w Brachlewie

Proponowane zajęcia były dostosowane do wieku uczestników, pór roku, uwzględniały zainteresowania uczestników.

Warsztaty ekologiczne odbywają się m.in. w pobliskim lesie, nad jeziorem, na leśnej ścieżce dydaktycznej, na terenie oczyszczalni ścieków oraz w szkółce leśnej.

W „Zielonej Szkole” kształtuje się nawyki przyjazne człowiekowi i środowisku:                         np.: segregowanie odpadów, uczymy oszczędzania wody i energii. Edukacja w terenie                                z wykorzystaniem bazy dydaktycznej ułatwia poznanie problemów środowiska, uczy pokory wobec świata i drugiego człowieka.

Roczna dotacja Urzędu Gminy Kwidzyn: 75 000 zł.

Rok 2004:

- 360 uczniów z 17 klas II i VI szkół podstawowych i II gimnazjów

Rok 2005:

- 390 uczniów z 18 klas II i VI szkół podstawowych i II gimnazjów

Rok 2006:

- 290 uczniów z 14 klas II i VI szkół podstawowych i II gimnazjów

kontakt: Bożena Kulik (055 279 00 01); email: zielonaszkola@ckj.edu.pl

Informacje na temat akcji edukacyjnych dla społeczności lokalnej przeprowadzonych                   w latach 2005 i 2006r. przez Stowarzyszenie  EKO-INICJATYWA

Rok 2005

W tym okresie na terenie Gminy Kwidzyn prowadziliśmy w porozumieniu z Urzędem Gminy, oraz placówkami oświatowymi i Gminnym Domem Kultury edukacyjne Warsztaty papieru czerpanego. Koszt przeprowadzenia jednego warsztatu 4h zajęć wynosił  130 zł i finansowany był ze środków Urzędu Gminy Kwidzyn.

W ramach warsztatu uczestnicy zdobyli umiejętności wytwarzania papieru czerpanego, zapoznali się  z historią papiernictwa w Starożytnych Chinach oraz na terenach Ziemi Kwidzyńskiej oraz zdobyli wiedzę z zakresu segregacji odpadów.

W roku 2005 Stowarzyszenie przeprowadziło 17 warsztatów w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach Gminy Kwidzyn. W warsztatach wzięło udział 550 osób.

Warsztaty przeprowadzono w terminach 20.04.2005r., 25.04.2005r., 5.05.2005r., 10.05.2005r, 12.05.2005r, 18,05.2005r, 19.05.2005r, 24.05.2005r, 30.05.2005r, 31.05.2005r, 3.06.2005r, 8.06.2005r, 10.06.2005r, 13.06.2005r, 20.06.2005r, 22.06.2005r, 28.11.2005r. Organizatorami warsztatów była Gmina Kwidzyn oraz Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”. Łączny koszt warsztatów wyniósł – 2.210 zł.

Rok 2006

W pierwszym półroczu 2006r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów podczas ferii zimowych oraz wakacji dla podopiecznych świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Kwidzyn. Łącznie przeprowadziliśmy 11 warsztatów w terminach- 2.02.2006r., 3.02.2006r., 6.02.2006r., 7.02.2006r., 8.02.2006r., 6.07.2006r., 7.07.2006r., 10.07.2006r., 13.07.2006r., 13.07.2006r., 20.07.2006r. W warsztatach wzięło udział ok. 250 osób. Łączny koszt warsztatów wyniósł 1.430 zł.

Organizatorami warsztatów był Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”

Oprócz warsztatów z zakresu produkcji papieru czerpanego Stowarzyszenie przeprowadziło następujące zajęcia:

Tematyka:

- „My nie chcemy być razem” – akcja na rzecz segregacji odpadów w gminach wiejskich.

Podstawowe prezentowane zagadnienia to:

- skutki niewłaściwego postępowania z odpadami,

- technologie zagospodarowania odpadów,

- produkty i opakowania tzw. przyjazne i nieprzyjazne środowisku,

- wpływ konsumenta na obecność na rynku odpowiednich towarów, a w konsekwencji ich wpływ na stan środowiska przyrodniczego,

- własny kompostownik jako dobry sposób zagospodarowania odpadów organicznych.

- Biomasa jako alternatywne źródło energii” – program wykorzystania wierzby energetycznej.

Spotkania zorganizowane zostały w terminach:

Licze 03 .06.2005r.

Korzeniewo 20.06.2005r.

Janowo 22.06.2005r.

W spotkaniach wzięło udział ok. 60 osób.

Zajęcia były elementem projektu realizowane go na terenie całego powiatu kwidzyńskiego, który finansowany był z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Łączny koszt projektu 23.750 zł.

Osoby do kontaktu:

Dominik Sudoł- tel 055 261 22 16 email dsudol@ekokwidzyn.pl

Mirosław Plakwicz- tel. 0 55 261 22 16 email- biomasa@ekokwidzyn.pl