Załącznik

do Uchwały Nr VII/34/07

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 18 kwietnia 2007r.

RAPORT

z realizacji

Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Kwidzyn

na lata 2004 – 2010

za okres od uchwalenia programu 
do 31 grudnia 2006r.

Kwidzyn, 2007

Spis treści

1.	Podstawa prawna wykonania Sprawozdania z realizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn	3

2.	Cel i zakres opracowania	3

3.	Realizacja założonych w Programie... celów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Kwidzyn	4

3.1	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych	4

3.2	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	11

3.3	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami	15

3.4	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	16

3.5	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	18

3.6	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	19

3.7	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych i gleby	23

3.8	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy	24

4.	Analiza wydatków inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska	29

4.1	Nakłady inwestycyjne	29

4.2	Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za lata 2004 – 2005	29

5.	Wnioski i rekomendacje	32

# 1.	Podstawa prawna wykonania Sprawozdania z realizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn

Opracowanie „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 - 2010” zostało sporządzone na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902). Zgodnie z tym przepisem organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska, a następnie przedstawia je Radzie Gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XV/100/04 w dniu 24 czerwca 2004 r. Dane wyjściowe, zawarte w Programie ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn, odnoszą się do roku 2002 (stan na dzień 31.12.2002r.) z uwzględnieniem dostępnych danych za rok 2003. W raporcie przedstawione zostaną dane za rok 2004 (częściowo, ponieważ Program zaczął obowiązywać od 24 czerwca 2004 r.) za rok 2005 oraz 2006r.

# 2.	Cel i zakres opracowania

Opracowanie to ma na celu określenie stopnia realizacji wskazanych w Programie… celów, kierunków i zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Kwidzyn.

Polskie prawodawstwo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska.

W raporcie zostały ocenione postępy z wdrażania programu ochrony środowiska, stopień rozbieżności między założeniami, a realizacją programu.

Ocenie podlegała również zgodność wykonywanych zadań z zapisami harmonogramu finansowo – zadaniowego pod kątem terminowości wykonywania prac i wysokości poniesionych nakładów z uwzględnieniem udziału poszczególnych źródeł finansowania.

Raport jest dokumentem powszechnie dostępnym i powinien być oparty o informacje łatwe do weryfikacji, tj. głównie w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane uzyskane z Urzędu Gminy w Kwidzynie i Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

# 3.	Realizacja założonych w Programie... celów i kierunków działań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na terenie gminy Kwidzyn

## 3.1	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

W tabeli 1 przedstawiono stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań przedstawionych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2007

Tabela 1 	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie jakości wód

i  stosunków wodnych

| Nazwa zadania | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Monitorowanie i właściwe utrzymanie systemu odwodnień i melioracji wodnych podstawowych (z wyłączeniem melioracji szczegółowych) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | RZGW Gdańsk, wspólnie z ZMiUW Woj. Pomorskiego w Gdańsku |
| Wdrażanie na poziomie gminy programu małej retencji - budowa obiektów małej retencji oraz regulacja rzek i potoków na obszarze gminy ze szczególną troską o zapewnienie warunków bytowania, rozmnażania i migracji organizmów wodnych. | w trakcie realizacji (Program Małej Retencji opracowano na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i urządzeń Wodnych w Elblągu w 1996r. w latach 2001-2015 Realizacja programu obejmuje zwiększenie retencji na rozlewisku Liwy powyżej jazu w Szadowie oraz pogłębienie zbiornika warstwą ok. 1m z wywiezieniem urobku oraz rozbudowę oczek wodnych, które mogą stanowić obiekty małej retencji. Nie realizowano pogłębienia zbiornika w Szadowie, natomiast realizowana jest rozbudowa oczek wodnych. W latach 2005/2006 udzielono 7 pozwoleń wodnoprawnych na budowę stawów rybnych o łącznej powierzchni 11.220 m2) | RZGW Gdańsk, wspólnie z ZMiUW Woj. Pomorskiego w Gdańsku, właściciele gruntów |
| Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych (propagowanie instalowania liczników zużycia wody oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia) Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (generalnie 100% odbiorców posiada liczniki zużycia wody), Edukacja zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | PW-K Kwidzyn Sp. z o. o. w koordynacji działań przez Urząd Gminy, we współpracy z ośrodkami edukacyjno – informacyjnymi, szkoły, media, podmioty gospodarcze, |
| Budowa obiektów małej retencji oraz regulacja rzek i potoków na obszarze gminy ze szczególną troską o zapewnienie warunków bytowania, rozmnażania i migracji organizmów wodnych | w trakcie realizacji (nie realizowano pogłębienia zbiornika w Szadowie, natomiast realizowana jest rozbudowa oczek wodnych przez właścicieli. W latach 2005/2006 udzielono 7 pozwoleń wodnoprawnych na budowę stawów rybnych o łącznej powierzchni 11.220 m2) | RZGW Gdańsk, Właściciele nieruchomości |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (zagadnienie ochrony głównych zbiorników wód podziemnych uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego) | Urząd Gminy |
| Działania edukacyjne - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, media, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, placówki oświatowe |
| Wspieranie działań zmierzających do likwidacji dopływu zanieczyszczeń do rzek (ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z jednostek osadniczych, ograniczenie zanieczyszczeń rolniczych, ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką odpadami, ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych w wyniku opadów atmosferycznych) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (działanie realizuje się m.in. poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę - w 2006 r. zgłoszono budowę 77 płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę, z czego wybudowano ok. 65%) | Działania te będą koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, we współpracy z Urzędem Gminy, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni tych rzek. |
| Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola wywozu ścieków bytowo – gospodarczych na terenach nie skanalizowanych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (Kontrola szamb - w latach 2005/2006 wybudowano 12 szamb na terenie gminy) | Gmina, podmioty gospodarcze i właściciele nieruchomości. |
| Eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. „dzikich wysypisk” | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) („dzikie wysypiska” likwiduje się na bieżąco, w związku z czym nie obserwuje się zanieczyszczeń spowodowanych „dzikimi wysypiskami”. W 2006r. zlikwidowano 4 dzikie wysypiska: w Dankowie, Górkach, Marezie i Podzamczu) | Gmina, podmioty gospodarcze i właściciele nieruchomości. |
| Wdrażanie opracowanych koncepcji kanalizacji sanitarnej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (realizuje się w miarę posiadanych środków w budżecie i GFOŚiGW) | Gmina Kwidzyn, PW-K Sp. z.o.o. |
| Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych i punktowych, pochodzących z działalności rolniczej, szczególnie zaś opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych (stanowiska do składowania obornika, zastosowania rolniczego ścieków i osadów), | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (w latach 2005 - 2006 wybudowano ok. 50 płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę) | Działania te będą koordynowane Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, we współpracy z Urzędem Gminy. Realizacja przez podmioty gospodarcze i rolników |
| Edukacja ekologiczna rolników i osób uprawiających ziemię w celu uświadamiania szkodliwości nadmiernego stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i naturalnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (w gminie nie zachodzi obawa przedawkowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz środków ochrony roślin ze względów głownie ekonomicznych.) | Działania te prowadzi Ośrodek Doradztwa Rolniczego, koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, we współpracy z Urzędem Gminy, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami |
| Inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Działania te są realizowane przez Gminę Kwidzyn, we współpracy z PW-K Kwidzyn sp. z o.o. |
| Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej poprzez wymianę urządzeń wodociągowych znajdujących się w złym stanie technicznym. | zadanie ciągłe (realizowane corocznie, w miarę potrzeb) (w latach 2005/2006 modernizacja na ujęciu wody w Kamionce oraz hydroforni w Liczu, modernizacja sieci wodociągowej w Janowie) |  |
| Budowa sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody, wymiana sieci magistralnej azbestowo-cementowej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie, w miarę potrzeb i tworzonych nowych osiedli mieszkaniowych) |  |
| Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (stosuje się nowoczesne rozwiązania, naprawa bieżąca i modernizacja newralgicznych punktów na sieci wodociągowej) |  |
| Budowa nowych oczyszczalni ścieków (przyzagrodowych) | zadanie ciągłe (corocznie gmina dofinansowuje budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków: w 2004 r. - budowę 6 oczyszczalni, w 2005 r. – budowę 8 oczyszczalni, w 2006 r. - budowę 8 oczyszczalni) | Działania te są realizowane przez inwestorów prywatnych przy udziale dotacji Gminy Kwidzyn |
| Inwentaryzacja stanu sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | zadanie ciągłe (sieć kanalizacyjna, oczyszczalnie są zainwentaryzowane. Gmina posiada rozeznanie o ilości zbiorników bezodpływowych - generalnie zła jakość, w większości nie spełniają wymogów ochrony środowiska, wymagają modernizacji i uszczelnienia) | Działania te są realizowane przez Gminę Kwidzyn, przy udziale właścicieli nieruchomości oraz właścicieli sieci |
| Optymalizacja wykorzystania i współpracy istniejących w gminie systemów kanalizacyjnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (zadanie realizuje się poprzez rozbudowę kanalizacji) | Działania te są realizowane przez Gminę Kwidzyn, we współpracy z PW-K Kwidzyn sp. z o.o. |
| Rozbudowa systemu kanalizacji | w trakcie realizacji (zadanie realizuje się w miarę posiadanych środków w budżecie i GFOŚiGW przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku) | Działania te są realizowane przez Gminę Kwidzyn, we współpracy z PW-K Kwidzyn sp. z o.o. |

Wyżej wymienione cele krótkoterminowe do roku 2007 zostały określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki ekologicznej gminy. Sukcesywnie realizowane są zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej: w latach 2004 i 2006 kontynuowano realizację inwestycji pt. budowa kanalizacji sanitarnej Mareza – Obory - Nowy Dwór - Grabówko, II etap, który objął odcinek sieć kanalizacji sanitarnej od osiedla w Oborach do Nowego Dworu i Grabówka, kontynuowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Rakowcu i Marezie, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej Rakowiec - Licze – Ośno, zrealizowano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mareza i Rakowiec, Tychnowy, Baldram, Janowo. W marcu 2006 r. została wyłączona z eksploatacji oczyszczalnia ścieków przy PNP EXPOM Sp. z o.o. w Nowym Dworze, ścieki z osiedla i terenu  przedsiębiorstwa EXPOM zostały przełączone do systemu kanalizacji sanitarnej Mareza – Obory – Nowy Dwór – Grabówko. Na terenie gminy, gdzie dominuje zabudowa rozproszona, w 2004 r. gmina dofinansowała budowę sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2005 r. budowę 8 oczyszczalni ścieków oraz w 2006 r. również dofinansowała budowę 8 oczyszczalni ścieków. W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe dane na temat wyżej wymienionych zadań. W latach 2003 – 2006 na ochronę i poprawę jakości wód w Gminie Kwidzyn wydano ponad 5,5 mln zł.

Inwestycje dotyczące systemu zaopatrzenia w wodę są realizowane na bieżąco w postaci m.in. modernizacji i wymiany sieci, rozbudowy sieci wodociągowych oraz urządzeń zaopatrzenia w wodę (stacje uzdatniania wody), których celem jest wyeliminowanie i zmniejszenie strat wody. Zadania w zakresie systemu monitoringu jakości wód płynących i wgłębnych oraz monitoringu jakości wody dostarczanej przez wodociągi są zadaniami ciągłymi i realizowane są w prawidłowy sposób.

Zadania realizowane w tym zakresie są zadaniami długofalowymi i bardzo kosztownymi, a ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych Gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

Tabela 2	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony wód i stosunków wodnych

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji/ data zakończenia inwestycji | Realizator | Koszt całkowity [tys. Zł] | Źródła finansowania z zaznaczeniem % dofinansowania zadania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Mareza – Obory I etap | 2003/2004 | Gmina Kwidzyn | 989,6 | Budżet gminy 65% pożyczka WFOŚiGW 35% | zrealizowana |
|  | Budowa sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w Górkach | 2004 | Gmina Kwidzyn | 113,6 | Budżet gminy | zrealizowane |
|  | Budowa sieci wodociągowej w Gurczu | 2003/2004 | Gmina Kwidzyn | 109,3 | Budżet gminy | zrealizowane |
|  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rakowcu przy ul. Sportowej | 2005 | PW-K Kwidzyn Sp. z o.o | 27,0 | Budżet PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. | zrealizowane |
|  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Marezie przy ul. Sielskiej | 2005 | PW-K Kwidzyn Sp. z o.o | 49,5 | Budżet PW-K Kwidzyn Sp. z o.o. | zrealizowane |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory - Nowy Dwór II etap | 2004/2006 | Gmina Kwidzyn | 2 000 | Budżet gminy 65% Pożyczka WFOŚiGW 35% | zrealizowane |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowiec - Licze - Ośno | 2004/2007 | Gmina Kwidzyn | 2 100 | Budżet gminy 70 % GFOŚiGW, Pożyczka z WFOŚiGW 30% | w trakcie realizacji |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej | 2004 | Gmina Kwidzyn, prywatni inwestorzy | 62,5 | Gmina 60% Prywatni inwestorzy 40% | zrealizowane |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej | 2005 | Gmina Kwidzyn, prywatni inwestorzy | 74,0 | ANR w Malborku 10,8% Gmina 49,2% Prywatni inwestorzy 40% | zrealizowane |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej | 2006 | Gmina Kwidzyn, prywatni inwestorzy | 34,0 | Gmina 44% Prywatni inwestorzy 56% | zrealizowane |
| Koszty razem [tys. zł] |  |  |  | 5 559,5 |  |  |

## 3.2	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Ocena stopnia realizacji założonych celów i kierunków działań w tym zakresie została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 3 	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza

atmosferycznego

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Promowanie transportu ekologicznego | zadanie ciągłe realizowane corocznie (w latach 2005 - 2006 budowa ścieżki rowerowo - pieszej z Korzeniewa do Marezy) | Gmina Kwidzyn, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i firmami transportowymi, Stowarzyszenie EKOINICJATYWA |
| Systematyczne usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (w latach 2005 i 2006 zwiększył się udział przewoźników prywatnych) |  |
| Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (zwiększył się zakres korzystanie kilku osób z jednego pojazdu, dojeżdżających do pracy) |  |
| Budowa ścieżek rowerowo - pieszych | w trakcie realizacji ( w latach 2005 - 2006 wybudowano 3,8 km ścieżki pieszo-rowerowej z Korzeniewa do Marezy) |  |
| Spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa | zadanie ciągłe –realizowane | realizacja zadań przez Gminę, właścicieli budynków, wspólnoty mieszkaniowe, Agencję Nieruchomości Rolnych i Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |
| Przechodzenie na paliwo olejowe, gazowe, energię elektryczną, biomasę, energie odnawialną | zadanie ciągłe (realizowane corocznie prze ANR, wspólnoty mieszkaniowe - na terenie osiedli mieszkaniowych w Gurczu, Pawlicach , Rakowcu i Górach oraz gminę, w miarę rozbudowy sieci gazowej i posiadanych możliwości finansowych inwestorów prywatnych i gminy) |  |
| Gazyfikacja gminy | zadanie ciągłe (zadanie realizuje Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2005/2006 budowa sieci gazowej w Gurczu i Pawlicach. – o dł. 5193 mb. oraz 130 mb. przyłączy) |  |
| Dążenie do zmniejszenia strat energii wytworzonej, głównie cieplnej, poprzez: - poprawę parametrów energetycznych budynków, w szczególności mieszkalnych (termoizolacja, modernizacja węzłów cieplnych), | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (opracowane są projekty docieplania budynków komunalnych w Tychnowach i Korzeniewie. W latach 2004 - 2006 wykonano termoizolację budynków komunalnych: szkoły w Liczu, przedszkola w Korzeniewie, świetlicy w Pastwie, szkoły w Nowym Dworze, szkoły w Rakowcu, budynków OSP w Tychnowach i w Rakowcu, 3 budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Pawlickiej w Rakowcu i w Górkach oraz ok. 50 budynkach mieszkalnych prywatnych) |  |
| Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, m.in. wierzby energetycznej | w trakcie realizacji Założono plantacje wierzby energetycznej w m. Korzeniewo i Obory |  |
| Likwidacja lub modernizacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym lub likwidacje indywidualnych pieców na paliwo stałe | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwi | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (w latach 2004 - 2006 wykonano termoizolację budynków komunalnych: szkoły w Liczu, przedszkola w Korzeniewie, świetlicy w Pastwie, szkoły w Nowym Dworze, szkoły w Rakowcu, budynków OSP w Tychnowach i w Rakowcu, 3 budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Pawlickiej w Rakowcu, w Górkach. Wymieniono okna budynkach :przedszkola w Marezie, szkoły w Korzeniewie, szkoły w Nowym Dworze, przedszkola w Korzeniewie, OSP Tychnowy, OSP Rakowiec oraz część okien w budynkach komunalnych mieszkalnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych na osiedlu przy ul. Pawlickiej w Rakowcu oraz ok. 70 budynkach mieszkalnych prywatnych) |  |
| Stosowanie w budownictwie materiałów o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej | zadanie ciągłe (stosuje się materiały o wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej) |  |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz korzystania z proekologicznych nośników energii | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) |  |
| Zorganizowanie w Urzędzie Gminy punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i palenisk domowych | Nie utworzono punktu informacji, jednakże pracownik Urzędu Gminy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych informuje zainteresowanych o możliwościach dofinansowania i uzyskiwania kredytów preferencyjnych m.in. z WFOŚiGW. |  |

Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego należy w dużej mierze do obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dlatego trudno jest określić stopień realizacji założonych celów. Największe ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza pochodzą z zakładów, lokalnych kotłowni oraz palenisk domowych. Gmina odgrywa rolę koordynatora działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – głównym zadaniem Gminy w tym zakresie jest edukacja mieszkańców dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej, korzystania z proekologicznych nośników energii, informowanie mieszkańców o źródłach finansowania przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków, modernizacji kotłowni oraz palenisk domowych. Nie zachodzi potrzeba utworzenia  w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego, jednakże pracownik Urzędu Gminy ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych informuje zainteresowanych o możliwościach dofinansowania i uzyskiwania kredytów preferencyjnych m.in. z WFOŚiGW. Gmina w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przede wszystkim stwarza możliwości zmiany źródła grzewczego na paliwo gazowe. Realizowana jest gazyfikacja Gminy. W 2006 roku Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. doprowadziła gaz do miejscowości Pawlice i Gurcz. Najwięcej użytkowników sieci gazowej jest w miejscowościach Mareza, Górki i Rakowiec. Gazyfikacja Gminy jest zadaniem długoterminowym i wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina Kwidzyn oraz inwestorzy prywatni, a także wspólnoty mieszkaniowe realizują zadania z zakresu termomodernizacji obiektów, co obrazuje powyższa tabela. Monitoring jakości powietrza prowadzony jest corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku i prowadzony jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Tabela 4	    Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

| Lp. | Nazwa zadania w gminnym Programie ochrony środowiska | Termin realizacji/ data zakończenia inwestycji | Realizator | Koszt Całkowity [tys. zł] | Źródła finansowania z zaznaczeniem % dofinansowania zadania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kotłowni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Tychnowach | 2004 | Gmina Kwidzyn | 153,9 | Budżet gminy 100% | zrealizowane |
| Koszty razem [tys. zł] |  |  |  | 153,9 |  |  |

## 3.3	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Realizacja celów i działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami mieści się w kompetencjach wielu instytucji. Ponadto są to zadania, które wymagają ciągłej realizacji, a zatem ocena ich w okresie krótkoterminowym jest utrudniona. W tabeli 5 dokonano oceny stanu realizacji tych celów na terenie gminy Kwidzyn.

Tabela 5 	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie hałasu i wibracji

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (w 2005 r. posadzono pasy zieleni przy oczyszczalni w Rakowcu, przy boiskach sportowych w Korzeniewie, Marezie, Rakowcu, Górkach, Pawlicach, przy drogach wojewódzkich) | realizowane przez Urząd Gminy i Zarządy Dróg |
| Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez właścicieli domów i wspólnoty mieszkaniowe, ZUM, gminę |
| Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez właścicieli domów i wspólnoty mieszkaniowe, ZUM, gminę |
| Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy - poprawę stanu nawierzchni ulic - właściwą organizację robót budowlanych | zadanie ciągłe (stan jakości dróg poprawiany jest sukcesywnie przez zarządców dróg, m.in. w 2006 r. ułożono nową nawierzchnię na całym odcinku drogi krajowej w obrębie gminy Kwidzyn) | realizowane przez Gminę Kwidzyn oraz zarządy dróg |
| Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | nadzorowane przez Gminę Kwidzyn |
| Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych i usługowych poprzez: - zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji - montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie uciążliwych - przebudowę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń - dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu - stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez podmioty gospodarcze, przy nadzorze WIOŚ oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie |
| Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez policję i stacje diagnostyczne oraz Inspekcję Transportu Drogowego |
| Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | zrealizowane (brak obiektów uciążliwych akustycznie na terenie gminy) | realizowane przez Policję, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie |
| Reagowanie na skargi mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas | zadanie ciągłe (brak skarg z terenu gminy Kwidzyn) | Gmina Kwidzyn, Powiat Kwidzyński |
| Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez Gminę Kwidzyn |
| Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizowane przez Gminę we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, mediami, szkołami |

Hałas jest obecnie najpowszechniejszym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na jego oddziaływanie narażona jest największa liczba osób, chodzi tu przede wszystkim o hałas pochodzący ze środków transportu. Aby doprowadzić klimat akustyczny do stanu wyznaczonego prawem, trzeba olbrzymich nakładów finansowych i długiego czasu realizacji, dlatego w raporcie, który faktycznie obejmuje okres dwóch i pół roku, trudno mówić o wymiernych skutkach realizacji założonych celów oraz kierunków działań. Trzeba podkreślić, że przyjęte w Programie ochrony środowiska cele zostały określone zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i wymogami prawa w tym zakresie.

## 3.4	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Wynik przeprowadzonej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6	     Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania niejonizującego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (uwzględniane przy wdawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacjach inwestycji celu publicznego) | realizowane przez Urząd Wojewódzki we współpracy ze Starostwem Powiatowym Gminą Kwidzyn |
| Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina Kwidzyn, gestorzy sieci |
| Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie niejonizujące, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina Kwidzyn |
| Inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina Kwidzyn |
| Badania pól elektromagnetycznych | brak informacji od wykonawcy pomiarów | Woj. Insp. Ochrony Środowiska |
| Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne | zadanie ciągłe (przestrzega się - na terenie gminy znajduje się 1 maszt telefonii komórkowej w m Kamionka - zlokalizowana zgodnie z przepisami prawa) | Gmina Kwidzyn , inwestorzy, właściciele obiektów |
| Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina, inwestorzy, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, mieszkańcy Gminy Kwidzyn |

Zagadnienia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym należą do najmniej rozpoznanych w Gminie Kwidzyn. Konieczne jest kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego wokół źródeł emisji (zadanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska). Na terenie Gminy Kwidzyn nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych oraz ich wpływu na środowisko. Istnieją źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego - maszt telefonii komórkowej w m. Kamionka, sieci energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz nadajniki Internetu dostarczanego drogą radiową.

## 3.5	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Poniżej przedstawiono ocenę stopnia realizacji działań z zakresu ochrony przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi.

Tabela 7	    Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Realizowane przez Gminę, Straż Pożarną, Policję, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie |
| Identyfikacja punktów zagrożenia powodziowego na terenie gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | RZGW Gdańsk, Gmina Kwidzyn |
| Monitoring potencjalnych źródeł zagrożenia powodziowego na terenie gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | RZGW Gdańsk, Starostwo Powiatowe, Gmina Kwidzyn |
| Kontrola stanu wałów przeciwpowodziowych wraz z wytypowaniem odcinków do rekonstrukcji i modernizacji oraz kontynuacja budowy i modernizacji wałów i innych urządzeń konstrukcyjnych (np. jazów) | zadanie ciągłe (kontrole przeprowadza się 2 - krotnie w ciągu roku, typuje się odcinki do rekonstrukcji i modernizacji) | RZGW Gdańsk, ZMiUW Woj. Pomorskiego, Gmina |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Z uwagi na to, ze plany miejscowe nie obejmują terenów zagrożonych powodzią nie uwzględnia się wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Gmina Kwidzyn |
| Odmulanie i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (wykonywane jest sukcesywnie, w ramach planów inwestycyjnych i konserwacyjnych jednostek) | RZGW Gdańsk, ZMiUM Województwa Pomorskiego, przy współpracy gminy |
| Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Realizowane przez Gminę Kwidzyn, Straż Pożarną, Policję, Starostwo |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina Kwidzyn |
| Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie przez gestorów sieci gazociągowej i ropociągu) | Realizowane przez Gminę Kwidzyn, Straż Pożarną, Policję, media, szkoły, gestorzy sieci |
| Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców gminy o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) (edukacja prowadzona głównie na zebraniach wiejskich) | Realizowane Gminę Kwidzyn, Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Policję, szkoły, media |
| Kontrola nad załadunkiem, transportem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych w celu zapobiegania potencjalnym poważnym awariom | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, policja, straż pożarna, |
| Kontrola stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Policja, Inspekcja Transportu Drogowego |
| Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gminę Kwidzyn, podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, zarządy dróg, Policja, Starostwo |

Cele krótkoterminowe w tym zakresie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitoring zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zadania z zakresu ochrony przed zagrożeniami naturalnymi są zadaniami ciągłymi i wymagają stałego nadzoru służb do tego uprawnionych.

## 3.6	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Poniżej przedstawiono ocenę stopnia realizacji celów krótkoterminowych w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.

Tabela 8. Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich zalesienia | zadanie ciągłe- realizowane. (w latach 2004 - 2006 zalesiono 3,05 ha - zalesił rolnik ze wsi Podzamcze –we wsi Jałowiec) - fundusz europejski (Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) | Gmina Kwidzyn, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ANR |
| Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków | zadanie ciągłe - realizowane (realizuje się zagospodarowanie w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym. W 2005/2006 urządzono teren komunalny w Marezie, Rakowcu i Górkach oraz na osiedlu w Oborach) | Gmina Kwidzyn, Nadleśnictwa |
| Wytypowanie obiektów przyrodniczych do utworzenia użytków ekologicznych, pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych | w trakcie realizacji | Gmina Kwidzyn, szkoły |
| Opracowanie i utworzenie dydaktycznych ścieżek przyrodniczych na terenach przyrodniczo cennych | zadanie w części zrealizowane (w latach 2004/2005 wykonano ścieżkę dydaktyczno przyrodniczą przy Zielonej Szkole w Barchlewie w obrębie szkoły. Ponadto wytyczono na terenie lasów, w obrębie „Zielonej szkoły” 2 ścieżki rowerowe o dł. ok. 3 i 5 km dł.) | Urząd Gminy, Ośrodek Edukacji Ekologicznej ”Zielona Szkoła”w Brachlewie, Nadleśnictwo Kwidzyn |
| Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy | zadanie nie zrealizowane | Gmina |
| Budowa przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | nie zrealizowane | zarządy dróg |
| Konserwacja zieleni na terenach gminy | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina |
| Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic powiatowych i gminnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina, zarządcy dróg |
| Uregulowanie granicy leśno - polnej | w trakcie realizacji | Gmina, Nadleśnictwo Kwidzyn |
| Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) Powyższe tereny zostały uporządkowane. | Gmina |
| Podczas zmian przeznaczenia gruntów zwracanie uwagi na znajdujące się pod ziemią urządzenia melioracyjne | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Właściciele gruntów, Gmina, inwestorzy prywatni |
| Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina, Starostwo Powiatowe. placówki oświatowe, Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA |
| Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Gmina, Starostwo Powiatowe, Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła” w Brachlewie, Stowarzyszenie EKO-INICJATYWA |

Rzetelna ocena stopnia realizacji przyjętych celów wymaga dłuższego okresu czasu. Wyniki ich realizacji będą widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym. Cele krótkoterminowe realizowane dotyczą przede wszystkim konserwacji terenów zielonych oraz edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody. Na terenie gminy wybudowano także ścieżkę rowerowo – pieszą Korzeniewo – Mareza. W granicach administracyjnych gminy znajduje się obszar Natura 2000 o nazwie „Dolina Wisły”. Istotną rolę na terenie gminy przywiązuje się do edukacji ekologicznej (szerzej na ten temat traktuje rozdział 3.8). W latach 2004 – 2006 na realizację działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn ponad 1 mln 500 tys. zł. Harmonogram finansowo – zadaniowy z realizacji zadań przedstawiono poniżej.

Tabela 9 	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Lp. | Nazwa zadania w gminnym Programie ochrony środowiska | Termin realizacji/ data zakończenia inwestycji | Realizator | Koszt Całkowity [tys. zł] | Źródła finansowania z zaznaczeniem % dofinansowania zadania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco przyrodniczo gminy- Ścieżka edukacyjna przy Zielonej Szkole w Brachlewie | 2004 | Nadleśnictwo, Zielona Szkoła w Brachlewie | 10 | Budżet Zielonej Szkoły | zakończone |
| 2. | Urządzenie parku wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rakowcu | 2005/2006 | Gmina Kwidzyn, | 97,0 | Budżet gminy | zakończone |
| 3. | Urządzenie terenu rekreacyjnego w Marezie | 2005 | Gmina Kwidzyn | 229,8 | Budżet gminy | zakończone |
| 4. | Urządzenie parku wiejskiego w Górkach (wykonanie alei) | 2006 | Gmina Kwidzyn | 39,4 | 55,3 %Budżet gminy 44,7 % budżet Samorządu Województwa Pomorskiego | zakończono |
| 5. | Budowa ścieżki rowerowo pieszej Korzeniewo – Mareza | 2004/2007 | Gmina Kwidzyn, | 1 126 | Sapard IV – 10,5 % SPO- 31,6 % Budżet miasta Kwidzyna 24,4 % Budżet gminy 33,5 % | Zrealizowano odcinek 3,8km, w 2007 r. pozostał do realizacji odcinek o dł.0,4 km. - wartości ok. 400 tys. zł. |
| Koszty razem [tys. zł] |  |  |  | 1 502,2 |  |  |

## 3.7	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych i gleby

Analizę realizacji założonych w Programie… działań dokonano na podstawie oceny jakościowej opierającej się na 5 stopniowej skali:

- zrealizowane,

- nie zrealizowane,

- w trakcie realizacji (realizowane),

- zadanie ciągłe (realizowane corocznie),

- brak informacji.

Tabela 10	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie surowców mineralnych i gleby

| Cel | Stan realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Skuteczne egzekwowanie przy prowadzeniu eksploatacji zasad i norm prawnych, zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe |
| Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe, właściciele kopalń |
| Ochrona złóż nie eksploatowanych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe, Gmina Kwidzyn |
| Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb i terenów leśnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe, Gmina |
| Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe, właściciele kopalń |
| Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk eksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów) | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Starostwo Powiatowe. właściciele gruntów, Gmina |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego |
| Ochrona gleb zagrożonych erozją, szczególnie na skarpie wysoczyzny, poprzez wprowadzenie roślinności trwałej, zalesianie i zadrzewianie | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Nadleśnictwo, Gmina |
| Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | realizacja przez Gminę Kwidzyn oraz właścicieli |
| Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, ogródków działkowych i leśnych | zadanie ciągłe (realizowane corocznie) | Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, rolnicy, właściciele działek, gmina |

Cele krótkookresowe w zakresie ochrony zasobów kopalin oraz ochrony gleb zostały określone zgodnie z Prawem ochrony środowiska. W większości ich realizacja należy do kompetencji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Zadania realizowane są prawidłowo.

## 3.8	Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy

Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa, jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym. Na terenie gminy Kwidzyn podjęto szereg działań w zakresie edukacji ekologicznej. Szczegółowy opis działań przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11	Wykaz jednostek prowadzących edukację ekologiczną na terenie gminy Kwidzyn oraz zadań zrealizowanych w latach 2004 - 2006

| Jednostka prowadząca edukację ekologiczną | Tematyka |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lata |  |  |  |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Szkoła podstawowa w Janowie | Akcja Sprzątanie Świata pt. ”Ekologicznie poproszę”; „Tydzień Ziemi” w dniach 19 – 23.04 | Akcja Sprzątanie Świata pt. „Wszystkie kolory recyklingu”; „Święto Ziemi” – 24.04 |  | Urząd Gminy Kwidzyn |
| Szkoła Podstawowa w Korzeniewie | Akcja Sprzątanie Świata pt. „Ekologicznie poproszę – na co dzień”; Dzień Ziemi; Konkurs – Dary Ziemi; Konkurs „Król Śmieci” – wyrabianie nawyków segregacji śmieci; Zbieranie puszek aluminiowych; Zbiórka zużytych baterii. | Akcja Sprzątanie Świata pt. „Wszystkie kolory recyklingu”; Ogólnopolski konkurs ekologiczny „EKO – PLANETA”; Święto Ziemi – referat „Czy istnieje śmieciowy problem” | Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2006”’ Realizacja programu „Bocian biały” | Budżet szkoły, środki Szkolnej Kasy Oszczędności i Samorządu Uczniowskiego |
| Gimnazjum w Liczu | Akcja Sprzątanie Świata; Opracowanie ulotek informacyjnych zachęcających do segregowania odpadów; Całoroczna zbiórka makulatury; Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt; | Akcja Sprzątanie Świata; Udział w wojewódzkim konkursie „Czysty las”; Opracowanie i przeprowadzenie ankiet badających świadomość ekologiczną mieszkańców gminy; Opracowanie ulotek informacyjnych zachęcających do segregowania odpadów; Całoroczna zbiórka makulatury; Zbiórka żołędzi i kasztanów dla zwierząt; | Akcja Sprzątanie Świata; Realizacja programu „Szkoła marzeń – Na tropie dzikich wysypisk” Warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa pt. ”Odpady co z nimi zrobić”; Wycieczka do ZUO w Gilwie Małej; Udział w wojewódzkim konkursie wiedzy ekologicznej; Udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko – Planeta”; Udział w wojewódzkim konkursie „Czysty las”; Obchody Dnia Ziemi; Opracowanie ulotek informacyjnych zachęcających do segregowania odpadów; Całoroczna zbiórka makulatury; | Środki EFS, budżet szkoły, środki własne uczniów |
| Gimnazjum Nowy Dwór | 2003/2004 Udział w II edycji Ogólnopolskiego konkursu internetowego „Ekologia w Unii, my w Unii” | 2004/2005 Udział w III edycji Ogólnopolskiego konkursu internetowego „Ekologia w Unii, my w Unii”; Akcja Sprzątanie Świata; | 2004/2005 Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKO - PLANETA | Urząd Gminy Kwidzyn |
| Szkoła Podstawowa w Tychnowach | Akcja Sprzątanie Świata pt.” Zielona Ziemia”; Realizacja projektu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”; Akcja dokarmiania ptaków; Warsztaty czerpania papieru – zbiórka makulatury, sposoby czerpania papieru, historia papieru; Instalacje plastyczne, gazetki ścienne „Sposoby segregowania odpadów; Selektywna zbiórka surowców wtórnych – makulatura, puszki aluminiowe, baterie; Wycieczki – popularyzacja ekologicznego modelu życia; Zajęcia w Zielonej Szkle w Brachlewie. | Akcja Sprzątanie Świata pt. ”Minimalizujemy i segregujemy odpady”; Realizacja projektu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”; Akcja dokarmiania ptaków; Warsztaty czerpania papieru – zbiórka makulatury, sposoby czerpania papieru, historia papieru; Instalacje plastyczne, gazetki ścienne „Sposoby segregowania odpadów; Konkurs „Znam drzewa i krzewy”; Selektywna zbiórka surowców wtórnych – makulatura, puszki aluminiowe, baterie; Wycieczki – popularyzacja ekologicznego modelu życia; Zajęcia w Zielonej Szkle w Brachlewie. | Akcja Sprzątanie Świata pt. „Ekologicznie poproszę”; Realizacja projektu „Wisła czysta, bezpieczna, piękna”; Akcja dokarmiania ptaków; Instalacje plastyczne, gazetki ścienne „Sposoby segregowania odpadów; Konkurs „Znam drzewa i krzewy”; Konkurs „Ochrona bociana białego”; Selektywna zbiórka surowców wtórnych – makulatura, puszki aluminiowe, baterie; Wycieczki – popularyzacja ekologicznego modelu życia; Zajęcia w Zielonej Szkle w Brachlewie. | Urząd Gminy Kwidzyn, budżet szkoły; Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa w Kwidzynie, budżet szkoły; Urząd Gminy w Kwidzynie; |
| Szkoła Podstawowa w Rakowcu | Akcja dokarmiania ptaków; Zbiórka makulatury; Warsztaty papieru czerpanego; Zajęcia edukacji ekologicznej w Iławskim Parku Krajobrazowym w Jerzwałdzie „Poznajemy osobliwości przyrodnicze Pojezierza Iławskiego”; Zajęcia w oczyszczalni ścieków w Rakowcu „Ochrona zasobów wodnych” | Akcja Sprzątanie Świata; Akcja dokarmianie ptaków; Zajęcia edukacji ekologicznej w Iławskim Parku Krajobrazowym w Jerzwałdzie „Poznajemy osobliwości przyrodnicze Pojezierza Iławskiego” | „Rola lasu w życiu człowieka” – spotkanie z leśniczym i członkami koła łowieckiego Bizon; Warsztaty papieru czerpanego | IP Kwidzyn; Urząd Gminy w Kwidzynie; Szkoła Marzeń; rodzice |
| Przedszkole w Marezie | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Urząd Gminy, przedszkole, rodzice |
| Przedszkole w Korzeniewie | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Doskonalenie nauczycieli; Liczne konkursy, festyny, plenery, akcje (Sprzątanie Świata), obserwacje meteorologiczne | Urząd Gminy, przedszkole, rodzice |
| Przedszkole w Rakowcu | Akcja Sprzątanie Świata; Rajdy ekologiczne pod hasłem: „Z przyrodą za pan brat”; Dokarmianie ptaków; i inne | Akcja Sprzątanie Świata; „Z przyrodą za pan brat”; Wyjazd do Zielonej Szkoły w Brachlewie; Dokarmianie ptaków; i inne | Akcja Sprzątanie Świata; „Z przyrodą za pan brat”; Dokarmianie ptaków; Konkurs wiedzy ekologicznej połączony ze zdobyciem dyplomu „Małego ekologa”; | Urząd Gminy w Kwidzynie, przedszkole w Rakowcu; Nadleśnictwo Kwidzyn; rodzice; |
| Stowarzyszenie Eko - Inicjatywa |  | Prowadzenie warsztatów papieru czerpanego w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Kwidzyn | Prowadzenie warsztatów papieru czerpanego; Akcja na rzecz segregacji odpadów w gminach wiejskich „My nie chcemy być razem”; Program wykorzystania wierzby energetycznej „Biomasa jako alternatywne źródło energii” | Urząd Gminy Kwidzyn; WFOŚiGW w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie |
| Zielona Szkoła w Brachlewie | Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży głównie z terenu gminy Kwidzyn i Miasta Kwidzyna. Zajęcia prowadzone są przez leśników, ornitologów, specjalistów ochrony środowiska oraz miłośników przyrody. Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w Zielonej Szkole: zajęcia z meteorologii w wykorzystaniem przyrządów pomiarowych posterunku meteorologicznego wybudowanego z funduszu Nadleśnictwa Kwidzyn; gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa – praktyczna nauka segregacji odpadami; las jako środowisko życia roślin i zwierząt –funkcjonowanie ekosystemu leśnego w różnych porach roku; szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów; zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym środowisku; orientacja w terenie; biologiczne oczyszczanie ścieków – rola bakterii w oczyszczaniu ścieków – wycieczka do oczyszczalni ścieków w Brachlewie |  |  | Urząd Gminy Kwidzyn, Urząd Miasta Kwidzyna; WFOŚiGW w Gdańsku |

# 4.	Analiza wydatków inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska

## 4.1	Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska na terenie Gminy Kwidzyn przedstawiają się następująco (dane Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny):

- w roku 2004 – 17 022 tys. zł,

- w roku 2005 – 775,4 tys. zł,

Strukturę nakładów inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska przedstawia tabela 12.

Tabela 12	Struktura nakładów inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska w gminie Kwidzyn (dane Bank Danych Regionalnych)

| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska według kierunków inwestowania | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami [tys. zł]* |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
| Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną wg kierunków inwestowania |  |  |
| Ogółem | 843,2 | 74,0 |
| Ujęcia i doprowadzenie wody | 250,7 | 74,0 |
| Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody |  |  |
| Zbiorniki wodne |  |  |
| Regulacja i zabudowa rzek i potoków | 592,5 |  |
| Obwałowania przeciwpowodziowe |  |  |
| stacje pomp na zawałach i obszarach depresyjnych |  |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |
| Ogółem | 618,2 | 701,4 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki | 618,2 | 650,4 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe |  |  |
| Oczyszczalnie ścieków przemysłowych |  |  |
| Oczyszczalnie ścieków komunalnych |  |  |
| Gospodarka odpadami (ogółem) | 15 560,6 |  |

* dane Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny

Największe nakłady finansowe są przeznaczane na gospodarkę odpadami (budowa ZGO w Gilwie Małej), gospodarkę wodną oraz gospodarkę ściekową i ochronę wód. Zadania z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej są zadaniami priorytetowymi na terenie gminy. Głównymi zadaniami realizowanymi na terenie Gminy Kwidzyn są działania w zakresie budowy wodociągów oraz budowy sieci kanalizacyjnych.

## 4.2	Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za lata 2004 – 2005

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska są finansowane m.in. ze źródeł publicznych – fundusze ekologiczne. Fundusze ekologiczne służą finansowaniu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Art. 406 tej ustawy stanowi, iż:

Środki gminnych funduszy przeznacza się na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

- wspieranie ekologicznych form transportu;

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Działania podejmowane przez Gminę Kwidzyn w zakresie ochrony środowiska naturalnego finansowane są przede wszystkim ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniżej w tabeli 13 przedstawiono wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabela 13	Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (bez gospodarki odpadami)

| Lata | Przychody [PLN] | Wydatki [PLN] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydatki razem | w tym: |  |  |
|  |  |  | gospodarka ściekowa i ochrona wód | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | pozostałe |
| 2004 | 2 584 662 | 2 360 327 | 614 912 | 153 887 | 115 312 |
| 2005 | 1 879 104 | 1 751 062 | 476 822 | 76 850 | 113 145 |
| 2006 | 2 344846 | 2 698.248 | 1 721 881 | 88 684 | 268 310 |

W 2004 roku wydatki  z GFOŚiGW wynosiły 884 111 zł, z tego 69,6% wydatków na ochronę środowiska stanowiły wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 17,4% stanowiły wydatki na ochronę powietrza, 13% stanowiły wydatki na gospodarkę odpadami, urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach komunalnych gminy i dotacja do funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła w Brachlewie”. Z GFOŚiGW sfinansowano budowę sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej w Górkach z  przyłączami do 14 nieruchomości, budowę wodociągu w Gurczu, budowę kanalizacji sanitarnej Mareza - Obory – Nowy Dwór – Grabówko. Ponadto gmina wpłaciła na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kwotę 1 476 216 złotych z tytułu nadwyżki dochodów.

W 2005 roku wydatki z GFOŚiGW wynosiły 666 817 zł, z tego 71,5% wydatków na ochronę środowiska stanowiły wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 11,5% stanowiły wydatki na ochronę powietrza , 17% stanowiły wydatki na gospodarkę odpadami oraz na urządzanie i  utrzymanie zieleni na terenach komunalnych gminy oraz dotacja do funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła w Brachlewie”. Z GFOŚiGW finansowano budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mareza - Obory – Nowy Dwór – Grabówko, budowę odcinka kanalizacji Rakowiec – Licze - Ośno, projekt techniczny kanalizacji Rakowiec ul. Słoneczna oraz udzielono dotacji do budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej w Górkach oraz budowę  oczyszczalni przyzagrodowej dla budynku Nr 12 w Dubielu. Ponadto gmina wpłaciła na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 1 084 245 złotych z tytułu nadwyżki dochodów.

W 2006 roku wydatki z GFOŚ i GW wynosiły  2.078 875 zł., z tego 82,8% wydatków na ochronę środowiska stanowiły wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, 4,3% stanowiły wydatki na ochronę powietrza , 12,9% stanowiły wydatki na gospodarkę odpadami,  urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach komunalnych gminy oraz dotacja do funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Zielona Szkoła w Brachlewie. Z GFOŚiGW finansowano budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Mareza - Obory – Nowy Dwór – Grabówko, budowę kanalizacji Rakowiec – Licze - Ośno, projekt techniczny wodociągu przy ul. Leśnej w Rakowcu pod  nowo powstałe działki budowlane, podkłady geodezyjne pod opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Nowa Wieś – Baldram i Lipianki oraz udzielono dotacji do budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto gmina wpłaciła na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  kwotę 619 373 złotych z tytułu nadwyżki dochodów.

Szczegółowa analiza wydatków na gospodarkę odpadami została przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010.

Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji GFOŚiGW pochodzą głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty są wnoszone przez podmioty gospodarcze. Głównym płatnikiem w tym zakresie jest International Paper Kwidzyn S.A. z tytułu poboru wody z rzeki Wisły dla celów przemysłowych i odprowadzania ścieków do Wisły w rejonie Korzeniewa oraz za składowanie żużla i popiołów w Grabówku. Spółka ta w wyniku wprowadzonych modernizacji, nowoczesnych technologii i oszczędności ponosi obecnie znacznie niższe opłaty, aniżeli w latach poprzednich, w związku z czym również znacznie zmniejszyły się wpływy Gminnego Funduszu.

# 5.	Wnioski i rekomendacje

- Na wstępie należy podkreślić, że okres dwóch i pół roku, jaki obejmuje niniejszy raport, jest za krótki, by osiągnąć wszystkie zakładane cele. Nie mniej stopień wdrażania przyjętych w Programie... założeń przebiega prawidłowo i stwierdzić należy, iż podjęte działania są znaczące dla poprawy stanu środowiska w gminie. Zbyt krótki okres od daty uchwalenia Programu… powoduje jednak, iż w raporcie nie jest możliwe wykorzystanie pełnych danych statystycznych.

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że założone cele i działania w większości należą do zadań ciągłych i są realizowane sukcesywnie. Duża część zaproponowanych działań znajduje się poza kompetencjami Gminy, niemniej jednak Gmina odgrywa inspirującą i koordynującą rolę w zakresie ochrony środowiska. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. Edukacja ekologiczna ma na celu wykształcenie u ludzi takich postaw proekologicznych, które wpłyną na minimalizację nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego oraz przyczynią się do poprawy jego stanu. Edukacja ekologiczna obejmuje wszystkich ludzi bez wyjątku. Tylko świadome i rozumne społeczeństwo jest w stanie realizować zasady zrównoważonego rozwoju. Należy tu zaznaczyć, że prowadzona jest ona na terenie Gminy Kwidzyn w sposób prawidłowy.

- Cele zaproponowane w Programie ochrony środowiska dla gminy Kwidzyn w zakresie jakości wód i stosunków wodnych, powietrza atmosferycznego, hałasu i wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, poważnych awarii i zagrożeń naturalnych, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zasobów kopalin, ochrony gleb zostały sformułowane prawidłowo, zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i polskim prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska. Jednak analiza stopnia ich realizacji wykazała, że zadania te nie są możliwe do zrealizowania w okresie 2 lat. Działania podejmowane w celu ochrony środowiska wymagają dłuższego horyzontu czasowego i dużych nakładów finansowych. Dlatego też część z nich wymaga weryfikacji i realizacji w latach następnych.

- Z oceny realizacji Programu… wynika, że w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kwidzyn należy dokonać korekty wskaźników efektywności programu. Wskaźniki powinny opierać się o dane łatwe do zweryfikowania (dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz raporty o stanie środowiska WIOŚ). Wskaźniki powinny być także uzupełnione i uszczegółowione, by lepiej odzwierciedlały stan realizacji założonych w Programie celów i działań. Należy także dostosować Program… do aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska.

Spis tabel

Tabela 1	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych	4

Tabela 2	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony wód i stosunków wodnych	9

Tabela 3	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	11

Tabela 4	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	14

Tabela 5	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie hałasu i wibracji	15

Tabela 6	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego	17

Tabela 7	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	18

Tabela 8	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	19

Tabela 9	Stan realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	22

Tabela 10	Stan realizacji celów krótkoterminowych i kierunków działań w zakresie surowców mineralnych i gleby	23

Tabela 11	Wykaz jednostek prowadzących edukację ekologiczną na terenie gminy Kwidzyn oraz zadań zrealizowanych w latach 2004 - 2006	25

Tabela 12	Struktura nakładów inwestycyjnych poniesionych na ochronę środowiska w gminie Kwidzyn (dane Bank Danych Regionalnych)	29

Tabela 13	Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (bez gospodarki odpadami)	30