©

Przetarg nieograniczony

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn

w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony powyżej 14000 euro

Podstawa prawna – art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiający  : 	Gmina Kwidzyn

z siedzibą w Kwidzynie,

ul. Grudziądzka 30

Sierpień   2009 r.

Nr sprawy: ZP 341 - 13/09

- Informacja o Zamawiającym

Wójt Gminy Kwidzyn działając w imieniu i na rzecz Gminy Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. (0-55) 279-23-88, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym p.n. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn 
w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec”.

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Pani Anna Cyranek Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych – (0-55) 261 41 67 e-mail. przetargi@gminakwidzyn.pl

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych jest Pan Roman Liziński, Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (0-55) 261 41 56, e-mail: drogi@gminakwidzyn.pl.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania treści zapytania przez zamawiającego na piśmie. Pytania wykonawców powinny być składane na adres zamawiającego: Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82 – 500 Kwidzyn, tel. (0–55) 279 23 88, fax. (0–55) 279 23 06, e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl.

- Składanie wszelkich zawiadomień, wniosków, oświadczeń bądź protestów może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl

- W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą „ustawą” przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 40 ust. 1 „ustawy” jw.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn 
w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec”.

- Zakres prac obejmuje:

Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn Realizacja zamówienia ma na celu:

- zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu,

- zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji, a w tym napraw, remontów, konserwacji,

- podniesienie niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego,

- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg oraz zamontowanie nowych na istniejących obwodach oświetlenia.

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie wymiany wyeksploatowanych punktów świetlnych na nowe wykorzystujące energooszczędne lampy sodowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji.

W zakresie realizacji zadania wykonawca powinien przeprowadzić:

- dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym przedsiębiorstwem energetycznym (harmonogramy wyłączeń) – koszty jednego dopuszczenia do pracy na danym obiekcie ponosi Zamawiający, koszty pozostałych dopuszczeń do pracy ponosi wykonawca;

- roboty demontażowe starych opraw oraz ich rozliczenie z Urzędem Gminy oraz właściwym przedsiębiorstwem energetycznym;

- dodatkowo należy wymienić dwie oprawy oświetleniowe zamontowane na wysięgnikach, na budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Typ opraw jednolity dla całego zadania o mocy 100W;

- zakup i dostawę nowych opraw, źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu do realizacji zadania. W projekcie modernizacji oświetlenia projektant przyjął oprawy:

1. Philips Selenium typu SGP340 SON-T 70W II PC SP 42/60    	kod zamówieniowy  EOC 12842900

2. Philips Selenium typu SGP340 SON-T 100W II PC SP 42/60   	kod zamówieniowy  EOC 12843600

Zamawiający dopuszcza montaż opraw innego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych.

- montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem modernizacji oświetlenia pod nadzorem inspektora nadzoru inwestycji wskazanego przez Zamawiającego.

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z wymaganymi normy PN-EN 13201. Pomiary należy wykonać, na czterech wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg  w obecności inspektora nadzoru inwestycji wskazanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby oferent udzielił co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz zastosowany sprzęt.

- Oferta równoważna

Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną wskazującą konkretne typy i producentów sprzętu. W związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z wykorzystaniem sprzętu nie gorszego od przyjętego w projekcie. Postępowanie takie jest zgodne z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry, jakie zawiera dokumentacja techniczna załączona do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca pragnący złożyć ofertę opartą na sprzęcie równoważnym zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry sprzętu równoważnego.

Zamawiający żąda przedstawienia danych technicznych opraw równoważnych a w szczególności parametrów:

- sposób wykonania obudowy oprawy (rodzaj materiału),

- sposób wykonania klosza (rodzaj materiału),

- sposób wykonania odbłyśnika (rodzaj materiału, sposób montażu),

- sposób otwierania oprawy

- sposób regulacji rozsyłu układu optycznego

- klasa ochronności

- klasa szczelności

- moc całkowita oprawy

- zastosowane układy zmniejszające straty mocy

- średnia trwałość źródeł światła

- strumień świetlny źródeł światła

- rozsyłu światła opraw oświetleniowych

- luminancji opraw oświetleniowych

Oferent składający ofertę równoważną powinien fakt ten wyraźnie wskazać w druku oferty oraz podać typy sprzętu w kosztorysach ofertowych.

Wymagania oświetleniowe obowiązujące w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13201.

Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne. Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw -  rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert.

Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.

- Parametry techniczno-użytkowe, jakimi powinny charakteryzować się oprawy oświetleniowe i źródła światła:

- zastosowane do produkcji opraw oświetleniowych materiały i rozwiązania techniczne muszą          gwarantować ich eksploatację przez co najmniej 15 lat,

- obudowa oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium,

- oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, 50Hz,

- oprawka na lampę wykonana z porcelany,

- oprawy muszą być wyposażone w układ szeregowo-równoległy powodujący zmniejszenie strat mocy na układzie stabilizacyjno-zapłonowym,

- oprawy oświetlenia ulicznego wykonana w klasie II ochronności;

- komora oprawy i osprzętu wykonana w klasie szczelności IP 66,

- w przypadku opraw jednokomorowych wymagana klasa szczelności IP 66,

- klosz wykonany z poliwęglanu, wypukły,

- zaczep montażowy powinien stanowić integralną cześć oprawy i umożliwiać montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie,

- otwieranie oprawy musi odbywać się bez użycia dodatkowych narzędzi, pokrywa nie może być otwierana w kierunku przewodów sieci,

- oprawy muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez zmianę położenia lampy względem odbłyśnika w co najmniej 3 oznaczonych pozycjach,

- odbłyśnik oprawy musi być jednoczęściowy, fasetonowy, wykonany z aluminium o wysokiej czystości, odbłyśnik nie może stanowić jednocześnie obudowy oprawy,

- średnia trwałość źródeł światła powinna być na poziomie minimum 18.000 godzin świecenia,

- w oprawach musza być zastosowane źródła światła o strumieniu świetlnym:

Źródło 70W	co najmniej 6.600 lm

Źródło 100W	co najmniej 10.700 lm

Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta. Oprawy uliczne muszą być produkowane przez jednego producenta.

Sprzęt oświetleniowy (oprawy i źródła światła) powinien posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta.

- Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wyznacza się do dnia 30 listopada 2009 roku

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Oferta musi zawierać:

- formularz ofertowy sporządzony na druku załączonym do SIWZ,

- dane dotyczące podwykonawców,

- zatwierdzony projekt umowy,

- aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- wykaz wykonanych w okresie 3 lat co najmniej trzech robót o charakterze porównywalnym rzeczowo z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4),

- w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełnili wyżej wymienione warunki.

- kosztorys ofertowy,

W przypadku oferty równoważnej

- Wykonawca pragnący złożyć ofertę na sprzęcie równoważnym zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry sprzętu równoważnego. Oferent składający ofertę równoważną powinien fakt ten wyraźnie wskazać w druku oferty oraz podać typy sprzętu w kosztorysach ofertowych.

- Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne. Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw -  rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert.

Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie wykonywał w/w przedmiot zamówienia przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc, jako pierwszy dzień – dzień składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta „Przetarg nieograniczony- „modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec”. ” nie otwierać przed 11 września 2009 roku godz. 1100 Adres składającego ofertę

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

- wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, a ceny winny być podane w PLN,

- podając cenę ryczałtową należy podać cenę brutto,

- formularz należy wypełnić maszynowo lub długopisem (w przypadku wypełniania długopisem należy stosować wielkie litery),

- żąda się od wykonawców wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom.

- Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie ofert z dopiskiem na opakowaniu „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 zł

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060.

Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia kredytowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 11.09. 2009 roku do godz. 11.00.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 6 % ceny brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

w pieniądzu,

            - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

            - w gwarancjach bankowych,

            - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

            - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wykonawca w przypadku chęci złożenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zobowiązany będzie do przestawienia Zamawiającemu do akceptacji treści gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy przekazać na rachunek bankowy Zamawiającego - w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060.

- Miejsce oraz termin składania ofert

  - Oferty należy składać do dnia 11 września 2009 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kwidzyn – pokój nr 14 I piętro.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 września 2009 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 22.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 5.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami) – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem.

Zakres robót i dostaw wyposażenia, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.

Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta”– brutto.

  - Proponowaną cenę ryczałtową wykonawca winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej i przedstawić na załączonym formularzu ofertowym.

  - Rażąco niska cena:

a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

b) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :

Cena wykonania zamówienia             100 %

Cena wykonania zamówienia – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Wg wzoru :

C = (cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej) x 100 pkt

Opis : Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Ocena spełniania przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ będzie dokonywana na zasadzie - spełnia/nie spełnia.

- formularz ofertowy sporządzony na druku załączonym do SIWZ,

- dane dotyczące podwykonawców,

- zatwierdzony projekt umowy,

- aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie 3 lat co najmniej trzech robót o charakterze porównywalnym rzeczowo z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4),

- w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełnili wyżej wymienione warunki,

- kosztorys ofertowy,

W przypadku oferty równoważnej

- Wykonawca pragnący złożyć ofertę na sprzęcie równoważnym zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry sprzętu równoważnego. Oferent składający ofertę równoważną powinien fakt ten wyraźnie wskazać w druku oferty oraz podać typy sprzętu w kosztorysach ofertowych.

- Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne. Zamawiający żąda udostępnienia danych technicznych właściwości opraw -  rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych. Udostępnienie winno mieć miejsce równocześnie z chwilą składania ofert lub jeżeli wskazują na to techniczne względy przed złożeniem ofert.

Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie wykonywał w/w przedmiot zamówienia przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## Do zawarcia umowy Wykonawca stawi się osobiście lub skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających  z art. 353 i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1 i 2 (art. 179 – 183) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

- Załączniki do specyfikacji

Do SIWZ załączone są:

1.formularz ofertowy „OFERTA”,

2. formularz - dane dotyczące podwykonawców,

3. oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 oraz  art. 24 Pzp,

4. wzór umowy,

5. wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia,

6.przedmiar robót,

7. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Nr sprawy ZP 341- 13/09

Formularz ofertowy

Wójt Gminy Kwidzyn

ul. Grudziądzka 30

82 – 500 Kwidzyn

# OFERTA

/Pełna nazwa Wykonawcy/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGON   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec”

Cena ryczałtowa :   brutto …………..…,……zł

słownie:…………………………………………………………………………………………………………

w terminie:  do dnia 30 listopada 2009 roku.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

- W przypadku  przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, iż:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- dane dotyczące podwykonawców,

- zatwierdzony wzór umowy o wykonanie zamówienia,

- oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 i 24 ustawy,

- zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- wykaz wykonanych w okresie 3 lat co najmniej trzech robót o charakterze porównywalnym rzeczowo z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4),

- kosztorys ofertowy,

W przypadku oferty równoważnej:

- próbki opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne,

- dane techniczne właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie wydruku lub w formie bazy danych.

………......................................................

(podpis pełnomocnego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Nr sprawy ZP 341- 13/09

Nazwa Wykonawcy	     ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Adres Wykonawcy	     ________________________________________________

________________________________________________

tel.___________________ fax._________________________

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres rzeczowy robót do podzlecenia | Zakres finansowy robót do podzlecenia | Doświadczenie przy podobnych pracach | Podpis i pieczęć pełnomocnego przedstawiciela podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................					.............................................................

(data)					           (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA: W przypadku nie zlecenia robót podwykonawcom napisać „NIE DOTYCZY”

Załącznik nr 2

Nr sprawy ZP 341- 13/09

/Pełna nazwa Wykonawcy/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr . . . . . . .

Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REGON   . . . . . . . . . . . NIP . . .  . . . . . . . . . . .

Oświadczenie

Stosownie do art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058) oświadczam, że:

1 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2 posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który oznacza, że z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu dopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i  2; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą

Na każde żądania Zamawiającego dostarczymy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym Oświadczeniu.

_______________                                         	                                           _______________

(data )                                                                                (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA NR ZP 341 – 13/09

Zawarta w dniu ………………………………… w Kwidzynie, pomiędzy; ……………………………………

Prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………… ………… …………….. ………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,

a Gminą Kwidzyn, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwidzyn – Ewę Nowogrodzką, zwaną dalej „Zamawiającym”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec” rozstrzygniętego w dniu …………….. 2009 r. wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

      - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Baldram, Brachlewo, Korzeniewo i Rakowiec”.

      - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej przez Wykonawcę ofercie (załącznik nr 1 do umowy stanowiący integralną część niniejszej umowy).

§ 2.

Roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.

§ 3.

- Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy w miarę jej ukończenia podlega odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego.

- Wykonawca może złożyć fakturę za ukończoną część robót nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

§ 5.

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ……………………………., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… będący członkiem ………………………. Izby Inżynierów Budownictwa (o nr wpisu ……………………………. z dnia ………………………… r.), zamieszkały w ………………………………………………  .

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

§ 6.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - projektem budowlanym opracowanym przez: Jerzego Glaza,

    - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

    - ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym,

    - zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

  - pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość w oparciu o składniki cenotwórcze stanowiące podstawę do naliczenia ceny ofertowej.

  - o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 8.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 9.

Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

§ 10.

- Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30 listopada 2009 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

§ 11.

- Po zakończeniu etapu robót, i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

  - dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

§ 12.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy dokumenty o których mowa w § 11 ust. 2 umowy.

- Do procedury odbioru końcowego mają zastosowanie przepisy § 11 ust. 3, 4 i 5 umowy.

§ 13.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin na usuniecie wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 14.

            - Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane prace oraz zastosowany sprzęt liczonej od dnia odbioru końcowego.

            - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek dotyczących szafek pomiarowych w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

            - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek dotyczących kompletnej oprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach

            - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

            - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 15.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………………. zł, co stanowi 6 % wartości umowy dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

  - 75 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

  - pozostałe 25 % w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 17.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………) netto, a z 22 % podatkiem VAT………………………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………..), zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego z dnia …………………………..2009r.

- Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 11, § 12 i § 13 umowy.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ……………………………………………………………………………. w ……………………………… w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 18.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty i roboty pomocnicze będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

§ 19.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY  									     WYKONAWCA

###### Załącznik nr 4

WYKAZ

ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

ROBÓT O CHARAKTERZE PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Zleceniodawca | Opis zrealizowanych robót | Wartość zlecenia w zł. | Okres realizacji (miesiąc, rok) | Potwierdzenie wykonanych prac- referencje/protokół odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................., dnia ....................                     ............................................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej)

Zatwierdzam dokumentację

przetargową 04.09.2009 r.

Wójt

Ewa Nowogrodzka