Zarządzenie Nr 71/05

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn.

Na podstawie § 9 ust.1 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/66/03 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 października 2003r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 145, poz. 2584),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na rok 2005, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 71/05

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 29 września 2005r.

Plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Kwidzyn na rok 2005

- Remonty pokrycia dachowego:

1)  Janowo 54, przełożenie dachówki, w tym uzupełnienie zniszczonej (28.000 zł)

2)  Gurcz 34, uzupełnienie dachówek  (4.000 zł)

- Remont elewacji (ocieplenie):

  - Korzeniewo ul. Kwidzyńska 24 – 2 mieszkania (11.400 zł)

  - Nowy Dwór 13a – 2 mieszkania (6.400 zł)

- Wymiana stolarki okiennej:

- Janowo 42/1 (C.Mastalerz) – 4 okna (4.000 zł)

- Janowo 53/1 (M.Kulbacki) – 2 okna (1.500 zł)

- Mareza ul. Długa 7/7 (A.Burdyńska) – 2 okna (2.500 zł)

- Brachlewo 43/2 (H.Grzelecka) – 2 okna (2.000 zł)

- ewentualne dofinansowanie wymiany okien na wniosek lokatorów (5.000 zł)

- Wymiana stolarki drzwiowej:

1) Grabówko 31 (R.Widz), drzwi zewn. - 1 szt. (1.000 zł)

2) Tychnowy 83/3 (R.Ansion), drzwi zewn. - 1 szt. (1.000 zł)

3) Licze 77b, główna drzwi zewn. - 1 szt. (1.500 zł)

5.   Przestawienie pieców kaflowych:

1) Brokowo 20/4 (H.Rumianowska) – 1 szt. (1.500 zł)

2) Grabówko 51, m.1 (K.Kiełbowski) – 1 szt., m.2 (H.Kiełbowski) – 1 szt. (3.000 zł)

3) Kamionka 3a/1 (J.Szatan) – 3 szt. (4.500 zł)

6.   Remont lub wymiana instalacji elektrycznej:

1) Mareza ul. Jesionowa 3/3 (S.Laps) – wymiana w całym mieszkaniu (3.000 zł)

2) Korzeniewo ul.Łąkowa 10 – instalacja główna (2.500 zł)

3) Mareza ul. Długa 5/2 (B.Suchomska) – instalacja w mieszkaniu (3.000 zł)

4) bieżące usuwanie awarii instalacji (2.000 zł)

7.   Remont i malowanie klatki:

1) Mareza ul. Korzeniewska 4 (3.000 zł)

2) Licze 77b (4.500 zł)

8.  Wykonanie szamb lub małych oczyszczalni, bądź podłączenie budynku do sieci
     kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach 
     i lokalach:

1)  Rakowiec 84a – przełączenie dopływu do nowego zbiornika (4.300 zł)

2)  Tychnowy 34 – podłączenie do kanalizacji sanitarnej (2.500 zł)

3)  bieżące usuwanie awarii instalacji (2.500 zł)

9. Wymiana podłóg:

1) Rakowiec ul.Kwidzyńska 30/1 (A.Skrobek) – 1 pokój ok. 20 m2 (2.600 zł)

2) Korzeniewo ul.Łąkowa 10/3 (H.Żarłok) – 50 m2 (6.500 zł)

10. Inne prace remontowe:

1) Licze 77b – przemurowanie komina (4.500 zł)

2) Dubiel 9/2 (B.Dziedzic) – wykonanie werandy (7.000 zł)

3) Janowo 54/4 (W.Dudzińska) – wygrodzenie W.C. (2.000 zł)

4) Janowo 54/2 (Z.Podgajna) – naprawa sufitu (1.000 zł)

5) Mareza ul.Długa 7/5 (A.Bryk) – wymiana pieca c.o.-c.w. (3.000 zł)

6) Mareza ul.Grabowska 1/3 (A.Śpica) – wymiana instalacji grzewczej (4.000 zł)

7) Mareza ul.Grabowska 1 – wykonanie instalacji gazowej w 2. mieszkaniach (3.000 zł)

8) Tychnowy 81 – wykonanie pionów gazowych (7.000 zł)

9) bieżące usuwanie awarii (10.000 zł)