Zał. Nr 10

do Sprawozdania

z wykonania budżetu

za 2019 rok.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Nakłady poniesione w 2019 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | plan 2019r. po zmianach | wykonanie za 2019r. | % | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 409 200 | 120 600 | 43 263 | 35,9 | Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 77 925 | 0 | 0 | 0 | Projekt planowany do realizacji w 2022 roku |
|  | Razem wydatki bieżące |  |  | 487 125 | 120 600 | 43 263 | 35,9 |  |
| 1 | Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie | UG Kwidzyn | 2023-2025 | 1 400 000 | 0 | 0 |  | Brak realizacji w 2019 r. |
| 2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 746 400 | 0 | 0 |  | Projekt planowany do realizacji w 2022 roku |
| 3 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 13 850 800 | 329 592 | 329 591 | 100 | W roku 2018 dokonano pierwszego odbioru częściowego – jednej zatoki autobusowej i przylegającego do niej chodnika (85.581,94 zł brutto). W roku 2019 dokończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w msc. Mareza oraz oznakowano szlak od Obór do Korzeniewa. Zapłacono Inspektorowi Nadzoru. |
| 4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn – środki dla Partnerów | UG Kwidzyn | 2016-2022 | 1 578 433 | 0 | 0 | 0 | Brak realizacji w 2019 r. |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 17 575 633 | 329 592 | 329 591 | 100 |  |
|  | RAZEM |  |  | 18 062 758 | 450 192 | 372 854 | 82,8 |  |
| 1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) | UG Kwidzyn | 2008-2020 | 2 180 000 | 750 250 | 750 190 | 100 | Zakończono budowę etapu Ib – wybudowano ok. 550 mb ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla etapu II Dokonano płatności częściowej za sporządzenie kolejnego etapu dokumentacji projektowej. |
| 2 | Budowa dróg gminnych w Górkach (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 2 028 060 | 0 | 0 | 0 | Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej – ponowne wszczęcie postępowania po wniesionym przez Gminę Kwidzyn odwołaniu od decyzji Starosty Kwidzyńskiego |
| 3 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695) | UG Kwidzyn | 2013-2019 | 624 325 | 2 000 | 1 941 | 97,1 | Dwa komplety ławostołów w Oborach, dopłata do FS w Rakowcu |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipiankach | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 2 098 711 | 259 400 | 259 177 | 99,9 | Zadanie zrealizowane w całości. Wybudowano sieć kanaliz. grawitacyjnej w miejscowości Rakowiec o łącznej długości ok 530 mb oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipianki |
| 5 | Modernizacja i budowa przystanków autob. oraz systemu informacji dla podróżnych | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 100 000 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 432 400 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp | UG Kwidzyn | 2016-2020 | 461 000 | 83 000 | 82 570 | 99,5 | W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Leśnej w miejscowości Rakowiec – montaż 3 opraw oświetleniowych na nowych słupach oraz 16 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych. A także montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych przy ul. Starodworskiej w miejscowości Tychnowy. Dopłata do FS Brachlewo dot. oświetlenia przy drodze DW529. |
| 8 | Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) | UG Kwidzyn | 2015-2020 | 3 550 000 | 855 700 | 851 119 | 99,5 | Utwardzenie dróg gminnych w: Lipiankach, Dankowie, Rakowcu, Marezie, Gniewskim Polu, Korzeniewie, Tychnowach, Nowym Dworze, Ośnie, Dubielu, Rakowicach, Pawlicach oraz wymiana nawierzchni chodnika w Rakowcu, Liczu, Marezie, Korzeniewie. |
| 9 | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel | UG Kwidzyn | 2011-2020 | 3 550 000 | 790 000 | 498 245 | 63,1 | W 2018 r. zrealizowano cześć robót. W 2019 r. dokonano jednego odbioru częściowego. Następnie odstąpiono od umowy z Wykonawcą. Zlecono prace inwentaryzacyjne wykonanych robót. |
| 10 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie - | UG Kwidzyn | 2017-2020 | 1 223 200 | 571 800 | 571 785 | 100 | Lasy Państwowe – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej; W roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją I etapu inwestycji, które zakończono w 2019r. Wybudowano 2 zatoki autobusowe, ok. 200 m ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odwodnieniem, 5 szt. lamp drogowych. |
| 11 | Budowa chodnika w Rakowicach | UG Kwidzyn | 2018-2019 | 202 300 | 102 300 | 102 291 | 100 | Wykonano w 2019 r. ok. 350 mb chodnika (łącznie ok. 590 mb) |
| 12 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie | UG Kwidzyn | 2018-2020 | 200 000 |  |  | - | Sprawy własnościowe – ostatnia faza wykupu gruntów |
| 13. | Opracowanie dokumentacji dróg gminnych | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 160 000 | 15 000 | 12 300 | 82,0 | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi do terenów inwestycyjnych KPPT – I płatność oraz chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu – I płatność |
| 14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne | UG Kwidzyn | 2019-2020 | 50 000 | 1 000 | 1 000 | 99,8 | Przeprowadzono postępowanie spadkowe w sądzie – dot. kanalizacji sanitarnej Tychnowy - Podzamcze. |
|  | Razem wydatki majątkowe |  |  | 21 809 080 | 3 430 450 | 3 130 618 | 91,3 |  |
|  | OGÓŁEM w tym majątkowe |  |  | 39 871 838 | 3 880 642 3 760 042 | 3 503 472 3 460 209 | 90,3 92,0 |  |