Załącznik Nr 7

do sprawozdania Wójta Gminy

z działalności finansowej

Gminy Kwidzyn za 2009 r.

Informacja z realizacji zadań gospodarczych i inwestycyjnych

w 2009r.

| Miejscowość | L.p. | Nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za realizację | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baldram | 1. | Uporządkowanie drogi za P. Przewoźnikiem (dokończ. wycinkę krzewów) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Utwardzenie zjazdu do Małego Baldramu (odcinek 30 mb) | p. R. Liziński | Nie wykonano Koszt 12 tyś. |
| Brachlewo | 1. | Usunięcie gruzu na ul. Leśnej k/przystanku PKS | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Utwardzenie drogi do P. Hauer | p. R. Liziński | Dowieziona szlaka |
|  | 3. | Przedłużenie czasu oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej od godz. 430 do 2330 | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Ustawić wiatę k/krzyża przy drodze wojewódzkiej | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 5. | Utwardzenie drogi od drogi woj. do Zielonej Szkoły wspólnie Nadleśnictwem | p. R. Liziński | Dowieziona szlaka |
|  | 6. | Oczyszczenie rowu k/oczyszczalni ścieków (za Panem Zittermanem) | p. R. Liziński | Nie wykonano |
| Brokowo | 1. | Ustawienie dwóch tablic drogowych określających numery posesji oddalonych od drogi głównej | p. R. Paziewski | Wykonano |
|  | 2. | Wybudowanie wiaty przystankowej z blachy lub murowanej (skrzyżowanie z drogą Tychnowy – Rakowiec) | p. R. Liziński | Nie wykonano można za zgłoszeniem robót |
|  | 3. | Utwardzenie drogi płytami od figury do końca domów (przełożenie już ułożonego odcinka z płyt) | p. R. Liziński | Nie wykonano. Koszt ok. 60 tyś. Do utwar. około 350 mb do 7 gospodarstw |
|  | 4. | Dopilnowanie terminu przeglądu i konserwacji placu zabaw przez wykonawcę, zgodnie z umową | p. M. Rzepny | Wykonano |
|  | 5. | Upomnienie Pana Śliwińskiego o obowiązku utrzymania porządku i czystości na posesji oraz drogi | p. M. Duda | Przeprowadzono rozmowę i wystosowano pismo |
| Bronno | 1. | Poprawienie stanu chodnika (po prawej stronie wjeżdżając do Bronna - polbruk) | p. R. Liziński | Nie wykonano. Brak środków |
|  | 2. | Umieszczenie przy każdym budynku mieszkalnym zaworu w celu możliwości odłączenia dopływu wody | p. K. Michalski | Wykonane |
|  | 3. | Wykonanie placu do gry w piłkę i ogrodzenie go | p. M. Rzepny | Wykonano |
|  | 4. | Umieszczenie tabliczek o zakazie wysypywania śmieci w parku | p. M. Duda | Nie wykonano |
|  | 5. | Uprzątnięcie pni i gałęzi po wyciętych drzewach przy drodze powiatowej | p. R. Liziński | Wykonane |
| Dankowo | 1. | Zamontowanie oświetlenia ulicznego 5 szt (przy budowie obwodnicy Kwidzyna) | Zarząd Powiatu | Nie wykonano |
|  | 2. | Urządzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci (Ponownie podjąć starania w ANR) | p. Szumlak – Dziewońska | ANR nie wyraziła zgody na przekazanie gruntów na ten cel |
|  | 3. | Właściwe ustawienie tablicy z nazwą ul. Różana – stoi na prywatnym gruncie | p. R. Paziewski | Wykonano |
| Dubiel | 1. | Doposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła | GOK | Zakupiono stoły i krzesła. Wymieniono stolarkę okienną i wykonano malowanie |
|  | 2. | Wymiana lub naprawa wiat przystankowych (zmiana dachu i odmalowanie) – przy placu zabaw i w lesie przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką | p. R. Liziński | Wymieniono wiatę przy placu zabaw, natomiast w lesie nie wymien. |
|  | 3. | Wykonanie remontu drogi od fermy do P. Klemensa Goryńskiego (droga do Brokowa) oraz drogi do Pana Posima poprzez utwardzenie płytami (tłuczeń) | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków |
|  | 4. | Budowa chodnika od P. Świderskiego do przystanku przy drodze wojewódzkiej oraz odprowadzenie wody z tej drogi na tym odcinku - projekt | Wspólnie z ZDW | Zlecono wykonanie projektu – do 30 maja 2010r. |
|  | 5. | Zwrócić uwagę na fakt podorania drogi prowadzącej do P. Wojke przez właściciela gruntów leżących przy tej drodze | p. M. Duda | Nie wykonano |
| Gniewskie Pole | 1. | Wyrównanie dróg równiarką w okresie wiosny | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Utwardzenie drogi do pól m.in. p. Skoczka Witolda | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Utwardzenie drogi nad jeziorem (60 mb) | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków. Koszt ok. 17 tyś. |
| Górki | 1. | Postawienie znaku przystankowego przy drodze wojewódzkiej i ustawienie wiaty przystankowej | p. R. Liziński | Ustawiono znak. Nie ustawiono wiaty |
|  | 2. | Utwardzenie terenu pod śmietnikami przed wjazdem do bloku Nr 21 | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 3. | Wykonać kanalizację burzową przy drodze gminnej wzdłuż lasu przy okazji budowy dróg osiedlowych | p. K. Michalski | Nie wykonano |
|  | 4. | Oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej - projekt | p. R. Liziński | Opracowano projekt i jest w uzgodnieniu. ZDW nie chce uzgodnić. |
|  | 5. | Ustawienie stołu do tenisa stołowego | p. M. Rzepny | Wykonano |
|  | 6. | Urządzić boisko do siatkówki | p. M. Rzepny | W 2010 roku |
| Grabówko | 1. | Nawieźć żużla i wyrównać drogę do P. Joniaka | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Wykonanie remontu wiaty przy P. Jaskule | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 3. | Doświetlenie drogi na odcinku od P. Jarosława Nogi do P. Wiśniewskiego | p. R. Liziński | Zlecono opr. dok. technicznej – termin wykonania do 30.06.2010r. |
|  | 4. | Przedłużyć sieć oświetleniową za P. Plutą | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 5. | Utwardzenie drogi do przepompowni (za P.Karczyńską) wykupić grunt pod tę drogę | p. R. Liziński p. Szumlak – Dziewońska | Wykupiono działkę pod przepompownię. Drogę utwardzono płytami. |
|  | 6. | Utwardzenie drogi koło p. Fedaka 2010 rok | p. R. Liziński | Dowieziona szlaka |
| Gurcz | 1. | Dokończyć przystanek k/ p. Krajnika | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 2. | Utwardzenie drogi za POLIMĄ i jednoczesne wznowienie granic na polu Pana Świeczka | p. R. Liziński | Wykonano około 830 mb, pozostało 500mb |
|  | 3. | Wycięcie krzaków przy wjeździe na osiedle od strony Pana Jasińskiego | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 4. | Budowa mostu na rz. Liwie - projekt | p. K. Michalski | Zlecono opracowanie projektu. Projekt do 30.04.2010r. |
| Janowo | 1. | Oświetlenie odcinka drogi powiatowej do przystanku autobus. (od strony p.Albrechtów w stronę Pastwy) | p. R. Liziński | Zlecono projekt, do 30.06.2010r. |
|  | 2. | Zamontować lampę uliczną pomiędzy parkingiem a plebanią | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej Projekt do 2010 r. | p. K.Michalski | Projekt do 30.06.2010r. |
|  | 4. | Poszerzenie i utwardzenie zjazdu i najazdu na wał k/ p. Jaszczerskich oraz odprowadzenie wody (k/posesji w/w) | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków. Koszt ok. 30 tyś. |
|  | 5. | Zlikwidować dzikie wysypisko śmieci za wałem k/p. Burczyńskich (pierwszy zjazd z wału do łąk) | p. R. Liziński p. M. Duda | Wysłano pismo do RZGW |
| Kamionka | 1. | Wykonanie oświetlenia ulicznego k/ p. Przysowy i p. Koc | p. R. Liziński | Zlecono projekt linii od budynku 10d do sklepu, projekt do 30.06.2010r. |
|  | 2. | Wykonanie placu zabaw i planu rekreacyjno – sportow. |  | W 2010 roku plac zabaw |
|  | 3. | Doposażenie świetlicy w sprzęt (szafy, stoły, materiały edukacyjne) | GOK | Wymieniono inst. elektryczną przeprowadzono remont włącznie z przemurowan. kominów oraz zak. stoły i szafy |
|  | 4. | Wymiana wiat przystankowych | p. R. Liziński | Nie wykonano |
| Korzeniewo | 1. | Utwardzenie drogi k/przepompowni (170 mb) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Naprawienie drogi szlaką na ul. Spółdzielczej zniszczonej podczas wykonywanej kanalizacji | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Przedłużyć sieć oświetleniową uliczną wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej i Spółdzielczej – projekt 2010 rok | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 4. | Dokonać przeglądu oświetlenia ulicznego i założyć dodatkowo 1 lampę na ul. Sobieskiego Nr 16a | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 5. | Wyrównać drogę po wykonanym przekopie na ulicy Sobieskiego k/p. Chmiela i Olszewskiego | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 6. | Nawieźć szlakę na ul. Spółdzielczą (na lewo za przepompownią) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 7. | Wykonać remont drogi na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Sportowej 2010 rok | p. R. Liziński | W 2010 roku |
| Licze | 1. | Wybudowanie chodnika na odcinku od jeziora do końca Licza (b.przedszkola)- projekt | Wspólnie z ZDW 2010 rok | Zlecono opracow projektu. Wyk. do 30.05.2010r. |
|  | 2. | Utwardzenie szlaką drogi wewnętrznej na odcinku od drogi powiatowej w lewo do drogi wojewódzkiej | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Urządzenie docelowo drogi wewnętrznej koło pałacu do drogi powiatowej i dalej do drogi wojew. - projekt | 2010 rok p. K. Michalski | Zlecono opracow projektu. Proj. do 30 maja 2010 |
|  | 4. | Naprawa drogi k/p. Dramińskiego i p. Jankowskiego | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 5. | Dowieźć szlakę na drogę w stronę Jurandowa | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 6. | Zebranie poboczy przy drodze wojewódzkiej do Ośna oraz wycięcie zakrzaczenia | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 7. | Zobowiązać p. Kopisto do uporządkowania drogi obok pałacu (błoto i kamienie) | p. R. Liziński | Wykonano |
| Lipianki | 1. | Wykonanie 150mb drogi pomiędzy Marezą a Lipiankami (połączenie dróg od klubu do betonówki) | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków. (30 tyś) |
|  | 2. | Wykonanie oświetlenia w stronę Korzeniewa (od Pana Wudarczyka do baraku) projekt 2010r. | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 3. | Naprawienie drogi z płyt JOMB – zjazd z wału k/cmentarza | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 4. | Remont świetlicy wiejskiej | GOK | Wykonano instalację elektryczną i stolarkę okienną |
| Mareza | 1. | Naprawienie wjazdu na działkę (uszkodzony został podczas budowy ścieżki), za mostkiem | p. K. Michalski | Wykonano w ramach gwarancji |
|  | 2. | Ułożenie płyt JOMB na ul. Sielskiej (200 mb) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Poprawienie stanu dróg na ul. Kwiatowej oraz ul. Korzeniewskiej w kier. P. Bogdana Kędziory i P. Danuty Reszki | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Urządzić lokal wyborczy w bibliotece dla mieszkańców Marezy | p. A. Burdyńska p. W. Bagińska | Wykonano |
|  | 5. | Wykonanie modernizacji drogi w kierunku Baldramu (ok.100 mb wspólnie z p. Kędziorą) oraz nawiezienie szlaki na tę drogę na wysoczczyźnie | p. R. Liziński | Wykonano, zakupiono płyty a p. Kędziora ułożył. Koszt płyt 48 tyś. Szlaki nie dowieziono |
|  | 6. | Postawienie jeszcze jednej tablicy ogłoszeń w Marezie k/p. Lecha | p. J. Obuchowski | Nie wykonano |
|  | 7. | Nawiezienie szlaki na drogę w kierunku do Pana Staniszewskiego | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 8. | Ulepszenie stanu oświetlenia ulicznego w kierunku Podzamcza dostawić 1 lampę k/p. Grzywińskiego | p. R. Liziński | Wykonano |
| Mareza Osiedle | 1. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla Marezy Osiedla | p. E. Woźniak | Po uchwaleniu Studium – rozpa- trzymy wniosek ponownie |
|  | 2. | Wykonanie parkingu na osiedlu | Razem z drogami osiedlowymi w 2010 roku | Projekt w trakcie opracowania |
|  | 3. | Wykonanie modernizacji dróg osiedlowych |  |  |
|  | 4. | Wykonanie oświetlenia przy wjeździe do posesji Pana J. Kalickiego | p. R. Liziński | Nie wykonano |
| Nowy Dwór | 1. | Postawienie nowej wiaty przy szkole | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Zakup stołu do tenisa i zamontowanie na boisku sportowym przy osiedli ExPOM | p. M. Rzepny | Nie wykonano |
|  | 3. | Utwardzenie płytami wjazdu do osiedla (b.Expom) | p. R. Liziński | Przekazane płyty mieszkańcom |
|  | 4. | Utwardzenie wjazdu z drogi powiatowej na drogę polną do P. Panieczko (Przy budowie ścieżki) | p. K. Michalski | Nie wykonano z powodu braku środków. (12 tyś) |
|  | 5. | Doświetlenie drogi od P. Zachaja do P. Kolasy | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 6. | Wyrównanie dróg polnych | p. R. Liziński | Wykonane |
| Ośno | 1. | Przełożenie płytek chodnikowych | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Wykup gruntu pod przepompownią ścieków i usunięcie usterek w kanalizacji | p. Szumlak – Dziewońska p. K. Michalski | Nie wykupiono, ponieważ wspólnota nie uregulowała spraw spadkowych |
|  | 3. | Poprawienie stanu drogi w kierunku do Szadowa | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 4. | Utwardzenie placu i drogi przy sklepie | p. R. Liziński | Dowieziona szlaka |
|  | 5. | Naprawa drogi na odcinku Szadowo – Trzciano (równiarka) | p. R. Liziński | Droga gminy Ryjewo |
|  | 6. | Doświetlenie placu w Ośnie i wykonanie naprawy 4 lamp ulicznych | p. R. Liziński | Wykonano |
| Obory | 1. | Poprawienie drogi na odcinku Obory - Rozpędziny | proj. p. K. Michalski | Dokumentacja opracowana. Nie uzyskano wsparcia z NPPDL |
|  | 2. | Naprawienie urządzeń na placu zabaw | p. M. Rzepny | Wykonano |
|  | 3. | Podjąć interwencję w sprawie wałęsających się psów | p. M.Mroczkowska | Wykonano |
|  | 4. | Podłączenie kanalizacji do posesji p. Chodora oraz interweniowanie w sprawie wypływających ścieków przy tej posesji | Sprawdzić p. K. Michalski | Mieszka przy kolektorze tłocznym |
|  | 5. | Wybudowanie drugiej zatoczki autobusowej | Przy bud. ścieżki | Przy bud. ścieżki |
| Pastwa | 1. | Ułożenie płyt JOMB na odcinku ok. 160mb od ulicy w kierunku torów (wspólnie z p. Magierowskim) | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 2. | Spowodować, by świetlica była otwarta w piątki i soboty dłużej | GOK | Nie wykonano |
|  | 3. | Naprawienie drogi za wałem (w dół) tj. wyrównanie i ułożenie kilku płyt na zjeździe k/ skrzyżowania | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 4. | Na drodze betonowej (starej) wymienić zniszczone płyty | p. R. Liziński | Podniesiono płyty koło kościoła |
| Podzamcze | 1. | Wybudowanie mostu na rz. Liwie projekt | p. K. Michalski | Projekt do 30.04.2010r. |
|  | 2. | Usunięcie gruzu z drogi k/p. Żyły | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Regulacja oświetlenia | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Wstawienie szyb w przystanku naprzeciwko Pana Grębskiego | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 5. | Wykonanie remontu na placu zabaw przy świetlicy –przymocowanie huśtawek i ustawienie nowych elementów oraz zamontowanie bramy z Bronna | p. M. Rzepny | W 2010 roku |
|  | 6. | Ustawienie nowego przystanku przy drodze k/ Pana Marchlewskiego | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 7. | Wykonanie remontu świetlicy 2010 rok | GOK | Wymieniono stolarkę okienną. Zakupiono krzesła. |
|  | 8. | Wykonanie remontu drogi między mostem betonowym a drewnianym (podsypanie płyt JOMBA) | p. R. Liziński | Wykonano |
| Pawlice | 1. | Naprawa drogi do budynku Nr 13 – utwardzenie płytami JOMBA | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków (20 tyś) |
|  | 2. | Bieżąca naprawa drogi do budynku Nr 1 | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 3. | Uzupełnienie oświetlenia (przy muldzie k/świetlicy) | p. R. Liziński | Wykonano |
| Rakowice | 1. | Przedłużenie odwodnienia –odwodnienie przy świetlicy | GOK | Wykonane |
|  | 2. | Wymiana pieca na elektryczny w świetlicy oraz wykonanie remontu dachu 2010 rok | GOK | Zakupiono 2 grzejniki elektryczne |
|  | 3. | Wyrównanie dróg równiarką i ulepszenie drogi w kierunku Pawlic, Krzykos i Dankowa | p. R. Liziński | Wykonane |
| Rakowiec | 1. | Naprawa przystanku autobusowego k/ul. Słonecznej | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Naprawa ul. Dolnej (szlaka lub tłuczeń) | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 3. | Utwardzenie terenu przy świetlicy | p. K. Michalski | Wykonano |
|  | 4. | Przekręcenie lampy ulicznej na ul. Górnej (p. Nojek) | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 5. | Rozwiązać problem wykonywania manewru autobusu, przy cofaniu blokuje samochody | Odpowiedź na pismo p. Stępnia | Wykonano zajazd dla autobusów przy szkole |
|  | 6. | Przycięcie koron drzew na ul. Parkowej | sprawdzić | Wykonano |
|  | 7. | Umieszczenie znaku „ulica jednokierunkowa” na ul. Polnej | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 8. | Postawienie barierki naprzeciwko P.Ozgów i zabezpieczenie studzienki przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kwidzyńskiej | p. K. Michalski | Wykonano |
|  | 9. | Postawienie wiaty przystankowej k/dużego CPN-u | Spr. czy jest teren? | Wykonano |
|  | 10. | Remont pomieszczenia przeznaczonego na suszenie węży strażackich (Wstawić nowe drzwi i okna) | p. R. Liziński | Nie wykonano. Realizacja razem z Salą tradycji kulinarnych, po uzyskaniu dof. z PROW Odnowa Wsi |
| Rozpędziny | 1. | Przyspieszenie budowy kanalizacji sanitarnej Projekt do 2010 r. | p. K. Michalski | Zlecona oprawc. dokumentacji do 30.06.2010r. |
|  | 2. | Wykonanie muldy na odcinku drogi od kapliczki przy placu zabaw | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków |
|  | 3. | Uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci przy boisku sportowym | p. R. Liziński p. M. Duda | Wykonano. Wysłano pismo do policji |
|  | 4. | Wyrównanie drogi przy boisku | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Przesunięcie lampy oświetleniowej przy nowym przystanku | p. R. Liziński | Dokumentacja w opracowaniu |
|  | 6. | Kierowanie piaskarek na drogi gminne w Rozpędzinach | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 7. | Uprzątnięcie skarpy przy drodze od posesji p. Jabłońskiego i Koprowskiego. Sprawdzić własność gruntów | p. M. Duda p. Szumlak – Dziewońska | Nie wykonano |
| Szałwinek | 1. | Dopasowanie połączeń autobusów z Kwidzyna do Janowa i z Janowa do Szałwinka | p. J. Obuchowski | Wykonano |
|  | 2. | Przejęcie działek od ANR i wykonać plac zabaw i drogi osiedlowe | p. Szumlak - Dziewońska | Wykonano plac zabaw. |
|  | 3. | Nawieźć tłucznia przy nowej wiacie przystankowej | p. R. Liziński | Nie wykonano |
| Tychnowy | 1. | Ustawienie dwóch lamp oświetleniowych w Nowej Wsi przy posesji P. Janaczek (w kierunku Tychnów) | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Naprawa drogi w kierunku Podzamcza oraz wycięcie z poboczy krzewów | p. R. Liziński | Wyrównano drogę i wycięto krzaki |
|  | 3. | Wykonanie drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy sklepie i połączenie jej z parkingiem | Sprawdzić drogę i dojazd do dz. 85/15 | Utwardzono szlaką odcinek za sklepem |
|  | 4. | Poszerzyć wjazd i naprawić drogę do p. Stockiej | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 5. | Wyznaczenie i ujęcie w planach terenu pod cmentarz | p. R. Paziewski | Nie wykonano |
|  | 6. | Naprawa drogi do p. Gogolewskiej | p. R. Liziński | Dowieziona szlaka |
|  | 7. | Ułożenie płyt JOMBA (dokończenie drogi) do p.Namiaka | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków |
|  | 8. | Naprawa drogi w kierunku posesji p. Zwidryna | p. R. Liziński | Nie wykonano |
|  | 9. | Wykonać i ustawić kosz do piłki ręcznej na placu zabaw | p. M. Rzepny | W 2010 roku |
|  | 10. | Przełożenie i naprawa drogi przy straży pożarnej w kierunku p. Łukasiewicza | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 11. | Utwardzenie drogi za lasem do dz. m.in. nr 25/7 | p. R. Liziński | Nie wykonano z powodu braku środków |

2. Zadania inwestycyjne realizowanych w całości w 2009 roku

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Okres realizacji | planowany całkowity koszt inwestycji | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  |
| 1. Rozbudowa kanalizacji Grabówko | 2009 | 300 000 | Opracowano projekt – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę – realizacja w 2010 r. |
| 2. Budowa wodociągu w Korzeniewie | 2009 | 110 000 | Opracowano projekt – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane (realizacja do 30.05.2010) |
| Dział 600 Transport i łączność |  |  |  |
| 1.Modernizacja drogi w Gurczu o dł. 1km (za POLIMĄ) | 2009 | 150 000 | Wybudowano 830 mb. Pozostało do wykonania około 600 mb |
| 2. Modernizacja drogi w Grabówku o dł. 2km koło Pana Brodnickiego do utwardzonej drogi | 2009 | 220 000 | Wybudowano około 1 km, zadania zakończono |
| 3. Budowa dróg osiedlowych w Szałwinku | 2009 | 380 000 | Opracowano projekt - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę – realizacja w 2010 r. |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |
| 1. Zakup gruntów | 2009 | 50 000 | Wykupiono grunty pod przepompownie ścieków i na poszerzenie dróg gminnych |
| Dział 750 Administracja |  |  |  |
| 1. Zakup komputerów z oprogramowaniem | 2009 | 20 000 | Zakupiono 3 kpl. zestawów komputerowych + 2 szt. drukarek |
| 2. Zakup samochodu osobowego służbowego | 2009 | 50 000 | Zakupiono |
| Dział 852 Pomoc społeczna |  |  |  |
| Zakup Centrali telefonicznej i dwa zestawy komputerowe (Plan GOPS) | 2009 | 13 000 | Zakupiono |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  |
| Wniesienie dopłat do udziałów do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego spółka z o.o Górki | 2009 | 50 000 | Wniesiono dopłaty do 40 szt. udziałów |

3.Zadania inwestycyjne wieloletnie

| Lp. | NAZWA ZADANIA | DZIAŁ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo – Lipianki - Gniewskie Pole – Pastwa – część Janowa ETAP I i II 2007-2009 | 010 | Dokończono budowę I etapu w msc. Korzeniewo – Lipianki; Zrealizowano II etap w msc. Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa – część Janowa; Wybudowano łącznie ponad 15 km sieci kanalizacji sanitarnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | 010 | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (termin wykonania do 30.06.2010 r.) |
|  | Uzbrojenie terenu przy ulicy Leśnej w Rakowcu sieć wodociągowa i kanalizacyjna 2008-2012 | 010 | Projekt opracowany czekamy na pozwolenie na budowę – realizacja w 2010 r. |
|  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach 2008-2010 | 010 | Opracowano dokumentację na drogi |
|  | Budowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Bronno – Licze 2007-2009 | 010 | Zakończono |
|  | Budowa kanalizacji w Janowie 2009-2011 | 010 | Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (termin wykonania do 30.06.2010 r.) |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec ul. Słoneczna | - | Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW – nie uzyskano dofinansowania |
|  | Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu 2008-2010 | 600 | wykonano |
|  | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na szlakach turystycznych w gminie Kwidzyn | 600 | Wniosek o dofinansowanie z RPO na liście rezerwowej, wykonano dokumentację projektową |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o dł. 4km | 600 | Firma projektowa nie zakończyła opracowywania dokumentacji technicznej. |
|  | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | 600 | Opracowano projekt oczekujemy na pozwolenie na budowę |
|  | Budowa dróg osiedlowych w Marezie – Osiedle 2009-2011 | 600 | Opracowano projekt uzyskano pozwolenie na budowę |
|  | Budowa mostu w Podzamczu 2009 – 2010 | 600 | zlecono opracowanie dokumentacji technicznej (wykonanie do dnia 30 marca 2010 r.) |
|  | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009 – 2011 | 600 | wybudowano w porozumieniu z Gminą Miejską Kwidzyn ul. Karowa w Rozpędzinach opracowano dokumentację na budowę drogi Rozpędziny – Nowy Dwór |
|  | Modernizacja dróg osiedlowych w Oborach | 600 | Wykonano |
|  | Modernizacja chodnika w Korzeniewie | 600 | Przesunięto realizację zadania na 2010 r. |
|  | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) TBS | 700 | Opracowano dokumentację w 2008r. |
|  | Budownictwo socjalne 2008 – 2012 | 700 | Opracowano dokumentację w 2008r. |
|  | Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu 2008 – 2009 | 700 | W IV kwartale złożony został wniosek do PROW „Odnowa Wsi” – rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski ma nastąpić do 30 kwietnia 2010 r. |
|  | Wykup budynku po hydrofornio i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu 2004 – 2014 | 700 | Spłata rat realizowana |
|  | Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | 700 | Dokumentacja nie wykonana w terminie – zostały naliczone kary umowne |
|  | Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) 2008 – 2010 | 801 | Zakończono termomodernizację SP w Korzeniewie; docieplono część budynku SP w Janowie |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne 2008 – 2009 | 900 | Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które niestety musiały zostać unieważnione |
|  | Doświetlenie ulic na terenie gminy 2007 – 2010 | 900 | wykonano dodatkowe oświetlenie w Nowym Dworze, Marezie, Korzeniewie, Janowie, Nowej Wsi Kwidzyńskiej, Pawlicach i Ośnie |
|  | Zakup wiat przystankowych 2004 – 2010 | 900 | zakupiono 11 wiat przystankowych |
|  | Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Kwidzyn realizowanych w ramach osi LEADER | 926 | Wykonano plac zabaw dla dzieci w Szałwinku; Złożono wniosek o dofinansowanie do PLGD na urządzenie terenów sportowo – rekreacyjnych w Kamionce, Rozpędzinach, Liczu i Tychnowach. |
|  | Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice 2009 – 2010 | 926 | Otrzymano dofinansowanie z PROW podpisano umowę z wykonawcą (termin realizacji do 30.06.2010 r.) . |