Załącznik nr 7 do sprawozdania

Wójta z działalności  finansowej

Gminy Kwidzyn za rok 2007

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań gospodarczych

Przyjętych do wykonania w roku 2007

| Miejscowość | nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za realizację zadania | Wykonanie w 2007 roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Baldram | - Utwardzić drogę Baldram – Mareza (droga przed Nową Wsią) - Wykonać remont drogi prowadzącej do Piekarniaka na poligon - Utwardzić plac pod pojemniki na segregację odpadów Wyrównanie drogi i wycięcie krzaków przydrożnych za P. Przewoźnikiem | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Naprawiana sukcesywnie dla potrzeb rolnych, dowieziono na stok góry gruz z kruszarki około 40 ton Dowieziono gruz 80 ton, szlakę i wyrównano drogę Brak miejsca lokalizacji Wycięta została większa cześć zakrzaczenia pozostałe prace zostaną wykonane wiosną 2008 roku |
| Brachlewo | - Nawiezienie szalki lub tłucznia na drogę k/ P. Klingenbergów i k/ P. Troncy - Utwardzenie nawierzchni drogi k/ Zielonej Szkoły (pomiędzy bramką na boisku a stołem betonowym do ping-ponga) - Poprawienie płyt JOMBA k/ P. Zittermanna - Dokonanie renowacji pomnika – obeliska przy stacji PKP w Brachlewie - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej (z udziałem mieszkańców) | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wiosną dowożono szlakę stan drogi dobry Należy wcześniej określić zakres prac wraz z planem zagospodarowania Wykonane Wykonano renowację bez tablic z nazwiskami Ze względu na rodzaj robót zadanie może być jedynie realizowane jako inwestycja. |
| Brokowo | - Nawiezienie szlaki na drogę przy budynkach nr 1 i nr 32 - Posadzenie drzewek i krzewów przy placu zabaw oraz ustawienie śmietnika - Wykonanie modernizacji – ewentualne utwardzenie płytami JOMBA drogi w Brokowie „dolnym” k/ byłego PGR na odcinku 50m - Wykonanie naprawy wiaty przystankowej bądź wymiana na przystanek blaszany - Wykonanie kanalizacji dla budynku Nr 20 - Wykonanie sanitariatów oraz wybudowanie szamba dla budynku świetlicy wiejskiej, ocieplić drzwi wejściowe oraz wymienić drzwi do pomieszczenia byłego KGW | R. Liziński Z. Kirska R. Liziński R. Liziński Z. Kirska GOK | Nawieziono szlakę przy bud. 32 przy 1 droga dobra Śmietnik ustawiony i uporządkowany został teren wokół boiska Dowieziony został gróz 40 ton oraz szlakę. Stan drogi dobry. Ustawiona została nowa wiata Wykonano małą oczyszczalnię wraz z podłączeniem wszystkich lokali. Wykonane |
| Bronno | - Wyrównanie dróg polnych do Paczkowa i Gilwy - Wykonanie naprawy nawierzchni drogi k/ oczyszczalni ścieków - Naprawa bieżąca chodnika - Ustawienie wiaty przystankowej koło p. Mettla ? | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane Wykonane poprzez uzupełnienie emulsją asfaltową i tłuczeń Wykonane Wykonane |
| Dankowo | - Nawiezienie szlaki na drogę Dankowo-Rakowice - Ustawienie drugiej tablicy ogłoszeniowej przy skrzynkach pocztowych | R. Liziński R. Liziński i W. Bagińska | Wykonane na bieżąco Wykonane |
| Dubiel | - Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych - Ustawienie tablicy ogłoszeń przy skrzynkach pocztowych - Dowiezienie szlaki na drogę k/ p. Maciejewskiego, Niedzieli, Czapli, Posima, Mądrzyńskiego i za Fermą - Na drodze k/ P. Goryńskich, podciąć topole i usunąć wierzbę - Naprawienie stołu do tenisa | R. Liziński R. Liziński i W. Bagińska R. Liziński R. Liziński i Z. Kirska GOK | Wykonane Wykonane Wykonane dowożona sukcesywnie szlaka w miarę pozyskania z WZPOW Wykonane Wykonane |
| Gniewskie Pole | - Rozebrać stare toalety przy świetlicy - Utwardzenie miejsca pod pojemniki na odpady segregowane - Wykonanie wcinki w celu odprowadzenia wody przy drodze o nawierzchni brukowej za wałem - Pokryć blachówką wiatę na przystanku za wałem k/ p. Kowalkowskiego - Wzmocnienie i poszerzenie przepustu przy zjeździe na międzywale na drogę brukową - Oczyścić przepływ w Lipiankach przez drogę k/ transformatora oraz wyciąć topole k/ p. Śledzia - Nawiezienie szlaki i wyrównanie drogi do budynku nr 19 | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane (teren do uporządkowania wraz z wywiezieniem reszty gruzu) Wykonane Wykonane miejscowo Ustawiono nowy przystanek Wyremontowany został zjazd na drogę brukową od strony zawala Wykonane Wykonane dwie przyczepy szlaki |
| Górki | - Wykonać projekt techniczny w celu założenia skrzynki z przełącznikiem elektrycznym i zainstalowanie 2 lamp na słupach pomiędzy boiskiem a parkingiem - Załatać dziurę przy wjeździe na osiedle z drogi wojewódzkiej | R. Liziński R. Liziński | Zadanie nie zostanie wykonane ze względu na duży koszt (nowy obwód oświetleniowy wraz z szafką pomiarową) Wykonane (ZDW) |
| Grabówko | - Nawiezienie szlaki na drogę na odcinku do posesji p. Tadeusza Rzeczkowskiego, Makowskiego i Urbaniaka - Wymienić niepalące się żarówki w lampach ulicznych k/ p. Kossakowskiego - Uzupełnić brakujące pokrywy na studzienkach kolektora ściekowego od szkoły do Kanału Palemona - Uzupełnić szyby przystanku przy p. Piotrowskim - Ustawienie tablicy ogłoszeń k/ skrzynek pocztowych - Wyrównanie równiarką dróg polnych | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński i W. Bagińska R. Liziński | Dowożona sukcesywnie. Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane |
| Gurcz | - Wykonanie placu zabaw dla dzieci (z udziałem środków z PPOW) - Utwardzenie placu przy przystanku autobusowym przy sklepie - Wybudowanie chodnika na odcinku od sklepu do osiedla mieszkaniowego - Opracowanie dokumentacji na remont budynku świetlicy | J. Skorczewski i K. Michalski R. Lizinski R. Liziński K. Michalski | Nie wykonane Utwardzono szlaką Zadanie zostanie wykonane przy wykonywaniu placu zabaw Wykonanie w 2008 roku |
| Janowo | - Utwardzenie płytami JOMBA drogi polnej o długości 500mb (w uzgodnieniu z mieszkańcami którą) – droga od promu do jeziora Korneta, lub od sklepu GS„SCh” w kierunku pól p. Albrechta, Czajki, i Świerczyńskiego - Nawiezienie szlaki lub gruzu na drogę do p. Lisa lub odtworzyć istniejącą drogę brukową - Wyrównanie równiarką i nawiezienia gruzu na drogę polną na wysokości wału k/ p. Wiśniewskich, przy p. Gorczyńskich, na rozwidleniu wału naprzeciwko domu p. Burczyńskich - Wykonać przegląd kotłowni przy SP po sezonie grzewczym - Wyburzenie starego budynku pomiędzy szkołą a ogródkami (przy boisku) - Ustawienie wiaty przystankowej k/ p. Deki koło starej szkoły (k/ posesji p. Kosteckich) | R. Lizinski R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane utwardzenie całej drogi do jeziorka Korneta Droga jest wł. Agencji Rolnej Skarbu Państwa Wyrównane równiarką Wymienione zostały piece i naprawiony czopuch Nie wykonano Wykonane |
| Kamionka | - Wybudowanie linii oświetleniowej od p. Kózki do sklepu (3 lampy) i zainstalowanie 1 lampy na istniejącym słupie k/p. Koca oraz pomiędzy p. Okraszewskim a p. Przysową - Naprawa drogi równiarką i (przełożenie bruku ?) do Piekarniaka do budynków mieszkalnych Nr 3 i 3a – nawiezienie i wyrównianie gruzem - Zainstalowanie 1 lampy na Piekarniku - Wykonać izolację pionową oraz jeśli konieczne poziomą budynku świetlicy wiejskiej oraz pomalować elewację - Zakupić karnisze i firanki do świetlicy | R. Liziński R. Liziński R. Liziński GOK GOK | Wykonane odcinek od p. Kózki do sklepu Wykonane Brak obwodu oświetleniowego (duży koszt wykonania oświetlenia Zadanie przełożone na 2008 rok Wykonane |
| Korzeniewo | - Uzupełnić asfalt na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Racławicką oraz Sobieskiego k/ p. Wielogórskiego - Utwardzić polbrukiem teren za szkołą w celu umożliwienia dojścia do sali gimnastycznej - Ustawić tablicę ogłoszeniową przy skrzynkach pocztowych - Wyremontować dach i pomalować budynek na wale - Doświetlenie ul Wiślanej | R. Liziński R. Liziński R. Liziński i W. Bagińska R. Liziński R. Liziński | Wykonane Wykonane chodnik z polbruku Wykonane Usunięto przecieki dachu Wykonane w części – zamontowano 3 lampy |
| Licze | - Nawiezienie szlaki na drogę w kierunku Jurandowa - Urządzić plac zabaw dla dzieci - Zakupić i przekazać materiały na budowę zadaszenia przy boisku, które będzie wykonane przez mieszkańców i służyć będzie jednocześnie jako przystanek - Utwardzić szlaka drogi do kolonii I i II | R. Liziński J. Skorczewski R. Liziński i J. Skorczewski R. Liziński | Utwardzono za pomocą emulsji asfaltowej i tłucznia Nie wykonane Wykonano – zakupiono materiały, z których wykonano nową wiatę Wykonane – dowieziono szlakę około 30 ton |
| Lipanki | - Dokończenie utwardzania drogi do pól od sklepu w pola (ok. 1 km) i drogi naprzeciwko sklepu - Wyremontowanie świetlicy - Ustawienie nowej wiaty przystankowej koło sklepu - Wyrównanie dróg gminnych | R. Liziński GOK i R.Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane utwardzenie wjazdu na drogę powiatową Wymalowana świetlica oraz pomieszczenia KGW Naprawiono starą wiatę poprzez wymianę płyt w ścianach (płyty OSB) Wykonane |
| Mareza | - Wykonać kosztorysy na ocieplenie i zmianę ogrzewania przedszkola - Uprzątnięcie terenu garaży i utwardzenie go wspólnie z najemcą - Wykonać utwardzenie ul. Sielskiej oraz oświetlenie (zawiesić lampy na istniejących słupach) - Zainstalować piłkołapy przy boisku treningowym - Odwodnić pobocze i chodnik na ul. Korzeniewskiej przy budynku nr 4 - Wymienić drzwi wejściowe do budynku nr 4 przy ul. Grabowskiej oraz poprawić rynny - Zainstalować 1 lampę, która będzie oświetlała ścieżkę pieszo-rowerową na wysokości osiedla Mareza - Zainstalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych k/ p. Kuriaty przy ul. Grabowskiej – rozważyć - Nawiezienie szlaki na drogę gminną w kierunku p. Staniszewskiego i p. Chodora - Ustawić tablice z nazwami ulic - Ustawienie nowej wiaty przystankowej przed mostem na ul. Furmańskiej - rozważyć | K. Michalski R. Liziński R. Liziński J. Skorczewski R. Liziński R. Liziński i J.Obuchowski R. Liziński R. Liziński R. Liziński E. Cybula i R. Liziński R. Liziński | W ramach tego zadania została wykonana wymiana okien (częściowa termomodernizacja) Uprzątnięty został teren. Możliwe utwardzenie w 2008 roku. Wykonane Wykonane od strony rowu melioracyjnego Zadanie GDDKiA wysłane zostało pismo Wykonane Nie ma technicznej możliwości zawieszenia 1 lampy Wykonane zamontowano 3 lampy Częściowo dowieziono w miarę otrzymywania szlaki Wykonane Wykonane |
| Mareza osiedle | - Wyrównanie placu zabaw dla dzieci - Pogłębić rynnę odpływową przy wjeździe na osiedle | J. Skorczewski R. Liziński | Wykonane Nie ma możliwości. (przewidziana jest modernizacja drogi po wybudowaniu budynku socjalnego) |
| Nowy Dwór | - Nawiezienie szlaki na drogę k/ p. Kubackiego - Ustawienie wiaty na przystanku PKS koło p. Lisa - Wykonanie wycinki krzaków wokół przystanku przy ExPOM - Ułożyć płyty na drodze do osiedla ExPOM – opracować kosztorys i rozpatrzeć możliwość wykonania - Wyrównanie równiarką dróg polnych | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Częściowo dowieziono w miarę otrzymywania szlaki Wykonane Wykonane Wykonane utwardzenie na odcinku około 50 mb Wykonane |
| Obory | - Wykonanie mijanek na drodze Nowy Dwór – Rozpędziny na odcinku przed Kanałem Palemona - rozpatrzeć możliwość wykonania - Wykonanie odwodnienia przy garażach - Ustawienie wiaty przystankowej i wykonanie zatoczki przy drodze wojewódzkiej dla wsiadających dzieci jadących do szkoły - Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na odcinku (od p. Chodora do wału albo przynajmniej do p. Nowaka) – wykonać wymianę płyt około 200 szt. - Przycięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze gminnej z Nowego Dworu do Kanału Palemona oraz przy drodze gminnej biegnącej przy wale w kierunku Korzeniewa (wyk. w części) - Naprawienie zjazdu z drogi wojewódzkiej do Gospodarstwa Rolnego | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Brak możliwości (zbyt wąski pas drogowy) Zlecono opracowanie projektu technicznego na modernizację ulic z odwodnieniem Zadanie może być rozważone do wykonania w roku 2009 ze względu na brak środków. Wykonane wymienione zostało 180 płyt JOMB Zostanie wykonane w I kwartale 2008 Wykonana naprawa emulsją i grysem |
| Ośno | - Ustawienie wiaty przystankowej (uzgodnić lokalizację z sołtysem) - Położenie chodnika i uzupełnienie płytek (jak wystarczy płytek z odzysku) - Wykonanie oświetlenia placu zabaw (zainstalować jedną lampę na wysięgniku) - Utwardzenie tłuczniem i wyrównanie drogi do Szadowa | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane Brak płytek z odzysku Przewidziane do wykonania w 2008 roku Wykonane dowieziono 60 ton gruzu z kruszarki |
| Pastwa | - Wymalować pasy w celu parkowania samochodów pomiędzy sklepem GS „SCh” a Ośrodkiem Zdrowia - Ułożenie polbruku w Pastwie - Utwardzenie terenu pod śmietniki do segregacji odpadów przy „Domu Celnym” - Przełożyć płyty na odcinku drogi utwardzonej płytami JOMBA k/ p. Dąbrowskiego oraz zjazd za wałem w kierunku Gniewskiego Pola (łącznie około 200 mb) - Wykonać 10 metrowy przepust na wjeździe z drogi polnej na drogę powiatową z gruntów p. Żarłoka, Magierowskiego i Skoczka | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Droga powiatowa zgłoszono telefonicznie temat do Powiatu Wykonane Nie wykonane ze względu na brak płytek z odzysku Wykonane Zostanie wykonane przy ewentualnym utwardzeniu drogi |
| Pawlice | - Nawieźć szlakę na ścieżkę do boiska od bloków (rozplantowanie przy udziale mieszkańców) - Bieżąca naprawa drogi przy blokach | R. Liziński R. Liziński | Nie ma drogi na mapach ewidencyjnych Wykonane |
| Podzamcze | - Opracować dokumentację na budowę zatoczki przy przystanku autobusowym k/ p. Marchlewskiego i przy remizie OSP - Ustawienie wiaty przystankowej na nowo wybudowanej zatoczce autobusowej - Podjąć rozmowy w sprawie wykupienia gruntów od rolników w celu przełożenia istniejącej drogi od świetlicy w kierunku mostku betonowego aż do mostu drewnianego - Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku remizy OSP - Nawiezienie szlaki na drogę do p. Bublicza (droga w lesie – Borysowo) | K. Michalski R. Liziński E. Staśkiewicz i R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Ze względu na brak środków finansowych zadanie nie będzie zrealizowane Wykonane Wykonane (uzgodniono z P. Żyłą wykup) Wykonane Wykonane |
| Rakowice | - Wykonanie wiatrołapu przy świetlicy wiejskiej aby służył jako przystanek dla wsiadających - Nawiezienie gruzu i wyrównanie drogi w kierunku p. Jasnocha - Wyrównanie drogi równiarką w kierunku Dankowa - Podcięcie gałęzi na drzewach przy słupach oświetleniowych | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Podjęte rozmowy z P. Lemieszkiem będzie wykonane do 10 lutego br. Wykonano Wykonane Wykonane |
| Rakowiec | - Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Otoczyńskiej - Nawiezienie szlaki na drogę w kierunku p. Jaworskiego i p. Kozłowskich - Nawiezienie szlaki na drogę k/ p. Sosny - Na ulicy koło bloków ustawić znak „ droga osiedlowa” | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Brak środków na zadanie Wykonane Wykonane Wykonane |
| Rozpędziny | - Ustawienie tablic „zakaz wysypywania śmieci” - Oczyszczenie przepustu koło p. Gorczyńskiego - Wykonanie odkrywki starej ścieżki brukowej pomiędzy lipami od Kwidzyna w kierunku Rozpędzin po wcześniejszym uzgodnieniu z WZD | Z. Kirska R. Liziński R. Liziński | Wykonane Wykonane Wykonane nie ma utwardzenia na starej ścieżce |
| Szałwinek | - Wykoszenie i oczyszczenie rowu w kierunku do Liwy - Zamontowanie ławeczek na przystanku autobusowym | Z. Kirska i R. Liziński R. Liziński | Rów konserwowany w roku ubiegłym i jest na terenie Agencji Wykonane |
| Tychnowy | - Ustawić tablicę ogłoszeniową przy skrzynkach pocztowych oraz znak „droga osiedlowa” - Ustawienie znaku „zakaz parkowania dla dużych samochodów ciężarowych – nie dotyczy zaopatrzenia” - Ogrodzenie zbiornika p.poż - Bieżąca naprawa chodnika od sklepu do szkoły - Utwardzenie płytami JOMBA odcinka drogi w kierunku Podzamcza k/ p. Radtke (sprawdzić jaki to koszt) - Utwardzenie drogi gruzem bądź szlaką od p. Godlewskiej w kierunku Brachlewa - Nawiezienie szlaki na ul. Słoneczną - Wykonanie wjazdu do Ośrodka Zdrowia – sprawdzić - Wykonanie wjazdu na parking przy kościele - Wykonanie parkingu przy kościele ? (zadanie z roku 2006- zgłaszane przez mieszkańców Tychnów i Dubiela) | W. Bagińska i R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonane W gestii GS Wykonane Wykonane Wykonano kosztorys wstępny koszt około 300 tysięcy złotych Wykonane nawieziono szlakę Nie wykonane ponieważ mieszkańcy nie wyrazili zgody na utwardzenie płytami JOMB. Wjazd dobry i nie ma potrzeby przekładania trelinki Wykonane Wykonany parking z polbruku |

Ponadto dodatkowo zostało wykonane:

- utwardzenie płytami JOMB wjazdu koło P. Rzeczkowskiego w Nowym Dworze,

- utwardzenie na odcinku podjazdu na drodze w Dubielu w kierunku Brokowa,

- utwardzenie odcinka drogi w Nowym Dworze do budynku 1D,

- utwardzenie wraz z odwodnieniem i drenażem odcinka ul. Spacerowej w Rakowcu (wjazd na wiadukt kolejowy),

- wykonano odkrzaczenie boiska w Brokowie