Uchwala Nr XXIV/178/05

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 7 lipca 2005r.

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn

na lata 2004 — 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.1271 i Nr 214, poz. 1806. z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162. poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XVI/104/04 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2004 — 2006, tabela 17. Planowane zadania inwestycyjne w latach 2004 — 2006 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Kwidzyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Wiceprzewodniczący Rady

Henryk Ordon

Załącznik

do uchwały Nr XXIV/178/05

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 7 lipca 2005r.

Tabela 17.  PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W LATACH 2004 - 2006

| L.p. | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagos-podarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków z.p. | Etapy działania (harmonogram) | Oczekiwane efekty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodniki i ścieżki rowerowo – piesze |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa chodnika w Rakowcu od ul. Szkolnej do przystanku PKS | Tak | 2004 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia mieszkańców. | Samorząd Województwa Pomorskiego Gmina Kwidzyn | 200.000 |
| 2. | Budowa chodnika w Marezie w ciągu ul. Długiej do mostu na ul. Furmańskiej | Tak | 2005-2006 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia mieszkańców. | Gmina Kwidzyn | 720.000 |
| 3. | Ścieżka rowerowo – piesza Korzeniewo – Mareza | Tak | I etap 2004 r. II etap 2005-2006 III etap 2007 r. | Poprawa warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, wzrost aktywnych form wypoczynku | Gmina Kwidzyn | 1.407.484 zł |
| 4. | Budowa parkingu przy przedszkolu w Marezie | Tak | 2006 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków życia mieszkańców. | Gmina Kwidzyn | 40 000 |
| Drogi gminne |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Modernizacja dogi w kier. p.Namiaka w Tychnowach | Tak | 2004 | poprawa warunków życia ludności, gospodarowania rolniczego, wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg, | Gmina Kwidzyn | 88.000 |
| 6. | Utwardzenie ulicy Nadrzecznej w Marezie | Tak | 2005 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 150.000 |
| 7. | Utwardzenie drogi w Grabówku od Pana Brodnickiego do Pana Widza | Tak | 2006 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 140.000 |
| Drogi dojazdowe do pól |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Utwardzenie drogi w Janowie w kierunku p. Kadeli | Tak | 2004 | poprawa warunków gospodaro-wania rolniczego na terenie Doliny Kwidzyńskiej, oszczę-dności w kosztach przejazdów, wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg, | Gmina Kwidzyn | 65.000 |
| 9. | Budowa drogi z płyt betonowych w Dubielu | Tak | 2004 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 74.000 |
| 10. | Utwardzenie płytami betonowymi drogi między p.Kalinowskim a p.Kulą w Pastwie | Tak | 2004 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 35.000 |
| 11. | Utwardzenie drogi Gniewskie Pole – Pastwa | Tak | 2004 - 2005 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 180.000 |
| 12. | Budowa drogi z płyt JOMB w Janowie za posesją p.Czumiela | Tak | 2005 | jak wyżej |  | 25.000 |
| 13. | Budowa drogi z płyt JOMB w Lipiankach na wale za posesją p.Włodarczyka | Tak | 2005 | jak wyżej |  | 40.000 |
| 14. | Utwardzenie drogi w Pastwie k/p.Susa | Tak | 2005 | jak wyżej |  | 15.000 |
| 15. | Utwardzenie drogi w Pastwie nad Kanałem Cegłowym | Tak | 2006 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 300.000 |
| Drogi osiedlowe |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu (ul. Lipowa i Jaśminowa) | Tak | 2005 - 2006 | zmniejszenie emisji spalin, oszczędności w kosztach przejazdów, wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg, skrócenie czasu przejazdu | Gmina Kwidzyn | 740.000 |
| 17. | Budowa ul. Słonecznej w Tychnowach | Tak | 2006 | j.w. | Gmina Kwidzyn | 50.000 |
| Edukacja |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotłów tradycyjnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Tychnowach | Tak | 2004 -2005 | zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji, | Gmina Kwidzyn | 206.000 |
| 19. | Termomodernizacja budynku SP Rakowiec | Tak | 2004 | zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zużycia paliwa ekologicznego (ogrzewanie gazowe), poprawa estetyki budynku | Gmina Kwidzyn | 120.000 |
| 20. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Liczu | Tak | 2004 | zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zużycia paliwa ekologicznego (ogrzewanie olejowe), poprawa estetyki budynku | Gmina Kwidzyn | 171.938 |
| 21. | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowym Dworze oraz wymiana okien | Tak | 2005 | zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zużycia paliwa ekologicznego (ogrzewanie gazowe), poprawa estetyki budynku | Gmina Kwidzyn | 120 000 |
| 22. | Termomodernizacja budynku przedszkola w Korzeniewie | Tak | 2005 | zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawa estetyki budynku | Gmina Kwidzyn | 100.000 |
| 23. | Budowa sali gimnastycznej w Rakowcu | Tak | 2006-2008 | Poprawa warunków wszechstronnego rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży Wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowych, poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji | Gmina Kwidzyn | 2.000.000 |
| 24. | Wymiana okien, wymiana eternitowego pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku SP Janowo | Tak | 2006 | zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawa estetyki budynku | Gmina Kwidzyn | 400.000 |
| 25. | Zmiana systemu grzewczego na ekologiczne w SP Janowo | Tak | 2006 | zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji, | Gmina Kwidzyn | 200.000 |
| 26. | Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Marezie | Tak | 2006 | zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji, | Gmina Kwidzyn | 150.000 |
| Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Podzamczu, Marezie, Rakowcu, Oborach, Bronnie, Rozpędzinach i Kamionce | Tak | 2004-2005 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego, | Gmina Kwidzyn | 100.000 |
| 28. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Tak | 2006 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Gmina Kwidzyn | 100.000 |
| Rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mareza – Obory – Nowy Dwór – Grabówko. | Tak | 2000 – 2006 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, zmniejszenie się ilości przedostających się do wód i gleby zanieczyszczeń | Gmina Kwidzyn | 5.614.357 |
| 30. | Rozbudowa wodociągu w Rakowcu przy ul. Sportowej | Tak | 2004-2005 | Poprawa jakości życia mieszkańców, | Gmina Kwidzyn PWK Kwidzyn | 60 000 |
| 31. | Rozbudowa wodociągu w Górkach. | Tak | 2004 | Poprawa warunków dla przedsiębiorców, lepszy dostęp do wody pitnej, | Gmina Kwidzyn | 210.000 |
| 32. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowiec – Licze – Ośno. | Tak | 2004 – 2006 | Poprawa stanu środowiska naturalnego, Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, zmniejszenie się ilości przedostających się do wód i gleby zanieczyszczeń | Gmina Kwidzyn | 4.650.000 |
| 33. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Słonecznej w Rakowcu | Tak | 2005 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn | 850.000 |
| 34. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej | Tak | 2004 – 2006 | jak wyżej | Inwestorzy prywatni, Gmina Kwidzyn | 100.000 |
| 35 | Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w Górkach do p.Bratka | Tak | 2005 | jak wyżej |  | 10.000 |
| 36. | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku z siedzibą świetlicy wiejskiej w Dubielu | Tak | 2005 | jak wyżej | Gmina Kwidzyn ANR | 31.000 |
| Rozwój budownictwa mieszkaniowego |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego 12 rodzinnego w Rakowcu | Tak | 2005 – 2007 | Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa sytuacji mieszkaniowej w gminie | Gmina Kwidzyn | 1.800.000 |
| Budowa wiat na przystankach autobusowych |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Zakup i ustawienie wiat na przystankach autobusowych | Tak | 2004 - 2006 | Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa publicznego | Gmina Kwidzyn | 70 000 |
| Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Pastwa i Rakowiec | Tak | 2004 - 2005 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego, rozwój ochotniczych straży pożarnych, | Gmina Kwidzyn | 132 000 |
| 40. | Zakup budynku i jego adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Tak | 2004 - 2005 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego, rozwój ochotniczych straży pożarnych, | Gmina Kwidzyn | 105 000 |
| Rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Korzeniewie | Tak | 2004 | poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji | Gmina Kwidzyn | 45 000 |
| 42. | Urządzenie placu zabaw w Pawlicach | Tak | 2004 | poprawa warunków życia mieszkańców, | Gmina Kwidzyn | 33 000 |
| 43. | Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowcu krokiem do budowy zintegrowanej społeczności wiejskiej | Tak | 2005 | zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, podniesienie standardu życia i pracy na wsi, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, | Gmina Kwidzyn | 240 653 |
| 44. | Kompleksowe zagospodarowanie terenu po zajezdni kolejki wąskotorowej w Marezie | Tak | 2005 | zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, podniesienie standardu życia i pracy na wsi, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, stworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji, zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrych warunków aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu | Gmina Kwidzyn | 249 908 |
| Informatyzacja |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb administracji publicznej | Tak | 2004-2006 | poprawa komunikacji, poprawa warunków obsługi mieszkańców, | Gmina Kwidzyn | 80 000 |
| Rewitalizacja obszarów powojskowych |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Remont budynku powojskowego przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (dach i fasada) | Tak | 2005 - 2006 | Poprawa stanu zabytkowego obiektu powojskowego z XIX w. | Gmina Kwidzyn | 650 000 |