Wykaz   wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 10

Do Uchwały  Nr XXV/ 163/09

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 13 marca 2009r.

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 rok |  |  | 2010 rok |  |  |  | 2011 rok |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW |  | Inne | Budżet gminy |  | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. |  | 12. | 13. |
| Ogółem plan po zmianach |  |  |  | 6 529 606 | 2 350 000 | 4 475 000 | 9 603 206 | 2255000 |  | 11 107000 | 8 741 206 |  | 3065 000 | 13172 000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 3 210 000 | 2 200 000 |  | 1 815 000 | 500 000 |  | 2400000 | 3150 000 |  | 1725000 | 5090000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 | 1 500 000 |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 ANR |  |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki Gniewskie Pole- Pastwa – część Janowa | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2007 2009 | 3 980 000 | 1 360 000 1 340 000 .poż WFOSIGW | 1 700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | +700 000 | +700 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2007 2011 | 4 230 000 |  |  |  | 565 000 |  |  | 1 150 000 UE | 565 000 |  |  | 1150000 UE |
|  | zmiany |  |  |  |  |  | 565 000 |  |  | 1 150 000 UE | -905 00 |  |  | +370 000UE |
| 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2009 2012 | 2 300 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
|  | zmiany |  | +700 000 | +50 000 |  |  | -50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo - Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 2013 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  | 300 000 | 700 000 UE |
| 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec –ul Słoneczna | Inspektor ds. inwestycji Plan po zmianach | 2010 2011 | 1 000 000 |  |  |  | 250 000 |  |  | 750 000 UE |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | -250 000 |  | -750 000 | +250 000 |  |  | +750 000 UE |  |  |  |  |
| 7.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka,Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 210 000 |  |  | 390 000 UE |
| 8.Uzbrojenie terenu przy ulicy Leśnej w Rakowcu sieć wodociągowa i kanalizacyjna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2008-2012 | 2 900 000 | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  | 1150 000 |  |  |  |
| 9.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianach | 2008-2011 | 5200 000 | 50 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | 125 000 |  | 500 000 | 1875 000 UE |
|  | zmiany |  |  | +50 000 |  |  | -425 000 |  |  | -1875 000 UE |  |  |  |  |
| 10,Budowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Bronno-Licze | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianach | 2007 2009 | 1050000 | 60 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | -90 000 | +200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Budowa kanalizacji w Janowie | Zadanie nowe | 2009- 2011 | 1 600 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  | 400 000 700 000 poż wFOŚiGW |  | 400 000 |  |
| Dział 600 Transport i łączność plan po zmianie |  |  |  | 1 485 000 | 100 000 | 3 300 000 | 6057 000 | 1280000 |  | 6710 000 | 3765000 |  | 1340000 | 6710000 |
| 1. Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2010 | 4 280 000 | 358 000 |  |  | 1 642 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2011 | 15280 000 | 560 000 | 100 000 | 3 300 000 UE | 600 000 |  | 930 000 | 3 700 000 UE | 500 000 |  | 990 000 | 3700 000 UE |
| # 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) Plan po zmianie | 2008 2011 | 1 036 600 | 27 000 |  |  | 175 000 |  |  | 325 000 UE | 175 000 |  |  | 325 000 UE |
|  | zmiany |  |  | +27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) Plan po zmianie | 2008 2011 | 3 000 000 | 10 000 |  |  | 590 000 |  | 350 000 | 885 000 UE | 590 000 |  | 350 000 | 885 000 UE |
|  | zmiany |  |  | +10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. Budowa dróg osiedlowych w Górkach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 2011 | 930 000 | 30 000 |  |  | 400 000 |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| # 6. Budowa dróg osiedlowych w Marezie - Osiedle | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) 0 | 2009 2011 | 1 230 000 | 30 000 |  |  | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 |  |  |
| # 7.Budowa mostu w Podzamczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 2010 | 480 000 | 30 000 |  |  | 450 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2010 | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2010 2011 | 2 000 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 700 000 UE |  | 300000 |  | 700000 UE |
| # 10.Modernizacja dróg osiedlowych w Oborach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008-2009 | 900 000 | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11.Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) Plan po zmianie | 2009 2011 | 4 700 000 | 40 000 |  |  | 1 100 000 |  |  | 1 100 000 NPPDL |  | 1 100 000 |  | 1 100000 NPPDL |
|  | zmiany |  |  | -260 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. Modernizacja chodnika w Korzeniewie | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016 plan po zmianie | 2008 2010 | 220 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiana |  |  | -100 000 |  |  | +100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianie |  |  |  | 588 206 |  | 875 000 | 938 206 |  |  | 360 000 |  | 838 206 |  | 210 000 |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) TBS | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) | 2005 2009 | 2 312 000 | 100 000 |  | 700 000 TBS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budownictwo socjalne | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) Plan po zmianie | 2008 2012 | 3473 200 | 300 000 |  |  | 830 000 |  |  | 210 000 Środki z budżetu państwa |  | 830 000 |  | 210 000 b-tu państwa |
|  | zmiany |  | 1 963 200 | +300 000 |  |  | +254 000 |  |  | +66 000 |  | +254 000 |  | + 66 000 |
| 3.Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) plan po zmianie | 2008 2009 | 270 000 | 95 000 |  | 175 000 UE - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | +20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Wykup budynku po hydrofornii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) | 2004 2014 | 82 066 | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  |  |  | 8 206 |  |  |
| # 5. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) plan po zmianie | 2005 2010 | 836 000 | 85 000 |  |  | 100 000 |  |  | 150 000 UE |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | +85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1275000 |  | 450 000 |  | 1050000 |
| 1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu Realizacja zadania w latach 2011-2013 | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) | 2011 2013 | 3 060 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 |  | 1050000 UE |
| 2. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) plan po zmianie | 2008 2010 | 2 443 400 | 521 400 |  |  |  |  | 425000 | 1275000 UE |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  |  |  | -1 216 000 |  |  | 425 000 | 1275 000 UE |  |  |  |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan po zmianie |  |  |  | 380 000 | 50 000 |  | 480 000 |  | 50 000 |  |  | 500 000 |  |  |
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu(rozdział 90015) plan po zmianie | 2008 2009 | 1 000 000 | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |  |  | 400 000 |  |  |
|  | zmiany |  | +300 000 | + 300 000 |  | -300 000 | +300 000 |  |  |  |  | +400 000 |  |  |
| 2. Doświetlenie ulic na terenie gminy | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90015) | 2007 2010 | 230 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zakup wiat przystankowych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90095) | 2004 2010 | 160 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowo zabudowanych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 2013 | 500 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2010 | 200 000 |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan po zmianie |  |  |  | 345 000 |  | 300 000 | 313 000 |  |  | 362 000 |  | 38 000 |  | 112 000 |
| 1,Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 2013 | 650 000 | 70 000 |  | 50 000 UE | 38 000 |  |  | 112 000 UE |  | 38 000 |  | 112 000 UE |
| 2.Budowa terenów rekreacyjnych-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach; Baldram, Lipianki, Mareza ,Pawlice | Nowe zadanie | 2009- 2010 | 1 050 000 | 275 000 |  | 250 000 UE | 275 000 |  |  | 250 000 UE |  |  |  |  |