Wyodrębnione zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – plan po zmianach

Załącznik nr  11

Do Uchwały  Nr XXV/163/09

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 13 marca  2009r.

| z dnia azwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 rok |  |  | 2010 rok |  |  |  | 2011 rok |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW |  | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Ogółem |  |  |  | 1 658 400 | 100 000 | 3775 000 | 3 343 000 | 1705 000 |  | 9297000 | 2953000 | 2665000 | 11862000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 100 000 |  |  | 1 265 000 |  |  | 1 900000 | 900 000 | 1325000 | 5090000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 01010) | 2007 2011 | 4 230 000 |  |  |  | 565 000 |  |  | 1 150 000 UE | 565 000 |  | 1 150 000 UE |
| 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. inwestycji | 2009 2012 | 2 300 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo - Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe) | Inspektor ds. inwestycji | 2009 2013 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 300 000 | 700 000 UE |
| 4.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 01010) | 2008 2011 | 5 200 000 | 50 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | 125 000 | 500 000 | 1875 000 UE |
| 5.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 210 000 |  | 390 000 UE |
| 6.budowa kanalizacji sanitarnej wmsc. Rakowiec- ul.Słoneczna | Inspektor ds. inwestycji | 2010 20011 | 1 000 000 |  |  |  | 250 000 |  |  | 750 000 UE |  |  |  |
| Dział 600 Transport i łączność |  |  |  | 597 000 | 100 000 | 3300 000 | 1 665 000 | 1280000 |  | 5610 000 | 1565000 | 1340000 | 5610000 |
| # 1. Budowa ścieżek Pieszo rowerowychna szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2008 2011 | 1 528 000 | 560 000 | 100 000 | 3 300 000 UE | 600 000 |  | 930 000 | 3 700 000 UE | 500 000 | 990 000 | 3 700000 UE |
| # 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2008 2011 | 1 036 600 | 27 000 |  |  | 175 000 |  |  | 325 000 UE | 175 000 |  | 325 000 |
| # 3.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2010 2011 | 2 000 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 700 000 UE | 300 000 |  | 700 000 UE |
| # 4.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku miasta Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2008 2011 | 3 000 000 | 10 000 |  |  | 590 000 |  | 350000 | 885 000 UE | 590 000 | 350 000 | 885 000 UE |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 95 000 |  | 175 000 | 100 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |
| # 1. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | inspektor ds. inwestycji | 2005 2010 | 836 000 |  |  |  | 100 000 |  |  | 150 000 UE |  |  |  |
| # 2.Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu | inspektor ds. inwestycji (rozdział 70004) | 2008-2009 | 258 000 | 95 000 |  | 175 000 UE |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1275 000 | 450000 |  | 1050000 |
| 1. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Inspektor ds. inwestycj ( rozdział 80101) | 2008 2009 | 2 443 400 | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1 275 000 |  |  |  |
| 2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Inspektor ds. inwestycji | 2011 2013 | 3 060 000 |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  | 1050000 UE |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 345 000 |  | 300 000 | 313 000 |  |  | 362 000 | 38 000 |  | 112000 |
| 1.Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 92695) | 2009 2013 | 650 000 | 70 000 |  | 50 000 UE | 38 000 |  |  | 112 000 UE | 38 000 |  | 112 000 UE |
| 2. Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach; Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice | ( rozdział 92695) | 2009 2010 | 1 200 000 | 275 000 |  | 250 000 UE | 275 000 |  |  | 250 000 UE |  |  |  |