Zał. Nr 10

do informacji

Wójta Gminy Kwidzyn

za I-sze półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  za I-sze  półrocze 2014r.,

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia | Okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy | Nakłady poniesione w I - szym półroczu 2014r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | plan 2014r. po zmianach (w złotych; bez groszy) | wykonanie na I-sze półrocze 2014r. (w złotych; bez groszy) | % | uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn | Gmina Kwidzyn | 2011-2016 | 3 150 000 | 43 150 | 50 000 | 0 | 0% | w trakcie realizacji |
| 2 | Przystosowanie pomieszczeń zakupionego budynku dla GOPS | Gmina Kwidzyn | 2013-2014 | 422 000 | 11 685 | 410 000 | 405 539 | 98,9% |  |
| 3 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo-Szałwinek Z udziałem środków z UE | Gmina Kwidzyn | 2009-2014 | 3 000 000 | 120 000 | 2 780 000 | 1 079 790 | 38,8% | w trakcie realizacji |
| 4 | Rozbudowa kanalizacji w Gurczu | Gmina Kwidzyn | 2013-2014 | 80 000 | 4 908 | 75 000 | 47 | 0,06% | w trakcie realizacji |
| 5 | Uzbrojenie terenów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach | Gmina Kwidzyn | 2013-2014 | 148 000 | 7 380 | 122 000 | 0 | 0% | w trakcie realizacji |
| 6 | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Rakowcu | Gmina Kwidzyn | 2013-2015 | 98 000 | 0 | 63 000 | 62 730 | 99,6% |  |
| 7 | Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn | Gmina Kwidzyn | 2013-2014 | 85 000 | 10 298 | 60 000 | 59 664 | 99,4% |  |
| 8 | ogółem |  |  |  |  | 3 560 000 | 1 607 770 | 45,1% |  |