Kwidzyn, 31 maja 2021 r.

IK.271.31.2021.II

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Szanowni Państwo,

Gmina Kwidzyn zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „**Doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn**” w następującym podziale:

Część I – urządzenia placu zabaw  
Część II – urządzenia siłowni zewnętrznej

1. **Przedmiot zamówienia**

Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy i montażu urządzeń na terenach rekreacyjno- sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Kwidzyn w następujących częściach:

Część I – urządzenia placu zabaw, obejmujące:

1. Ławki z oparciem – 8 szt.
2. Karuzela tarczowa z kierownicą – 1 szt.
3. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt.
4. Zjazd linowy – 2 szt.
5. Zestaw zabawowy – 2 szt.
6. Grill prefabrykowany – 1 szt.
7. Ławostół – 6 szt.
8. Tablica do koszykówki ze słupem – 1 szt.
9. Stół betonowy do ping – ponga – 1 szt.

Część II – urządzania siłowni zewnętrznej obejmujące:

1. Podwójne urządzenie jeździec + orbitrek
2. Podwójne urządzenie wioślarz + twister

Zamówienie składa się z dwóch części. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe zestawienie elementów według miejsca dostawy i montażu znajduje się w Załączniku nr A do zapytania ofertowego.

Zamawiający ustala termin gwarancji jakości wykonania robót na okres 60 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych muszą posiadać certyfikat poświadczający, że zostało one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez Polskie prawodawstwo.

Zgodnie z CPV:

51121000-6- usługi instalowania sprzętu do ćwiczeń fizycznych

37410000-5- sprzęt sportowy na wolnym powietrzu

37535200-9- wyposażenie placów zabaw

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy., z wyłączeniem kadry kierowniczej. Prace, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy (m.in. stanowiska robotnicze, majster).

1. **Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia**:

45 dni od podpisania umowy.

Zadanie realizowane w ramach jednorocznych środków funduszu sołeckiego, gdzie całkowity termin wykonania przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i wypłatą należności nastąpić powinny nie później niż w bieżącym roku kalendarzowym. Zmiana terminu realizacji zadania przekraczająca powyższy termin nie jest możliwa.

1. **Opis sposobu obliczania ceny**

Cenę ofertową należy przedstawić w formie zestawienia zawierającego cenę jednostkową brutto poszczególnych urządzeń oraz wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny należy podać w PLN.

Cena ofertowa brutto jest ofertą ostateczną i winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego i koszty zakupu materiałów wyjściowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Cena ta musi zawierać (w miarę potrzeb) wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym w szczególności:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robót budowlanych i dostaw wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających,

2) ochrony istniejących sieci, instalacji, systemów drenarskich, obiektów oraz punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu działania Wykonawcy,

3) ubezpieczenia budowy,

4) ochrony drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania,

5) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a także zapewnienia warunków BHP i p. poż.,

6) usuwania z dróg dojazdowych i chodników zanieczyszczeń powstałych na skutek realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

7) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich zbędnych materiałów i odpadów,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie robót,

10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, tym samym poniesienia kosztów z tym związanych (w tym odbiorów branżowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, zarządca drogi itp.),

11) przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,

12) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia,

13) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

14) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczególnieniem powierzchni wykonanych elementów wraz z zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementów.

15) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

16) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

Należy uzupełnić formularz cenowy, który został załączony do zapytania ofertowego.

Formularz cenowy należy dołączyć jako ofertę na realizację przedmiotu zamówienia.

1. **Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:**

Cena: 100 %

1. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty na realizację przedmiotu zamówienia należy składać do dnia **9 czerwca 2021 r.** do godz. **1200** na adres poczty elektronicznej **inwestycje1@gminakwidzyn.pl,** osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 (pokój nr 1 BOK), bądź za pośrednictwem poczty.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz opisanych **„Zapytanie ofertowe – Doposażenie rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn- część I/część II”.**

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, ofertę należy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, np. umieszczając treść oferty elektronicznej w załączniku do wiadomości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych zaleceń.

Ewentualne pytania proszę kierować do p. Weroniki Jarzębowskiej, tel. (55) 261 41 86.

1. **Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**

Zamawiający zastrzega sobie prawo informowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty tylko i wyłącznie Wykonawcę, który spełnił stawiane wymogi i złożył ofertę z najniższą ceną brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

1. **Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**

W terminie 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.

1. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
2. Wzór umowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Formularz cenowy – załącznik nr 2a (część I) i 2b (część II) do zapytania ofertowego
4. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
5. Zestawienie urządzeń – załącznik A do zapytania ofertowego