**Realizacja Funduszu sołeckiego na dzień 26.04.2018r.**

1. **Baldram**- zaprojektowano teren przy figurce: ułożenie alejek granitowych, montaż ławek, naprawa studni głębinowej- prace **wg kosztorysu wyniosą 6 946,38-** przeznaczone 19 734,75 (projekt 1 107,00)
2. **Brachlewo**- **a)** zaprojektowano miejsce usytuowania **urządzenia placu zabaw typu bujak** na łączną kwotę dostawy i montażu urządzenia w wysokości **2 103,15 wg kosztorysu-** środkiprzeznaczone w ramach funduszu sołeckiego to 2 393,00 (+projekt 1 107,00)
3. **Brokowo**- **a)** zamontowaliśmy urządzenie siłowni zewnętrznej typu „**biegacz**” za 3 500,00 w związku
z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy.

**b)** dostawa i montaż urządzenia placu zabaw typu „**bocianie gniazdo”** – w przygotowaniu
na przetarg

 **c)** stoły piknikowe wraz z ławkami i grill murowany- przeznaczone 6 627,21– w trakcie przygotowania na przetarg

 **d)** pokrycie dachu papą (brązową) + obudowanie deskami, które zakupione zostały
w poprzednim roku (czekamy na nowy kosztorys)

1. **Bronno**- **a)** zaprojektowano urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: krzesło do wyciskania, prasa nożna, wioślarz **14 842,29 wg kosztorysu**- przeznaczone 15 153,40 (projekt 1 107,00)

 **b)** pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

1. **Dankowo**- zaprojektowano:

**urządzenia siłowni** zewnętrznej: serfer i wioślarz oraz narty i krzesło- **wg kosztorysu** **13 539,60**- przeznaczone 8 725,68 (+2 000,00 ma zostać przeniesione w związku z rezygnacją pokrycia dachu wiaty
i 3 000,00 przeniesione z budowy chodnika- chodnik nie będzie realizowany w tym roku)

1. **Dubiel**- Dokumentacja **montaż instalacji elektrycznej** (dokumentacja w przyszłym tygodniu za 3 690,00) wg kosztorysu wykonanie 7 050,89- przeznaczone 10 810,00 (po otrzymaniu dokumentacji będziemy szukać wykonawcy i realizować)

 - zakup desek na wykonanie ławek

1. **Gniewskie Pole**- Dokumentacja **wykonanie centralnego ogrzewania** (dokumentacja w przyszłym tygodniu za 3 690,00) **wg kosztorysu wykonanie 24 642,00**- przeznaczone 13 820,67, brakuje 10 822,00zł
2. **Górki –** zaprojektowano: wymiana zestawu zabawowego **wg kosztorysu 24 922,63**- przeznaczone 23 360,51 (1 562,12 dołożyć ze środków budżetu gminy) (projekt 1 107,00)

 - pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

1. **Grabówko**- **a)** zakup: bramki 3 000,00 x 2 + piłkochwyt 9 000,00 (montaż wg rozdzielnika Zdzisława)- drugi piłkochwyt jeśli wystarczy pieniędzy to zrealizujemy w późniejszym czasie

- **b)** zaprojektowano ND: boisko do koszykówki z koszem **wg kosztorysu 41 004,26** przeznaczone 19 000,00 (stawka wg naszego wykonawcy 25 200,00- brakuje 6 200,00 + 3 800,00 za kosz) – kosz nie będzie realizowany w tym roku (projekt 1 107,00 z czego 107,00 z inwestycyjnych)

- **c)** pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

1. **Gurcz**- **a)** Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu pod projektową altanę rekreacyjną i pod boisko

do koszykówki oraz zakup i montaż tablicy do koszykówki:

**utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki**-

wg wcześniejszych uzgodnień utwardzeniem miał zająć się Zakład Karny w Kwidzynie, na chwilę obecną nie ma możliwości zlecać robót więźniom. Może się coś zmieni, jeśli nie to zlecimy wykonanie utwardzenia Terenom Zielonym, którzy powinni wykonać **boisko za 25 200,00.**

Cena nie obejmuje kosza, którego koszt to ok **3 800,00** wraz z montażem. Kwota przeznaczona z FS to 22 253,97 (2 946,03 za mało) Jeśli chodzi o kosz i nawierzchnię pod altanę, pieniędzy nie wystarczy.

1. **Janowo- a)** zaprojektowano: zakup i montaż ogrodzenia- **wg kosztorysu 11 311,33**-

przeznaczone 11 280,00 (umowa w trakcie sporządzania z P. Cichowlazem z Kamionki

na kwotę 8 500,00) (projekt 1 230,00)

- **b)** pokrycie dachu blachodachówką- przeznaczono z FS 11 245,00, wg kosztorysu 15 891,08 (chcemy zrezygnować z rynien i folii żeby zmieścić się w budżecie i czekamy na nowy kosztorys)

1. **Kamionka**- zleciliśmy wykonanie kosztorysu ofertowego, w którym prace mają wynieść 19 000,00zł –
z racji na budżet funduszu będzie to część planowanych robót (jak we wniosku)
2. **Korzeniewo** – zaprojektowano: sześciokąt sprawnościowy, piaskownica z tworzywa sztucznego, zjeżdżalnia, huśtawka- FS 24 093,00 + 17 178,66 z poprzedniego roku na drogi = 41 271,66, a potrzeba
na całość 47 190,67. (rezygnujemy w tym roku z huśtawki 6 195,88) – przygotowujemy informacje
do przetargu (kwota zadania 40 994,79 bez huśtawki) – projekt 1 107,00
3. **Licze** zaprojektowano:- piłkochwyty, ławki, siatki do bramek, wykonanie spulchnienia gleby glebogryzarką z obsianiem trawy **wg kosztorysu 37 302,09**- przeznaczone 29 004,51 – w przetargu nie uwzględnimy spulchnienia gleby (10 000,00 mniej) (projekt 1 107,00)
4. **Lipianki** – w trakcie projektowania: oświetlenie **(projekt za 8 228,70)-** przeznaczone 8 000,00 + 228zł,70 dołożymy z budżetu gminy - wysłaliśmy swoje zastrzeżenia do poprawy (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)
5. **Mareza**- **a)** w trakcie projektowania oświetlenie (projekt za **12 103,20)**;zostaje22 924,28 (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)
6. **Mareza Osiedle**- **a)** zaprojektowano: parking + miejsca pod śmietniki **wg kosztorysu 126 321,63**- przeznaczone 14 283,00 (wystarczy na miejsca pod śmietniki + chodniczek) (projekt 1 107,00)

 - **b)** pokrycie dachu wiaty papą brązową (czekamy na nowy kosztorys)

1. **Nowy Dwór**- Dokumentacja **wykonanie chodnika** w kierunku szkoły w Nowym Dworze (termin wykonania dokumentacji do 9 lipca)

- dokumentacja na boisko do koszykówki (1 107,00- 1000,00 FS, 107,00 środki budżetu gminy)

1. **Obory**- oświetlenie w trakcie projektowania **za 12 103,20;** zostaje 4 869,90 (zostały wszczęte postępowania administracyjne w związku ze sporządzeniem i uprawomocnieniem się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- decyzje są w toku)
2. **Ośno**- **a)** pokrycie dachu wiaty blachodachówką (środki własne gminy)

 - **b)** budynek modułowy- zaprojektowanie i zakup projektu nastąpi w lipcu/sierpniu, zważając
na fakt, że osoba, która projektuje budynki przebywa na zwolnieniu

1. **Pastwa**- zaprojektowano podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej: twister+ wioślarz,

jeździec + orbitrek, drabina + podciąg nóg **wg kosztorysu** wykonanie wyniesie **24 115,26**- przeznaczone 17 466,50 (brakuje 6 648,76 ale sołectwo ma 7 826,00 w związku z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy. (projekt 1 230,00)

1. **Pawlice**- **a)** zaprojektowano: huśtawka wagowa, ławka stalowa, utwardzenie pod altaną i boisko
do kosza. Urządzenia placu zabaw z ławką **wg kosztorysu 3 500,00** plac zabaw– przeznaczone 13 054,99

(może wystarczy jeszcze na utwardzenie nawierzchni pod altaną)

 -**b)** pokrycie dachu wiaty papą (czekamy na kosztorys) - projekt za zadania oba 1 107,00

1. **Podzamcze**- pokrycie dachu gontem **16 242,05** (całość zadania realizowana ze środków sołectwa Podzamcze) (przeznaczone 19 763,74) (czekamy na pozostałe kosztorysy i zlecamy)
2. **Rakowice**- utwardzenie dróg gminnych- niebawem zlecamy 404 m2 gruzem, dokończenie drogi
z ubiegłego roku- przeznaczone 11 851,16 (Wykonawca Pan Miklewicz)
3. **Rakowiec**- **a**) place zabaw (do czerwca czekamy na odpowiedź z ministerstwa w kwestii zatwierdzenia projektu)

**b**) utwardzenie parkingu gruzem- kwota 9 600,00 jest niewystarczająca po oględzinach Inspektora i Wykonawcy będziemy w stanie oszacować koszty.

1. **Rozpędziny**- **a)** pokrycie dachu altany blachodachówką (nastąpi przeniesienie środków w związku
ze zmianą części zadań wniosku) 6 000,00 na pokrycie dachu + 13 489,04 przeniesione z projektu oświetlenia ścieżki pieszo- rowerowej = 19 489,04 a wg kosztorysu potrzeba 18 531,30

- **b)** utwardzenie nawierzchni pod altaną (w związku z ubiegłorocznymi środkami przeznaczonymi na remont dróg, które w tym roku miały zostać zwrócone na doposażenie terenów rekreacyjnych. Są to środki z budżetu gminy.) 5 760,00 wg stawki Tereny Zielone (9 725,48 za remont dróg)

1. **Szałwinek-** zaprojektowano urządzenia placu zabaw typu gra w kółko i krzyżyk oraz trampolinę ziemną **wg kosztorysu 13 203,41**- przeznaczone 11 792,82 (brakuje 1 562,12, które dołożymy ze środków budżetu gminy) (projekt 1 107,00)
2. **Tychnowy**- Oświetlenie ul. Rodzinna (dziś została podpisana umowa z wykonawcą) Wykonawcą jest Pan Józef Tocha- termin wykonania robót ustalony został na końcówkę sierpnia, ponieważ na słupy oświetleniowe trzeba czekać do 14tygodni od zamówienia

(kosztorys był poprawiany, ponieważ wystąpił błąd w ilości lamp i brak szafki SO w opisie)